## Slide 1: Gerencia de Proyectos
Mario Waissbluth 2007

## Slide 2: Cuatro frases clave…
No hay proyecto o programa en la historia de la humanidad que se haya terminado a tiempo, dentro del presupuesto, y con las mismas personas que lo comenzaron.
La gerencia de proyectos no es para los débiles del corazón.
Todo proyecto cambia cosas. Los cambios, por definición, acarrean fricciones y conflictos. El jefe de proyecto que se queja de que su proyecto tiene conflictos es tan absurdo como el siquiatra que se queja que le tocan puros pacientes con problemas.
El principal problema institucional de la gestión de proyectos, en prácticamente todas partes, es el “sindrome de la carrera de postas”… unos lo crean, otros lo diseñan, otros lo financian, otros lo ejecutan, todos consideran que el responsable de la fase anterior cometió errores, y… nadie es responsable de que el dinero sea en definitiva bien gastado para conseguir resultados. Es como un caballo diseñado por un comité… que resulta ser como un camello.

## Slide 3: “Etapas” de un proyecto ….. solo por diversión
Optimismo general
Fase de desorientación
Período de relajamiento incontrolado
Desconcierto general
Búsqueda implacable de culpables
Sálvase quien pueda
Castigo ejemplar a los inocentes
Terminación inexplicable del proyecto
Condecoración y premio a todos los NO participantes

## Slide 4: La Gerencia de Proyectos es una disciplina científica, tan formal como la Gerencia de Finanzas o la Astronomía
Centenares de libros y publicaciones
Project Management Institute
Harvard Business Review
Journal of Project Management
Sloan Management Review
Existen numerosos estudios serios con aportes y conclusiones relevantes para la Gestión de Proyectos

## Slide 5: La Gerencia de Proyectos como competencia fundamental
Un proyecto es un conjunto de recursos asignado durante un período de tiempo para lograr objetivos verificables. Las operaciones del Banco son, esencialmente, proyectos – o conjunto de proyectos.
La gerencia de proyectos es hoy una disciplina establecida y formal, que requiere entrenamiento, metodología y herramientas. Cubre nueve espacios fundamentales:

## Slide 6: Los contenidos de la gerencia de proyectos (PMI)
Gestión de la Integración: asegurar que los diferentes elementos del proyecto son apropiadamente coordinados.
Gestión del Alcance: asegurar que el proyecto incluye todo el trabajo necesario y solamente el trabajo necesario, para completar el proyecto con éxito.
Gestión de Tiempos: asegurar una terminación del proyecto en el tiempo previsto.
Gestión de Costos: asegurar una terminación del proyecto dentro del presupuesto aprobado.
Gestión de la Calidad: asegurar que el proyecto va a satisfacer las necesidades para las cuales fue implementado.
Gestión de Recursos Humanos: realizar el uso más efectivo del personal involucrado en el proyecto.
Gestión de las Comunicaciones: asegurar la generación oportuna y apropiada, la recolección, la diseminación, el almacenamiento y la disposición final de la información del proyecto.
Gestión de Riesgos: proceso sistemático de identificación, análisis, y respuesta a riesgos del proyecto.
Gestión de las Adquisiciones: procesos necesarios para adquirir bienes y servicios, con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto.

## Slide 7: Metodología de Análisis de Riesgo
Identificación y análisis experto (probabilidad de ocurrencia y la magnitud del impacto) de los riesgos en el proyecto, reduciendo sus efectos a través de la ejecución de acciones preventivas y de contingencia.
AR es una herramienta que en forma estructurada ayuda a jerarquizar los problemas/riesgos y las potenciales soluciones en consenso, enfocando la atención en lo sustantivo - cumplimiento de los objetivos del proyecto

## Slide 8
MATRIZ DE RIESGO- RA
5
80%

## Slide 9
PLAN DE ACCION - RA

## Slide 10: Información: Algunos temas claves
¿Qué información debo compartir con los padrinos del proyecto y otros stakeholders para tenerlos informados del estado del proyecto…y por lo tanto “protegerlo”?
¿Qué información necesito de otros proyectos en la organización que se relacionan con mi proyecto?
¿Qué información necesito de la institución y del entorno para validar continuamente que mi proyecto está alineado con la estrategia global?
Recuerde: los gobiernos NO son entidades monolíticas, están compuestas por instituciones y personas con diferentes agendas, que se desarrollan en el tiempo. Entonces…modifican los objetivos… y si usted no se mantiene constantemente en ese camino, no está manejando adecuadamente los riesgos del proyecto.
El PFI debiera permanentemente tener una matriz de riesgos actualizada, … sobre si mismo

## Slide 11: Capacidades requeridas por el “project manager” de todo proyecto, incluido el PFI en su conjunto
Tener la capacidad de “ver bajo el agua”
La habilidad de resolver la problemática política y manejar las relaciones interpersonales
La habilidad de anticipar los potenciales conflictos dentro del equipo o del entorno
Un alto nivel de inteligencia emocional
La habilidad de saber repartir su tiempo entre las actividades de dirección del proyecto y otras (ejecución y otros deberes)
Formar un sólido y motivado equipo de trabajo
Encausar el proyecto en función de los objetivos

## Slide 12: Además, el debe...
ser el foco para la toma de decisiones
ser sensible a las necesidades de los demás
saber cómo aprovechar la organización
mantener un enfoque multidisciplinario
guiar y motivar al grupo
planear, organizar y controlar
asegurar requisitos administrativos
coordinar el grupo
balancear el proyecto vs. las necesidades organizacionales
balancear la creatividad vs. el control
resolver conflictos
Establecer permanentemente los objetivos del
proyecto, evaluando continuamente su validez,
percibiendo las dificultades asociadas con su
logro, dándoles forma y solución
La capacidad técnica
es una condición
necesaria pero no
suficiente

## Slide 13: 12 Problemas más frecuentes en “project management”
Requisitos poco claros
Atrasos en aprobaciones internas y externas, en obtener fondos, en conseguir otros insumos
Conflictos con otras partes de la organización
Cambios en el equipo
Conflictos intraequipo
Poca competencia técnica
Poca adecuación a necesidades del usuario
Poco uso de información relevante
Poco envío de información al usuario
El equipo no tiene claro el objetivo del proyecto
Mala transferencia de resultados
No se entiende el papel del líder
¡¡Sólo 1 de 12
causas es de
índole técnica!!

## Slide 14: La pregunta, en definitiva, es….
¿Tenemos una adecuada estructura y una persona con la dedicación de tiempo adecuada, con las atribuciones, empoderamiento, y habilidades como para llevar adelante un programa o proyecto, de múltiples “stakeholders”, elevada complejidad, y difíciles interacciones con el entorno externo?

## Slide 15: Algunos conceptos relevantes adicionales y formalidades necesarias
Stakeholder: cualquier persona u organización que está o pueda estar involucrada o influida o que tenga influencia respecto aun proyecto. Algunos Jefes de Programa o Proyecto caen tarde en la cuenta de la razón por la que sus proyectos no fueron exitosos: haber identificado mal a TODOS los stakeholders, lo que imposibilitó el mantenerlos informados, motivados, o a lo menos …. neutralizados.
Project Charter: documento preparado por el Jefe del Proyecto, con breves lineamientos respecto del alcance del proyecto, profesionales que se necesitan, recursos requeridos, presupuesto, programación de actividades, procesos de toma de decisiones y plan de comunicación.
Notes: 25

## Slide 16: Estructura del Project Charter
I. Propósito y alcances
II. Establecimiento del proyecto
III. Designación y autorización del Gerente del Proyecto
IV. Responsabilidad del Gerente del proyecto
A) Soporte de las responsabilidades en la organización, y procesos de toma de decisión.
B) Organización y estructura del proyecto y UE
V. Inicio del Proyecto
A) Plan formal del proyecto y programación de actividades
B) Presupuesto aprobado
C) Kick off meeting
VI. Personal del Proyecto y de la Contraparte
A) Asignación al proyecto y verdadera disponibilidad de tiempo
B) Reporte de la estructura
C) Logros de Desempeño e indicadores
VII. Plan de Comunicación y Plan de Auditoría
VIII. Definiciones y formularios de instancias formales.
IX. Apéndices
Notes: 25

## Slide 17: Kickoff o lanzamiento
Todo proyecto requiere de una reunión de “kickoff”, la primera reunión formal del equipo del proyecto y los “stakeholders”. Como mínimo esta reunión debería lograr:
  Presentar a los miembros del equipo, a los stakeholders, y al personal de contraparte.
  Revisar el alcance preciso del proyecto
  Revisar los resultados esperados del proyecto
  Identificar los riesgos potenciales y los planes preliminares para mitigar esos riesgos (discutir los riesgos conocidos en las reuniones de kickoff porque provee de un forum para discutir los riesgos y por lo general concluye en planes o estrategias que facilitarán su control)
  Presentar planes inmediatos para el proyecto y describir claramente que espera, en los próximos días, cada miembro del equipo de proyecto y de la contraparte.
  Definir los mecanismos y calendarios de información y toma de decisiones.
Notes: 25