Esta es la aplicación del patrón de documentación aplicado a todo el proceso de desarrollo definido en Competisoft. La idea es aplicarlo pero para una parte bien pequeña del proceso de desarrollo en el ejercicio por cuestión de tiempo y esfuerzo. Este mismo documento al incluir todo el proceso de desarrollo, les puede servir de ejemplo para aterrizar los diferentes conceptos vistos en ISO 9000 aplicaciones para software.

| Proceso | #### OPE.2 Desarrollo de Software |
| --- | --- |
| Categoría | Operación (OPE) |
| Propósito | El propósito de Desarrollo de Software es la realización sistemática de las actividades de análisis, diseño, construcción, integración y pruebas de productos de software nuevos cumpliendo con los requisitos especificados y con las normativas de seguridad de información. |
| Descripción | El proceso de Desarrollo de Software se compone de uno o más ciclos de desarrollo. Cada ciclo está compuesto de las siguientes fases, cada fase debe incorporar controles de seguridad de información: - Inicio: Revisión del Plan de Desarrollo por los miembros del Equipo de Trabajo para lograr un entendimiento común del proyecto y para obtener el compromiso de su realización. - Requisitos: Conjunto de actividades cuya finalidad es obtener la documentación de la Especificación de Requisitos y Plan de Pruebas de Sistema, para conseguir un entendimiento común entre el cliente y el equipo del proyecto. - Análisis y Diseño: Ambas fases involucran un conjunto de actividades en las cuales se analizan los requisitos especificados para producir una descripción de la estructura de los componentes de software, la cual servirá de base para la construcción. Involucra la concepción de la arquitectura o diseño de alto nivel y la especificación detallada considerando los lineamientos y decisiones para incluir atributos de calidad del producto y seguridad de la solución. Como resultado se obtiene el Documento de Especificación del Sistema y el Plan de Pruebas de Integración. - Construcción: Conjunto de actividades para producir Componente(s) de software que correspondan con el Análisis y Diseño, así como la realización de pruebas unitarias. Como resultado se obtienen el (los) Componente(s) de software probados. - Integración Conjunto de actividades para integrar y probar los componentes de software, basadas en el Plan de Pruebas de Integración , con la finalidad de obtener el Software que satisfaga la Especificación del Sistema establecida. Se revisan los datos de entrada, el control de procesos internos, la integridad de los mensajes, la validación de los datos de salida y protección de los datos de prueba. Como resultado se obtiene el producto de Software para ser probado. - Pruebas. Conjunto de actividades para probar el software, basadas en el Plan de Pruebas de Sistema, con la finalidad de obtener el Software que satisfaga los requisitos especificados. Se genera la versión final del Manual de Usuario, Manual de Operación y Manual de Mantenimiento. Como resultado se obtiene el producto de Software probado y documentado. - Cierre: Integración final de la Configuración de Software generada en las fases para su entrega. Identificación y documentación de las Lecciones Aprendidas. Generación del Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora. Para generar los productos de cada una de estas fases se realizan las siguientes actividades: - Distribución de tareas, se asignan las responsabilidades a cada miembro del Equipo de Trabajo de acuerdo al Plan de Desarrollo. - Producción, verificación, validación o prueba de los productos, así como su corrección correspondiente. Se limita las modificaciones o cambios al sistema, se consideran los controles de seguridad sobre las mejoras solicitadas y se realizan a través del Procedimiento de Control de Cambios. - Generación del Reporte de Actividades. |
| Objetivos | - Lograr un entendimiento de las necesidades del cliente por el equipo de trabajo y estar de acuerdo con la solución propuesta mediante la ejecución de las actividades de la Fase de Requisitos. - Lograr que los productos de salida sean consistentes con los productos de entrada en cada fase de un ciclo de desarrollo mediante las actividades de verificación, validación o prueba, y mediante el control de cambios de los mismos. - Llevar a cabo las actividades de las fases de un ciclo mediante el cumplimiento del Plan de Desarrollo actual. - Garantizar que al final del desarrollo del sistema todos los requisitos funcionales estén trazados a los componentes. - Sustentar la realización de ciclos posteriores o proyectos de mantenimiento futuros mediante la integración de la Configuración de Software del ciclo actual. |
| Indicadores | - (O1) El cliente ha entendido, participado y aprobado la solución propuesta por el equipo de trabajo. - (O2) En cada fase de un ciclo se efectúan todas las actividades de verificación, validación o prueba, así como las correcciones correspondientes. - (O3) Las actividades planificadas en cada fase de un ciclo se realizan conforme a lo establecido en el Plan de Desarrollo. - (O4) Todos los requisitos funcionales se pueden rastrear en la Matriz de trazabilidad a nivel de componente. - (O5) La Configuración de Software está integrada por los productos generados en el ciclo. |
| Metas cuantitativas | Valor numérico o rango de satisfacción por indicador: Ejemplos: M1 que el 100% de los requisitos definidos han sido contemplados en la especificación del software. M2 que el 100% de los criterios de calidad definidos hayan sido contemplados en la especificación del software. M3 que el 80% del grupo técnico haya revisado y aprobado el documento de Especificación del Sistema. M4 que el 100% de productos generados en cada fase hayan sido revisados y aprobados |
| Responsabilidad y autoridad | Responsable: - Responsable de Desarrollo de Software Autoridad: - Responsable de Administración del Proyecto Específico |
| Procesos relacionados | Administración de un Proyecto Específico |

- Entradas

| Nombre | Fuente |
| --- | --- |
| Plan de Proyecto - Descripción del producto, - Objetivos del Proyecto, - Alcance - Entregables - Necesidad de negocio, - Supuestos y premisas - Restricciones. | Administración de un Proyecto Específico |
| Plan de Desarrollo - Proceso Específico - Equipo de Trabajo - Calendario | Administración de un Proyecto Específico |

- Salidas

| Nombre | Descripción | Destino | Plantilla Soporte | Forma de aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificación de Requisitos | Se compone de una introducción y una descripción de requisitos. Introducción: Descripción general del software y su uso en el ámbito de negocio del cliente. Descripción de requisitos: * Funcionales: Necesidades establecidas que debe satisfacer el software cuando es usado en condiciones específicas. Las funcionalidades deben ser adecuadas, exactas y seguras. Requisitos de Seguridad: Controles de Seguridad de la Información que deben ser incluidos en el software. * Interfaz con usuario: Definición de aquellas características de la interfaz de usuario que permiten que el software sea fácil de entender, aprender, que genere satisfacción y con el cual el usuario pueda desempeñar su tarea eficientemente. Incluyendo la descripción del prototipo de la interfaz. * Interfaces externas: Definición de las interfaces con otro software o con hardware. Especificación de niveles de calidad de diferentes atributos de calidad del sistema: * Confiabilidad: Especificación del nivel de desempeño del software con respecto a la madurez, tolerancia a fallas y recuperación. * Eficiencia: Especificación del nivel de desempeño del software con respecto al tiempo y a la utilización de recursos. * Mantenimiento: Descripción de los elementos que facilitarán la comprensión y la realización de las modificaciones futuras del software. * Portabilidad: Descripción de las características del software que permitan su transferencia de un ambiente a otro. * Restricciones de diseño y construcción: Necesidades impuestas por el cliente. * Legales y reglamentarios: Necesidades impuestas por leyes, reglamentos, entre otros. | Administración de un Proyecto Específico | No tiene plantilla | Ver1, Val1 |
| Especificación del Sistema | Este documento contiene la descripción textual y grafica de la estructura de los componentes de software. El cual consta de las siguientes partes: Arquitectónica: Contiene la estructura interna del sistema, es decir la descomposición del sistema en subsistemas. Así como la identificación de los componentes que integran los subsistemas y las relaciones de interacción entre ellos. Incluye los controles de seguridad que se han diseñado que contendrá el software a desarrollar. Detallada: Contiene el detalle de los componentes que permita de manera evidente su construcción y prueba en el ambiente de programación. | Administración de un Proyecto Específico | No tiene Plantilla | Ver5, Val2, Ver7 Val3 |
| Componente | Conjunto de unidades de código relacionadas. | Administración de un Proyecto Específico | No tiene plantilla | Prueba Unitaria Exitosa |
| Software | Conjunto de programas de cómputo, procedimientos, documentación y datos asociados. | Administración de un Proyecto Específico | No tiene plantilla | Prueba de integración exitosa, prueba de sistema exitosa |
| Configuración de Software | Conjunto consistente de productos de software, que incluye: - Especificación de Requisitos - Especificación del Sistema - Software - Prototipo de la Interfaz de Usuario - Matriz de Trazabilidad - Plan de Pruebas de Sistema - Reporte de Pruebas de Sistema - Reporte de Pruebas de Aceptación - Plan de Pruebas de Integración - Reporte de Pruebas de Integración - Plan de Pruebas de Atributos de calidad. - Reporte de Pruebas de Atributos de calidad. - Nivel de calidad de servicio alcanzado. - Manual de Usuario - Manual de Operación - Manual de Mantenimiento - Sistema de Seguimiento de Defectos - Casos de Prueba del Sistema | Administración de un Proyecto Específico | No tiene plantilla | Ninguna |
| Manual de Usuario | Documento electrónico o impreso que describe la forma de uso del software con base a la interfaz del usuario. Éste deberá ser redactado en términos comprensibles a los usuarios. Incluirá los controles de seguridad que el usuario debe conocer y sobre lo cuales debe responsabilizarse. | Administración de un Proyecto Específico | No tiene plantilla | Ver4 Ver11 |
| Manual de Operación | Documento electrónico o impreso que contenga la información indispensable para la instalación y administración del software, así como el ambiente de operación (sistema operativo, base de datos, servidores, etc.), parametrización y configuración de seguridad. Éste deberá ser redactado en términos comprensibles al personal responsable de la operación. | Administración de un Proyecto Específico | No tiene plantilla | Ver11 |
| Prototipo de Interfaz de Usuario | Primera aproximación a la interfaz de la herramienta que va a usar el usuario. | Administración de un Proyecto Específico | No tiene plantilla | Ninguna |
| Manual de Mantenimiento | Documento electrónico o impreso que describe la Configuración de Software y el ambiente usado para el desarrollo y pruebas (compiladores, herramientas de análisis y diseño, construcción y pruebas). Este deberá ser redactado en términos comprensibles al personal de mantenimiento. | Administración de un Proyecto Específico | No tiene plantilla | Ver13 |
| Reporte de Actividades | Registro periódico de actividades, fechas de inicio y fin, responsables y mediciones, tales como: - tiempo de producción, de corrección, de verificación y de validación, - defectos encontrados en verificación, validación o prueba, implementación de controles de seguridad, - tamaño de productos. | Administración de un Proyecto Específico | No tiene plantilla | Ninguna |
| Lecciones Aprendidas | Registro de mejores prácticas, problemas recurrentes y experiencias exitosas en la solución de problemas, encontrados en un ciclo de desarrollo. | Repositorio de lecciones aprendidas | No tiene plantilla | Ninguna |
| Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora | Registro que contiene: - Mediciones de los indicadores del proceso de Desarrollo de Software (ver Mediciones). - Sugerencias de mejora al proceso de Desarrollo de Software (métodos, herramientas, formatos, estándares, etc.). - Recomendaciones para alcanzar los niveles de calidad esperados. | Administración de un Proyecto Específico | No tiene plantilla | Ninguna |
| Matriz de Trazabilidad | Relación entre los requisitos, elementos análisis y diseño, componentes y planes de pruebas. | Administración de un Proyecto Específico | No tiene plantilla | Ver5 Ver9 |
| Plan de Pruebas de Sistema | Identificación de pruebas requeridas para el cumplimiento de los requisitos especificados | Administración de un Proyecto Específico | No tiene plantilla | Ver2 |
| Reporte de Pruebas de Sistema | Registro de participantes, fecha, lugar, duración y de defectos encontrados. | Administración de un Proyecto Específico | No tiene plantilla | Ninguna |
| Reporte de Pruebas de Aceptación | Registro de participantes, fecha, lugar, duración y de defectos de aceptación encontrados. | Administración de un Proyecto Específico | No tiene plantilla | Ninguna |
| Plan de Pruebas de Integración | Descripción que contiene: * El orden de integración de los componentes o subsistemas, guiado por la parte arquitectónica del Análisis y Diseño. * Pruebas que se aplicarán para verificar la interacción entre los componentes. | Administración de un Proyecto Específico | No tiene plantilla | Ver5 |
| Reporte de Pruebas de Integración | Registro de participantes, fecha, lugar, duración y de defectos encontrados. | Administración de un Proyecto Específico | No tiene plantilla | Ninguna |
| Sistema de Seguimiento de Defectos | Registro en el que se anotan todos los defectos encontrados en el producto. | Administración de un Proyecto Específico | No tiene Plantilla | Ninguna |
| Casos de Prueba del Sistema | Conjunto de todas las pruebas ejecutadas sobre el sistema. Incluye también las pruebas de Aceptación y las de Seguridad. | Administración de un Proyecto Específico | No tiene plantilla | Ver10 |
| Plan de Pruebas deatributo de calidad o propiedad | Descripción que contiene: *Controles implementados a probar *Parametrización a probar, *Resultados esperados | Administración de un proyecto Específico | No tiene plantilla | Ver3 |
| Reporte de atributo de calidad | Registro de participantes, fecha, lugar, duración y de defectos encontrados. | Administración de un Proyecto Específico | No tiene plantilla | Ninguna |
| Nivel de atributo de calidad alcanzado | Registro de los controles de seguridad implementados a satisfacción y su brecha contra los requisitos de seguridad solicitados como estandar. | Administración de un Proyecto Específico | No tiene Plantilla | Ninguna |

- Productos internos

| Nombre | #### Descripción | Plantilla Soporte | Forma de aprobación |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporte(s) de Verificación | Registro de participantes, fecha, lugar, duración y defectos encontrados. | Reporte de Verificación | Ninguna |
| Reporte(s) de Validación | Registro de participantes, fecha, lugar, duración y defectos encontrados. | Reporte de Validación | Ninguna |
| Reporte de estado de la configuración | La configuración, cambios realizados e información asociada. |  |  |

- Prácticas

| Roles involucrados y competencias | Identificación de roles involucrados y competencias requeridas. Abreviatura; Rol; Competencias. RAPE; Responsable de la Administración del Proyecto Específico; Capacidad de liderazgo con experiencia en la toma de decisiones, planificación estratégica, manejo de personal y desarrollo de software.. RD; Responsable de Desarrollo de Software; Conocimiento y experiencia en el desarrollo de software.. AN; Analista; Conocimiento y experiencia en la obtención, especificación y análisis de los requisitos.. DU; Diseñador de la Interfaz de Usuario; Conocimiento en diseño de interfaces de usuario y criterios ergonómicos.. DI; Diseñador; Conocimiento y experiencia en el diseño de la estructura de los componentes de software.. PR; Programador; Conocimiento y/o experiencia en la programación, integración y pruebas unitarias.. RPU; Responsable de Pruebas; Conocimiento y experiencia en la planificación y realización de pruebas de integración y de sistema.. RE; Revisor; Conocimiento en las técnicas de revisión y experiencia en el desarrollo de software.. RM; Responsable de Manuales; Conocimiento en las técnicas de redacción y experiencia en el desarrollo de software.. ET; Equipo de Trabajo; Conocimiento y experiencia de acuerdo a su rol.. CL; Cliente; Interpretación del estándar de la especificación de requisitos.. US; Usuario; Ninguna. AR; Arquitecto; Conocimiento de atributos de calidad y estrategias para alcanzarlos, de la plataforma tecnológica, objetivo, conocimiento de los recursos existentes que pueden ser reutilizados, visión global del negocio y de las soluciones de arquitectura que garantizan la evolución del sistema. ST; Soporte Técnico; Conocimiento de la plataforma objetivo y de los lineamientos existentes en la empresa cliente para el despliegue de componentes y al operación de sistema. |
| --- | --- |

- Actividades

- Se asocian a los objetivos y describen las tareas y roles responsables.

| Rol | Descripción |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1. Realización de la Fase de Inicio (O3) |  |  |  |  |
| Entradas |  | Plan de Desarrollo, Plan de Proyecto |  |  |
| RD ET |  | - Revisar con los miembros del equipo de trabajo el Plan de Proyecto y el Plan de Desarrollo actual para lograr un entendimiento común y obtener su compromiso con el proyecto. |  |  |
| ET |  | - Si no es la primera iteración entonces se debe revisar y entender la configuración de software de la versión a modificar. |  |  |
| RD |  | - Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas. |  |  |
| Salidas |  | Reporte de Actividades |  |  |
| A2. Realización de la Fase de Requisitos (O1, O3, O7) |  |  |  |  |
| Entradas |  | Plan de Desarrollo |  |  |
| RD AN |  | - Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo según su rol, de acuerdo al Plan de Desarrollo actual. |  |  |
| AN CL US ES |  | - Levantar los requisitos. - Identificar y consultar fuentes de información (clientes, usuarios, sistemas previos, documentos, etc.) para obtener nuevos requisitos. - Realizar reuniones de trabajo con los usuarios seleccionados para levantar los requisitos - Analizar los requisitos identificados para delimitar el alcance y su factibilidad, considerando las restricciones del ambiente del negocio del cliente o del proyecto. - Identificar y establecer los requisitos de calidad del producto requeridos de acuerdo a las condiciones existentes - Elaborar el prototipo de la interfaz con el usuario. cuando sea necesario. - Hacer trazabilidad entre los requisitos y los objetivos del sistema - Negociar los requisitos con los involucrados - Generar o actualizar la Especificación de Requisitos. |  |  |
| RE DU |  | - Verificar la Especificación de Requisitos (Ver1) |  |  |
| AN DU |  | - Corregir los defectos encontrados en la Especificación de Requisitos con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. |  |  |
| CL US RPU |  | - Validar la Especificación de Requisitos (Val1). |  |  |
| AN DU |  | - Corregir los defectos encontrados en la Especificación de Requisitos con base en el Reporte de Validación y obtener la aprobación de las correcciones. |  |  |
| RPU AN |  | - Elaborar o modificar Plan de Pruebas de Sistema. |  |  |
| RE |  | - Verificar el Plan de Pruebas de Sistema(Ver2). |  |  |
| RPU |  | - Corregir los defectos encontrados en el Plan de Pruebas de Sistema con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. |  |  |
| ES |  | - Elaborar o modificar el Plan de Pruebas de atributo de calidad |  |  |
| RS |  | - Verificar el Plan de Pruebas de atributo de Calidad (Ver3). |  |  |
| AN ES |  | - Corregir los defectos encontrados en el Plan de Pruebas de atributo de calidad con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. |  |  |
| RM |  | - Documentar la versión preliminar del Manual de Usuario o modificar el manual existente. |  |  |
| RE |  | - Verificar el Manual de Usuario (Ver4). |  |  |
| RM |  | - Corregir los defectos encontrados en el Manual de Usuario con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. |  |  |
| RD |  | - Incorporar Especificación de Requisitos, Plan de Pruebas de Sistema y Manual de Usuario como líneas base a la Configuración de Software. |  |  |
| RD |  | - Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas. |  |  |
| Salidas |  | Especificación de Requisitos Plan de Pruebas del Sistema Plan de Pruebas de atributos de calidad Manual de Usuario Reporte de Actividades |  |  |
| A3. Realización de la Fase de Análisis (O1, O3, O4, O5) |  |  |  |  |
| Entradas |  | Plan de Desarrollo |  |  |
| RD AN DI |  | - Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo según su rol, de acuerdo al Plan de Desarrollo actual. |  |  |
| AN DI DU AR ST |  | - Levantar la Especificación del Sistema - Elaborar el modelo conceptual que representa las entidades relevantes del sistema. - Analizar la Especificación de Requisitos para modelar las unidades funcionales del sistema. - Actualizar las matrices de trazabilidad de los requisitos con las unidades funcionales del sistema. - Especificar el detalle de la apariencia y el comportamiento de la interfaz con base en la Especificación de Requisitos de forma que se puedan prever los recursos para su implementación. - Especificar los niveles de calidad de servicio requeridos para cada unidad funcional. - Especificar atributos de calidad. - Definir relevancia de implementación de las unidades funcionales según su impacto en la arquitectura. - Generar la Especificación del Sistema. - Generar la Matriz de Trazabilidad. |  |  |
| RE |  | - Verificar la Especificación del Sistema y la Matriz de Trazabilidad (Ver5). |  |  |
| AN DI DU |  | - Corregir los defectos encontrados en la Especificación del Sistema y en la Matriz de Trazabilidad con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. |  |  |
| CL RPU |  | - Validar la Especificación del Sistema (Val2). |  |  |
| AN DI DU |  | - Corregir los defectos encontrados en la Especificación del Sistema con base en el Reporte de Validación y obtener la aprobación de las correcciones. |  |  |
| RPU |  | - Elaborar o modificar Plan de Pruebas de Integración. |  |  |
| RE |  | - Verificar el Plan de Pruebas de Integración (Ver6). |  |  |
| RPU |  | - Corregir los defectos encontrados en el Plan de Pruebas de Integración con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. |  |  |
| RD |  | - Incorporar la Especificación del Sistema, Matriz de Trazabilidad y Plan de Pruebas de Integración como líneas base a la Configuración de Software. |  |  |
| RD |  | - Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas. |  |  |
| Salidas |  | Especificación del Sistema Matriz de Trazabilidad Plan de Pruebas de Integración Configuración del Software Reporte de Actividades |  |  |
| A4. Realización de la Fase de Diseño (O1, O3, O5, O6) |  |  |  |  |
| Entradas |  | Plan de Desarrollo |  |  |
| RD AN DI |  | - Planificar las tareas de diseño de alto nivel y distribuirlas a los miembros del equipo de trabajo según su rol, de acuerdo al Plan de Desarrollo actual. |  |  |
| RAPE, RD |  | - Investigar la existencia de componentes para su reutilización en el proyecto |  |  |
| AN, Di, DU, AR ST |  | - Refinar la Especificación del Sistema, - Analizar la Especificación del Sistema para generar la descripción de la estructura interna del sistema y su descomposición en subsistemas, y éstos a su vez en componentes, definiendo las interfaces entre ellos. - Definir las tácticas de arquitectura a utilizar para satisfacer atributos de calidad. - Identificar las soluciones alternativas y definir la arquitectura candidata del sistema. - Identificar los componentes reutilizables que serán aplicados al producto. - Definir la plataforma tecnológica en la que se implementará el sistema - Describir el detalle de los componentes que permita su construcción de manera evidente. - Realizar el modelo de datos para los objetos que requieren persistencia - Actualizar la Especificación del Sistema para que incluya las decisiones de arquitectura. - Actualizar la Matriz de Trazabilidad. - Definir el modelo de datos en el ambiente de desarrollo |  |  |
| AR |  | - Realizar la evaluación de la arquitectura para asegurar el cumplimiento de los atributos de calidad. |  |  |
| RD, CL |  | - Presentar la arquitectura candidata al cliente y lograr su aprobación |  |  |
| RE |  | - Verificar la Especificación del Sistema y la Matriz de Trazabilidad (Ver7). |  |  |
| AN DI DU |  | - Corregir los defectos encontrados en la Especificación del Sistema y en la Matriz de Trazabilidad con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. |  |  |
| CL RPU |  | - Validar la Especificación del Sistema (Val3). |  |  |
| AN DI |  | - Corregir los defectos encontrados en la Especificación del Sistema con base en el Reporte de Validación y obtener la aprobación de las correcciones. |  |  |
| RAPE RD |  | - Realizar la estimación de construcción de cada unidad funcional. |  |  |
| RD |  | - Incorporar la Especificación del Sistema, Matriz de Trazabilidad como líneas base a la Configuración de Software. |  |  |
| RD |  | - Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas. |  |  |
| RD |  | - Ajustar el equipo de trabajo de acuerdo a las demandas de construcción |  |  |
| Salidas |  | Especificación del Sistema Matriz de Trazabilidad Configuración del Software Reporte de Actividades |  |  |
| A5. Realización de la Fase de Construcción (O1, O3) |  |  |  |  |
| Entradas |  | Plan de Desarrollo, Especificación del Sistema, Configuración del software |  |  |
| RD |  | - Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo según su rol, de acuerdo al Plan de Desarrollo actual. |  |  |
| PR |  | - Construir o modificar el(los) Componente(s) de software: - Implementar o modificar Componente(s) con base a la parte detallada de la Especificación del Sistema. - Implementar el modelo de datos en la tecnología seleccionada. |  |  |
| PR RD |  | A5.3 Realizar pruebas unitarias - Definir y aplicar pruebas unitarias para verificar que el funcionamiento de cada componente esté acorde con la parte detallada de la Especificación del Sistema. - Corregir los defectos encontrados hasta lograr pruebas unitarias exitosas (sin defectos). - Actualizar la Matriz de Trazabilidad, incorporando los componentes construidos o modificados. |  |  |
| RE |  | - Verificar la Matriz de Trazabilidad (Ver9). |  |  |
| PR |  | - Corregir los defectos encontrados en la Matriz de Trazabilidad con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. |  |  |
| RD |  | - Incorporar Componentes, Registro de Rastreo y casos de prueba unitaria como líneas base a la Configuración de Software. |  |  |
| Salidas |  | Componente(s) Matriz de Trazabilidad Configuración del Software |  |  |
| A6. Realización de la Fase de Integración (O1, O3) |  |  |  |  |
| Entradas |  | Plan de Desarrollo, Especificación del Sistema, Configuración del software |  |  |
| RD |  | - Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo según su rol, de acuerdo al Plan de Desarrollo actual. |  |  |
| PR RPU |  | - Realizar integración y pruebas. - Verificar que todas las unidades funcionales están listas para su integración - Crear el procedimiento de generación del programa distribuible de acuerdo a la plataforma objetivo - Integrar todas las unidades funcionales de acuerdo al procedimiento definido - Aplicar las pruebas siguiendo el Plan de Pruebas de Integración, documentando los resultados en un Reporte de Pruebas de Integración. - Reportar los defectos encontrados en el Sistema de Seguimiento de Defectos. - Corregir los defectos encontrados hasta lograr una prueba de integración exitosa (pruebas de regresión) - Actualizar la Matriz de Trazabilidad. |  |  |
| RD |  | - Incorporar Software, Reporte de Pruebas de Integración, Matriz de Trazabilidad, como líneas base a la Configuración de Software. |  |  |
| RD |  | - Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas. |  |  |
| Salidas |  | Configuración del Software actualizado como - Software - Reporte de Pruebas de Integración - Sistema de Seguimiento de Defectos - Matriz de Trazabilidad - Reporte de Actividades |  |  |
| A7. Realización de la Fase de Pruebas de Sistema (O1, O3, O7) |  |  |  |  |
| Entradas |  | Plan de Desarrollo, Configuración de Software, Especificación de Sistema |  |  |
| RD |  | - Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo según su rol, de acuerdo al Plan de Desarrollo actual. |  |  |
| RPU, ES |  | A.7.2 Diseñar los Casos de Prueba del Sistema en base a al Plan de Pruebas del Sistema y demás planes de prueba. - Diseñar los casos de prueba funcionales - Diseñar los casos de prueba de atributos de calidad (eficiencia, usabilidad, portabilidad, etc.) - Diseñar los casos de prueba de aceptación del sistema |  |  |
| RPU, ES |  | A7.3 Verificar los casos de prueba del sistema (Ver10). Reportar los defectos encontrados |  |  |
| RPU, RS |  | A7.4 Corregir los defectos encontrados en los Casos de Prueba del Sistema con base en el Reporte de Verificación. |  |  |
| RPU CL, RS |  | A7.5 Validar los Casos de Prueba del Sistema (Val4). |  |  |
| RPU |  | A7.6 Corregir los defectos encontrados en los Casos de Prueba del Sistema con base en el Reporte de Validación y obtener la aprobación de las correcciones. |  |  |
| RPU |  | A7.7 Realizar pruebas del sistema en el ambiente de pruebas (Ver10). Instalar el producto en el ambiente de pruebas Preparar los scripts y datos de prueba Realizar las pruebas del sistema basadas en los casos de prueba diseñados Reportar los defectos encontrados en el Sistema de Seguimiento de Defectos |  |  |
| RPU |  | A7.9 Realizar las Pruebas de atributos de calidad: - Ejecutar los Casos de Prueba del Sistema siguiendo el Plan de Pruebas específico al atributo de calidad.. - Reportar los defectos encontrados en el Sistema de Seguimiento de Defectos Identificar y comunicar el Nivel de calidad alcanzado en el atributo. |  |  |
| PR |  | A7.8 Realizar las correcciones de acuerdo al Sistema de Seguimiento de Defectos |  |  |
| PR, RPU, CL |  | A7.8 Realizar las Pruebas de Aceptación del Sistema - Ejecutar los Casos de Prueba del Sistema, en el entorno definido por el cliente siguiendo el Plan de Pruebas del Sistema, documentando los resultados en un Reporte de Pruebas de Aceptación. - Reportar los defectos encontrados en el Sistema de Seguimiento de Defectos |  |  |
| PR |  | A7.10 Corregir los defectos encontrados Realizar las correcciones de acuerdo al el Sistema de Seguimiento de Defectos |  |  |
| RD |  | A7.11 Verificar y Cerrar los defectos - Verificar que las correcciones se realizaron y que los defectos pueden ser cerrados (pruebas de regresión) - Actualizar la Matriz de Trazabilidad para cerrar los defectos |  |  |
| RM |  | A7.12 Documentar el Manual de Operación o modificar el manual existente. |  |  |
| RE |  | A7.13 Verificar el Manual de Operación (Ver11). |  |  |
| RM |  | A7.14 Corregir los defectos encontrados en el Manual de Operación con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. |  |  |
| RM |  | A7.15 Documentar el Manual de Usuario o modificar el existente. |  |  |
| RE |  | A7.16 Verificar el Manual de Usuario (Ver12). |  |  |
| RM |  | A7.18 Corregir los defectos encontrados en el Manual de Usuario con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. |  |  |
| RD |  | A7.19 Incorporar, Matriz de Trazabilidad, Manual de Operación y Manual de Usuario como líneas base a la Configuración de Software. |  |  |
| RD |  | A7.20 Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas. |  |  |
| Salidas |  | Configuración de Software actualizada con información de: - Casos De Prueba del Sistema - Reporte de Pruebas del Sistema - Reporte de Pruebas de Aceptación del Sistema - Reporte de Pruebas de Seguridad - Manual de Operación - Matriz de Trazabilidad - Sistema de Seguimiento de Defectos - Manual de Usuario - Reporte de Actividades |  |  |
| A8. Realización de la Fase de Cierre (O2, O7) |  |  |  |  |
| Entradas |  | Plan de desarrollo, Configuración del Software |  |  |
| RM |  | - Documentar el Manual de Mantenimiento o modificar el existente. |  |  |
| RE |  | - Verificar el Manual de Mantenimiento (Ver13). |  |  |
| RM |  | - Corregir los defectos encontrados en el Manual de Mantenimiento con base en el Reporte de Verificación y obtener la aprobación de las correcciones. |  |  |
| RD |  | - Incorporar Manual de Mantenimiento como línea base a la Configuración de Software. |  |  |
| RM |  | - Capacitar al cliente en su entorno de trabajo - Definir temas y agenda de la capacitación - Definir los recursos que requiere la capacitación - Realizar la capacitación - Controlar la asistencia a la capacitación - Solicitar evaluación de la capacitación |  |  |
| RD ET |  | - Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la Base de Conocimiento. Como ejemplo, se pueden considerar mejores prácticas, experiencias exitosas de manejo de riesgos, problemas recurrentes, entre otras. |  |  |
| RD ET |  | - Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora |  |  |
| RD |  | - Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas |  |  |
| Salidas |  | Manual de Mantenimiento Configuración del Software Lecciones Aprendidas Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora Reporte de Actividades Niveles de calidad alcanzados en los distintos atributos de calidad |  |  |
| Diagrama de flujo de trabajo |  |  | Diagrama de actividades de UML, donde se especifican las actividades del flujo de trabajo y los roles (utilizando carriles) |  |

| Verificaciones y validaciones |  |  | Se definen las verificaciones y validaciones asociadas a los productos generados en las actividades que se mencionan. En la verificación como en la validación se identifican los defectos que deben corregirse antes de continuar con las actividades posteriores. La validación de un producto puede ser interna (dentro de la organización) o externa (por el cliente) con la finalidad de obtener su autorización. Se recomienda que las validaciones se efectúen una vez que las verificaciones asociadas al producto sean realizadas. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificación o Validación | Actividad |  |  | Producto | Rol | CLineamientos de Verificación o ValidaciónC |
| Ver1 | A2.3 |  |  | Especificación de Requisitos | RE | Verificar la claridad de redacción de la Especificación de Requisitos y su consistencia con la Descripción del Producto y con el estándar de documentación requerido en el Proceso Específico. Adicionalmente revisar que los requisitos sean completos y no ambiguos o contradictorios. - Por cada atributo de calidad relevante verificar su especificación. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Verificación. |
| Val1 | A2.8 |  |  | Especificación de Requisitos | CL, US, RPU | Validar que la Especificación de Requisitos cumple con las necesidades y expectativas acordadas. Para cada atributo de calidad relevante incluir las pruebas correspondientes: Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Validación. |
| Ver2 | A2.11 |  |  | Plan de Pruebas de Sistema | RE | Verificar consistencia del Plan de Pruebas de Sistema con la Especificación de Requisitos y con el estándar de documentación requerido en el Proceso Específico.. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Verificación. |
| Ver3 | A2.14 |  |  | Plan de Pruebas de Seguridad | RS | Verificar que el Plan de Pruebas de Seguridad es consistente con la Especificación de Requisitos Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Verificación. |
| Ver4 | A2.17 |  |  | Manual de Usuario | RE | Verificar consistencia del Manual de Usuario con la Especificación de Requisitos y con el estándar de documentación requerido en el Proceso Específico. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Verificación. |
| Ver5 | A3.3 |  |  | Especificación del Sistema Matriz de Trazabilidad | RE, ES | Verificar claridad de la documentación de la Especificación del Sistema, su factibilidad y la consistencia con la Especificación de Requisitos y con el estándar de documentación requerido en el Proceso Específico. Verificar que la Matriz de Trazabilidad contenga las relaciones adecuadas entre los requisitos y los elementos de la Especificación del Sistema. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Verificación. |
| Val2 | A3.5 |  |  | Especificación del Sistema | CL, RPU, ES | Validar que la Especificación del Sistema cumple con las necesidades y expectativas acordadas con el cliente. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Validación. |
| Ver6 | A3.8 |  |  | Plan de Pruebas de Integración | RE | Verificar consistencia del Plan de Pruebas de Integración con la Especificación del Sistema y con el estándar de documentación requerido en el Proceso Específico. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Verificación. |
| Ver7 | A4.6 |  |  | Especificación del Sistema Matriz de Trazabilidad | RE, ES | Verificar que en la arquitectura incluida en la Especificación del Sistema están representadas todas las unidades funcionales del sistema. Verificar que la Matriz de Trazabilidad contenga las relaciones adecuadas entre los requisitos y los elementos de la Especificación del Sistema. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Verificación. |
| Val3 | A4.8 |  |  | Especificación del Sistema | RAPE, RD, ES | Validar que la Arquitectura de la Especificación del Sistema cumple con las necesidades especificadas en la etapa de análisis. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Validación. |
| Ver8 | A4.12 |  |  | Plan de Desarrollo | RE | Verificar que los ciclos definidos corresponde con las necesidades de la arquitectura. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Verificación. |
| Ver9 | A5.3 |  |  | Matriz de Trazabilidad | RE | Verificar que la Matriz de Trazabilidad contenga las relaciones adecuadas entre los elementos de la Especificación del Sistema y los componentes. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Verificación. |
| Ver10 | A7.3 |  |  | Casos de Prueba del Sistema | AN, PR, DI, RS | Verificar que los Casos de Prueba del Sistema se ajustan al Plan de Pruebas del Sistema y al Plan de Pruebas de Seguridad. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Verificación. |
| Val4 | A7.5 |  |  | Casos de Prueba del Sistema | AN, PR, DI, RS | Validar los Casos de Prueba del sistema con la Especificación de Requisitos para asegurar que las pruebas abarcan toda la funcionalidad definida por esta. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Validación. |
| Ver11 | A7.10 |  |  | Manual de Operación | RE | Verificar la consistencia del Manual de Operación con el Software y con el estándar de documentación requerido en el Proceso Específico. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Verificación. |
| Ver12 | A7.13 |  |  | Manual de Usuario | RE | Verificar consistencia del Manual de Usuario con el sistema de Software y con el estándar de documentación requerido en el Proceso Específico. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Verificación. |
| Ver13 | A8.2 |  |  | Manual de Mantenimiento | RE | Verificar consistencia del Manual de Mantenimiento con la Configuración de Software y con el estándar de documentación requerido en el Proceso Específico. Los defectos encontrados se documentan en un Reporte de Verificación. |
| Recursos de infraestructura |  | Actividad; Recurso. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8; Herramienta para documentación.. A2; Herramientas para la Especificación de Requisitos.. A3; Herramientas para el Análisis. A4; Herramientas para el Diseño.. A5; Herramientas para la construcción. A5, A6, A7; Herramientas para la realización de pruebas y de seguridad.. |
| Mediciones |  | Mediciones que se establecen para evaluar los indicadores del proceso. Las mediciones se identifican como M1, M2, etc. y entre paréntesis se especifica la identificación del indicador que le corresponde. |  |  |  |  |
| Medición |  | Indicador |  | Objeto de medición | Rol | Mecanismo de medición |
| M1 |  | I1 |  | Reportes de Verificación, Reportes de Validación y Reportes de Pruebas | RAPE | Revisar los Reportes de Verificación, Reportes de Validación y/o reportes de pruebas de cada fase para la confirmación de que se han realizado estas actividades y se han incorporado las correcciones. |
| M2 |  | I2 |  | Configuración del Software | RD | Revisar la Configuración de Software para comprobar que los productos que la integran son los mismos que se generaron en el ciclo. |
| M3 |  | I3 |  | Plan de Desarrollo Actual | RD | Comparar el Plan de Desarrollo actual para cada fase con el Reporte de Actividades correspondiente para conocer la desviación contra lo planificado. |
| M4 |  | I4 |  | Especificación del Sistema | RD | Se comprueba que en la Especificación del Sistema se han tenido en cuenta todos los requisitos planteados por el usuario. |
| M5 |  | I5 |  | Satisfacción del Cliente | AN, RD | Comprobar que el cliente está satisfecho con su grado de participación en las primeras etapas de la construcción y este esta de acuerdo con la solución propuesta |
| M6 |  | I6 |  | Especificación del Sistema | AN, RD | Comprobar que la Especificación de Sistema contempla todos los requisitos no funcionales, asi como las consideraciones debidas a la infraestructura usada. |
| M7 |  | I7 |  | Nivel de Seguridad Acanzado | RS | Comprobar que el nivel de Seguridad Alcanzado se corresponde con el Nivel de Seguridad Requerido del Plan de Desarrollo |

- Guías de ajuste

Descripción de posibles modificaciones al proceso que no deben afectar los objetivos del mismo.

| Requisitos: Especificación de Requisitos | La Especificación de Requisitos puede incluir un prototipo de interfaz con el usuario sencilla, que inclusive no tenga funcionalidad y del documento de requisitos de seguridad estándar. |
| --- | --- |
| Requisitos: Manual de Usuario | En la fase de Requisitos se puede omitir la elaboración o actualización del Manual del Usuario, así como su verificación. Sin embargo esta actividad se deberá realizar a más tardar en la fase de integración y pruebas. |
| Requisitos: Plan de Pruebas de Sistema | El Plan de Pruebas de Sistema se puede validar con el cliente, en caso que se acuerde con él y con el Equipo de Seguridad. |
| Análisis: Especificación del Sistema | En caso que se acuerde con el cliente, se puede omitir la validación del Especificación del Sistema, pero se debe validar con el Equipo de Seguridad. |
| Diseño: Especificación del Sistema | En caso que se acuerde con el cliente, se puede omitir la validación del Especificación del Sistema. |
| Construcción: Revisión entre colegas del código | Antes de realizar pruebas unitarias se pueden incluir revisiones entre colegas para verificar el código de los componentes con respecto a la Especificación del Sistema. El beneficio de estas revisiones es la disminución del número de defectos de fases posteriores y el tiempo de corrección. |
| Construcción: Pruebas unitarias | Las pruebas unitarias se pueden definir de manera sistemática y documentada siguiendo el estándar IEEE Std 1008-1987 (R 1993) Standard for Software Unit Testing. |
| Construcción: Prototipo de interfaz | En la fase de Construcción se puede agregar la elaboración o modificación del prototipo de la interfaz para realizar una prueba con el usuario, con el fin de identificar defectos críticos de uso. Si no se cuenta con los usuarios para la prueba de interfaz puede recurrirse a la revisión de un experto o se pueden escoger individuos de un perfil similar. |
| Reporte de Actividades | Las mediciones requeridas en el Reporte de Actividades pueden ser modificadas de acuerdo a las necesidades de la organización o del proyecto. |
| Cierre | Cuando el APE y RD son la misma persona se omiten las actividades A8.7 y A.8.8 y se realizan conjuntamente con las actividades de cierre establecidas en APE. |