Trabajo Práctico I: Plan de SQA para un proyecto

Objetivos:

En su empresa se ha creado el Área de Calidad, y ahora se le ha encargado elaborar el plan de SQA para su primer proyecto.

Antecedentes del proyecto:

El documento adjunto “Requerimientos” contiene los requerimientos que han sido levantados para realizar la estimación del tamaño del proyecto.

La planilla Excel adjunta “Estimación” contiene la tabulación del esfuerzo productivo del proyecto.

La carta Gantt adjunta “Gantt” contiene las actividades y fechas del proyecto.

Trabajo:

Usted, junto al equipo de proyecto, debe elaborar el plan de SQA para este proyecto, el cual debe ser presentado a la Gerencia. Este plan debe contener los elementos necesarios de las actividades de SQA que se deben realizar al proyecto, además de la siguiente información:

- Objetivos del plan

- Recursos necesarios (personas y equipos)

  - Personas, conocimientos (roles)

  - Equipamiento necesario

  - Justificación de los recursos (por cada rol indicado, y por cada equipamiento incluido)

- Descripción de las actividades, incluyendo criterios de aceptación

- Resumen del costo del plan de SQA

Por otro lado, debe realizar la estimación del esfuerzo y cálculo de los costos del plan de SQA (planilla Excel):

- Estimación del esfuerzo de las actividades de SQA

- Costos de dichas actividades (los que se suman a los costos del resto del proyecto)

Además, es necesario actualizar la Carta Gantt con las actividades del plan de SQA, incluyendo modificación de las dependencias si fuera necesario.

Entregables:

Usted debe entregar:

- Un informe donde se describa el plan de SQA del proyecto

  - Incluir nombre de grupo y nombre de cada uno de los integrantes

- Una planilla con el cálculo de esfuerzo y costos de SQA

- Carta Gantt con las actividades de SQA

- Presentación Powerpoint con un resumen del trabajo

Entrega:

- A las 20.30 hrs

- Presentaciones de 20.30 a 21.30 hrs