### DIPLOMA DE PREPARACION Y EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS

#### Programa 2009

##### CURSO		: GESTIÓN DE PROYECTOS

ProfesoRA 	: EDUARDO CONTRERAS

Objetivo:

Los alumnos identifican y definen las actividades del proyecto, así como el tiempo necesario para su ejecución, y la coordinación entre las mismas de modo de lograr las metas propuestas. Los alumnos, a partir de la información anterior, determinan los recursos requeridos,  cantidades y cantidades.

Contenidos Básicos:

1.-El ciclo de vida de los proyectos y la Gestión a de Proyectos

2.- Estudio de antecedentes y definición del alcance proyecto.

3.- Identificar componentes y respectivas actividades. Métodos PERT y CPM.

4.- Identificar relaciones de precedencia entre actividades.

5.- Carta Gantt y curvas de uso de recursos

6.- Sesión práctica: ingreso de datos de un proyecto con MS Project, presentación de un ejemplo de enlazamiento de tareas, verificar duración del proyecto. Identificar y resaltar la ruta crítica.

7.- Asignación de recursos – nivelación y optimización

8.- Aceleración de mallas

9.- Desarrollo de la malla nodo-actividad del proyecto

10.- Sesión práctica de asignación de recursos y nivelación

Metodología:

Clases y ejercicios prácticos en MS Project

Bibliografía:

Briceño, Pedro (2006) Administración y Dirección Estratégica de Proyectos.  3ª Edición. Universidad de Chile-AF Process