## Slide 1
BHP BILLITON
PAMPA NORTE
Gestión de Proyectos
Guía de Aprendizaje para el Participante
Notes: <number>

## Slide 2
Día 1
  ¿Por qué fracasan los proyectos?
  Interpretación alternativa de proyectos
  Distinciones de coordinación
  Identificación y articulación de un proyecto
  Guías de trabajo
Agenda del curso
<number>

## Slide 3
Día 2
  Valor y Desperdicio
    Evaluación
  Declaración de clientes
  Nuevas Prácticas de Trabajo
    Competencias y Entrenamiento
  Propuesta de Valor
  Redes de Ayuda
Agenda del curso
<number>

## Slide 4
Día 3
  Métricas de Evaluación
  Desarrollo del proyecto
  Construcción de la oferta
Día 4
  Plan de seguimiento
  Presentación del proyecto.
Agenda del curso
<number>

## Slide 5: ¿De donde partimos?
Comprender el “estado de las cosas”
Conocer y caracterizar a los clientes
Las tensiones políticas
El poder (activos, pasivos y acumulación)
Espacios de confianza y colaboración
<number>

## Slide 6
El Estado de las Cosas
Estrategia, Alineamiento y Procesos
<number>
Notes: <number>

## Slide 7: 1. El desafío que enfrenta el país
Slide <number>

## Slide 8: 1. El desafío que enfrenta el país Chile se está quedando atrás
PGB per Capita en Chile y la brecha con EE.UU.. (1820-2006)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1820
1825
1830
1835
1840
1845
1850
1855
1860
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
Años
PGB Per Capita Chile (1990 US$, PPP)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
PGB Per Capita Chile/PGB Per Capita EE.UU.
Fuente: Basado en Maddison, A. (2008) “Historical Statistic for the World Economy: 1 – 2006”
Slide <number>
Notes: Chile no esta reduciendo la brecha que nos separa de las economías desarrolladas a las tasas requeridas: La brecha de PGB per capita entre Chile y el primer mundo se amplio durante la mayor parte del Siglo. XX. Sólo a partir de mediados de los 1980s la brecha comenzó a disminuir. Inicialmente (entre 1985 y 1995 aprox.) lo hizo a una tasa significativa, pero a partir de fines de los 1990s este dinamismo disminuyó y si bien se percibe una disminución en la brecha, las tasas de crecimiento no son las requeridas.
Si miramos la evolución del Producto Geográfico Bruto per cápita (PGB per cápita) de Chile (La línea roja) podemos apreciar que el país ha mantenido una tendencia de crecimiento a lo largo de toda su historia.
Lo anterior se puede ver como un éxito del país en materia de desarrollo económico. Sin embargo, este éxito es sólo parcial: si bien el PGB per cápita de Chile ha crecido, también a sucedido lo mismo en el mundo desarrollado y a tasas superiores. En otras palabras, Chile crece, pero el mundo desarrollado también y la brecha con el mundo desarrollado se mantiene.
La idea anterior se muestra en la línea azul en la que se ha tomado como referencia de país desarrollado EE.UU. La línea azul es la evolución del cuociente entre el PGB per cápita de Chile y de EE.UU.. A lo largo de casi todo el Siglo XX la brecha entre EE.UU. y Chile se acrecentó y sólo a partir de mediados de los 1980s el país comenzó a recuperarse y la brecha comenzó a disminuir. Sin embargo en la última década se perdió el dinamismo.

## Slide 9: 2. La oportunidad histórica y el potencial que presenta la minería.
Slide <number>

## Slide 10
0
5
10
15
20
25
30
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
Millones Tons. Cu
Producción mundial de Cu
Proyección (crecimiento anual 3%)
Fuente: Consejo Nacional de Innovación y Competitividad “Hacia una Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad”; Estudio del Boston Consulting Group, 2007; Presentación de Hunt. G (6 Junio 2007), Londres; CRU.
Slide <number>
Desafíos
2. La oportunidad histórica
El ‘Gap’ chileno de producción
Notes: Existe una brecha entre la demanda mundial de cobre prevista y la capacidad de producción (la línea roja punteada representa expansión de la demanda por cobre en el mundo; la parte inferir del área achurada representa la evolución de la capacidad de producción sin nuevos proyectos de inversión, ni mejoras de las operaciones existentes, ni innovaciones; y el área achurada representa la brecha de producción).
Las soluciones, el conocimiento y las capacidades tecnológicas y de innovación existentes hoy no son suficientes para cubrir esta brecha. ¡He aquí la gran oportunidad! este desafío impulsará procesos de aprendizaje, transferencias de conocimientos e innovaciones necesarios para cubrir esta brecha.
Aquellos países que hagan el esfuerzo de aprendizaje e innovación se apropiarán de una mayor parte de las rentas (utilidades, ingresos o riquezas) generadas por la “compras de las soluciones al desafío”. Adicionalmente, estos países acumularán mayores capacidades tecnológicas, lo que generaría nuevas ventajas competitivas para esa economía más allá de la minería.
Chile puede ser uno de estos países y apropiar una mayor parte del valor asociado a la expansión de la producción. Debemos cubrir esta brecha con mayores esfuerzos de aprendizaje, de transferencia tecnológica, de ingeniería, adaptación e integración de soluciones existentes y de desarrollo de mayores niveles de capacidades tecnológicas y de innovación.
Este esfuerzo es particularmente importante en el sector de proveedores que traerá la gran mayoría de la soluciones que requiere la industria.

## Slide 11
0
5
10
15
20
25
30
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
Millones Tons. Cu
Producción mundial de Cu
Producción chilena de Cu
Proyección (crecimiento anual 3%)
Fuente: Consejo Nacional de Innovación y Competitividad “Hacia una Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad”; Estudio del Boston Consulting Group, 2007; Presentación de Hunt. G (6 Junio 2007), Londres; CRU.
Slide <number>
Desafíos
Desafíos
2. La oportunidad histórica
El ‘Gap’ chileno de producción
Notes: La misma lógica de brecha y desafíos presentados en la lámina anterior puede ser aplicada a la realidad chilena: (a) la línea naranja punteada representa expansión de capacidad de producción de Chile si queremos mantener nuestra participación a nivel mundial; (b) la parte inferior del área achurada en naranjo representa la evolución de la capacidad de producción sin nuevos proyectos de inversión, ni mejoras de las operaciones existentes, ni innovaciones; y (c) el área achurada representa la brecha de producción).
Este desafío productivo crea un espacio histórico para desarrollar capacidades tecnológicas y de innovación mucho más avanzadas, particularmente en aquellos ámbitos en los cuáles los desafíos son más relevantes (Por ejemplo: agua, energía, recursos humanos, automatización, etc.).
Es en estos ámbitos en dónde existen las mayores oportunidades para el fortalecimiento y desarrollo de proveedores de clase mundial. Las empresas que vayan generando mejores soluciones para atender los desafíos locales, tendrán la posibilidad de proyectar internacionalmente su oferta atendiendo desafíos de similar naturaleza en otros mercados y así alcanzar el volumen y la exposición requerida para transformarse en proveedores de clase mundial (Esto está representado por la flecha ascendente desde la zona naranja a la roja).
En algunos ámbitos habrán soluciones ya disponibles en otros países y probablemente serán ellas las que se usarán para abordar los desafíos locales (Esto está representado por la flecha descendente desde la zona roja a la naranja ). En otras ocasiones las soluciones serán una mezcla de ofertas locales e internacionales.
Resulta particularmente relevante identificar estos ámbitos porque son los nichos en donde existe un mayor potencial para desarrollar ofertas de clase mundial. También, es muy relevante entender la estructura productiva asociada a estos sectores o ámbitos, ya que determinan las ‘reglas del juego’ y las barreras para poder competir y sobrevivir en el sector.

## Slide 12: 3. Reduciendo la brecha productiva y de capacidades tecnológicas
Slide <number>

## Slide 13
3. Reduciendo la brecha
La cruda realidad: La situación actual del cluster
Adaptando las tecnologías disponibles
Gestión de la producción
Capacidad Tecnológica del Cluster a Nivel Global
Capacidad de Frontera
(I + D de frontera)
Capacidad Alta
(Diseños avanzados – replicar y mejorar tecnología existente)
Capacidad Media (Adaptador)
Capacidad Baja
(Simple Usuario)
Creando el futuro
Actores del cluster
(Ej: empresas proveedoras, universidad, centro de investigación, etc.)
Capacidad Tecnológica del Cluster a Nivel Local
usuario
proveedor
Interacción
(riqueza de la relación + flujo de conocimiento)
usuario
proveedor
usuario
proveedor
Desarrollando la siguiente generación de innovaciones
Slide <number>
<number>
Notes: La mitad del vaso vacío: con este cluster no seremos capaces de enfrentar los desafíos asociados a la expansión de la producción
La mitad del vaso lleno: La industria minera (productores y proveedores) puede impulsar el desarrollo de nuevas capacidades que junto con abordar los desafíos de la industria transforma la base productiva del cluster en intensiva en conocimiento.
De lo contrario: (a) Iremos perdiendo participación en el contexto mundial
        (b) Perderemos la oportunidad de transformar nuestra economía
Se requiere un esfuerzo coordinado

## Slide 14
usuario
proveedor
3. Reduciendo la brecha
La Visión: Desarrollar un cluster tecnológico
usuario
proveedor
Riqueza de la relación
Gestión de la producción
Creando
el futuro
Desarrollando la siguiente generación de innovaciones
Adaptando las tecnologías disponibles
Actores de un Cluster Tecnológico
mina
procesamiento
Productos
intermedios
Fabricación
Proveedores de Tecnologías
y Servicios Mineros Intensivos
en Conocimiento
Desarrollo de tecnologías y servicios para la minería intensivos en conocimiento
Industrias
Hi-tech
exploración
Desarrollo de industrias Hi-tech
Cluster Minero Tecnológico
Cluster Minero Actual
Slide <number>
Hoy
Futuro
<number>
Notes: Visión: desarrollando un Cluster Tecnológico de clase mundial

## Slide 15
250 a 500
proveedores de
clase mundial en Chile(*)
Diversificados en
sectores-nichos (Núcleos) clave del Cluster Minero
2020
3.000
empresas proveedoras
de bienes y servicios
Escasos
proveedores de
clase mundial
HOY
Slide <number>
  Revisitando el Desafío
La Ambición: Cluster Minero al 2020
(*) Esto no significa impulsar un proceso de consolidación para reducir la cantidad total de proveedores a 250-500

## Slide 16
DECLARACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN DE
FUTURO
MODELO DE
NEGOCIOS
MODELO
DE
GESTIÓN
CULTURA Y
VALORES
EJECUCIÓN
“Hacer que las cosas pasen”
Carta de Navegación
Estrategia
Soporte Operativo
Gestión Cambio
Círculo Virtuoso del Desempeño
<number>
Notes: <number>

## Slide 17: Modelo DELTA
Prof. Arnoldo Hax

## Slide 18: Haxiomas
El cliente es el centro de la estrategia
No se gana venciendo a la competencia
La estrategia no es guerra, es amor, comprensión y cooperación mutua
No juegue el juego solo, la empresa extendida
Comprender al cliente en profundidad, estrategia a la medida
Commodities sólo existen en la cabeza de los ineptos
La estrategia se funda en la segmentación y la proposición de valor
No aceptar “El cliente siempre tiene la razón” ; “Yo se lo que los clientes necesitan y como satisfacerlos”
Planificación es un diálogo entre los ejecutivos clave para obtener un consenso sobre la dirección para la organización
Medir y experimentar es central
<number>

## Slide 19: Opciones estratégicas
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA
TENER DOMINIO DEL MERCADO
SOLUCIÓN INTEGRAL AL CLIENTE
OFRECER AL CLIENTE SOLUCIÓN A SUS PROBLEMAS MÁS URGENTES
MEJOR PRODUCTO
ATRAER AL CLIENTE POR SUPERIORIDAD DEL PRODUCTO
<number>

## Slide 20: Las ocho posiciones estratégicas
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA
SOLUCIÓN INTEGRAL AL CLIENTE
MEJOR PRODUCTO
Mercado Dominante
Interfaz entre compradores y vendedores difícil de desplazar una vez alcanzada una masa crítica
Canal Exclusivo
Barreras que dificultan a los competidores el acceso a los clientes
Amplitud Horizontal
Satisfacer todas las necesidades del cliente en un solo lugar
Estándares de Propiedad Registrada
Captura una red extensiva de empresas complementarias que refuerzan la oferta del producto
Liderazgo en Costo
La empresa de más bajo costo es un proveedor de producto indiferenciados
Integración con el Cliente
Transferir conocimientos al cliente para reforzar desempeño
Redefinir relación con el Cliente
Experiencia única a lo largo del ciclo del producto
Diferenciación
Oferta de opciones y funcionalidades que hacen al producto único y de mayor valor

## Slide 21: Las tareas estratégicas
SEGMENTACIÓN DE CLIENTES Y PROPOSICIÓN DE VALOR
COMPETENCIAS EXISTENTES Y DESEADAS DE LA EMPRESA
MISIÓN DEL NEGOCIO
AGENDA ESTRATÉGICA
MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA
PRESUPUESTO INTELIGENTE
BALANCED SCORECARDS
<number>

## Slide 22
<number>
Organizaciones conducidas por el desempeño
Notes: <number>
En el mundo actual, altamente competitivo, tecnologizado y dónde los poderes de negociación se acercan cada vez más a los clientes, es necesario enfrentarlo con organizaciones adecuadas.
Lo anterior impone sobre las organizaciones la necesidad de desarrollar e incorporar la capacidad orgánica de comprender, compartir y comunicar la dinámica estratégica (aquella en la cual intervienen las variables del entorno, las expectativas de valor de los involucrados y los objetivos delineados en el Proceso Declarativo), y alinear con ella la estructura organizacional, los sistemas y procesos y por cierto, los estilos y las prácticas de gestión.
Esta primera capacidad está orientada a asegurar los posicionamientos estratégicos adoptados. El alineamiento apunta a asegurar la consistencia, la sustentabilidad en el largo plazo.
En general para desarrollar estas capacidad orgánicas se deben actuar en los siguientes aspectos:
-Una comprensión común del entorno y de las expectativas de cada involucrado (interno como externo a la organización).
-Una visión compartida de desempeño para distinguir la generación de valor de cada proceso de negocio.
Estos aspectos deben ser complementados con lineamientos comunicacionales eficaces, y procesos permanentes de motivación, alentar y entrenar a las personas.

## Slide 23
Gestión de Proyectos
Preguntas centrales
Notes: <number>

## Slide 24: ¿Por qué fallan los Proyectos?
¿Dónde están los clientes?
¿Cuáles son sus quiebres?
¿Qué prácticas deben modificarse?
¿Cuál es la red de apoyo?
¿Dónde están las personas?
<number>

## Slide 25: ¿Por qué No Avanzan (Fracasan) los Proyectos?
<number>
Red de Colaboración Desarticulada
Identificación de los Clientes
Espacios de Confianza y Colaboración Insuficiente
Evaluación Inadecuada del Estado de los Proyectos
Insuficiencia en la Caracterización del Producto y el Valor del Proyecto
Liderazgos no Declarados o Comprometidos
Hitos no Establecidos o Estresados
Ausencia de Prácticas de Evaluación
Recursos Insuficientes

## Slide 26: Clientes
Cliente es una persona, con nombre y apellido, a quien le damos autoridad para declarar satisfacción por nuestras acciones, en un dominio y tiempo determinados.
Los clientes se declaran, lo que nos abre y cierra posibilidades.
No hay clientes correctos e incorrectos.
En una misma entidad podemos reconocer distintos clientes, dependiendo del poder del cargo, del dinero, del conocimiento, de la identidad, de la articulación.
Prescriptores, Compradores y Beneficiarios
<number>
Notes: <number>

## Slide 27: Estilo de Gestión: Orientación al Cliente
Condiciones de Satisfacción, tiempo, calidad, cantidad, etc.
CLIENTE
PROVEEDOR
Preparación
Ejecución
Cumplimiento
Negociación
Oferta
(Petición)
Declaración de Satisfacción
Declaración de
Cumplimiento
Tiempo de
Ciclo
Acuerdo
(2 promesas mutuas)
  En la relación con su Cliente el Proveedor es responsable y tiene siempre la iniciativa
<number>
Notes: <number>

## Slide 28
Escuchar a los Clientes
Intereses la jerarquía que hacemos de lo que, a juicio nuestro, produce valor.
Quiebres juicio acerca de algo que está o no ocurriendo, que altera el curso esperado de los acontecimientos.
Preocupaciones anticipaciones de quiebres.
Discursos declaraciones interpretativas del mundo.
Prácticas acciones recurrentes en determinados ámbitos y momentos.
<number>
Notes: <number>

## Slide 29: La Red, el Nacimiento del Proyecto
<number>
Pedido del Cliente Prescriptor para crear nuevas condiciones de satisfacción, aceptable para mi.
Compromiso del Cliente Beneficiario para aceptar las condiciones de satisfacción de la oferta una vez cumplidas.
Compromiso del Cliente Comprador para cumplir con sus compromisos de pago o contraprestaciones pactadas una vez que el cliente beneficiario se declare satisfecho.
Compromiso de los Miembros del Equipo para cumplir con los compromisos de dedicación y entrega aceptados.
Compromiso de los Proveedores para cumplir con las condiciones de satisfacción de los pedidos pactados.

## Slide 30: ¿Quiénes son mis clientes?
 | Posibilidades | Restricciones
PRESCRIPTORES |  | 
COMPRADORES |  | 
BENEFICIARIOS |  | 
Guía para la construcción del discurso de venta del proyecto
<number>

## Slide 31: Evaluación de la Red
<number>
 | ¿Tengo el Compromiso? | Acciones a Realizar | Fecha de Término
Cliente Prescriptor |  |  | 
Cliente Beneficiario |  |  | 
Cliente Comprador |  |  | 
Miembros del Equipo |  |  | 
Proveedores |  |  | 

## Slide 32: ¿Hay Confianza para Colaborar?
<number>
Confianza al aceptar una promesa del proveedor, consiste en el juicio que hace el Cliente sobre la capacidad de cumplir la promesa que el proveedor ha hecho
Consiste en el juicio que el proveedor es:
  Sincero
  Competente
  Responsable
  Leal (Cuida de mi identidad)
Las ofertas construyen nuestra identidad
Notes: <number>

## Slide 33: Evaluación de la Confianza de mi Cliente
<number>
 | Juicio del Cliente | Hechos que lo Respaldan | Acciones a Realizar
Sinceridad |  |  | 
Competencia |  |  | 
Responsabilidad |  |  | 
Lealtad |  |  | 

## Slide 34: De la Idea a la Oferta Rentable

## Slide 35: Idea: juicio acerca de la posibilidad de articular acciones que produzcan valor en un cliente o una comunidad. Propuesta: articulación de una oferta para un cliente potencial. Proyecto Jardín: investiga la posibilidad de crear nuevas condiciones de satisfacción. Proyecto Piloto: prueba de la capacidad de cumplir las nuevas condiciones de satisfacción a escala ampliada y rentablemente condiciones de satisfacción ofertados al cliente. Proyecto de Ampliación: establece los equipos, procesos, practicas y recursos para generar recurrentemente valor para el cliente y el proveedor.
Los proyectos, espacios de innovación
<number>

## Slide 36: Nueva Noción de Valor y Desperdicios.
  Identificar aquellos componentes que agregan o restan valor en la gestión del negocio, variables por las prácticas, la tecnología, cambios de las preferencias de los clientes, medioambiente.
<number>
Notes: El valor depende de la métrica y de los estándares que definamos a efectos del proyecto.
<number>

## Slide 37: Valor y Desperdicio
 | DIRECTO | INDIRECTO | EXTERNALIDAD
VALOR (+) |  |  | 
DESPERDICIO (-) |  |  | 
<number>

## Slide 38: Instalación de una Visión Compartida de lo posible, construcción de una nueva Identidad
Declaraciones acerca de lo que es posible, con nuestras competencias y recursos.
<number>

## Slide 39: Identificación de los Procesos Críticos para la Satisfacción de los Clientes
  ¿Qué preocupaciones o quiebres, factores críticos del negocio, pueden ser intervenidos para agregar valor.?
<number>

## Slide 40: Declaración de los líderes
  ¿Qué fuerzas convocaremos al logro de cuales objetivos y en que plazos.?
<number>

## Slide 41
Responsabilidades | Prácticas
Establecer Metas y Expectativas. | Producir Claridad y Consenso sobre las metas a alcanzar
Obtención y Asignación de los Recursos. | Asegurar que el equipo dispone de las personas, el equipo y el tiempo para realizar con éxito la tarea.
Planificación y Coordinación de la Tarea. | Foco en las habilidades y la calidad del trabajo de los miembros de su equipo.
Promoción y Participación en la preparación colectiva de las tareas. | El líder no sólo promueve, sino que participa directamente en el aprendizaje y entrenamiento de su equipo.
Asegurar un Entorno ordenado y de apoyo. | Protección del tiempo y el espacio para la planeación, coordinación y ejecución de las tareas.
Responsabilidades y Practicas del líder Operacional

## Slide 42: Diseño y Declaración de un Proyecto
Las Ofertas Innovadoras.
  ¿ Qué promesas podemos construir para hacernos cargo de los quiebres de los clientes agregando valor a los procesos actuales?
<number>

## Slide 43: Identificación y Declaración de los Proyectos Guía
Proyectos matrices o directrices
<number>

## Slide 44: Establecimiento de los Compromisos y Estándares de Evaluación.
  En función de los objetivos, ¿qué métrica es adecuada al proyecto?
Estándares de Evaluación.
  Estándares
  Indicadores
  Criterio de evaluación
<number>

## Slide 45: Declaración de las prácticas de Evaluación
¿Qué, quién, cómo y cuando?
Prácticas de Evaluación
  Peridiocidad
  Reunión
  Participantes
  Reportes
<number>

## Slide 46: La Constitución de los Equipos.
  Roles y tareas.
<number>

## Slide 47: Roles claves en la Gestión
  Directivo: vela por el futuro de la compañía y mantener el consenso que la empresa es, anticipa el futuro y crear el contexto para la operación; promueve y conduce conversaciones colectivas de especulación donde plantear escenarios posibles, anticipar riesgos y oportunidades y establecer la dirección en que se desarrollarán los negocios e identificando las oportunidades a perseguir y amenazas a enfrentar.
  Gerente: está a cargo de mantener la identidad de la empresa, por la vía de que el cumplimiento a los clientes sea impecable; mantiene y conduce conversaciones colectivas en las que establecen los compromisos a cumplir, se asignan equipos y recursos, y se establecen estándares e indicadores para la evaluación del valor y el desperdicio generado.
  Jefe de Proyecto: asegura la entrega a los clientes. escucha las insatisfacciones de los clientes de los clientes, les hace compromisos y los cumple.
<number>

## Slide 48: Asignación de los Recursos.
<number>

## Slide 49: Movilizar y Controlar un Proyecto
<number>
Notes: <number>
<number>

## Slide 50: Estado del Proyecto
<number>
 | Fecha de Cumplimiento | Resultados | Acciones Críticas
Idea |  |  | 
Propuesta |  |  | 
Proyecto Jardín |  |  | 
Proyecto Piloto |  |  | 
Producto Estabilizado |  |  | 

## Slide 51: El Producto
<number>
 | Características | Funciones | Promesa de Resultados | Impacto en el Negocio
Interviene el Proceso
Gestiona el Proceso

## Slide 52: Valor del Proyecto
<number>
 | Directo | Indirecto | Externalidad | Total
Valor (+) |  |  |  | 
Desperdicio (-) |  |  |  | 
Costo del Proyecto |  |  |  | 
Resultado |  |  |  | 

## Slide 53: Balance de Capital para Enfrentar el Proyecto
<number>
 | Activos | Pasivos | Acumulación
Financiero |  |  | 
Pragmático |  |  | 
Simbólico |  |  | 

## Slide 54: ¿Y Que Hay de lo Mío?
<number>
¿Qué proyecto puedo ofrecer?
¿Qué voy a ganar yo en este proyecto?
 | Posibilidades | Amenazas
Empresa |  | 
El Equipo |  | 
EL Enano |  | 

## Slide 55: LOS ENANOS
¿Cuáles son las mañas de mi enano, positivas y negativas?
<number>

## Slide 56: ¿PARA DÓNDE VA EL ENANO?
 | Individual | Colectivo
Camino por Inventar |  | 
Reproducir el presente |  | 
<number>

## Slide 57: ¿Cómo voy yo ahí?
La situación
¿Qué proyecto puedo ofrecer?
¿Qué va a ganar Mamá/Papá Mono
 | Posibilidades | Amenazas
EMPRESA |  | 
PAMPINOS |  | 
EL ENANO |  | 
<number>

## Slide 58: Poder es Poder
¿Qué es poder?
Capacidad diferencial de acción
Respecto a la comunidad que observa
<number>

## Slide 59: Nuestro capital para enfrentar la nueva situación
 | Activos | Pasivos | Acumulación
Financiero |  |  | 
Pragmático |  |  | 
Simbólico |  |  | 
<number>

## Slide 60
Desarrollo de la Propuesta
Notes: <number>

## Slide 61
Elementos de una Propuesta
  Identificación y Preocupación del Cliente Potencial
  Identificación y Preocupación de los Destinatarios.
  Responsable de la Promesa con el Cliente.
  Oferta (Promesa).
  Red de Ayuda ( Equipo y Proveedores).
  Herramientas (Instalaciones, maquinaria, transportes, comunicaciones).
  Tiempos de entrega.
  Finanzas ( gastos estimados y beneficios potenciales)
<number>

## Slide 62: Articulación de un Proyecto Piloto, la oferta
Preocupación que cuida ( destinatarios y cliente).
Propuesta u Oferta. Promesa del proyecto.
Responsable de la Promesa con el Cliente.
Asegurar que cumple las condiciones de la propuesta.
Recursos necesarios y compromisos del cliente.
Tiempo de cumplimiento y promesas
Programa de acciones comprometidas.
Plan Evaluación parcial: Promesas Parciales.
Indicadores.
Financiamiento.
<number>

## Slide 63: Horizontes de Tiempo
  Los horizontes de tiempo son la perspectiva temporal, generalmente determinada por el cliente, para encargarse de las preocupaciones, diseñar y evaluar las actuaciones y responsabilidades de los miembros del equipo de proyecto.
  Permiten acompasar el cumplimiento de los objetivos de negocio en cada periodo, con los requerimientos del cambio que exige asegurar la viabilidad futura del negocio.
<number>

## Slide 64: Horizontes de Tiempo
  Futuro Visionario (Anual – Trianual): Establece los tiempos con que diseñaremos y pondremos en marcha las acciones estratégicas que se hacen cargo de reinventar el futuro de la empresa.
  Presente Operacional (Mensual – Trimestral): Establece los tiempos con que diseñaremos y pondremos en marcha las acciones que mantengan la coherencia y resuelvan las tensiones entre el diseño de futuro y el asegurar al satisfacción de sus clientes ( clientes, accionistas, trabajadores, comunidad), creando las condiciones para la recurrencia del desempeño cotidiano.
  Desempeño Cotidiano (Semanal – Mensual): Establece los tiempos para el cumplimiento de los compromisos de venta y entrega de los clientes por la vía de la ejecución rigurosa y recurrente de las practicas técnicas, así como de los estándares y prácticas de evaluación y resolución de conflictos.
<number>

## Slide 65: Espacios de Innovación y Coordinación
  Reuniones de Estrategia
    Horizonte de tiempo: Futuro Visionario (Anual-Trianual)
    Propósito: Establecer las líneas estratégicas del futuro de la compañía. Discutir la misión de la compañía y apertura a nuevos espacios.
    Preocupaciones que atiende:
      Identidad de la Empresa frente a clientes, consumidores y la comunidad (hábitos y prácticas de la compañía).
      Tendencias del mercado (precio de los servicios propios y de servicios y productos de los proveedores, rentabilidades mínimas, etc).
      Posición competitiva de la Empresa en sus mercados.
      Objetivos globales de la Empresa.
<number>

## Slide 66: Espacios de Innovación y Coordinación
  Reuniones de Evaluación de Resultados
    Horizonte de tiempo: Presente operacional (Mensual – Trimestral)
    Propósito: Evaluar el cumplimiento de las promesas. Aprobarlas en su caso. Resolver las relaciones cliente- proveedor. Resolución de conflictos. Decisiones operativas.
    Preocupaciones que atiende:
      Continuidad de la operación
      Cumplimiento de los estándares de calidad
      Desarrollo y Estado de Ánimo de los equipos
      Anticipación de conflictos
      Aseguramiento de la Producción, Costos y Rentabilidad
        ·
<number>

## Slide 67
Guía para presentación de proyectos

## Slide 68: Preguntas con que el cliente de los proyectos participa en una sesión de evaluación de proyecto
Escuchar si el proyecto tiene promesas con condiciones de satisfacción medibles y tiempos para su cumplimiento. Si no es así, pedir aclaraciones ante toda duda o falta de claridad en los compromisos.
Si las condiciones de satisfacción son insuficientes o el contexto del proyecto ha cambiado, declarar las nuevas condiciones de satisfacción aceptables para las promesas de cada proyecto o reiterar las anteriores haciendo ver porque a su juicio estas no han sido cumplidas.
Cultivar un estado de ánimo de resolución en el líder del proyecto, exigiendo compromiso con los estándares aceptables y ofreciendo ayuda para su cumplimiento, así como estimulando los pedidos y ofertas de ayuda al interior del equipo.
<number>

## Slide 69: Orden de las presentaciones
¿ Cuáles son los objetivos, promesas, que el líder y el equipo del proyecto se propusieron resolver ?
¿ Qué nivel de avance tienen a la fecha ?
  ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las promesas?
¿ Cuáles son las siguientes acciones y nuevas promesas ?
¿ Qué ayudas necesitan para continuar con el proyecto ?
¿ Cuál es el juicio que hace el líder del proyecto sobre estado de avance?
<number>

## Slide 70: Guía para Revisar un Proyecto

## Slide 71: La Evaluación de Proyectos, una conversación de invención y diseño
Apropiación y Estado de Animo de la Red:
  Compromiso y Dedicación.
  Estado de Animo.
  Expectativas de Cumplimiento.
Satisfacción del Cliente:
  Detectar y escuchar insatisfacciones y consensuar alternativas y correcciones o renegociación de las promesas.
  Declaración compartida de cumplimiento de la promesa final y cierra por parte del cliente y el líder del proyecto.
Realización:
  % de cumplimiento de las promesas de acuerdo a los indicadores pactados.
  Insuficiencias y dificultades para el cumplimiento de las promesas.
  Pedidos de ayuda o nuevos recursos
<number>

## Slide 72: Preparación e Inicio
1) El líder prepara su estado de ánimo para retroalimentar y mostrar hechos en las que esta se fundamenta.
    Los miembros del equipo, preparan un informe con las evaluaciones claves, del grado de avance y cumplimiento de sus compromisos, en los ámbitos donde son responsables.
2) Crear el estado de ánimo para la reunión.
    El líder del Proyecto, abre una breve conversación, preguntando a cada miembro del equipo por su estado de ánimo.
3) El Líder hace un evaluación global de la situación del proyecto.
    ¿Cómo está funcionando en conjunto el equipo, para cumplir con las condiciones de satisfacción de la entrega final de la misión del equipo?
<number>

## Slide 73: Evaluar cumplimiento y coherencia del plan
1) Evaluar el cumplimiento de compromisos por ámbitos de actividad.
    La persona responsable de ese ámbito presentará su evaluación en los compromisos centrales adquiridos que prepara por adelantado:
    Informa los compromisos cumplidos.
    Declara los incumplimientos y anticipa las futuras interrupciones.
    Hacer ver las nuevas posibilidades que hayan aparecido.
    Hace pedido de ayuda y establece sus nuevos compromisos.
2) Revisar la coherencia de los nuevos compromisos establecidos y elaborar una nueva narrativa
    Valorar si las compromisos individuales de los responsables por ámbito no se contradicen unas con otras y pueden cumplirse.
    Elaborar una nueva narrativa del estado de situación del proyecto.
    Evaluar la consistencia de la nueva narrativa con la misión declarada del proyecto.
<number>

## Slide 74: Ambitos de Evaluación de Proyectos
Habilidades: Capacidad de cumplimiento.
    Disponibilidad y Asignación de Recursos y Habilidades.
    Compromisos intermedios.
    Cumplimiento de los Tiempos de Entrega (integridad)
    Capacidad de entrega de los Proveedores
Financiero: Acumulación de valor.
    Costos.
    Flujo de Caja.
    Fuente y Uso de Fondos
Identitario: Evaluación que hacen del líder y su equipo los accionistas, el directorio, los trabajadores, las autoridades y la comunidad.
    Satisfacción de los clientes.
    Establecimiento de indicadores.
<number>

## Slide 75: Escala de evaluación
Excelente: Las promesas del proyecto han sido cumplidas en su totalidad y algunas de ellas por sobre los compromisos establecidos por el líder y el equipo del proyecto.
Bueno: Las promesas centrales del proyecto han sido cumplidas por el líder y el equipo del proyecto y evaluamos que de continuar el proyectos las insuficiencias posibles serán corregidas.
Suficiente: Aún cuando algunas promesas centrales del proyecto no han sido cumplidas por el líder y el equipo del proyecto, evaluamos que el proyecto está bien enfocado y con ayuda las insuficiencias serán corregidas.
Insuficiente: Las promesas centrales del proyecto no han sido cumplidas por el líder y el equipo del proyecto, evaluamos que el proyecto le falta foco y el equipo requiere de ayuda inmediata para que las insuficiencias sean corregidas.
Crítico: Las promesas centrales del proyecto no han sido cumplidas por el líder y el equipo del proyecto, evaluamos que el proyecto carece de foco y las habilidades del equipo son insuficientes para cumplir los compromisos hechos. El líder y el equipo del proyecto requieren de ayuda inmediata para reorientar el proyecto y reorganizar el equipo.
<number>

## Slide 76: Cierre de Reunión y Alineamiento
    1) Replantear la misión si esta es incoherente con la nueva narrativa sobre el estado de situación del proyecto.
    2) Establecer ámbitos de actividad prioritarios para la etapa siguiente.
    3) Cerrar la reunión de Revisión:
    El líder verifica el estado de ánimo de cada miembro del equipo, asegurándose que este sea consistente, con la situación y prioridades del proyecto.
    El líder redondea la reunión, declarando la nueva la narrativa para la etapa siguiente y estableciendo los mecanismos por la que esta narrativa se dará a conocer a todos los participantes en el proyecto.
<number>