## Slide 1
MIDEPLAN, División de Planificación, Estudios e Inversión
Curso
Preparación y Evaluación de Proyectos
(PYEP)

## Slide 2
Curso: Preparación y Evaluación de Proyectos
PREPARACIÓN DE PROYECTOS:
  El Ciclo de Vida de los Proyectos
  Metodología para análisis y solución de problemas
  Diagnóstico de la situación actual
    Área de estudio y de influencia
    Población objetivo
    Análisis de la demanda
    Análisis de la oferta
    Cálculo del déficit
  Identificación de Alternativas
    Tamaño del proyecto
    Localización del proyecto
    Tecnología del proyecto
    Ejecución y operación
    Aspectos Ambientales
Temario

## Slide 3
Ciclo de Vida de los Proyectos

## Slide 4
PREPARACIÓN DE PROYECTOS:
  El Ciclo de Vida de los Proyectos
  Metodología para análisis y solución de problemas
  Diagnóstico de la situación actual
    Área de estudio y de influencia
    Población objetivo
    Análisis de la demanda
    Análisis de la oferta
    Cálculo del déficit
  Identificación de Alternativas
    Tamaño del proyecto
    Localización del proyecto
    Tecnología del proyecto
    Ejecución y operación
    Aspectos Ambientales
Temario
Curso: Preparación y Evaluación de Proyectos

## Slide 5
P
R
E
I
N
V
E
R
S
I
O
N
INVERSION
OPERACION
DISEÑO
(Arquitectura/ingeniería, Programación actividades)
EJECUCION
(Construcción / implementación)
OPERACION
(Generación de beneficios)
IDEA
(Identificación)
PERFIL
(Preparación / evaluación)
PREFACTIBILIDAD
(Estudios / evaluación)
FACTIBILIDAD
(Estudios detallados / evaluación)
PARE
CEDA
PARE
CEDA
PARE
CEDA
PARE
CEDA
Ciclo de Vida de los Proyectos

## Slide 6
El ciclo de vida del proyecto se inicia con la identificación de un problema al cual se le debe buscar una solución.
Los proyectos de inversión atraviesan por cuatro grandes fases:
  Preinversión
  Inversión
  Operación
  Evaluación de Resultados
Todas estas fases o alguna de ellas, a su turno, pueden ser recorridas por un proyecto, dependiendo de: su naturaleza, complejidad, volumen de inversión comprometido o de las pautas establecidas por los organismos encargados del financiamiento.
Ciclo de Vida de los Proyectos

## Slide 7
Preinversión:
Es el proceso de elaboración y evaluación del proyecto que se llevaría a cabo para resolver el problema o atender la necesidad que le dá origen.
La preinversión se desagrega en las siguientes etapas:
IDEA: se identifica el problema a resolver y se vislumbran las posibles alternativas básicas mediante las cuales se resolvería.
Ciclo de Vida de los Proyectos

## Slide 8
PERFIL: se evalúan las diferentes alternativas, partiendo de información técnica y se descartan las que no son viables. Se especifica y describe el proyecto en base a la alternativa seleccionada. Por lo general, la información en que se apoya la elaboración del perfil proviene de fuentes de origen secundario.
PREFACTIBILIDAD: se realiza una evaluación más profunda de las alternativas encontradas viables y se determina la bondad de cada una de ellas.
FACTIBILIDAD: se perfecciona la alternativa recomendada, generalmente se hace en base a información recolectada especialmente para este fin.
Ciclo de Vida de los Proyectos

## Slide 9
DISEÑO: una vez decidida la ejecución del proyecto, en esta etapa se elabora el diseño definitivo. En las etapas anteriores se pueden haber elaborado diseños preliminares, pero los diseños definitivos con las ingenierías de detalles correspondientes, especialmente en el caso de los proyectos más complejos y de mayor monto de inversión, solo se justificará efectuarlos a partir del momento en que se cuente con el dictamen de viabilidad y con la decisión favorable del financiamiento.
Ciclo de Vida de los Proyectos

## Slide 10
El anterior proceso es iterativo, y no necesariamente todos los proyectos atraviesan por cada una de las etapas.
La Preinversión facilita un proceso de evaluación – decisión orientado a verificar la pertinencia, viabilidad y conveniencia del proyecto antes de asignarle los recursos solicitados.
Entre otros, por lo menos tres aspectos deben ser verificados:
  Que el proyecto es una buena solución al problema planteado;
  Que la alternativa seleccionada es más conveniente que las desechadas y que no hay a disposición otra alternativa mejor, y
  Que el proyecto demuestra estándares técnicos e indicadores de rentabilidad eficientes respecto a proyectos similares.
Ciclo de Vida de los Proyectos

## Slide 11
El grupo responsable de la preparación del proyecto, si bien deberá ser permeable a las opiniones y sugerencias de los actores externos, también deberá estar permanentemente atento para que el proyecto, durante su diseño y evaluación, no sufra una metamorfosis que lo desvíe de los objetivos sustantivos nacidos de la definición del problema original.
Como fruto del proceso de evaluación, podrán introducirse modificaciones al proyecto elaborado, decidir su aplazamiento, integrarse o fusionarse con otro proyecto que pretenda objetivos complementarios, negar su autorización por estimarse inconveniente o injustificable, o podrá aprobarse sin ninguna reformulación.
Ciclo de Vida de los Proyectos

## Slide 12
B. Inversión:
Contempla todas las acciones destinadas a materializar el proyecto.
En la Ejecución se materializa el proyecto.
C. Operación:
Una vez ejecutado, el proyecto entra en operación. En esta etapa el proyecto adquiere su realización objetiva, es decir, que la unidad productiva instalada inicia la generación del producto, bien o servicio, para el cumplimiento del objetivo específico orientado a la solución del problema.
Ciclo de Vida de los Proyectos

## Slide 13
D. Evaluación de Resultados:
Se evalúa si el proyecto es la acción-respuesta a un problema. Es necesario verificar después de un tiempo razonable de su operación, si efectivamente el problema ha sido solucionado por la intervención del proyecto.
Ciclo de Vida de los Proyectos

## Slide 14
IDEA
(Identificación)
PERFIL
(Preparación / evaluación)
PREFACTIBILIDAD
(Estudios / evaluación)
FACTIBILIDAD
(Estudios detallados / evaluación)
DISEÑO
(Arquitectura / ingeniería
Programación actividades)
EJECUCION
(Construcción / implementación)
OPERACION
(Generación de beneficios)
Tipo de Evaluación
Evaluación
ex - ante
Seguimiento
físico - financiero
Seguimiento de
la operación
Evaluación ex - post
Ciclo de Vida de los Proyectos

## Slide 15: LA EVALUACIÓN EN EL CICLO DEL PROYECTO
GERENCIA DE OPERACIÓN
3. EVALUACIÓN
DE OPERACIÓN
(EDO)
INDICADORES
DE GESTIÓN
GERENCIA DE PROYECTO
GERENCIA DE FORMULACIÓN
1. EVALUACIÓN
EX-ANTE
(EEA)
CRONOLOGÍA
COSTO
CALIDAD
CANTIDAD
4. EVALUACIÓN
EX-POST
(EEP)
C4
2. EVALUACIÓN
DE EJECUCIÓN
(EDE)
Capacidad
generada
Término de Proyecto

## Slide 16
IDEA
PERFIL
PREFACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD
Contenido de Estudios Preinversión
Esquema | Contenido
Identificación del problema | Definición del problema y presentación del estudio
Diagnóstico de la situación actual | Estudio de mercado: Demanda, Oferta y Déficit
Identificación y definición de alternativas de solución | Optimización de la situación base; Tamaño y localización; Ingeniería del proyecto
Evaluación de las alternativas | Estimación de costos y beneficios, cálculo de indicadores.
Presentación de la alternativa seleccionada | Descripción detallada y justificación de la selección de la alternativa
Ciclo de Vida de los Proyectos

## Slide 17
Proceso de compra de certidumbre
Estado de Preinversión
Ciclo de Vida de los Proyectos

## Slide 18: Ciclo completo de un proyecto
Identificación
Preparación
Evaluación ex ante
Negociación y
presentación al directorio
Ejecución y supervisión
Evaluación ex - post
Ciclo de Vida de los Proyectos

## Slide 19: Esfuerzo de Preparación y Evaluación
Esfuerzo de Preparación/ Evaluación | Costos | Atrasos
Alto | - 4 % | - 13%
Mediano | - 2 % | + 8%
Bajo | + 16% | + 26%
Fuente: Construcción Industry Institute
39%
Ciclo de Vida de los Proyectos

## Slide 20
Identificación de problemas y planteamiento de ideas para la solución de éstos |  | 
Preparación, evaluación y selección de alternativas |  | 
Hospitales terciarios, Equipamiento médico de alta resolución | Hospitales secundarios, Centros de salud especializados, Equipamiento médico industrial complejo | Puestos de salud rural, Centros de salud primarios, Hospitales primarios, Equipamiento básico, vehículos
Profundización de los estudios |  | 
Hospitales terciarios, Equipamiento médico de alta resolución | Hospitales secundarios, Centros de salud especializados, Equipamiento médico industrial complejo | 
Estudio detallado de alternativa |  | 
Hospitales terciarios, Equipamiento médico de alta resolución |  | 
Diseño arquitectónico, Ingeniería de Detalle, Programación de actividades |  | 
Construcción de las obras o Ejecución de las actividades |  | 
Generación de los beneficios, Evaluación Ex – Post |  | 
IDEA
PERFIL
PREFACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD
DISEÑO
EJECUCION
OPERACION
Ejemplo: Ciclo de vida proyectos de salud
Ciclo de Vida de los Proyectos