## Slide 1: Análisis de problemas y búsqueda de soluciones
Método de Árboles

## Slide 2
“Con el problema bien definido, ya tenemos el 90% de la solución”
Atentamente,
Los japoneses
Para reflexionar

## Slide 3: Técnicas de árboles
La Técnica de árboles tiene variantes de uso, según el punto de partida sea:
Un problema definido o focalizado
Un problema no definido
Un objetivo a cumplir o una idea a realizar.

## Slide 4: Técnicas de Arboles
APLICACIÓN DEL MÉTODO CUANDO EL PROBLEMA ESTÁ DEFINIDO
O FOCALIZADO
1

## Slide 5: ANALISIS DE PROBLEMAS Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES DEFINICION DE UN PROBLEMA CENTRAL
DETERIORO DE LA FRUTA
EN LA RECOLECCION
EL CASO DEL TOMATE

## Slide 6: ANALISIS DE PROBLEMAS Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES EXPLORACION Y VERIFICACION DE EFECTOS
Problema central
DETERIORO DE LA FRUTA
EN LA RECOLECCION
PERDIDA EN COSECHA
DISMINUCION DE INGRESOS
DE LOS AGRICULTORES
Efectos
CONTAMINACIÓN POR
FRUTAS DAÑADAS
PROLIFERACIÓN DE PLAGAS Y
MALOS OLORES

## Slide 7: ANALISIS DE PROBLEMAS Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES DETERMINACION DE CAUSAS
Problema central
Efectos
Causas
ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS
FRAGILIDAD EN LA FRUTA
INADECUADO DISEÑO MECANICO
DETERIORO DE LA FRUTA
EN LA RECOLECCION
PERDIDA EN COSECHA
DISMINUCION DE INGRESOS
DE LOS AGRICULTORES
CONTAMINACIÓN POR
FRUTAS DAÑADAS
PROLIFERACIÓN DE PLAGAS Y
MALOS OLORES
ARBOL DEL PROBLEMA

## Slide 8: ANALISIS DE PROBLEMAS Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES DEFINICION DE OBJETIVOS
DESCRIBIR LA SITUACION ESPERADA QUE SERA ALCANZADA MEDIANTE LA SOLUCION DEL PROBLEMA
REVELADO:CAMBIO DE NEGATIVO A POSITIVO

## Slide 9: ANALISIS DE PROBLEMAS Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES DEFINICION DE OBJETIVOS
Situación esperada
Fines
Medios
ARBOL DE MEDIOS - FINES
FRUTA RECOLECTADA
SIN DETERIORO
ADECUADO DISEÑO MECANICO
FRUTA RESISTENTE
DISMINUCIÓN DE
PERDIDA EN COSECHA
AUMENTO DE INGRESOS
DE LOS AGRICULTORES
DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN POR
FRUTAS DAÑADAS
DISMINUCIÓN DE PLAGAS Y
MALOS OLORES

## Slide 10: ANALISIS DE PROBLEMAS Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES BUSQUEDA DE ALTERNATIVAS
DISEÑO DE MAQUINA
RECOLECTORA ADECUADA
DESARROLLO DE UNA VARIEDAD
QUE RESISTA RECOLECCION MECANICA
FRUTA RECOLECTADA
SIN DETERIORO
DISMINUCIÓN DE
PERDIDA EN COSECHA
AUMENTO DE INGRESOS
DE LOS AGRICULTORES
DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN POR
FRUTAS DAÑADAS
DISMINUCIÓN DE PLAGAS Y
MALOS OLORES
ADECUADO DISEÑO MECANICO
FRUTA RESISTENTE

## Slide 11: ¿Medios conjuntivos o disyuntivos?
SISTEMA DE
AGUA POTABLE
CAPTACIÓN
PLANTA DE
TRATAMIENTO
RED DE
DISTRIBUCIÓN

## Slide 12: ¿Medios conjuntivos o disyuntivos?
CAPTACIÓN
DE AGUA
RIO NEGRO
EXTRACCIÓN
DEL SUBSUELO
LAGUNA AZUL

## Slide 13: Técnicas de Arboles METODOLOGIA EN 5 PASOS
1. DEFINIR PROBLEMA CENTRAL
2. VERIFICAR LOS EFECTOS
3. DETERMINAR CAUSAS
4. DEFINIR OBJETIVOS (medios-fines)
5. GENERAR ALTERNATIVAS

## Slide 14: Mapa de involucrados
¿Quiénes son INVOLUCRADOS?
Personas, instituciones o grupos sociales:
afectados por el problema
o se mueven en el entorno del problema
o pueden participar en la solución.

## Slide 15: Participación de los involucrados
Con base en el mapa de involucrados el equipo de proyecto diseña y aplica estrategias participativas que propicien la intervención efectiva de los involucrados en los procesos de identificación, propuesta y compromiso con la solución.

## Slide 16: Pasos y Estrategias para analizar el problema y postular alternativas
Examinar los efectos del problema
Identificar las posibles causa del problema
Definir los objetivos para la solución: Medios - Fines
Generar alternativas
1
2
3
4
5
Identificación
de involucrados
Participación
de
involucrados
Señal sobre la existencia
del problema
Identificar el problema

## Slide 17: Técnicas de Arboles
APLICACIÓN DEL MÉTODO
PARA PROBLEMAS NO DEFINIDOS
2

## Slide 18: PASO 1
Identificar problemas posibles y enlazarlos por criterio de causa-efecto
Técnicas de Árboles APLICACIÓN DEL MÉTODO PARA PROBLEMAS NO DEFINIDOS

## Slide 19: Problema no definido (difuso)
Un problema no está definido:
Cuando un conjunto de involucrados puede tener apreciaciones distintas sobre la naturaleza o la magnitud el problema sentido.
Cuando se tiene identificado un menú de problemas en torno a una situación compartida pero no delimitada.
Cuando se tiene un “sentimiento” de efectos inconvenientes o negativos pero no se sabe con claridad de qué se trata.

## Slide 20: Problema no definido
Muy seguramente estamos ante un problema no definido, o difuso, cuando se escuchamos expresiones como estas:
“Algo está andando mal”
“Nos nos sentimos bien”
“Nuestros ingresos han disminuido”
“Los sistemas no funcionan”
“Los servicios no nos llegan”
“La comunidad está desesperada”
“Nuestros hijos no gozan de buena salud”

## Slide 21: Ejemplo: Problemas en cosecha y post-cosecha percibidos por una comunidad de agricultores
Como resultado de un primer taller de intercambio, se obtuvo un listado de los principales 15 problemas asociados a los procesos de cosecha y post-cosecha que los involucrados identificaron.
Se produjo una tarjeta por cada problema.
El número de cada problema es de identificación, no tiene nada que ver con importancia o trascendencia:

## Slide 22: a) Tarjetas de problemas
1
LA FRUTA SE DETERIORA
EN LA RECOLECCIÓN
2
MENORES INGRESOS
DE LOS AGRICULTORES
8
MAQUINAS RECOLECTORAS
OBSOLETAS
7
MAQUINAS RECOLECTORAS
INADECUADAS
9
OBREROS MALTRATAN
LA FRUTA AL RECOGERLA
3
OBREROS MAL
CAPACITADOS PARA
RECOLECCIÓN
10
BAJOS PRECIOS EN
EPOCA DE COSECHA
14
FRUTA SE EMPACA
SIN SELECCIÓN
4
ABUNDANCIA DE OFERTA
EN EPOCA DE COSECHA
12
COMPRADORES CASTIGAN
PRECIOS POR NO SELECCIÓN
EN EMPAQUE
11
DESCONOCIMIENTO DE
TECNOLOGÍAS PARA
EMPAQUE SELECCIONADO
15
CONTAMINACIÓN POR
FRUTAS DAÑADAS
13
MANTENIMIENTO
DEFICIENTE DE
COSECHADORAS
6
PROLIFERACIÓN
DE PLAGAS Y
MALOS OLORES
5
PÉRDIDAS EN COSECHA
Paso 1. Construir árbol de causas y efectos

## Slide 23
1
LA FRUTA SE DETERIORA
EN LA RECOLECCIÓN
2
MENORES INGRESOS
DE LOS AGRICULTORES
5
PÉRDIDAS EN COSECHA
8
MAQUINAS
RECOLECTORAS
OBSOLETAS
7
MAQUINAS RECOLECTORAS
DEFICIENTES
9
OBREROS MALTRATAN
LA FRUTA AL RECOGERLA
3
OBREROS MAL
CAPACITADOS PARA
RECOLECCIÓN
10
BAJOS PRECIOS EN
EPOCA DE COSECHA
14
FRUTA SE EMPACA
SIN SELECCIÓN
4
ABUNDANCIA
DE OFERTA EN
EPOCA DE COSECHA
12
COMPRADORES CASTIGAN
PRECIOS POR NO
SELECCIÓN EN EMPAQUE
15
CONTAMINACIÓN POR
FRUTAS DAÑADAS
6
PROLIFERACIÓN
DE PLAGAS Y
MALOS OLORES
11
DESCONOCIMIENTO DE
TECNOLOGÍAS PARA
EMPAQUE SELECCIONADO
b) Encadenamiento de hipótesis
13
MANTENIMIENTO
DEFICIENTE DE
COSECHADORAS
Paso 1. Construir árbol de causas y efectos

## Slide 24: c) Identificación de nodos críticos
Un nodo crítico:
Es aquél al que confluye un buen número de problemas identificados por los involucrados.
Tiene un alcance amplio.
Paso 1. Construir árbol de causas y efectos

## Slide 25: Arbol original y Nodos Críticos

## Slide 26: Nodos Críticos

## Slide 27: Nodos Críticos

## Slide 28: Nodos Críticos

## Slide 29
1
LA FRUTA SE DETERIORA
EN LA RECOLECCIÓN
2
MENORES INGRESOS
DE LOS AGRICULTORES
5
PÉRDIDAS EN COSECHA
8
MAQUINAS
RECOLECTORAS
OBSOLETAS
7
MAQUINAS RECOLECTORAS
DEFICIENTES
9
OBREROS MALTRATAN
LA FRUTA AL RECOGERLA
3
OBREROS MAL
CAPACITADOS PARA
RECOLECCIÓN
10
BAJOS PRECIOS EN
EPOCA DE COSECHA
14
FRUTA SE EMPACA
SIN SELECCIÓN
4
ABUNDANCIA
DE OFERTA EN
EPOCA DE COSECHA
12
COMPRADORES CASTIGAN
PRECIOS POR NO
SELECCIÓN EN EMPAQUE
15
CONTAMINACIÓN POR
FRUTAS DAÑADAS
6
PROLIFERACIÓN
DE PLAGAS Y
MALOS OLORES
11
DESCONOCIMIENTO DE
TECNOLOGÍAS PARA
EMPAQUE SELECCIONADO
13
MANTENIMIENTO
DEFICIENTE DE
COSECHADORAS
¿Dónde podemos
ubicar Nodos Críticos?

## Slide 30
1
LA FRUTA SE DETERIORA
EN LA RECOLECCIÓN
2
MENORES INGRESOS
DE LOS AGRICULTORES
5
PÉRDIDAS EN COSECHA
8
MAQUINAS
RECOLECTORAS
OBSOLETAS
7
MAQUINAS RECOLECTORAS
DEFICIENTES
9
OBREROS MALTRATAN
LA FRUTA AL RECOGERLA
3
OBREROS MAL
CAPACITADOS PARA
RECOLECCIÓN
10
BAJOS PRECIOS EN
EPOCA DE COSECHA
14
FRUTA SE EMPACA
SIN SELECCIÓN
4
ABUNDANCIA
DE OFERTA EN
EPOCA DE COSECHA
12
COMPRADORES CASTIGAN
PRECIOS POR NO
SELECCIÓN EN EMPAQUE
15
CONTAMINACIÓN POR
FRUTAS DAÑADAS
6
PROLIFERACIÓN
DE PLAGAS Y
MALOS OLORES
11
DESCONOCIMIENTO DE
TECNOLOGÍAS PARA
EMPAQUE SELECCIONADO
NODO CRÍTICO
DE MAYOR
ALCANCE
13
MANTENIMIENTO
DEFICIENTE DE
COSECHADORAS

## Slide 31
1
LA FRUTA SE DETERIORA
EN LA RECOLECCIÓN
2
MENORES INGRESOS
DE LOS AGRICULTORES
5
PÉRDIDAS EN COSECHA
8
MAQUINAS
RECOLECTORAS
OBSOLETAS
7
MAQUINAS RECOLECTORAS
DEFICIENTES
9
OBREROS MALTRATAN
LA FRUTA AL RECOGERLA
3
OBREROS MAL
CAPACITADOS PARA
RECOLECCIÓN
10
BAJOS PRECIOS EN
EPOCA DE COSECHA
14
FRUTA SE EMPACA
SIN SELECCIÓN
4
ABUNDANCIA
DE OFERTA EN
EPOCA DE COSECHA
12
COMPRADORES CASTIGAN
PRECIOS POR NO
SELECCIÓN EN EMPAQUE
15
CONTAMINACIÓN POR
FRUTAS DAÑADAS
6
PROLIFERACIÓN
DE PLAGAS Y
MALOS OLORES
11
DESCONOCIMIENTO DE
TECNOLOGÍAS PARA
EMPAQUE SELECCIONADO
NODO CRÍTICO
DE MENOR
ALCANCE
13
MANTENIMIENTO
DEFICIENTE DE
COSECHADORAS

## Slide 32: Problemas en cosecha y pos-cosecha Matriz de Incidencias

## Slide 33: Representación gráfica de la Matriz de Incidencias
21
2
20
19
PROBLEMAS
PROBLEMAS
18
PASIVOS
CRÍTICOS
17
16
15
14
13
12
1
11
10
6
5,15
9
8
PROBLEMAS
PROBLEMAS
7
INDIFERENTES
ACTIVOS
6
7
5
12
4
3
10
14
9
2
1
4
11
3,8,13
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ACTIVOS
PASIVOS

## Slide 34: Criterio esencial
Para focalizar el Problema Central
Beneficio/Esfuerzo

## Slide 35: d) Selección del Problema Central
Paso 1. Construir árbol de causas y efectos

## Slide 36: Criterios orientadores para seleccionar el Problema Central
Que se trate de un nodo crítico
Que tenga un alcance que trascienda a la mayoría de los involucrados claves (a la población más afectada).
Que corresponda a un nivel de gobernabilidad por las instituciones afectadas.
Que se disponga de las capacidades y recursos para resolverlo.
Que haya especial urgencia en resolverlo.
Que movilice compromiso por los involucrados claves.
Que haya conveniencia estratégica (demostrar viabilidad, prueba piloto, desarrollo progresivo...)

## Slide 37: Construir árbol de causas y efectos
Mapa de involucrados
Participación de los involucrados
a) Identificación de problemas según percepciones de involucrados
b) Encadenamiento de hipótesis
c) Identificación de nodos críticos
d) Selección del Problema Central.

## Slide 38: PASO 2
Determinar el problema central

## Slide 39: Versión preliminar del Arbol del Problema
1
LA FRUTA SE DETERIORA
EN LA RECOLECCIÓN
2
MENORES INGRESOS
DE LOS AGRICULTORES
5
PÉRDIDAS EN COSECHA
8
MAQUINAS
RECOLECTORAS
OBSOLETAS
7
MAQUINAS RECOLECTORAS
DEFICIENTES
9
OBREROS MALTRATAN
LA FRUTA AL RECOGERLA
3
OBREROS MAL
CAPACITADOS PARA
RECOLECCIÓN
15
CONTAMINACIÓN POR
FRUTAS DAÑADAS
6
PROLIFERACIÓN
DE PLAGAS Y
MALOS OLORES
13
MANTENIMIENTO
DEFICIENTE DE
COSECHADORAS
Gerencial Ltda - Héctor Sanín Angel

## Slide 40: PASO 3
Ajustar el
árbol del problema

## Slide 41: Ajustar el Arbol del Problema
1. Validar y completar efectos significativos
Causas de primer nivel
  Incluir nuevas ¿Faltan causas importantes?
  Validar las existentes ¿Son realmente incidentes?
Causas de segundo nivel (causas de causas)
2. Sugerencia
  Trabajar en nueva lluvia creativa
  Confrontar y validar en terreno.

## Slide 42: Versión ajustada del Arbol del Problema
1
FRUTA DETERIORADA
EN LA RECOLECCIÓN
2
MENORES INGRESOS
DE LOS AGRICULTORES
5
PÉRDIDAS EN COSECHA
8
MAQUINAS
RECOLECTORAS
OBSOLETAS
7
MAQUINAS RECOLECTORAS
DEFICIENTES
9
OBREROS MALTRATAN
LA FRUTA AL RECOGERLA
3
OBREROS MAL
CAPACITADOS PARA
RECOLECCIÓN
15
CONTAMINACIÓN POR
FRUTAS DAÑADAS
6
PROLIFERACIÓN DE
PLAGAS Y MALOS OLORES
16
MAYOR COSTO POR
MANIPULACIÓN DE
FRUTA DETERIORADA
17
DEFICIENTES
TECNOLOGÍAS
DE RECOLECCIÓN
18
INADECUADOS
INCENTIVOS PARA
RECOLECCIÓN
13
MANTENIMIENTO
DEFICIENTE DE
COSECHADORAS
19
AMENAZAS
A LA SALUD
Gerencial Ltda - Héctor Sanín Angel
Nuevas causas
Nuevos efectos

## Slide 43: PASO 4
Definir Objetivos y ajustar
Árbol de medios-fines

## Slide 44: Arbol de Objetivos (Arbol de Medios-Fines)
1
FRUTA NO DETERIORADA
EN LA RECOLECCIÓN
2
MAYORES INGRESOS
DE LOS AGRICULTORES
5
DISMINUIDAS
PÉRDIDAS EN COSECHA
8
MAQUINAS
RECOLECTORAS
RENOVADAS
7
MAQUINAS RECOLECTORAS
CON BUEN DESEMPEÑO
9
OBREROS TRATAN BIEN
LA FRUTA AL RECOGERLA
3
OBREROS
CAPACITADOS PARA
RECOLECCIÓN
15
DISMINUCIÓN DE
CONTAMINACIÓN
POR FRUTAS DAÑADAS
6
DISMINUCIÓN DE
PLAGAS Y MALOS OLORES
16
MENOR COSTO POR
MANIPULACIÓN DE
FRUTA DETERIORADA
17
MEJORADAS
TECNOLOGÍAS
DE RECOLECCIÓN
18
INCENTIVOS
ADECUADOS PARA
RECOLECCIÓN
13
MANTENIMIENTO
ADECUADO DE
COSECHADORAS
19
AMENAZAS A LA
SALUD CONTROLADAS

## Slide 45: Versión ajustada del Arbol de Objetivos (1)
1
FRUTA NO DETERIORADA
EN LA RECOLECCIÓN
2
MAYORES INGRESOS
DE LOS AGRICULTORES
5
DISMINUIDAS
PÉRDIDAS EN COSECHA
7
MAQUINAS RECOLECTORAS
CON BUEN DESEMPEÑO
9
OBREROS TRATAN BIEN
LA FRUTA AL RECOGERLA
15
DISMINUCIÓN DE
CONTAMINACIÓN
POR FRUTAS DAÑADAS
6
DISMINUCIÓN DE
PLAGAS Y MALOS OLORES
16
MENOR COSTO POR
MANIPULACIÓN DE
FRUTA DETERIORADA
19
AMENAZAS A LA
SALUD CONTROLADAS
21
NUEVA VARIEDAD DE FRUTA
RESISTENTE A LA RECOLECCIÓN
8
MAQUINAS
RECOLECTORAS
RENOVADAS
13
MANTENIMIENTO
ADECUADO DE
COSECHADORAS
3
OBREROS
CAPACITADOS PARA
RECOLECCIÓN
17
MEJORADAS
TECNOLOGÍAS
DE RECOLECCIÓN
18
INCENTIVOS
ADECUADOS PARA
RECOLECCIÓN

## Slide 46: Versión ajustada del Arbol de Objetivos (2)
1
FRUTA NO DETERIORADA
EN LA RECOLECCIÓN
2
MAYORES INGRESOS
DE LOS AGRICULTORES
5
DISMINUIDAS
PÉRDIDAS EN COSECHA
8
MAQUINAS
RECOLECTORAS
RENOVADAS
7
MAQUINAS RECOLECTORAS
CON BUEN DESEMPEÑO
9
OBREROS TRATAN BIEN
LA FRUTA AL RECOGERLA
3
OBREROS
CAPACITADOS PARA
RECOLECCIÓN
15
DISMINUCIÓN DE
CONTAMINACIÓN
POR FRUTAS DAÑADAS
6
DISMINUCIÓN DE
PLAGAS Y MALOS OLORES
16
MENOR COSTO POR
MANIPULACIÓN DE
FRUTA DETERIORADA
17
MEJORADAS
TECNOLOGÍAS
DE RECOLECCIÓN
18
INCENTIVOS
ADECUADOS PARA
RECOLECCIÓN
13
MANTENIMIENTO
ADECUADO DE
COSECHADORAS
19
AMENAZAS A LA
SALUD CONTROLADAS
20
ADECUADO
DISEÑO DE LAS
COSECHADORAS
21
NUEVA VARIEDAD DE FRUTA
RESISTENTE A LA RECOLECCIÓN
22
ADAPTADAS A LA
REGIÓN OTRAS
VARIEDADES
23
DESARROLLADA
NUEVA
VARIEDAD

## Slide 47: Versión ajustada del Arbol de Objetivos
1
FRUTA NO DETERIORADA
EN LA RECOLECCIÓN
2
MAYORES INGRESOS
DE LOS AGRICULTORES
5
DISMINUIDAS
PÉRDIDAS EN COSECHA
8
MAQUINAS
RECOLECTORAS
RENOVADAS
7
MAQUINAS RECOLECTORAS
CON BUEN DESEMPEÑO
9
OBREROS TRATAN BIEN
LA FRUTA AL RECOGERLA
3
OBREROS
CAPACITADOS PARA
RECOLECCIÓN
15
DISMINUCIÓN DE
CONTAMINACIÓN
POR FRUTAS DAÑADAS
6
DISMINUCIÓN DE
PLAGAS Y MALOS OLORES
16
MENOR COSTO POR
MANIPULACIÓN DE
FRUTA DETERIORADA
17
MEJORADAS
TECNOLOGÍAS
DE RECOLECCIÓN
18
INCENTIVOS
ADECUADOS PARA
RECOLECCIÓN
13
MANTENIMIENTO
ADECUADO DE
COSECHADORAS
19
AMENAZAS A LA
SALUD CONTROLADAS
20
ADECUADO
DISEÑO DE LAS
COSECHADORAS
21
NUEVA VARIEDAD DE FRUTA
RESISTENTE A LA RECOLECCIÓN
23
DESARROLLADA
NUEVA
VARIEDAD
22
ADAPTADAS A LA
REGIÓN OTRAS
VARIEDADES

## Slide 48: PASO 5
Generar alternativas
de solución

## Slide 49: Explorar combinaciones de medios para generar alternativas de solución
1
FRUTA NO DETERIORADA
EN LA RECOLECCIÓN
2
MAYORES INGRESOS
DE LOS AGRICULTORES
5
DISMINUIDAS
PÉRDIDAS EN COSECHA
8
MAQUINAS
RECOLECTORAS
RENOVADAS
7
MAQUINAS RECOLECTORAS
CON BUEN DESEMPEÑO
9
OBREROS TRATAN BIEN
LA FRUTA AL RECOGERLA
3
OBREROS
CAPACITADOS PARA
RECOLECCIÓN
15
DISMINUCIÓN DE
CONTAMINACIÓN
POR FRUTAS DAÑADAS
6
DISMINUCIÓN DE
PLAGAS Y MALOS OLORES
16
MENOR COSTO POR
MANIPULACIÓN DE
FRUTA DETERIORADA
17
MEJORADAS
TECNOLOGÍAS
DE RECOLECCIÓN
18
INCENTIVOS
ADECUADOS PARA
RECOLECCIÓN
13
MANTENIMIENTO
ADECUADO DE
COSECHADORAS
19
AMENAZAS A LA
SALUD CONTROLADAS
20
ADECUADO
DISEÑO DE LAS
COSECHADORAS
21
NUEVA VARIEDAD DE FRUTA
RESISTENTE A LA RECOLECCIÓN
22
ADAPTADAS A LA
REGIÓN OTRAS
VARIEDADES
23
DESARROLLADA
NUEVA
VARIEDAD

## Slide 50: Supuesto para discusión
Con la actual variedad de fruta no se logrará recolección plena sin deterioro.
Es decir, cualquier forma de recolección requiere de nueva variedad de fruta para asegurar una cosecha sin deterioro.
Esto abre la posibilidad a las siguientes alternativas:

## Slide 51: Alternativa 1 Recolección manual + Adaptación de variedad
1
FRUTA NO DETERIORADA
EN LA RECOLECCIÓN
2
MAYORES INGRESOS
DE LOS AGRICULTORES
5
DISMINUIDAS
PÉRDIDAS EN COSECHA
8
MAQUINAS
RECOLECTORAS
RENOVADAS
7
MAQUINAS RECOLECTORAS
CON BUEN DESEMPEÑO
9
OBREROS TRATAN BIEN
LA FRUTA AL RECOGERLA
3
OBREROS
CAPACITADOS PARA
RECOLECCIÓN
15
DISMINUCIÓN DE
CONTAMINACIÓN
POR FRUTAS DAÑADAS
6
DISMINUCIÓN DE
PLAGAS Y MALOS OLORES
16
MENOR COSTO POR
MANIPULACIÓN DE
FRUTA DETERIORADA
17
MEJORADAS
TECNOLOGÍAS
DE RECOLECCIÓN
18
INCENTIVOS
ADECUADOS PARA
RECOLECCIÓN
13
MANTENIMIENTO
ADECUADO DE
COSECHADORAS
19
AMENAZAS A LA
SALUD CONTROLADAS
20
ADECUADO
DISEÑO DE LAS
COSECHADORAS
21
NUEVA VARIEDAD DE FRUTA
RESISTENTE A LA RECOLECCIÓN
22
ADAPTADAS A LA
REGIÓN OTRAS
VARIEDADES
23
DESARROLLADA
NUEVA
VARIEDAD

## Slide 52: Alternativa 2 Recolección mecánica + Adaptación de variedad
1
FRUTA NO DETERIORADA
EN LA RECOLECCIÓN
2
MAYORES INGRESOS
DE LOS AGRICULTORES
5
DISMINUIDAS
PÉRDIDAS EN COSECHA
8
MAQUINAS
RECOLECTORAS
RENOVADAS
7
MAQUINAS RECOLECTORAS
CON BUEN DESEMPEÑO
9
OBREROS TRATAN BIEN
LA FRUTA AL RECOGERLA
3
OBREROS
CAPACITADOS PARA
RECOLECCIÓN
15
DISMINUCIÓN DE
CONTAMINACIÓN
POR FRUTAS DAÑADAS
6
DISMINUCIÓN DE
PLAGAS Y MALOS OLORES
16
MENOR COSTO POR
MANIPULACIÓN DE
FRUTA DETERIORADA
17
MEJORADAS
TECNOLOGÍAS
DE RECOLECCIÓN
18
INCENTIVOS
ADECUADOS PARA
RECOLECCIÓN
13
MANTENIMIENTO
ADECUADO DE
COSECHADORAS
19
AMENAZAS A LA
SALUD CONTROLADAS
20
ADECUADO
DISEÑO DE LAS
COSECHADORAS
21
NUEVA VARIEDAD DE FRUTA
RESISTENTE A LA RECOLECCIÓN
24
DESARROLLADA
NUEVA
VARIEDAD
22
ADAPTADAS A LA
REGIÓN OTRAS
VARIEDADES

## Slide 53: Alternativa 3 Recolección manual + Desarrollo
1
FRUTA NO DETERIORADA
EN LA RECOLECCIÓN
2
MAYORES INGRESOS
DE LOS AGRICULTORES
5
DISMINUIDAS
PÉRDIDAS EN COSECHA
8
MAQUINAS
RECOLECTORAS
RENOVADAS
7
MAQUINAS RECOLECTORAS
CON BUEN DESEMPEÑO
9
OBREROS TRATAN BIEN
LA FRUTA AL RECOGERLA
3
OBREROS
CAPACITADOS PARA
RECOLECCIÓN
15
DISMINUCIÓN DE
CONTAMINACIÓN
POR FRUTAS DAÑADAS
6
DISMINUCIÓN DE
PLAGAS Y MALOS OLORES
16
MENOR COSTO POR
MANIPULACIÓN DE
FRUTA DETERIORADA
17
MEJORADAS
TECNOLOGÍAS
DE RECOLECCIÓN
18
INCENTIVOS
ADECUADOS PARA
RECOLECCIÓN
13
MANTENIMIENTO
ADECUADO DE
COSECHADORAS
19
AMENAZAS A LA
SALUD CONTROLADAS
20
ADECUADO
DISEÑO DE LAS
COSECHADORAS
21
NUEVA VARIEDAD DE FRUTA
RESISTENTE A LA RECOLECCIÓN
24
DESARROLLADA
NUEVA
VARIEDAD
22
ADAPTADAS A LA
REGIÓN OTRAS
VARIEDADES

## Slide 54: Alternativa 4 Recolección mecánica + Desarrollo
1
FRUTA NO DETERIORADA
EN LA RECOLECCIÓN
2
MAYORES INGRESOS
DE LOS AGRICULTORES
5
DISMINUIDAS
PÉRDIDAS EN COSECHA
8
MAQUINAS
RECOLECTORAS
RENOVADAS
7
MAQUINAS RECOLECTORAS
CON BUEN DESEMPEÑO
9
OBREROS TRATAN BIEN
LA FRUTA AL RECOGERLA
3
OBREROS
CAPACITADOS PARA
RECOLECCIÓN
15
DISMINUCIÓN DE
CONTAMINACIÓN
POR FRUTAS DAÑADAS
6
DISMINUCIÓN DE
PLAGAS Y MALOS OLORES
16
MENOR COSTO POR
MANIPULACIÓN DE
FRUTA DETERIORADA
17
MEJORADAS
TECNOLOGÍAS
DE RECOLECCIÓN
18
INCENTIVOS
ADECUADOS PARA
RECOLECCIÓN
13
MANTENIMIENTO
ADECUADO DE
COSECHADORAS
19
AMENAZAS A LA
SALUD CONTROLADAS
20
ADECUADO
DISEÑO DE LAS
COSECHADORAS
21
NUEVA VARIEDAD DE FRUTA
RESISTENTE A LA RECOLECCIÓN
24
DESARROLLADA
NUEVA
VARIEDAD
22
ADAPTADAS A LA
REGIÓN OTRAS
VARIEDADES

## Slide 55: Criterios para armar alternativas
Integralidad similar (suficiencia de Propósito)
Temporalidad (Urgencias, Desarrollos progresivos, Fases)
Restricción de recursos
Restricción de capacidad
Optimización de la Situación Actual
Redefinición de alcances y sinergias
Pareto

## Slide 56: Principio de Pareto Para armar alternativas
80-20
20-80
Pocos vitales
% Factores
Explicación
del
Resultado
100
Muchos
triviales
100

## Slide 57: Técnicas de Árboles APLICACIÓN DEL MÉTODO PARA PROBLEMAS NO DEFINIDOS Resumen de pasos
1. Identificar problemas posibles y enlazarlos por criterio de causa-efecto
2. Determinar el problema central
3. Ajustar el Arbol del Problema
4. Definir objetivos y ajustar Arbol de medios-fines
5. Generar alternativas de solución.

## Slide 58: Técnicas de Arboles
APLICACIÓN DEL MÉTODO PARA EL
LOGRO DE UN OBJETIVO
(REALIZACIÓN DE UNA IDEA)
ENFOQUE PROPOSITIVO, NO REACTIVO
3

## Slide 59: PASO 1
Definición
del Objetivo Central

## Slide 60: Paso 1: Definir Objetivo Central
Propósito
NUEVO PRODUCTO COLOCADO
EN EL MERCADO
Objetivo
Central

## Slide 61: PASO 2
Exploración de Fines

## Slide 62: Paso 2: Explorar fines
NUEVO PRODUCTO COLOCADO
EN EL MERCADO
Fortalecida
Imagen corporativa
Incrementados
Ingresos por ventas
Participación en el
mercado incrementada
Área de influencia
ampliada
Masa de clientes
ampliada
Aumentadas las
utilidades

## Slide 63: PASO 3
Lluvia de medios
y Árbol de Objetivos

## Slide 64: Paso 3: Hacer Lluvia de medios
NUEVO PRODUCTO COLOCADO
EN EL MERCADO
CANALES DE
COMERCIALIZACIÓN
ESTABLECIDOS
PRESENTACIÓN
Y EMPAQUE
DEFINIDOS
ESTRATEGIA DE
PUBLICIDAD
DISEÑADA
AREA DE MERCADO
DETERMINADA
DESAROLLADA
NUEVA MARCA
ADQUIRIDA MARCA
POSICIONADA

## Slide 65: Árbol de Objetivos Versión preliminar
Fortalecida
Imagen corporativa
Incrementados
Ingresos por ventas
Participación en el
mercado incrementada
Área de influencia
ampliada
Masa de clientes
ampliada
Aumentadas las
utilidades
NUEVO PRODUCTO COLOCADO
EN EL MERCADO
CANALES DE
COMERCIALIZACIÓN
ESTABLECIDOS
PRESENTACIÓN
Y EMPAQUE
DEFINIDOS
ESTRATEGIA DE
PUBLICIDAD
DISEÑADA
AREA DE MERCADO
DETERMINADA
DESAROLLADA
NUEVA MARCA
ADQUIRIDA MARCA
POSICIONADA

## Slide 66: PASO 4
Generación de alternativas

## Slide 67: Paso 4: Generar Alternativas Medios complementarios y disyuntivos
NUEVO PRODUCTO COLOCADO
EN EL MERCADO
CANALES DE
COMERCIALIZACIÓN
ESTABLECIDOS
PRESENTACIÓN
Y EMPAQUE
DEFINIDOS
ESTRATEGIA DE
PUBLICIDAD
DISEÑADA
AREA DE MERCADO
DETERMINADA
DESAROLLADA
NUEVA MARCA
ADQUIRIDA MARCA
POSICIONADA
Medios complementarios
Medios disyuntivos

## Slide 68: Paso 4: Generar Alternativas Por combinación de medios complementarios y disyuntivos
NUEVO PRODUCTO COLOCADO
EN EL MERCADO
CANALES DE
COMERCIALIZACIÓN
ESTABLECIDOS
PRESENTACIÓN
Y EMPAQUE
DEFINIDOS
ESTRATEGIA DE
PUBLICIDAD
DISEÑADA
AREA DE MERCADO
DETERMINADA
DESAROLLADA
NUEVA MARCA
ADQUIRIDA MARCA
POSICIONADA
+
+
Alternativa
1
2

## Slide 69
1. Definición del Objetivo Central (Propósito)
2. Verificación de Fines
3. Lluvia de medios
4. Generación de alternativas
Técnicas de Árboles APLICACIÓN DEL MÉTODO PARA EL LOGRO DE UN OBJETIVO O REALIZACIÓN DE UNA IDEA
Resumen de pasos

## Slide 70: Proceso de diseño para el logro de un objetivo
Idea de lo que se desea
Explorar fines
Hacer lluvia de medios
Definir objetivo central
Plantear alternativas
Mapa
de involucrados
Participación
de
involucrados
1
3
2
4
Árbol de
Objetivos
Alternativas
de solución

## Slide 71
(
)
El diseño
idealizado

## Slide 72: Paréntesis: El diseño idealizado (1)
Haga un listado de todas las deficiencias que usted pueda pensar que tiene:
Su actual equipo de computación
Su vehículo
Su dormitorio
La ciudad donde usted vive
El sistema de tránsito
Su oficina, su puesto de trabajo
Su banco
La biblioteca
Otro

## Slide 73: El diseño idealizado (2)
Deje de lado la lista anterior y suponga que es posible lograr un “sistema ideal” respecto del objeto escogido. Haga una lista con las propiedades que usted se imagina debería tener.

## Slide 74: El diseño idealizado (3)
Compare las dos listas:
¿Cuál proporcionaría un sistema mejor?

## Slide 75: El diseño idealizado (4)
Es más probable que la segunda lista aporte un sistema mejor.
¿Por qué?
El listado de deficiencias está limitado por la cerca del sistema vigente.
En el diseño idealizado se piensa por fuera de la cerca.

## Slide 76: El Diseño Idealizado*
*Russel Ackoff

## Slide 77: EL DISEÑO IDEALIZADO
Hace 25 años el profesor Ackoff elaboró esta lista de las propiedades que, a su juicio, debería tener el teléfono ideal:
Que fuera posible utilizarlo sin ocupar las manos
Que se pudiera usar desde cualquier lugar donde uno esté
Que pudiera reintentar llamar automáticamente cuando se encuentre ocupado
Que se pudiera saber quién llama antes de contestar
Que se pudiera colocar en espera una llamada mientras se habla
Que fuera posible entrar estando el otro teléfono ocupado si el otro quisiera
Que fuera posible dejar mensajes
Que se pudieran sostener conferencias telefónicas múltiples...
¿Era utopía?
¡Ese teléfono hoy existe!

## Slide 78: Diseño idealizado
Listado de deficiencias
Búsqueda Sistema ideal
Lado izquierdo
Lado derecho
Lógico
Cerrado
Secuencial
Deductivo
Creativo
Abierto
Multidireccional
Inductivo
Funcionamiento:

## Slide 79: Diseño Idealizado EL CURSO (1)
El profesor aplica al final del curso un formulario y pregunta cosas como estas:
Fallas identificadas
Qué agregaría
Qué quitaría
Qué cambiaría
Sugerencias para mejorar
....

## Slide 80: Diseño Idealizado EL CURSO (2)
El profesor hace una sola pregunta:
¿Cómo le gustaría que fuera este curso?

## Slide 81: Diseño Idealizado EL CURSO (3)
Discuta sobre la diferencia entre
(1) y (2)

## Slide 82: El diseño idealizado*
Muchos de nuestros problemas surgen del descontento con algo de la situación actual
Las formulaciones se dirigen a eliminar lo que no se desea.
El esfuerzo por deshacerse de lo que incomoda es una resolución reactiva de los problemas. Es una acción orientada retrospectivamente.
El afán por obtener lo que se quiere es proactivo. Es una resolución prospectiva de los problemas.
La solución reactiva va hacia el futuro mirando el pasado: No se acerca a, sino que se aleja de.
La solución proactiva arranca de hoy mirando hacia el mañana. Construye futuro.
La reactiva se concentra en deficiencias, la proactiva se concentra en ideales
*Ackoff

## Slide 83: Identificación del Problema
Los dos procedimientos no son excluyentes
Incluso, se recomienda aplicar la estrategia del segundo para enriquecer o para validar las conclusiones del primero.
Esta estrategia lleva, en muchos casos, a aportar luces para re-enfocar problemas inicialmente mal planteados o formulados en un alcance inadecuado.

## Slide 84: Técnicas de Arboles
APLICACIÓN DEL MÉTODO CUANDO EL PROBLEMA ESTÁ DEFINIDO
O FOCALIZADO
VARIANTE METODOLÓGICA:
ENFOQUE PROPOSITIVO

## Slide 85: APLICACIÓN DEL MÉTODO CUANDO EL PROBLEMA ESTÁ FOCALIZADO VARIANTE METODOLÓGICA Enfoque propositivo
Resumen de pasos
1. Identificar el Problema Central
2. Determinar los Efectos
3. Definir el Objetivo Central (Propósito) y los Fines
4. Hacer lluvia de medios y Arbol de Objetivos
5. Generar alternativas de solución.

## Slide 86: PASO 1
Identificar
el Problema Central

## Slide 87: Paso 1: Identificación del Problema Central
LA FRUTA SE DETERIORA
EN LA RECOLECCIÓN

## Slide 88: PASO 2
Determinar los efectos

## Slide 89: Determinar los efectos
LA FRUTA SE DETERIORA
EN LA RECOLECCIÓN
MENORES INGRESOS
DE LOS AGRICULTORES
PÉRDIDAS EN COSECHA
CONTAMINACIÓN POR
FRUTAS DAÑADAS
PROLIFERACIÓN
DE PLAGAS Y
MALOS OLORES
MAYOR COSTO POR
MANIPULACIÓN DE
FRUTA DETERIORADA
AMENAZAS
A LA SALUD

## Slide 90: PASO 3
Definir el Objetivo Central y Fines

## Slide 91: Objetivo Central y Fines
FRUTA NO DETERIORADA
EN LA RECOLECCIÓN
MAYORES INGRESOS
DE LOS AGRICULTORES
DISMINUIDAS
PÉRDIDAS EN COSECHA
DISMINUCIÓN DE
CONTAMINACIÓN
POR FRUTAS DAÑADAS
DISMINUCIÓN DE
PLAGAS Y MALOS OLORES
MENOR COSTO POR
MANIPULACIÓN DE
FRUTA DETERIORADA
AMENAZAS A LA
SALUD CONTROLADAS

## Slide 92: PASO 4
Lluvia de medios

## Slide 93: Lluvia de medios (1)
FRUTA NO DETERIORADA
EN LA RECOLECCIÓN
MAYORES INGRESOS
DE LOS AGRICULTORES
DISMINUIDAS
PÉRDIDAS EN COSECHA
1
MAQUINAS RECOLECTORAS
CON BUEN DESEMPEÑO
2
OBREROS TRATAN BIEN
LA FRUTA AL RECOGERLA
DISMINUCIÓN DE
CONTAMINACIÓN
POR FRUTAS DAÑADAS
DISMINUCIÓN DE
PLAGAS Y MALOS OLORES
MENOR COSTO POR
MANIPULACIÓN DE
FRUTA DETERIORADA
AMENAZAS A LA
SALUD CONTROLADAS
3
NUEVA VARIEDAD DE FRUTA
RESISTENTE A LA RECOLECCIÓN

## Slide 94: Lluvia de medios (2)
FRUTA NO DETERIORADA
EN LA RECOLECCIÓN
MAYORES INGRESOS
DE LOS AGRICULTORES
DISMINUIDAS
PÉRDIDAS EN COSECHA
1.2
MAQUINAS
RECOLECTORAS
RENOVADAS
1
MAQUINAS RECOLECTORAS
CON BUEN DESEMPEÑO
2
OBREROS TRATAN BIEN
LA FRUTA AL RECOGERLA
2.1
OBREROS
CAPACITADOS PARA
RECOLECCIÓN
DISMINUCIÓN DE
CONTAMINACIÓN
POR FRUTAS DAÑADAS
DISMINUCIÓN DE
PLAGAS Y MALOS OLORES
MENOR COSTO POR
MANIPULACIÓN DE
FRUTA DETERIORADA
2.2
MEJORADAS
TECNOLOGÍAS
DE RECOLECCIÓN
2.3
INCENTIVOS
ADECUADOS PARA
RECOLECCIÓN
1.3
MANTENIMIENTO
ADECUADO DE
COSECHADORAS
AMENAZAS A LA
SALUD CONTROLADAS
1.1
ADECUADO
DISEÑO DE LAS
COSECHADORAS
3
NUEVA VARIEDAD DE FRUTA
RESISTENTE A LA RECOLECCIÓN
3.1
ADAPTADAS A LA
REGIÓN OTRAS
VARIEDADES
3.2
DESARROLLADA
NUEVA
VARIEDAD

## Slide 95: PASO 5
Generación de alternativas
de solución

## Slide 96: Técnicas de Arboles
APLICACIÓN DEL MÉTODO CUANDO EL PROBLEMA ESTÁ DEFINIDO O FOCALIZADO
EL ENFOQUE PROPOSITIVO
es la combinación de dos métodos:
1
4
3
=
+
4

## Slide 97
Entrada
Salida
Problema
(Objetivo)
Alternativas
Identificación

## Slide 98
REF. Notas de clases H. Sanín.