### PROGRAMA CURSO ELECTIVO FORMULACION DE PROYECTOS.

I.	 OBJETIVOS

Al finalizar el curso electivo, los/las alumnos/as participantes en el curso deben estar en condiciones de:

- Reconocer la importancia y lo extendido del uso de los proyectos como mecanismo de focalización y de asignación de recursos.

- Visualizar el proceso completo del ciclo de vida de un proyecto,

- Reconocer y comprender y manejar las principales herramientas utilizadas en la formulación de proyectos.

- Relacionar la metodología con su aplicación práctica en Chile, mediante el Sistema Nacional de Inversiones.

II.	CONTENIDOS.

- INTRODUCCIÓN A LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS

- Estado e Inversión Pública

- Definiciones de proyectos y clasificaciones.

- Etapas o Ciclo de vida del proyecto

- Sistemas Nacionales de Inversiones

- DIAGNÓSTICO

- Origen de los proyectos: Identificación de problemas y alternativas de solución

- Análisis de Involucrados

- Análisis de Problemas: árbol de problemas

- Análisis de objetivos: árbol de objetivos

- Diagnóstico de la situación actual: Construcción de línea de base

- Análisis y estimación de la población

- Análisis de demanda y proyección.

- Costos

- Estudios técnicos necesarios. (tamaño, localización, tecnología, participación, medio ambiente).

- FORMULACIÓN DEL PROYECTOS

- Identificación de alternativas de solución

- Mejoramiento de la situación de base

- Construcción Matriz  del Marco Lógico

  - Lógica vertical

    - Fines

    - Propósito

    - Componentes

    - Actividades

  - Lógica horizontal

    - Objetivos

    - Indicadores

    - Medios de verificación

    - Supuestos

- Elaboración de presupuesto y construcción de flujo de caja.

- SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES (SNI)

- Objetivos del SIN

- Gestión del SIN.

- Legislación del SIN.

- Subsistema de análisis técnico-económico.

- Subsistema de formulación presupuestaria

- Subsistema de ejecución presupuestaria

- Subsistema de evaluación ex post o de resultados.

III.	 METODOLOGÍA

La metodología a utilizar será teórica – práctica, siendo implementada a través de:

Clases presenciales.

En ellas se entregarán los contenidos teóricos, con aplicación a situaciones prácticas, con la participación de alumnas y alumnos. Las clases serán apoyadas con material visual (Power Point), la que deberá ser utilizada como guía para el estudio en los textos recomendados.

IV.	 EVALUACION

- Elaboración de proyecto aplicando los contenidos del curso.

V.	BIBLIOGRAFÍA

BASICA

- Eduardo Aldunate, Julio Córdova (2011). Formulación de Programas con la metodología de Marco Lógico. Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social ILPES – CEPAL. Serie de Manuales N° 68.

- Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social ILPES – CEPAL (2005). Metodología general de identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública. Serie Manuales Nº 39.

- Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social ILPES – CEPAL (2005). Metodología del Marco Lógico para la planificación, el seguimiento y evaluación de proyectos y programas. Serie Manuales Nº 42.

- Ministerio de Planificación y Cooperación MIDEPLAN (2004). Presentación y preparación de proyectos de inversión pública.

- Ministerio de Desarrollo Social. Sistema Nacional de Inversiones.

- Universidad de Chile. Ingeniería Industrial. Inversión Pública: Desafíos del Sistema Nacional de Inversiones1 Eduardo Contreras y Luis Zaviezo

COMPLEMENTARIA

- Cohen, Ernesto y Martínez, Rodrigo. Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales. División de Desarrollo Social. CEPAL.

- Munitel. http://www.munitel.cl/eventos/seminarios/html/DOCUMENTOS/2012/PREPARACION_Y_EVALUACION_DE_INICIATIVAS_DE_INVERSION_CON_RECURSOS_PUBLICOS/PPT01.pdf