## Slide 1: Quadratto: Investigación, Enseñanza, Aplicación y Transferencia en Ingeniería de Software
Introducción a Proyecto de Software
Relator: Agustín Villena M.
(avillena@tutopia.com)

## Slide 2: Objetivo del Curso
Ofrecer a los alumnos una experiencia lo más cercana a la realidad de lo que es el desarrollo de software

## Slide 3: Etapas del Curso
Introducción (semana 1 y 2)
  Reglas y herramientas del curso
  Presentación de proyectos a desarrollar
  Formación de equipos de trabajo
    5 a 6 personas
Concepción del proyecto (semanas 3 y 4)
  Conocimiento del cliente
  Desarrollo de un Plan Global y uno detallado (para Primera Iteración)
Desarrollo
  Iteraciones de 4 semanas aprox.

## Slide 4: Algunos fundamentos del curso
Variables de un proyecto de software
El valor entregado del proyecto en su tiempo de desarrollo
Reglas para una relación Win2Win entre cliente y desarrolladores
Metodología

## Slide 5: Las variables de todo proyecto de software
Tiempo, Costo, Alcance, Calidad
Por lo regular se fijan las 3 primeras variables:
  “Hazme un administrador de estas tablas de la base de datos, en una semana, con dos programadores”
  Entonces la variable que sufre es la calidad
Pero la calidad no es algo realmente negociable (¿A quién le gusta hacer un mal trabajo?)
El tiempo suele estar restringido, y la disposición a pagar también
¿Y si lo variable fuera el Alcance?

## Slide 6: El valor entregado del proyecto en su tiempo de desarrollo
Tradicionalmente
¿Y si fuera así?
tiempo
funcionalidades
tiempo
funcionalidades

## Slide 7: Reglas para una relación Win2Win entre cliente y desarrolladores
Derechos del Cliente
  Decidir qué será implementado, y en qué prioridad
  Poder canjear funcionalidades por otras no implementadas de costo equivalente
  Obtener mayor valor de cada semana de desarrollo
Derechos del desarrollador
  Definir cuanto demorará implementar cada tarea
  Poder re-estimar basado en nuevos conocimientos
  Poder realizar un trabajo con la máxima calidad posible

## Slide 8: Metodología
Disposición horaria semanal del alumno
  20 hrs. semanales al proyecto
    ¡Ni más ni menos!
  Cada semana
    Reunión con tutor : 2 horas, con todo el grupo
    Reunión grupal de gestión interna: 2 horas
    Tiempo de desarrollo : 16 hrs.

## Slide 9: Rol del tutor
Acompañar el proceso,
  controlando el avance,
  evaluando lo realizado,
  aportando experiencia
  Y mediando con el cliente si llega a ser necesario
Cada semana se evalúa
  Planificación Actualizada con reporte de avance
  Planilla de gestión de riesgos
  Minutas de reunión con cliente
  Elementos como responsabilidad personal

## Slide 10: Funcionamiento de los equipos
Roles
  Jefe de Proyecto
  Responsable de Aseguramiento de Calidad
  Responsable de Codificación
  Responsable de Requerimientos
  Responsable de Diseño
Cada rol
  Organiza al resto para cumplir con cada aspecto del desarrollo
  Integra en el documento o producto correspondiente los aportes del resto

## Slide 11: Productos de cada iteración
Presentación con la experiencia vivida por el grupo
  A realizar ante el curso y los clientes
Software realizado
Documentos actualizados al estado de la iteración
  Requerimientos
  Diseño
  Pruebas

## Slide 12: Reglas de conducta
Si el equipo no está conforme con la dedicación de un miembro, puede solicitar su remoción al equipo docente
La asistencia a presentaciones es obligatoria
No se puede faltar a más de dos reuniones con el tutor