|  | Universidad de Chile Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Departamento de Ingeniería Industrial Av. República 701, Santiago |
| --- | --- |

In69b Informe 1

Plan de Negocios para LinuxEnterprise

Desarrollo de soluciones Informáticas basadas en Plataforma Linux

Alumnos René Díaz

Ignacio Morales

Ricardo Torrealba

Profesores: Antonio Holgado

Jorge Lara

Teodoro Wigodski

Fecha Entrega: Viernes 4 de Julio de 2003

# resumen ejecutivo

La industria de los sistemas computacionales es una sumamente competitiva a nivel mundial que particularmente en Chile, país en desarrollo, presenta importantes perspectivas de desarrollo. En ese marco surge a nivel mundial un nuevo sistema operativo, Linux, que presenta ventajas tecnológicas y económicas importantes respecto al producto dominante en el mercado, MS Windows. Al amparo de Linux surge toda una “industria” de software gratuito y de calidad, el Open Source.

Ahora bien,  LinuxEnterprise aparece como una empresa dedicada a la producción y comercialización de sistemas computacionales basados en el sistema operativo Linux y con software de escritorio del tipo Open Source orientada a pequeñas y medianas empresas de los segmentos servicios, comercio e industria manufacturera que no posean sistemas computacionales o bien que los posean pero con software sin licenciar y que requieran aplicaciones de escritorio fundamentalmente para efectos de administración.

LinuxEnterprise se plantea como una suerte de outsourcing de la función de Informática de una empresa, en ese marco se ofrece un producto en formato de proyecto que en términos generales consiste en una Intranet con terminales equipados con una suite office, software de mail y navegación por internet, software de administración contable e inventarios. Además el proyecto incluye la capacitación de los usuarios y un contrato de manutención anual renovable.

La compañía propiamente tal cuenta con una organización divido en tres áreas funcionales, Operaciones e I&D, Marketing y administración. Entre el recurso humano se contemplan tres Ingeniero Civiles Industriales y tres Ingenieros en Ejecución Informática.

La inversión inicial del proyecto, incluido el capital de trabajo, es de $15.000.000. Las evaluaciones económicas del proyecto para un horizonte de diez años a una tasa de descuento del 18% arrojan una rentabilidad al final del período de 0.8%,  7,32% y 17% para los escenarios pesimista, realista y optimista respectivamente.

# índice

1	resumen ejecutivo	1

2	índice	2

3	introducción	4

4	Consideraciones iniciales	5

4.1	Descripción del concepto de negocio y los negocios de la empresa	5

4.2	La oportunidad y la estrategia de negocio	5

4.3	Ventajas competitivas	7

4.4	Desventajas competitivas	7

4.5	La propuesta	7

5	la industria y la empresa	9

5.1	La Industria	9

5.2	La empresa y su concepto	10

6	análisis e INVESTIGACIÓN de mercado	11

6.1	Clientes	11

6.2	Tamaño y tendencias de mercado	11

6.3	Competencia y competitividad	11

6.4	Segmentación de mercado	13

6.5	Porción de mercado y ventas	15

7	PLAN DE MARKETING	17

7.1	Estrategia global de marketing	17

7.2	Producto	17

7.3	Precio	18

7.4	Políticas de servicios y garantías	20

7.4.1	Políticas de Garantía	20

7.4.2	Políticas de Servicio	21

7.4.3	Resistencia al Cambio	21

7.5	Promoción, Publicidad y Tácticas de Venta	22

7.5.1	Promoción y publicidad	22

7.5.2	Tácticas de venta	23

7.6	Distribución y Localización	24

8	plan de diseño e implementación	25

8.1	Hitos y Tareas	25

8.2	Riesgos y Dificultades	25

8.3	Mejoras de Productos y Nuevos Productos	26

8.4	Inversión Inicial	26

8.5	Aspectos Legales	27

9	PLAN DE OPERACIÓN	28

9.1	Ciclo de operación	28

9.2	Control de Calidad	29

9.3	Planes y estrategias	29

10	EQUIPO DE GESTIÓN	30

10.1	Organización	30

10.2	Personal clave	32

10.3	Compensaciones e Incentivos	32

10.4	Directorio	32

10.5	Otros shareholders, derechos y restricciones	32

10.6	Consultores y otros servicios	33

11	Análisis económico.	34

11.1	Aspectos económicos	34

11.2	Financiamiento	35

12	anexos	36

12.1	Anexo 1: Resultados Relevantes Encuesta	36

12.2	Anexo 2: Detalle Inversión Inicial	37

12.3	Anexo 3: Flujos de Caja	38

# introducción

En casi todas las empresas que tienen oficinas se presenta siempre el problema –cada vez más creciente- de que todos los empleados necesitan tener un computador con el software básico para trabajar (MS Windows, MS Office). Para muchas de estas empresas medianas y pequeñas, la adquisición de los equipos y las licencias para instalar dicho software es demasiado elevada. Una solución que se presenta para ellos es la piratería, pero aún así los equipos necesarios para instalar las últimas versiones del software requieren de más capacidad de proceso, memoria y disco duro,  siendo esto una fuente importante de gasto para las empresas.

A diferencia de las empresas grandes, que pueden firmar contratos y obtener rebajas en los equipos y software, las empresas medianas y pequeñas gastan una buena cantidad de dinero en este tema. Nuestra propuesta consiste en vender soluciones para las oficinas, básicamente se trata de computadores con una configuración física mínima para funcionar con sistema operativo Linux que es de circulación gratuita. Estos equipos se entregarían además configurados para trabajar con algún equivalente a MS Office además de una serie de otras aplicaciones para los más diversos ámbitos que se encuentran disponibles en la Red obteniéndose un producto de calidad, tecnológicamente superior a otras alternativas y de alta funcionalidad a un precio inferior al de una solución tradicional.

Además se entregaría un servicio de capacitación y de post-venta que busca apoyar a los clientes en la configuración y mantención posterior de los equipos.

El siguiente informe corresponde al estado de avance del desarrollo del plan de negocios asociado al “producto” anteriormente descrito.

René Díaz

Ricardo Torrealba

Ignacio Morales

Julio del 2003

# Consideraciones iniciales

## Descripción del concepto de negocio y los negocios de la empresa

En una primera etapa, la empresa ofrecerá una combinación entre producto y servicio. Se ofrecerá un paquete compuesto por computadores que estén basados en el sistema operativo Linux, el cual es gratuito, que estarán equipados con aplicaciones relevantes para el cliente. Además, dentro del mismo paquete de proyecto se incluirá un curso de capacitación para los usuarios, el cual será dictado por personal de la empresa con la posibilidad de acceder a la franquicia SENCE, bajo la modalidad directa. Del mismo modo se ofrecerán mantenciones periódicas del sistema instalado, las cuales tendrán una frecuencia de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Finalmente se considera la posibilidad de orientar a nuestro cliente en la utilización de fondos CORFO para facilitar el pago de estos proyectos.

En una segunda etapa se considerarán proyectos de desarrollo de aplicaciones web y bases de datos específicas para cada cliente que las requiera.

## La oportunidad y la estrategia de negocio

Las oportunidades que es posible vislumbrar para que el presente negocio resulte exitoso, se separan en dos, por una parte se encuentran las ventajas tecnológicas de Linux sobre Windows, y por otra parte, están las oportunidades dadas por el entorno y el mercado específico que se pretende atacar.

A continuación, se enuncian las primeras en un cuadro comparativo.

Tabla 1: Cuadro Comparativo Windows v/s Linux

| Windows | Linux |
| --- | --- |
| La versión más actualizada de Windows requiere siempre de un hardware compatible, es decir, requiere de equipos con alta capacidad de procesamiento, memoria, disco duro, etc y con configuración PC. | La versión más actualizada de Linux, puede correr sobre casi cualquier hardware, es decir puede correr sobre equipos con menos requerimientos que Windows. |
| Por lo anterior requiere de un hardware que en precios de mercado supera los US$400 | Por lo anterior requiere de un hardware que en el caso extremo puede tener un costo del orden de US$300 |
| La última versión de Windows alcanza los US$ 160 | Es gratuito |
| Contiene una gran cantidad de aplicaciones que no se utilizan y que pueden servir como distractor a los usuarios. | Son hechos a la medida, con las aplicaciones que la empresa solicite, evitándose así que los usuarios pierdan tiempo, por ejemplo jugando en el computador. De este, es posible aumentar la eficiencia |
| Windows es reconocido por los problemas de estabilidad que presenta. | Linux es un sistema operativo comprobadamente más estable que windows lo que otorga más confiabilidad al momento de emplearlo en sistemas productivos. |
| Sobre Windows existe la posibilidad de que aparezcan virus, los cuales pueden ser muy dañinos para el sistema y la información. | Sobre la plataforma Linux técnicamente no existen los virus. |

Las oportunidades dadas por el mercado y el entorno, que se pretenden atacar son:

- Existen alrededor de 12000 PYMES (75% aprox.) en el país que no cuentan con siquiera un computador y de aquellas que poseen computadores un solo un 30% cuenta con software licenciado.

- El empleo de Linux representa una solución tecnológicamente superior a las existentes en el mercado y a un costo inferior.

- El gobierno de Chile, a través de las franquicias SENCE permite capacitar a trabajadores de empresas, otorgándole subsidios para que asistan a cursos de capacitación.

- Se pueden utilizar además instrumentos CORFO, para ayudar a nuestros clientes a pagar por estos proyectos.

- Casi no existen competidores con este formato en el mercado chileno.

## Ventajas competitivas

Se describen a continuación:

- Linux y el software que opera sobre esta plataforma es tecnológicamente superior al software que opera sobre windows, en particular en términos de estabilidad y seguridad.

- Solo existe una empresa en el país que ofrece este tipo de servicios, LinuxCenter.

- El hecho de ofrecer un servicio de postventa, crea fidelización por parte de los clientes.

- El equipo que forma parte de este proyecto es “cercano al conocimiento” en tanto ha sido formado en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile la cual históricamente ha formado a sus alumnos empleando el sistema operativo Unix, sobre el cual se basa Linux.

- Se trabaja con software open source, lo que presenta una ventaja en términos de velocidades de desarrollo, en comparación con aquellos que trabajan con plataforma windows.

## Desventajas competitivas

Se describen a continuación:

- Linux no es un estándar y , aunque cada vez menos, presenta problemas de compatibilidad con algunas aplicaciones windows.

- Como empresa se tiene experiencia en el negocio.

- Resistencia al cambio, y desconocimiento .

- Problemas de financiamiento (inversión inicial, capital de trabajo).

## La propuesta

Lo que se propone es que el cliente obtendrá los siguientes beneficios:

- La asignación de sus recursos será más eficiente, lo cual está ligado a menores costos en equipo y en mantención a la vez que contará con software más adecuado para ambientes productivos.

- Para los clientes que utilizan software pirata aparece la opción de legalizar su situación, manteniendo e incluso mejorando su productividad, sin que ello implique costos elevados.

- Se eliminará las fuentes de distracción que el computador le ofrece a los usuarios debido a que los computadores se implementan con los requerimientos que el cliente estipule, los que no incluyen, desde luego juegos y otros elementos que son fuentes de pérdida de tiempo.

- El cliente contará con una solución tecnológicamente superior y adecuada para ambientes productivos. Lo anterior se ve reflejado principalmente en las características de estabilidad y seguridad (no existencia de virus y otros) que ofrece Linux.

# la industria y la empresa

## La Industria

Dados los cortos ciclos que presentan las tecnologías actuales no es un ejercicio trivial definir la industria en que se desenvuelve la empresa. Sin embargo, como referencia y con base a la industria a la que recurre una PYME frente a la necesidad de adquirir plataformas computacionales se considera que la industria relevante en este caso es la de venta de computadores.

La industria de computadores es una de las más desarrolladas del mundo. En Chile operan las principales compañías internacionales a la vez que la industria nacional está representada por incipientes marcas asociadas principalmente a retails y por empresas que venden computadores armados (clones). Ahora bien, los primeros se enfocan  principalmente al segmento residencial  y al de medianas y grandes compañías. A su vez los nacionales si bien se enfocan al segmento residencial también lo hacen al segmento empresarial, principalmente al de pequeñas y medianas empresas.

Por último la industria se encuentra en una suerte de tranquilidad provisoria en la medida que se han posicionado como tecnologías dominantes el formato PC y el sistema operativo MS Windows, sin embargo varios actores relevantes hablan de que esta situación podría ser sujeto de modificaciones con miras a la aparición del sistema operativo gratuito Linux.

Esta nueva tecnología ha abierto un nuevo campo y es notable el que ya exista empresas mundiales que están explotándola como es el caso de RedHat, compañía que a partir de este sistema operativo a desarrollado una serie de productos tanto para el uso residencial como empresarial. Por otro lado existen en Chile casos exitosos de implantación de este sistema operativo a nivel de toda la empresa, tales son la situación de NIC Chile y Aduanas entre otros. Por último es relevante el acuerdo de cooperación formado por el Gobierno de Chile y la empresa LinuxCenter (Representante de Redhat en Chile) que busca promover a Linux tanto a nivel gubernamental como privado.

Otro aspecto relevante en la industria es el referido al software propiamente tal. Según la Asociación Chilena de Distribuidores de Software (ADS) en  el país el 70% de las PYMES utiliza software pirata. Lo anterior responde a la debilidad de la legislación nacional al respecto y a la falta de controles adecuados. Sin embargo,  la firma de tratados de libre comercio tanto con la Unión Europea como EEUU obliga al país a ponerse al nivel de estos mercados en este aspecto. En el ámbito del derecho de autor, en el cual se enmarca la producción de software, destaca lo establecido en el TLC firmado con EEUU que obliga al país a modificar su legislación dentro de los próximos cinco años en virtud de fortalecer los procedimientos judiciales, civiles y criminales, que permiten exigir el cumplimiento de las normas de protección de los derechos de autor a la vez que se establecen prohibiciones sobre actos que facilitan la piratería en internet y sobre el derecho de establecer excepciones y limitaciones a los derechos de autor por interés público. En definitiva la mayoría de los actores económicos nacionales concuerdan en que con la firma del TLC implica que el país se pone a tono con la OMS generándose importantes desincentivos a la piratería.

## La empresa y su concepto

El concepto de la empresa puede resumirse en la siguiente frase:

“Entregamos a su empresa un servicio integral que le permitirá contar con sistemas computacionales que soporten sus procesos de manera adecuada a través de una inversión eficiente con la mejor relación costo beneficio”

En definitiva se trata de entregar un completo servicio desde el hardware hasta la actualización de software, pasando por la capacitación del personal, y que se vislumbre para una empresa pequeña o mediana como la opción de inversión en tecnología computacional más eficiente que hay en el mercado.

# análisis e INVESTIGACIÓN de mercado

## Clientes

Los clientes para los productos de la compañía serán las pequeñas y medianas empresas que no posean sistemas computacionales o que posean sistemas basados en software pirata de manera tal que sean más propensas a valorar los beneficios económicos y legales de los productos a la vez que entiendan los beneficios técnicos de trabajar en este ambiente operativo. En definitiva se trata de empresas que requieran apoyar computacionalmente procesos como la facturación, contabilidad, y en general todas las labores propias de sus procesos productivos.

## Tamaño y tendencias de mercado

El mercado es bastante grande, se debe considerar que en una base de 256.000 MIPYMES (incluidas microempresas) a nivel nacional, el 75% de ellas posee algún tipo de sistema computacional (al menos un computador). Las tendencias del mercado, la globalización y la Internet, apuntan a que el acceso a sistemas computacionales será cada vez mayor y más importante para las PYMES y microempresas, lo cual hace pensar en que este mercado puede crecer a medida que crezcan las empresas. Por otro lado la esperada reactivación de la demanda interna del país hace suponer que en un futuro cercano las empresas que forman parte de nuestro mercado objetivo cuenten con mayores flujos que les permitan realizar inversiones de este tipo.

## Competencia y competitividad

La competencia directa es prácticamente nula en este momento existiendo solo una empresa en el mercado LinuxCenter la que  ha logrado un éxito no menor el cual se materializó en la firma de un convenio de cooperación con el Gobierno de Chile. Además existió otra empresa, Conectiva, la cual  estaría teniendo magros resultados.

Desde un punto de vista competitivo es importante señalar que:

- LinuxCenter es representante de RedHat (Importante Proveedor de Linux a nivel mundial) en Chile lo cual le entrega un know how considerable.

- LinuxCenter se enfoca principalmente en empresas medianas y grandes.

- Los creadores de LinuxCenter son ex – alumnos de la Escuela de Ingeniería de la U. De Chile.

- Frente a LinuxCenter nuestra compañía posee la ventaja de ofrecer un producto similar, pero a un precio menor debido al segmento objetivo de la compañía y a una estructura organizacional más eficiente.

La competencia indirecta en cambio es fuerte y esta centrada en los siguientes actores:

- Se va a competir contra la industria de la piratería factor extremadamente importante si se tiene en cuenta el que una de las ventajas competitivas de esta viene por el lado de los bajos costos (estrategia que la compañía pretende seguir)  y la legitimidad cultural que ésta tiene en el país. Claramente en este aspecto la empresa ve mermada su competitividad no obstante que la firma reciente del TLC con EEUU constituye importantes desincentivos contra estas prácticas.

- Por otro lado existe la competencia por el lado de Microsoft con su sistema operativo Windows. Aunque frente a ella se considera que la posición estratégica de la empresa es mejor es importante tener en cuenta lo relevante de la marca y de las economías de redes generadas por esta empresa

- Aunque menos relevante no es despreciable la competencia de armadores de computadores y otras empresas del rubro de partes y piezas de PC. Si bien pocos de ellos están enfocados a los mercados que la compañía pretende eventualmente podrían dar un giro e incluso adoptar el mismo modelo de negocios. Ya que tienen buena parte del know how.

- También de menor relevancia, existe la competencia de los centros de capacitación. Si bien la posición competitiva de estos frente a la compañía es débil una acción estratégica por parte de algún operador puede resultar grave debido a lo relevante en la propuesta de valor de la capacitación de los usuarios.

## Segmentación de mercado

A partir de estudios y fuentes que se indican se realizó la siguiente segmentación de mercado:

Las variables y el orden en que se aplicarán son:

- Ubicación geográfica (UG): región en que se encuentra ubicada la empresa.

- Ingresos anuales por ventas (IAV); medidos en UF.

- Sector industrial de la empresa (SI): agricultura, silvicultura y pesca; minería; industrias manufactureras; electricidad, gas y agua; construcción; comercio; transporte y comunicaciones; finanzas; servicios; otras.

- Infraestructura computacional (IC): empresas con al menos un computador o empresas sin computadores.

- Calidad de Software (CS): Software Pirata o licenciado.

Los supuestos empleados serán los siguientes:

- Se supondrá que las cifras porcentuales de infraestructura computacional y calidad de software para el sector de medianas y pequeñas empresas son replicables en todos los sectores industriales.

- No se hará diferenciación entre empresas con uno o más computadores.

La primera variable de segmentación es la geográfica. A nivel nacional se cuentan alrededor de 600.000 MIPYMES de las cuales se seleccionaron del orden de 256000 compañías que son las que se encuentran en la región metropolitana. Lo anterior se justifica en base a que en una primera etapa los alcances del proyecto han sido definidos estratégicamente en dicha región.

Ahora bien, sobre una base de 256.386 medianas, pequeñas y microempresas en el país la composición de ellas se presenta en el siguiente gráfico

Ilustración 1: Composición del Sector MIPYME

La siguiente tabla presenta los ingresos agregados de los sectores micro y PYMES a nivel nacional:

Tabla 2: Ingreso Micro, pequeñas y medianas empresas Primer semestre 2000

| Empresas | Ventas en MUF | % | UF/Empresa |
| --- | --- | --- | --- |
| Microempresas | 134800.7 | 14.64 | 474.9 |
| Pequeñas y Medianas (PYMES) | 785886.1 | 85.36 | 12812.6 |

A partir de la división anterior se selecciona el sector PYME (pequeñas y medianas empresas) básicamente porque la valoración de este sector a las tecnologías computacionales es mayor a la vez que son las que mayores ingresos tienen de manera que el segmento mercado objetivo se reduce a aproximadamente 47.000 empresas.

La tercera variable de segmentación es la referida a los Sectores Industrias (SI) y dentro de estos aparecen las variables de Infraestructura Computacional (IC) y Calidad de Software (CS). La siguiente tabla muestra la cantidad de empresas en la región metropolitana asociadas a cada segmento:

Tabla 3: Tamaños Segmentos de Mercado según variables SI, IC y CS

Los recuadros sombreados corresponden a los segmentos objetivos seleccionados los que en total suman alrededor de 22000 compañías. Ahora bien, la selección de estos segmentos se justifica a partir de los siguientes argumentos:

- Los segmentos seleccionados presentan en términos generales similitudes en cuanto a sus procesos administrativos.

- Son atractivos en cuanto a tamaños.

- Desde un punto de vista productivo, a priori, no presentan mayores complejidades que hagan necesario contar con software demasiado específico que potencialmente no cuente con versiones para Linux. Indudablemente el sector de industrial posee subsegmentos que requieren software complejo, no obstante existe segmentos como textil y confección, madera y muebles, alimenticios, que en general para efectos administrativos no requieren software distinto al que incluye nuestro producto.

## Porción de mercado y ventas

El o los segmentos objetivo a los que se apunta suman una cantidad de empresas considerable. En ese marco resulta un ejercicio estéril realizar proyecciones de demanda ya que la confiabilidad de estas es cuestionable. Debido a lo anterior se plantea un esquema de planificación basado en meta y proyecciones para tres escenarios distintos. Del mismo modo en virtud de los años se aumenta el tamaño de los proyectos en términos del número de computadores involucrados.

Tabla 4: Proyecciones de Mercado según escenarios

| Proyecciones de Mercado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escenario Pesimista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tasa Crecimiento Próximo Año | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Número de Cliente (proyectos) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
| Tamaño del Proyecto | 0 | 9 | 19 | 30 | 42 | 55 | 69 | 85 | 103 | 122 |
| Escenario Medio | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tasa Crecimiento Próximo Año | 10% | 10% | 30% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Número de Cliente (proyectos) | 11 | 12 | 13 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 |
| Tamaño del Proyecto | 0 | 11 | 23 | 36 | 54 | 74 | 95 | 120 | 146 | 175 |
| Escenario Optimista | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tasa Crecimiento Próximo Año | 10% | 10% | 10% | 50% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Número de Cliente (proyectos) | 13 | 14 | 16 | 17 | 26 | 39 | 43 | 47 | 52 | 57 |
| Tamaño del Proyecto | 9 | 9 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Nótese que para los escenarios medio y optimista se considera en el año tres y cuatro un crecimiento superior al promedio. La razón radica en que se espera que se considera razonable a esas alturas incorporar un crecimiento importante de la captación de clientes por parte de la empresa con base a su historia y el prestigio que a esas alturas se habrá forjado además del aumento del empleo de Linux en el mercado nacional y la reactivación económica del país que se espera a esas alturas sea completa.

# PLAN DE MARKETING

## Estrategia global de marketing

La estrategia global de marketing es servir a las PYMES que deseen cambiar su plataforma computacional a un precio económico, sin pérdida de calidad. Asimismo a aquellas PYMES que no posean una plataforma computacional y quieran una solución económica, confiable y tecnológicamente de punta.

## Producto

El producto presentado es una combinación de bien y servicio, entregados al usuario en forma de proyecto, es decir dentro de un paquete que incluye:

- Plataforma: Compuesta de los equipos terminales, servidores, cableados de red y otros según se requiera.

- Software: el software básico que se proveerá con todos los paquetes entregados es le siguiente:

  - Linux compilación 8. (www.linux.org)

  - Interfaz gráfica KDE. (www.kde.org)

  - Open Office. (www.openoffice.org)

  - Browser Mozilla.(www.mozilla.org)

  - Lectura de mails y coordinador Evolution. (www.evolution.org)

  - Software de Administración de Inventarios

  - Software de firewall y router (opcional)

La ventaja de incluir este software es que utiliza interfaces tipo windows, lo que haría su aprendizaje más simple por parte de los usuarios. Esto ayuda a disminuir la resistencia al cambio.

- Consultoría: Incluye la instalación y configuración del software en los equipos, asesoría en cuanto a capacidades. Además de la capacitación a los usuarios, servicio que será entregado por la misma empresa. Para efectos de la capacitación, el cliente puede acceder a franquicias tributarias SENCE, bajo la modalidad directa, que permite a la empresa contratar servicios externos para tales efectos, sin la necesidad de que éstos últimos estén validados ante el SENCE.

- Administración y monitoreo de sistemas: Esto incluye la mantención de los equipos, tanto en su parte física como en el software y la administración de las redes del cliente lo requiera.

- Eventualmente, en el caso que el cliente lo requiera, se ofrecerá el servicio de búsqueda y prueba de software Open Source adecuado a sus necesidades.

## Precio

La estrategia de precios de la compañía es muy simple: el precio de cada solución ha de estar entre la misma solución basada en Windows y la solución “pirata”.

Precio

Costo de Producción

Solución con Windows

Nuestro precio

Con el objeto de dar una referencia se presenta la siguiente tabla. En ella se establece un precio tentativo por equipo el cual eventualmente podría ser distinto debido a modificaciones derivadas de la configuración del proyecto en particular. Es importante señalar que la diferencia en precio respecto de la competencia estará dada principalmente por este ítem ya que en términos gruesos los costos asociados a los demás insumos no debiesen presentar diferencias significativas.

Tabla 5: Cuadro Comparativo de Precios

| Producto | Valor Equipo | Sistema Op. | Suite Office | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sol. Windows 1 | $300.000 | $73.605(XP) | $122.675 | $496.280 |
| Sol. Windows 2 | $300.000 | $113.562(2000) | $118.469 | $532.031 |
| Linux Center | $781.200 | $0(RedHat) | $0 | $781.200 |
| Linux Enterprise | $300.000 | $0 | $0 | $300.000 |

En la anterior tabla se establecen dos soluciones utilizando Microsoft, con sus versiones windows 2000 y windows XP y la solución utilizando Linux. Resalta a la vista que el costo de implementar la solución con el software abierto es hasta $300.000 más barato.

A modo de ejemplo, se presenta la siguiente tabla con los valores para un proyecto tipo:

Tabla 6: Proyecto Tipo, Configuración, Costos e Ingresos asociados

| PROYECTO Tipo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipos Red | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total | Precio Venta | Ingreso por venta |
| # Computadores | 9 | 232.000 | 2.088.000 | 300.000 | 2.700.000 |
| Switch 8 puertas | 1 | 40.000 | 40.000 | 48.000 | 48.000 |
| Servidor | 1 | 400.000 | 400.000 | 600.000 | 600.000 |
| Cable | 200 | 100 | 20.000 | 120 | 24.000 |
| Terminaciones | 1 | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 120.000 |
| Total Equipos por proyecto |  |  |  |  | 3.492.000 |
| Capacitación | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total | Precio Venta | Ingreso por venta |
| Capitación | 9 | 2.000 | 18.000 | 200.000 | 1.800.000 |
| Total Capacitación |  |  |  |  | 1.800.000 |
| Otros | Horas Hombre | Costo Unitario | Costo Total | Precio Venta | Ingreso |
| Cableado | 48 | 700 | 33.600 | 840 | 40.320 |
| Transporte | 2 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 20.000 |
| Total Varios |  |  |  |  | 60.320 |
| COSTO PROYECTO |  |  |  |  | 2.719.600 |
| INGRESO PROYECTO |  |  |  |  | 5.352.320 |
| UTILIDAD PROYECTO |  |  |  |  | 2.632.720 |
| COSTO POR PC |  |  |  |  | $ 302.178 |
| INGRESO POR PC |  |  |  |  | $ 594.702 |
| UTILIDAD POR PC |  |  |  |  | $ 292.524 |

Además nuestro cliente puede acceder a los beneficios:

- Franquicia tributaria SENCE modalidad directa, por concepto de las capacitaciones, puede optar a una reducción tributaria, equivalente a 1% de su planilla de remuneraciones anual o 13 UTM ($387.790) en le caso de que el 1% sea inferior a esa cantidad. Para el caso del ejemplo presentado anteriormente, el cliente puede ahorrar, en el peor de los casos un 33% del valor de la capacitación.

- Financiamientos CORFO, en particular, el Financiamientos Para Proyectos de Infraestructura Tecnológica (Línea 2 FONTEC), con el cual se puede ahorrar entre un 20% y un 30% del valor total del proyecto.

En definitiva, para el ejemplo presentado, el ahorro total sobre el proyecto, asciende a $1.458.254, equivalente a un 27% del valor total del proyecto.

## Políticas de servicios y garantías

### Políticas de Garantía

En primer lugar, respecto de las garantías asociadas a nuestros productos es necesario realizar las siguientes distinciones.

- La garantía de equipos será la que usualmente se emplea en este tipo de componentes. Garantía de un año contra cualquier evento derivado problemas de fabricación. De cualquier manera la garantía estará determinada por las condiciones que entregue el proveedor de hardware.

- Respecto de la garantía de las configuraciones o software en general, no se otorgará garantía más allá del período de marcha blanca. Ahora bien, la empresa se plantea ante sus clientes como un outsourcing de servicios computacionales de manera que habrá contratos que cubrirán a ambas partes ante eventuales fallas de los sistemas, no obstante en la eventualidad que el cliente no opte por esta modalidad, se entregarán servicios basados en visitas, las cuales no contarán con garantía más allá de que el problema que motivó la visita fue solucionado.

### Políticas de Servicio

Respecto de las políticas de servicio, se plantean tres condiciones irrenunciables:

  - Dada los riegos derivados de la resistencia al cambio que una migración de sistemas puede significar. Será política de la compañía no aceptar requerimientos que introduzcan limitaciones excesivas de tiempo en cuanto al desarrollo de un proyecto se refiere. Dicho en otras palabras la empresa accederá a entregar un servicio determinado siempre y cuando el cliente acepte las condiciones mínimas de tiempo requeridas para lograr el éxito en la implantación de los nuevos sistemas.

  - Otra política de la empresa será la referida a proyectos que no consideren la venta de hardware debido a que el cliente dispone de este. Se plantea que un servicio no será entregado en estas condiciones si el cliente no cuenta con hardware adecuado a las necesidades del sistema operativo Linux y las aplicaciones que considere el proyecto.

  - La tercera y última condición es que para efectos de comprometer al cliente con el proyecto, se exigirá ante la formalización de una venta un adelanto del valor de esta. El porcentaje a adelantar será definido en cada situación.

### Resistencia al Cambio

Un problema no menor resulta ser el combatir la resistencia al cambio que el sistema operativo Linux puede generar en el cliente. Para tales efectos se plantean las siguientes líneas de acción:

- La compañía no se embarcará en proyectos que presenten limitaciones de tiempo tales que influyan en la adecuada capacitación del personal del cliente.

- Se ofrecerá al cliente capacitar en forma gratuita a algunos empleados y entregarle por el período de una semana, uno más equipos en demostración de manera que evalúe las ventajas de la propuesta. (Indudablemente la capacitación será cobrada en caso de concretarse el negocio)

- A medida que la empresa crezca se buscarán alianzas con universidades de manera de proveerles laboratorios de computación con plataforma Linux pagando solo el costo de los equipos o bien sobre sus propios equipos a cambio de permitir la divulgación de las experiencias.

- Se programarán dos charlas anuales para introducir a posibles clientes en el mundo Linux. Esto, a modo de evangelización acerca del tema.

## Promoción, Publicidad y Tácticas de Venta

### Promoción y publicidad

Respecto de la promoción y publicidad de nuestros productos se pretende seguir cuatro líneas de trabajo.

- Realizar contactos directos con los potenciales clientes concertando reuniones y demostraciones de manera de permitirles evaluar la alternativa que les ofrece nuestra compañía. Lo anterior se basa en los resultados de una encuesta formulada a 360 PYMES de la región metropolitana de la cual se desprende la intención de la inmensa mayoría de los encuestados de evaluar a Linux como una tecnología útil para sus empresas. Por otro lado estudios de benchmarking de empresas similares han revelado que la forma de realizar contactos para la venta de este tipo de servicios, es principalmente vía telefónica. Otra forma de llegar a otro segmento es a través de e-mails, los cuales deben ser enviados uno a uno, para que el cliente no tenga la sensación de estar recibiendo correos-basura. Se pueden incluir noticias, como información adicional, para despertar el interés del cliente.

- Realizar alianzas con universidades de manera de proveerles el soporte y configuración gratuita de Linux y otras aplicaciones en sus laboratorios a fin de promocionar las experiencias exitosas.

- Realizar publicidad en medios que tengan orientación hacia los segmentos escogidos. Básicamente portales web de la Cámara de Comercio y de PYMES (www.portalpyme.cl, www.pymeschile.cl, www.todopymes.cl, www.diariopyme.cl) , El Diario Financiero (posee una sección dedicada especialmente a las PYMES), Boletín de la Cámara de Comercio de Santiago ofreciendo descuentos para sus asociados.

- En una segunda etapa se puede considerar la realización de eventos y/o charlas para grupos de clientes, de forma de despertar el interés de los potenciales clientes y dar a conocer nuestro producto.

### Tácticas de venta

Como ya se señaló, las tácticas de venta se basarán en contactos vía telefónica con los clientes. Esta es la principal actividad de ventas para el primer año, dentro del cual se contempla:

- Se atacará al segmento de comercio e industrias manufactureras. El comercio, debido a que son básicamente usuarios de software de escritorio, lo que cumple con nuestra segmentación del mercado y diseño del producto. Por la misma razón, dentro de la industria manufacturera se seleccionarán los segmentos: alimentos, bebidas y tabacos, sustancias químicas y cauchos, maderas y muebles; textil, confección y cueros.

- Realizar al menos 80 contactos telefónicos diarios. Esto será responsabilidad del gerente de marketing, sin perjuicio de que otros profesionales de la empresa puedan dedicar tiempo a estas labores. El objetivo es concertar reuniones con los clientes, a las que asistan tanto al gerente de marketing como un técnico de la empresa.

## Distribución y Localización

Estos aspectos resultan ser irrelevantes para nuestro negocio, por ello no se entrará en mayores detalles.

# plan de diseño e implementación

## Hitos y Tareas

La siguiente Carta Gant resume de manera clara el diseño de la implementación del proyecto e indica los hitos y tareas involucradas

Tabla 7: Carta Gant para la Implementación del Proyecto

| Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro de Marcas y Dominios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Constitución sociedad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación Cta. Corriente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inicio Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación Oficinas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contratación Personal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realización de Alianzas (Outsourcing) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de I&D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planeación Lanzamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Portal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lanzamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |

De la carta anterior resulta fundamental el período de realización de alianzas ya que permitirá el contar con proveedores que posibiliten entregar un servicio de alta calidad. Por otro lado el Período de Investigación y Desarrollo corresponde al período en el cual se realizarán las pruebas y estudios de los software mencionados anteriormente.

## Riesgos y Dificultades

Se vislumbran los siguiente riesgos y dificultades:

- Problemas en cuanto al retraso de los trámites legales a realizar.

- Problemas de compatibilidades y otros que se presenten durante la etapa de investigación y desarrollo.

- Problemas referidos a la inscripción de dominios y marcas

- El que el lanzamiento al mercado no sea lo suficientemente fuerte como para generar conciencia en el mercado objetivo respecto de la existencia de la compañía.

## Mejoras de Productos y Nuevos Productos

Una parte importante del negocio se encuentra precisamente en la investigación de la oferta de software, tanto libre como licenciado, que opera sobre Linux, de manera de contar con soluciones que satisfagan las necesidades derivadas del crecimiento de nuestros clientes. Dado lo anterior, la búsqueda de mejoras así como la incorporación de nuevos productos, resulta ser de vital importancia para mantener la vigencia y competitividad de la compañía.

Consecuentemente el diseño de la empresa contempla el que permanentemente analistas de sistemas con formación computacional estén explorando la aparición de nuevos productos, no descartando la posibilidad de generar desarrollos propios.

## Inversión Inicial

Las principales partidas de costos respecto de la implementación del proyecto son las siguientes

- Costos de instalación referidos básicamente a la adquisición de artículos de oficina, computadores y desarrollo de página web, adquisición de equipos de comunicaciones. El costo total de este ítem es de $3.750.000.

- Costos legales. Referidos a los costos asociados a la constitución de la sociedad, inicio de actividades, registros de marcas y dominios. Valor estimado: $500.000

- Período de Desarrollo e investigación. Esta etapa contempla la ocupación de dos Ingenieros Informáticos en Ejecución a un costo de $400.000 mensuales cada uno. Lo cual implica  $800.000

- Por último para efectos del lanzamiento de la compañía se contempla un ítem de $1.500.000 en publicidad.

En definitiva la inversión inicial asciende a $6.550.000. Este valor no contempla el capital de trabajo estimado en $8.000.000 el cual considera alrededor de cuatro meses de operación, incluido el mes de I&D. (Ver Anexo 1)

## Aspectos Legales

Respecto de los aspectos legales los temas a considerar son los siguientes:

- Constitución de la sociedad. Para estos efectos será necesario contratar un abogado que realice la escritura y la inscripción de la sociedad.

- Inicio de actividades. Trámite a realizar en el SII. El trámite es bastante sencillo por lo que no implica mayores complejidades.

- Inscripción de marca y dominios. El primero de estos trámites ha de realizarse en el registro de marcas y patentes dependiente del ministerio de economía. Respecto de la inscripción del dominio, este trámite se realiza en  NIC Chile. Ambos procesos son relativamente sencillos y de no haber objeciones por parte de terceros no será necesaria la asesoría de abogados.

- Por último será necesaria la asesoría de un abogado para efectos de realizar los contratos con el personal que se incorpore a la empresa.

# PLAN DE OPERACIÓN

## Ciclo de operación

El ciclo de operación de nuestro negocio será por proyectos.  En primer lugar se establece contacto telefónico con el potencial cliente. Estudios benchmarking señalan que tiempo promedio que transcurre entre el primer contacto y el cierre de un negocio es de aproximadamente dos meses.De esta manera, el ciclo comienza con el contacto con el cliente a través de la toma de requerimientos para posteriormente someter a su consideración una propuesta que indica costos, etapas del proyecto y tiempos asociados a ellas, configuraciones y software incorporado, y servicios de capacitación incluidos entre otros.

Si el cliente accede a contratar el servicio se procede a negociar la forma de pago la que de cualquier manera deberá considerar la documentación de alrededor del 50% del costo de los equipos involucrados. Con esto, se hace el pedido de hardware a nuestros proveedores y se prepara el software para ser instalado.

Una vez instalado el software se hacen las pruebas correspondientes, para verificar que todo funciona correctamente, antes de hacer la instalación definitiva en el lugar requerido por el cliente.

Durante todo este período los usuarios del cliente han sido capacitados por la compañía para los efectos de la operación del software.

Se debe contratar también a personal instalador externo, en caso de ser necesario. El transporte de equipos se hace con vehículos arrendados, en caso de ser necesario. Una vez instalados los equipos se vuelve a hacer una prueba de éstos, para cerciorase de que todo está en orden, antes de hacer la entrega definitiva que se efectúa una semana después de la instalación de los equipos en las oficinas del cliente. Por último en la eventualidad que surjan problemas en los sistemas durante el período de marcha blanca estos serán solucionados de manera inmediata

Si el cliente además contrató el servicio de manutención de sus sistemas,  con la periodicidad acordada, se harán las mantenciones preventivas de software y hardware, que en el caso base serán trimestrales.

## Control de Calidad

El control de calidad se basará en la prueba del sistema del cliente en nuestras instalaciones de manera de evitar cualquier tipo de falla al momento de instalar el sistema o de someterlo a ambiente productivo. Sin embargo para efectos de evitar fallas de hardware se planea realizar una alianza estratégica con BIP Computers, importador exclusivo para Chile de la marca ASUS, reconocida por la calidad de los componentes de computadores que ofrece.

Por último con el objeto de facilitar la adaptación de los empleados del cliente se entregará por el período de un mes un servicio de asistencia telefónica gratuita.

## Planes y estrategias

Respecto de los planes y estrategias se plantea lo siguiente:

- Se realizará una alianza estratégica con un proveedor de computadores de manera que este sea el encargado de la construcción y manutención del hardware involucrado en los proyectos. Lo anterior se sustenta en que el núcleo del negocio no esta en el  hardware sino en el software y capacitación a la vez que no es la producción de computadores una habilidad central de la compañía. Respecto al proveedor en cuestión se está evaluando la posibilidad de asociarse con BIP Computers, Distribuidor Oficial de ASUS en Chile.

- Por último en una primera etapa se subcontrataran los servicios de transporte de equipos y cableado de instalaciones.

# EQUIPO DE GESTIÓN

## Organización

La organización del equipo de gestión es muy simple. El siguiente diagrama presenta la estructura organizacional de la compañía:

Ilustración 2: Diagrama Estructura Organizacional

LinuxEnterprise está compuesta de una estructura bastante plana. En lo concerniente al negocio propiamente tal, se encuentra conformada por tres grandes áreas, todas ellas a cargo de cada uno de los socios fundadores, siendo estas áreas los departamentos de productividad, marketing y administración. Además es necesario incorporar a esta organización las áreas legales y contables, indispensables para un correcto funcionamiento de la organización

A continuación se describe con mayor detalle la composición de los departamentos anteriormente señalados.

- Gerencia de producción: Está compuesta por un ingeniero civil industrial a la cabeza de este grupo y por tres ingenieros de ejecución informática. Este departamento está encargado en una primera etapa de realizar la investigación y desarrollo los software que incluirá el paquete básico. Una vez que el negocio se encuentre operando su función será producir el bien y servicio a entregar al cliente..

- Gerencia de Marketing: Este departamento es dirigido por un ingeniero civil industrial, su función principal es el procurar conseguir potenciales nuevos clientes de los segmentos que previamente se han definido. Debido a la falta de recursos, este departamento es el encargado de llevar a la práctica la estrategia de seducir a los clientes vía marketing directo, ya descrita en el presente informe, y es en gran medida un factor de éxito del proyecto la pasión, convicción que muestren las personas de esta área.

- Gerencia General: Esta área, también dirigida por un ingeniero civil industrial  se encarga básicamente de aunar los criterios que rigen las dos áreas  anteriores en pos de la consecución de logros de acuerdo a las estrategias que se han definido. Además se preocupa de actividades del ámbito comercial y financiero.

Por actividades comerciales, se encuentran las tendientes a generar redes con otras empresas y organizaciones, intentar promocionar a LinuxEnterprise vía firmas de acuerdos de cooperación con universidades y organismos gubernamentales como la CORFO y estar atento a las alternativas que el mercado le ofrece a empresas como LinuxEnterprise, como puede ser en la actualidad los beneficios que entrega la reforma al mercado de capitales, especialmente en lo relacionado a capital de riesgo para financiar proyectos innovadores. Así mismos, asistir a eventos y ferias del rubro TI para estar atentos a las tendencias en un mercado que varía con una rapidez vertiginosa.

Por su parte las actividades financieras incluyen el manejo de la cuenta corriente, con la correspondiente negociación con bancos e instituciones financieras de las tasas de préstamos, líneas de sobregiro y los diversos beneficios que se pueden conseguir como la empresa PYMES que será LinuxEnterprise.

- Contraloría: Está conformado por un abogado part time, el cual se encarga de elaborar los contratos, y de representar a la empresa en cualquier problema de los ámbitos del derecho comercial o civil en que pudiera incurrirse.

- Contabilidad: Está compuesto por un contador y al igual que el contralor es una persona externa y trabajará part time. Es el encargado de llevar los balances de LinuxEnterprise y de coordinar junto al abogado lo concerniente a la tributación, es decir, pago de IVA, impuestos a la renta de los fundadores, etc.

## Personal clave

Por el hecho de ser un grupo pequeño, todo el personal es clave. Pero críticos son la figura del gerente general y el gerente de marketing, pues ellos son  la cara visible para los clientes. Es relevante considerar la importancia de evitar la rotación del personal ya que debido a lo escaso de este el know how de la compañía se irá concentrando en pocas personas y la falta de una de ellas puede traducirse en consecuencias nefastas para la compañía.

## Compensaciones e Incentivos

Para estos efectos se considera  el siguiente plan de acción

- El personal administrativo tendrá un sueldo fijo de acuerdo con los niveles de mercado.

- EL personal del área de desarrollo en un principio contará con una remuneración fija, sin embargo eventualmente podría considerarse modificar la estructura de remuneraciones de estos profesionales migrando a un sistema basado en incentivos según logro de proyectos.

## Directorio

El directorio estará compuesto por los tres socios fundadores los cuales además serán integrantes de la organización..

## Otros shareholders, derechos y restricciones

Es probable que los bancos sean otros inversionistas en el proyecto, ya que será necesario algún tipo de préstamo para la inversión inicial.

## Consultores y otros servicios

Se considera la posibilidad de contratar a programadores expertos a futuro con el objeto de realizar modificaciones o construir desarrollos propios para situaciones particulares. Sin embargo,  por el costo que ello implica, será una alternativa a evaluar a mediano plazo.

# Análisis económico.

## Aspectos económicos

En primer lugar respecto de los montos involucrados en la inversión inicial, estos ya fueron comentados en el capítulo 7.4, para ver detalles refiérase al anexo uno. Ahora bien, con base a las proyecciones realizadas en el capítulo 5.5 se evaluó el proyecto para tres escenarios diferentes. En la siguiente tabla y gráfico se presentan los resultados de dicha evaluación la que para todos los casos fue realizada con un horizonte de diez años y una tasa de descuento del 18%.

Tabla 8: Detalle Inversiones Iniciales

| Detalle Inversiones Iniciales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Escenario | VAN | TIR | PRC |
| Pesimista | 12.060.872 | 23,65% | 8 años |
| Media | 109.891.392 | 58,77% | 4 años |
| Optimista | 267.020.689 | 92,58% | 3 años |

Ilustración 3: Evolución de Flujos Descontados Según escenario

En definitiva se observa que el proyecto es absolutamente rentable lográndose para un caso medio un VAN de $109.891.392.

Ahora bien se desea hacer señalar que para los efectos de las proyecciones de ventas se planteo para el caso pesimista, medio y optimista un nivel de ventas para el primer año de 9, 11 y 13 proyectos con un crecimiento anual de 10%, excepto en los casos medio y pesimista para los años cuatro y cinco en que se aumentan las tasas de crecimiento como se explicó en el capítulo 5.5. Nótese que una estimación de 11 clientes para el primer año, con base a un ciclo de compra (primer contacto hasta cierre del negocio) de dos meses surge como un valor razonable.

Por último en el anexo dos se presenta el detalle del flujo de caja para los tres escenarios.

## Financiamiento

Respecto al financiamiento del proyecto se requieren alrededor de $15.000.000. Para tales efectos se explorarán las siguientes líneas de acción:

- Búsqueda de financiamiento a través de deuda con instituciones financieras.

- Conversaciones con inversionistas en el marco de la reforma al mercado de capitales en la que está embarcada el país.

- Por último existe la posibilidad de explorar las alternativas de financiamiento CORFO como complementarias. CORFO posee diversos instrumentos que acomodan al proyecto en cuestión.

# anexos

## Anexo 1: Resultados Relevantes Encuesta

La siguiente encuesta fue formulada a 360 pequeñas y medianas empresas de la región metropolitana vía e-mail mayoritariamente, solo un 3% (10 empresas) fue realizada por medio de entrevistas.

Entre los resultados relevantes se cuentan:

- El 100% de los encuestados que poseían sistemas computacionales trabajan con sistema operativo Windows.

- El 65% no conocían el sistema operativo Linux.

- A la pregunta, “Si su software es licenciado, ¿estaría dispuesto a, en vez de renovarlas, implantar un sistema con Linux y software gratuito pagando solo por la asesoría?.¿Por qué?” el 95% de las empresas con sistemas señaló que no. A una pregunta similar para el caso de empresas sin sistemas,  la totalidad señaló que habría que evaluarlo.

- A la pregunta “Linux es un sistema operativo que permite trabajar con software gratuito, equivalente a los proveídos por Microsoft. ¿Qué opina del software sin costo?”. El 100% contesto que es una alternativa a evaluar.

- Por último un tercer resultado relevante es que el 76% de las empresas con sistemas usan exclusivamente software de escritorio basado en suite office, browser y software de correo. Si a este paquete agregamos algún paquete de administración o finanzas llegamos al 91% de las empresas.

## Anexo 2: Detalle Inversión Inicial

| Detalle Inversiones Iniciales |  |
| --- | --- |
| Mobiliario, equipos y otros | 3.750.000 |
| Legales | 500.000 |
| Período I & D | 800.000 |
| Lanzamiento | 1.500.000 |
| Capital de Trabajo | 8.000.000 |
| Total | 14.550.000 |

## Anexo 3: Flujos de Caja

Todos los cálculos fueron realizados con base al proyecto tipo presentado en el capítulo 6.3.

Caso Pesimista

Caso Medio

Caso Optimista

Fuente: SENCE, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

Fuente: Marcelo Ponce Arancibia, Grte. Gral. Asociación Chilena de Distribuidores de Software. Entrevista dada al diario El Sur Octava región en Noviembre del 2002.

Fuente: SENCE, Servicio Nacional de Capacitación  y Empleo.

Fuente: SERPLAC con base en  Servicio Nacional de Impuestos Internos. Datos año 2000.

Fuente: SERPLAC, con base en Servicio Impuestos Internos año 2000. Criterio: Micropempresa (Ventas iguales o inferiores a 2400 UF anuales), pequeñas empresas (ventas de 2400 a 25000 UF anuales) y medianas empresas (ventas de 25000 a 100000 UF anuales)

Fuente: INE, Primera Encuesta de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Enero 2002.

Fuente: Datos combinados de: Asociación Chilena de Distribuidores de Software, SENCE, SERPLAC con base en Servicio de Impuestos Internos año 2000.

Fuente: sitio web del SENCE, www.sence.cl.

Fuente: cotizaciones vía telefónica.

Fuente: sitio web del SENCE, www.sence.cl

Fuente: sito web de CORFO, www.corfo.cl

Ver anexo uno

Entrevistas con Ejecutivos LinuxCenter, Conectiv, Charla Colegium.com y CyberCenter

ASUS es una marca de hardware de prestigio internacional