UNIVERSIDAD DE CHILE

### FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

## DEPARTAMENTO DE

INGENIERÍA INDUSTRIAL

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA INSTALACIÓN DE UN HOGAR DE ANCIANOS EN EL SECTOR ORIENTE DE SANTIAGO

| Curso | IN69B - Taller de Diseño y Evaluaciones de Negocios |
| --- | --- |
| Profesores | René Esquivel Gastón Held Pablo Serra |
| Alumnos | Paula Romero U. |
|  | David Magnère B. |
| Fecha | Viernes 04 de Julio de 2003 |

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA INSTALACIÓN DE UN HOGAR DE ANCIANOS EN EL SECTOR ORIENTE DE SANTIAGO

El estudio surge de un pequeño inversionista, el que percibe una oportunidad de diferenciación en el mercado de los hogares de ancianos, específicamente en el sector oriente de Santiago.

La oportunidad a aprovechar, radica en satisfacer al segmento de familias que una vez enfrentadas a la difícil decisión de tener que dejar a sus seres queridos en hogares de ancianos, no encuentran un hogar que les agrade, pues en la actualidad un gran porcentaje de ellos son impersonales, poco acogedores y no cuentan con las condiciones necesarias para entregar un buen servicio.

El perfil de nuestro cliente potencial son las familias que poseen un nivel de ingreso medio y medio – alto y que, por ende, vivan en las comunas del sector oriente de Santiago, que por distintos motivos no pueden cuidar por su propia cuenta al adulto mayor y que están dispuestas a pagar un precio razonable por este servicio.

La estrategia de negocios a seguir por el hogar de ancianos corresponde a la diferenciación en el servicio, principalmente en lo que se refiere al “Cuidado Integral” y “fortalecimiento de los lazos familiares”.

El recurso principal, para lograr la diferenciación, son las personas que trabajarán en el hogar, es por ello que será primordial mantener un personal altamente calificado por medio de sueldos competitivos y constante capacitación.

La evaluación económica muestra que, en el proyecto puro, se obtiene un valor presente de $54 millones, con una tasa de retorno de 33%, lo que representa un proyecto rentable. Por otro lado,  la evaluación del proyecto con un financiamiento del 50%, se obtiene un valor presente de $57 millones, con una tasa de retorno de un 48%, lo que representa una mayor riqueza para el inversionista.

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	3

1.1.	Naturaleza del proyecto / Oportunidad a aprovechar	4

1.2.	Objetivo General	4

1.3.	Objetivos Específicos	4

2.	ESTUDIO DE MERCADO	5

2.1.	Caracterización de la Oferta	5

2.2.	Estimación de Demanda	7

3.	ANÁLISIS COMPETITIVO DEL NEGOCIO	8

3.1.	Análisis Externo	8

3.2.	Análisis del Medio	9

4.	Consideraciones Legales	10

4.1.	Decreto Nº2601/1994	10

4.2.	Patente	12

5.	Plan de Marketing	13

5.1.	Estrategias	13

5.2.	Tácticas	13

6.	PLAN DE OPERACIONES	16

7.	PLAN DE RECURSOS HUMANOS	19

7.1.	Estructura Organizacional	19

7.2.	Descripción y Análisis de Cargos	20

7.3.	Mantenimiento y desarrollo de las personas	22

8.	Evaluación Económica	23

9.	REFERENCIAS	24

10.	ANEXOS	25

10.1.	Carta al Director, Diario El Mercurio, 17 de Mayo de 2003	25

10.2.	Lista de establecimientos de larga  estadía considerados en la muestra	26

10.3.	Caracterización de la muestra: Cuadro resumen	27

10.4.	Trámite para obtener permiso de funcionamiento en el S.S.M.O	28

10.5.	Decreto N°594: Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales en lugares de trabajo: Prevención y Protección contra Incendios.	29

10.6.	Decreto N°194:  Reglamento de Hoteles y Establecimientos similares.	30

10.7.	Requisitos para obtener la Patente Comercial	31

10.8.	Evaluación económica: Proyecto puro	32

10.9.	Evaluación económica: Proyecto financiado	33

# INTRODUCCIÓN

El tema del adulto mayor reviste especial importancia hoy en día, ya que, según estimaciones elaboradas sobre la base de censos anteriores, incluyendo el realizado el año 2002, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha calculado que del total de la población, un millón 600 mil son adultos mayores, lo que significaría que un poco más del 10% de la población, tiene 60 años y más.

Tanto la información que se obtiene de los Censos como las estadísticas vitales indican que Chile está viviendo un proceso de transición demográfica hacia el envejecimiento de su población.

La figura #1 muestra que, en el 2010 habrá en Chile 50 personas de 60 años y más por cada cien menores de 15 años. En el año 2034 ambos grupos se igualarían, de manera que a partir de esa fecha los adultos mayores superarían a los jóvenes.

Figura #1: Estimaciones y proyecciones de población por sexo y edad. Fuente INE.

Además, con los datos del último censo, se puede observar una nueva tendencia de vida, es decir, familias con menos integrantes, que viven en espacio reducidos y que poseen un mayor poder adquisitivo, debido a la introducción de la mujer al trabajo, que hace que la familia posea un mayor ingreso.

Algunos adultos mayores con salud deteriorada, pero que no requieren de la supervisión médica constante, pueden permanecer en sus hogares o con sus familias, donde tienen oportunidad de ser cuidados y bien atendidos, recibiendo cariño y comprensión. Para aquellos adultos mayores que no pueden recibir el cuidado de sus familias, debido a que éstas no cuentan con una infraestructura adecuada, pero que poseen recursos para mantenerlos en un lugar especial, han surgido en las últimas décadas hogares o casas de ancianos.

Gran parte de esos hogares, sólo intentan obtener ganancias sin tener claras las necesidades de los adultos mayores.  Según la Dra. María Angélica Tagle, en carta publicada en El Mercurio, los hogares son un negocio desmedido, negligente, descuidado, en donde se atropella a un ser indefenso, donde no hay vocación, humanidad ni respeto.

## Naturaleza del proyecto / Oportunidad a aprovechar

El estudio se realizará para un inversionista pequeño, el que percibe una oportunidad de diferenciación en el mercado de los hogares de ancianos en el sector oriente de la capital.

La oportunidad a aprovechar, radica en satisfacer al segmento de familias que una vez enfrentadas a la difícil decisión de tener que dejar a sus seres queridos en hogares de ancianos, no encuentran un hogar que les agrade, pues en la actualidad un gran porcentaje de ellos son impersonales, poco acogedores y no cuentan con las condiciones necesarias para entregar un buen servicio. Otro hecho a destacar es que los hogares que cuentan con las características deseables están enfocados a un segmento socioeconómico alto, siendo inalcanzables para el sector medio y medio alto de la sociedad.

l estudio se realizará

## Objetivo General

Diseñar un plan de negocios para la instalación de un Hogar de Ancianos, enfocado a entregar un servicio de calidad, en el sector oriente de Santiago.

## Objetivos Específicos

- Caracterizar la oferta y estimar la demanda del servicio de hogares de ancianos en el sector oriente de Santiago.

- Estudiar consideraciones legales de los hogares de ancianos.

- Diseñar plan de marketing.

- Diseñar un plan de recursos humanos.

- Determinar el plan de operaciones.

- Definir aspectos económicos - financieros del negocio.

# ESTUDIO DE MERCADO

## Caracterización de la Oferta

La oferta de hogares de ancianos en el sector oriente de Santiago está conformada actualmente por 196 hogares, que ofrecen un total de 4.164 camas. En la siguiente tabla se descomponen los hogares de ancianos por comunas del sector oriente.

Tabla # 1: Cantidad de Hogares y camas por comuna

| Comuna | Nº de Hogares | Nº de Camas | Promedio de Camas/Hogar |
| --- | --- | --- | --- |
| La Reina | 15 | 272 | 18 |
| Las Condes | 39 | 1094 | 28 |
| Ñuñoa | 57 | 1543 | 27 |
| Providencia | 69 | 992 | 14 |
| Lo Barnechea | 2 | 44 | 22 |
| Vitacura | 14 | 219 | 17 |
| TOTAL | 196 | 4164 | 21 |

Fuente: Servicio de Salud Metropolitano Oriente

Del listado disponible de los centros acreditados por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente (SSMO), se puede destacar que el 80% de los hogares de ancianos posee una capacidad de entre 4 y 20 camas. El restante 20% posee una capacidad superior, llegando incluso a superar las 100 camas (esto último corresponde al 4% de la cantidad de hogares), lo que requiere un monto de inversión muy alto, llegando a cifras superiores a US$20 millones.

Para una mejor comprensión del mercado de los hogares de ancianos, se realizó un muestreo estratificado simple, con el objetivo de conocer las características de los hogares del sector oriente.

Para tal fin, los dos atributos consideradas para llevar a cabo el muestreo fueron la “cantidad de camas”  y la “comuna” en donde se encuentra ubicado el hogar de ancianos. La elección de estos atributos se debe a que eran los únicos que estaban disponibles y además, permitían llevar a cabo un análisis.

Por un lado, los distintos niveles con que se ordena el atributo “cantidad de camas” se propone de la siguiente forma:

- De 4 a 20 camas.

- De 21 a 60 camas.

- De 61 y más camas.

La razón para agrupar por esa cantidad de camas, corresponde al monto de inversión que se debe realizar en la infraestructura de los hogares.

Por otro lado, se propone la siguiente forma para ordenar los distintos niveles del atributo “comunas”:

- Sector A: La Reina, Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura.

- Sector B: Providencia.

- Sector C: Ñuñoa.

La razón para agrupar las comunas de esta forma corresponde al intento de balancear el número de hogares en los distintos sectores.

Con estos datos, se forma la siguiente tabla:

Tabla # 2: Tabla agrupando los hogares de ancianos por comuna y cantidad de camas

| SECTOR | 4 a 20 camas | 21 a 60 camas | 60 y más camas | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTOR A | 53 | 10 | 7 | 70 |
| SECTOR B | 62 | 6 | 1 | 69 |
| SECTOR C | 41 | 9 | 7 | 57 |
| TOTAL | 156 | 25 | 15 | 196 |

Fuente: Elaboración propia.

Luego, por cada celda de esta tabla se realizó un muestreo aleatorio simple para poder analizar las distintas combinaciones resultantes.

Por las limitaciones de tiempo, sólo se escogió para analizar 18 hogares, los cuales se descomponen de la siguiente forma:

- 3 hogares de ancianos, de 4 a 20 camas, por cada sector de comunas.

- 2 hogares de ancianos, de 21 a 60 camas por cada sector de comunas.

- 1 hogar de ancianos, de 60 o más camas, por cada sector de comunas.

La lista detallada de los hogares visitados se encuentra en Anexo 10.2.

Como resultado de las visitas realizadas, confeccionó un cuadro resumen de las principales características encontradas en el estudio estratificado simple, en donde, como conclusión, se puede mencionar la existencia de siete atributos que diferencian a un tipo de hogar de otro. Estos atributos son: Infraestructura, Habitaciones, Salud, Actividades, Nutrición, Otros y Precio.

Uno de los principales resultados del estudio estratificado es que las características de los distintos hogares varían considerando, en gran medida, la cantidad de camas, no así considerando la comuna en que se ubica el hogar de ancianos.

Además, se puede concluir que:

- En los hogares de ancianos de 4 a 20 camas, el servicio ofrecido no es de muy buena calidad. No existe personal exclusivo para atender a las visitas. No existen salas de recepción. Todas corresponden a casas refaccionadas en aspectos mínimos. En términos generales este tipo de hogares es muy poco familiar y acogedor. El precio promedio en este tipo de hogar  son $300.000, por persona al mes.

- En los hogares de ancianos de 21 a 59 camas, el servicio ofrecido mejora con respecto al anterior. No obstante, los aspectos de infraestructura son mínimos, ya que corresponden a instalaciones ampliadas. En términos generales, este tipo de hogar es  más acogedor que el anterior. El precio promedio cobrado en este tipo de hogar es $420.000, por persona al mes.

- Por último, en los hogares de ancianos de entre 60 y más camas, la atención mejora de forma sustancial. El aspecto de infraestructura, decoración e independencia del adulto mayor es fundamental. En términos generales, este tipo de hogares se puede considerar como un condominio u hotel. El precio cobrado por este tipo de hogar varía entre los $600.000 y más de un millón de pesos; en promedio se cobra $800.000, por persona al mes.

De los hogares de ancianos visitados, se tiene que en la mayoría de éstos, aunque  dicen estar enfocados a cierto tipo de adulto mayor, dependiente (no se puede valer por sí mismo tanto por edad o por enfermedades) o autovalente, en general reciben a todo tipo de personas.

## Estimación de Demanda

Según cifras del censo 2002, la cantidad de adultos mayores en el sector oriente asciende a 126.277.

Tabla # 3: Cantidad de Adultos Mayores por edad en las comunas del sector oriente

| Comuna | 60-69 años | 70-79 años | 80 años y más | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La Reina | 6.255 | 4.157 | 2.404 | 12.816 |
| Las Condes | 18.909 | 12.822 | 7.012 | 38.743 |
| Ñuñoa | 13.101 | 11.856 | 6.552 | 31.509 |
| Providencia | 9.946 | 9.108 | 6.942 | 25.996 |
| Lo Barnechea | 2.607 | 1.322 | 616 | 4.545 |
| Vitacura | 6.610 | 3.891 | 2.167 | 12.668 |
| Total | 57.428 | 43.156 | 25.693 | 126.277 |

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Censo 2002

Los adultos mayores ingresan a los hogares principalmente por síndromes geriátricos, es decir, síndrome de inmovilidad, síndrome de la marcha, síndrome de motrocidad y otras dolencias que no requieren hospitalización permanente.

En la actualidad las tasas de ocupación de los hogares de ancianos son bastante altas, cercanas al 90%.

Un último punto a considerar, y no por ello menos importante, es el creciente aumento de la vejez en nuestro país, donde para el año 2034, la población de adultos mayores superará al grupo de los jóvenes. Además, está el hecho de la menor disposición de las familias para cuidar a sus seres queridos que se encuentran en la tercera edad.

# ANÁLISIS COMPETITIVO DEL NEGOCIO

## Análisis Externo

El análisis externo se realizará a través del modelo de las cinco fuerzas de la competencia, que desarrolló Michael Porter.

La amenaza de los competidores potenciales

En el mercado de los hogares de ancianos, la amenaza de competidores potenciales es bastante alta, pues en general las barreras para entrar son bajas. Esto es así por las siguientes razones:

- Existe una baja diferenciación del servicio que se observa en los distintos hogares de ancianos.

- Los requerimientos de capital son bastante bajos.

- Los costos de cambio del servicio que ofrece un hogar de ancianos son bastantes bajos.

Lo anterior no es válido para los hogares de ancianos que ofrecen una capacidad por sobre las 20 personas, ya que se estaría pensando en una instalación construida especialmente para este servicio, requiriendo una inversión fuerte.

El poder de negociación de los proveedores

En el mercado de los hogares de ancianos el poder de negociación de los proveedores es bastante bajo. Esto es debido  a los siguientes motivos:

- Existen muchas empresas que ofrecen los productos que los hogares de ancianos requieren como insumos.

- Los productos ofrecidos por los proveedores no son críticos para el éxito del hogar.

- Los proveedores no representan un peligro para la integración hacia delante en el mercado de los hogares de ancianos.

El poder de negociación de los compradores

El poder de negociación de los compradores en el mercado de los hogares de ancianos es bastante bajo, ya que ellos no están organizados.

La amenaza de los productos sustitutos

En el mercado de los hogares de ancianos la amenaza de los productos sustitutos es media, dado que el servicio sustituto es tener al adulto mayor en el hogar con los cuidados  de los familiares o con los servicios de una enfermera particular, lo que en la actualidad se observa en algunos hogares. Cabe destacar que, dada la tendencia actual de construcción de viviendas, las que son cada vez más pequeñas, resulta complicado mantener a un adulto mayor en el hogar.

Intensidad de la rivalidad entre los competidores

La intensidad de la rivalidad entre los competidores en el mercado de los hogares de ancianos es media, debido a que a pesar que existen más de 190 hogares en el sector oriente de Santiago, lo que implicaría una alta rivalidad, según información obtenida en el INE, existe una tendencia de crecimiento en la población de adultos mayores, lo que la disminuiría considerablemente.

## Análisis del Medio

A partir del análisis realizado en el apartado anterior, se pueden desprender oportunidades y amenazas.

Oportunidades

Entre las principales oportunidades del mercado de los hogares de ancianos se cuenta el  aumento en las tasas de envejecimiento de la población.

Otra oportunidad detectada, son las nuevas tendencias familiares de  vida, en donde la disminución de los espacios en los hogares hace que las familias se vean en la necesidad de dejar a sus seres queridos en hogares ajenos.

Por último, observando la caracterización de la oferta de hogares de ancianos y considerando las consultas realizadas a un geriatra y a personas que han vivido esta situación, se llega a la conclusión que existe un nicho de mercado, el cual consiste en un servicio de mejor calidad, enfocado a un segmento económico medio, medio – alto.

Amenazas

El mercado de los hogares de ancianos está directamente relacionado con las condiciones económicas. Esto se refiere a que si la situación económica de una familia empeora, uno de los primeros gastos  que se verán interrumpidas es mantener al ser querido en un hogar de ancianos.

A pesar de que es posible entregar un servicio diferenciado, es un mercado poco transparente, es decir, es difícil evaluar algunos atributos que distingan a los hogares de ancianos. Un ejemplo de lo anterior, es el trato que se le da a los adultos mayores, el que puede variar cuando este está acompañado o no.

# Consideraciones Legales

Los E.L.E.A.M. se rigen por el Decreto Nº2601/1994 del Ministerio de Salud, entidad que autoriza la instalación y funcionamiento de los hogares, además de controlar y  supervisar su correcto funcionamiento.

## Decreto Nº2601/1994

Este decreto establece las disposiciones generales, las características tanto del local e instalaciones  como del personal a cargo, para el buen funcionamiento del hogar de ancianos

Disposiciones generales

- No podrán ingresar personas que presenten alteraciones agudas de gravedad u otras patologías que requieran asistencia médica continua o permanente.

- La instalación y funcionamiento requiere de autorización del Servicio de Salud, al que le corresponderá además, controlar y supervisar.

- La autorización de instalación y funcionamiento del local, deberá ser solicitada al S.S.M.O (ver anexo 10.4).

- El local deberá cumplir con los requisitos de prevención y protección contra incendios establecida en el Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo (ver anexo 10.5).

- El local deberá tener un Reglamento interno e incluirá un formulario de contrato entre el hogar y el residente o su representante, en el que se estipule los derechos y deberes de ambas partes y las causales de exclusión del residente.

- Plan de evacuación ante emergencias.

- Libro foliado de uso de los residentes o sus familiares, para sugerencias o reclamos que será timbrado por el Servicio de Salud.

Local e Instalaciones

Los establecimientos deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 5° al 11°, 18°, 21° al 27°, del decreto 194/1978, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Hoteles y Establecimientos Similares (ver anexo 10.6).

Deberán poseer, además, las siguientes dependencias:

- Al menos una oficina/sala de recepción.

- Hogares de más de un piso, tendrán ascensor con cabida para una camilla.

- Zonas de circulación, con pasillos amplios e iluminados, sin desniveles o con rampas, si los hay. Si tiene escaleras, éstas tendrán pasamanos en ambos lados y peldaños evidenciados, no pudiendo ser de tipo caracol.

- Sala de estar o de usos múltiples con capacidad para el 100% de los residentes, con iluminación natural, televisión y elementos de recreación.

- Zonas exteriores para recreación, con 1 metro cuadrado mínimo por residente, de patio, terraza o jardín.

- Comedor suficiente para el 50% de los residentes simultáneamente.

- Dormitorios con guardarropa individual y un velador por cama, considerando espacio para un adecuado desplazamiento de las personas según su autonomía. Contará con un timbre de tipo continuo por cama.

- Los servicios higiénicos deben estar cercanos a los dormitorios y ser de fácil acceso. Deberá haber a lo menos un baño con ducha por cada seis residentes y un baño por piso que permita la entrada de silla de ruedas. Los pisos de éstos serán antideslizantes, contarán con agua caliente y fría, agarraderas de apoyo, duchas que permitan el baño auxiliado y entrada de elementos de apoyo y timbre de tipo continuo.

- La cocina deberá cumplir con las condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas. El piso y las paredes serán lavables; estará bien ventilada, ya sea directamente al exterior o a través de campana o extractor.

- Lugar cerrado para mantener equipamiento e insumos médicos y de enfermería.

- Lugar cerrado destinado a guardar los útiles de aseo.

- Lavadero con pileta, con un lugar de recepción y almacenamiento para la ropa sucia, lavadora adecuada al número de residentes e implementación para el secado y planchado de la ropa, además de un lugar para clasificar y guardar la ropa limpia.

Dirección Técnica y  Personal

- La dirección técnica, debe estar a cargo de una persona con título de una carrera del área de la salud, de duración no inferior a 8 semestres. Esta persona será responsable ante la autoridad sanitaria del buen funcionamiento.

- Las residencias de hasta veinte camas deberán contar con:

- 1 Auxiliar de enfermería las 24 horas.

- Personal capacitado en el cuidado de ancianos (cuidador o asistente geriátrico) cuya función es principalmente de higiene, confort y entretenimiento de los residentes:

- Residencias con 80% de residentes auto-valentes, tendrán: 
           1 Persona por cada 10 residentes horario diurno. 
           1 Persona por cada 20 residentes horario nocturno. 
- Residencias con 50% de residentes dependientes, tendrán: 
           1 Persona por cada 5 residentes horario diurno. 
           1 Persona por cada 10 residentes horario nocturno.

c) 1 manipulador de alimentos con carné sanitario al día.

d) 1 auxiliar de servicio.

- Podrá contar además con nutricionista, kinesiólogo, terapeuta ocupacional o profesor de educación física con formación gerontológica, médico para el control de salud y enfermera.

## Patente

Para el funcionamiento del hogar de ancianos se debe obtener la Patente Comercial, para lo cual es necesario solicitarla en la municipalidad correspondiente (ver anexo 10.7).

En el primer año de funcionamiento, la patente tiene un costo de 5/1000 anual sobre el capital aportado. Capitales inferiores a las 200 UTM pagan patente mínima, es decir 1 UTM. Si el capital es superior a las 200 UTM, se debe multiplicar el capital aportado por 0,005, y ese es el valor anual a pagar por patente.

A contar de los siguientes periodos, la patente tiene un costo de 5/1000 anual sobre las utilidades, con un mínimo del 1 UTM.

# Plan de Marketing

## Estrategias

Estrategia de posicionamiento

Para poder lograr un posicionamiento adecuado en el mercado, se deben resaltar los atributos diferenciadores del hogar de ancianos. Se debe poner énfasis en alcanzar un buen posicionamiento, pues es lo único que permite obtener el reconocimiento.

Para determinar aquellos atributos relevantes, se realizaron entrevistas a una geriatra, la que a través del tiempo ha recogido las inquietudes tanto de los familiares como de los adultos mayores acerca de los hogares existentes. Para ella, los atributos relevantes son ofrecer un cuidado integral de los adultos mayores, es decir, preocuparse de las condiciones físicas y sicológicas de las personas. Por otro lado, se realizaron consultas a potenciales clientes para tener la opinión directa de éstos, las  que arrojaron como resultado que las personas que no han pasado por una situación similar, el único atributo que valoran es el cuidado integral, en cambio, las personas que se han visto en la necesidad de encontrar un hogar para un ser querido, valoran además que el hogar permita mantener los lazos familiares.

Como resultado de lo anterior, la estrategia de posicionamiento del hogar de ancianos debiera entregar cuidado integral a los adultos mayores y ayudar a mantener los lazos familiares.

Estrategia de segmentación

El mercado objetivo al que apunta el hogar de ancianos son todas aquellas familias que posean un ingreso medio y medio alto, que les permite pagar una servicio como éste.

Es por lo anterior que el proyecto estará enfocado a las familias que vivan en el sector oriente de Santiago, es decir, Las Condes, Ñuñoa, Providencia, Vitacura, La Reina y Lo Barnechea, y que por distintos motivos no pueden cuidar por su propia cuenta al adulto mayor y están dispuestas a pagar un precio razonable por ello.

## Tácticas

Servicio

Como resultado del análisis de la oferta actual, se determinó que el hogar puede ser caracterizado por los siguientes atributos: Infraestructura,  habitaciones, salud, actividades y nutrición. En todos los hogares se pueden apreciar ciertas características comunes, pero más que nada es importante resaltar el servicio diferenciado que se entregará en el hogar a instalar.

El “Cuidado Integral” de los adultos mayores, se reflejará principalmente en:

- Infraestructura adecuada, para que el adulto mayor pueda desplazarse sin dificultades.

- Habitaciones gerodiseñadas y acogedoras. Es decir, que posean todas las facilidades que permitan que el adulto mayor se encuentre cómodo.

- Nutrición adecuada a los requerimientos de cada persona.

- Gimnasia y estimulación mental. Punto importante y fuertemente recomendado por los médicos geriatras.

- Evaluación semanal, para mantener un registro del estado de los adultos, y para supervisar el buen trato físico.

- Trato respetuoso y cordial.

Los “Lazos familiares” se reflejarán en:

- Hacer sentir a los adultos mayores como si las personas del hogar fueran su familia, a través del trato respetuoso y cordial. Además celebrar cumpleaños y santoral.

- Facilitar las visitas  de los familiares, tanto en horario como en disponer de un lugar agradable en el que se pueda compartir privadamente. Este punto es muy importante para que los adultos mayores estén bien emocionalmente .

Precio

Recordando que la oportunidad de negocio se encuentra en la instalación de un hogar de ancianos que apunte al segmento socioeconómico medio y medio alto de la población, se observó el precio cobrado por aquellos hogares que son competencia directa del que se desea instalar. Para ellos, el precio promedio fluctúa alrededor de los $420.000. Considerando que la estrategia para entrar al mercado se centra en la diferenciación, se debe cobrar un precio mayor al de la competencia, sin dejar de considerar que el precio debe estar al alcance del segmento escogido.

Como resultado del análisis anterior, el precio se ubicará alrededor de los $500.000.

Es posible cobrar un precio mayor, dado que los atributos utilizados para lograr la diferenciación son valorados por los potenciales clientes.

Publicidad

La publicidad incluye tres etapas. La primera de ellas, será dar a conocer el hogar de ancianos al segmento objetivo publicando avisos en revistas que son entregadas en las comunas del sector oriente, como es el caso de “Dato Avisos”. Además, será necesario dar a conocer el hogar a los geriatras, ya que ellos son un punto de referencia importante que toman las familias al momento de la búsqueda de un hogar, para esto se pretende realizar avisos en publicaciones especializadas relacionadas al tema.

La segunda etapa corresponde a la persuasión de los clientes, a través de la entrega directa de folletos y visitas, con el fin de hacer notar la seriedad del servicio ofrecido.

Por último, se realizará una tercera etapa cuyo objetivo será promover la recordación del hogar a través de presencia en avisos publicitarios, como las páginas amarillas.

Plaza

El lugar donde será instalado el hogar de ancianos debe cumplir una serie de características, para poder satisfacer de mejor manera las necesidades de las familias y adultos mayores y lograr la diferenciación deseada por el dueño del hogar de ancianos.

Según las características deseadas fue encontrada una casa en la comuna de Las Condes entre las calles Padre Hurtado y Chesterton.

La casa posee 250 m2 construidos y 500 m2 de terreno. Esta cantidad de terreno permite cumplir con el requerimiento exigido de 1 m2 de patio por cada adulto mayor atendido.

Actualmente la casa cuenta con 6 habitaciones, pero es posible obtener más, debido a que cuenta con múltiples áreas comunes, además de las posibles ampliaciones a realizar.

La ubicación de la casa es excepcional debido a que ésta cerca tanto del Hospital Fach como del Dipreca.

Además, la casa posee 4 estacionamientos privados y están dadas las facilidades para que en caso que el número de autos de las visitas sea superior a 4, éstos puedan dejar sus vehículos en la calle.

Por último, el sector mencionado posee una excelente movilización.

# PLAN DE OPERACIONES

Las principales funciones involucradas para el funcionamiento del hogar de ancianos son las siguientes:

- Ingreso y Egreso de Pacientes.

- Cuidados del Adulto Mayor.

- Relación con Familiares.

- Requerimientos Alimenticios.

- Aseo de las Instalaciones del Hogar.

- Administración del Hogar.

A continuación se detalla cada uno de estas funciones, detallando actividades asociadas y requerimientos de personal.

Ingreso y Egreso de Pacientes

Las principales actividades asociadas son: atraer a los potenciales clientes del hogar y preocuparse de los aspectos administrativos en el ingreso y egreso del  paciente..

Para atraer a los clientes, se realizarán las siguientes actividades:

- Promocionar al hogar a través de publicidad en medios masivos, como lo son el Dato Avisos, Páginas Amarillas, etc. Todas las actividades relacionadas con la publicación de avisos, serán realizadas por el dueño del hogar.

- Dar a conocer al hogar entre los geriatras, para que éstos a su vez lo recomiendan a sus pacientes. Esta actividad la realizará el dueño del hogar, junto con el apoyo de la enfermera.

- Realizar visitas guiadas en el hogar. Esta actividad la realizará la enfermera.

Los aspectos relacionados con el ingreso al hogar, consideran las siguientes actividades:

- Solicitar una evaluación médica del adulto mayor. Si la evaluación indica que el paciente requiere atención médica permanente, éste no puede ser recibido en el hogar. Esta actividad la desarrollará la enfermera.

- Si la evaluación médica permite el ingreso del adulto mayor, éste debe poseer un apoderado, quien, en términos prácticos, asumirá la responsabilidad del pago de las mensualidades y de todos los aspectos relacionados con la mantención del adulto mayor en el hogar, a través de la firma de un contrato. Esta actividad la realizará la enfermera del hogar de ancianos.

Los aspectos relacionados con el egreso del Hogar, considera la disolución del contrato entre el hogar y el apoderado del adulto mayor, el cual se puede producir por fallecimiento, no pago o salida voluntaria. En todas las situaciones, se debe contactar al apoderado y notificarlo. Esta actividad la realizará la enfermera del hogar.

Cuidado del Adulto Mayor

Aquí las principales actividades asociadas son: el cuidado a nivel de enfermería del paciente y el cuidado a nivel profesional del adulto mayor.

Los cuidados a nivel de enfermería, consideran las siguientes actividades:

- Administración de remedios según prescripción médica. Esta actividad será realizada por la auxiliar de enfermería.

- Realizar cuidados especiales a los adultos mayores, es decir, vestirlos, asearlos, bañarlos, etc. si es necesario. Esta actividad la realizará el Ayudante Geriátrico.

- Mantener una atención primaria a los pacientes, controlando la presión y signos vitales en forma diaria. Esta actividad la realizará la Auxiliare de Enfermería.

Los cuidados a nivel profesional, consideran las siguientes actividades:

- Realizar controles médicos a los pacientes del hogar cada dos semanas. Esta actividad la desarrollará un médico contratado por hogar de ancianos.

- Realizar actividades terapéuticas para mantener en forma el estado de salud de los pacientes. Esta actividad la realizará un kinesiólogo contratado por el Hogar.

Relación con familiares

Las principales actividades asociadas son, por un lado, la preparación  y entrega de reportes  cada dos semanas a los familiares y por otro lado, brindar una atención integral en el momento que el Adulto Mayor tenga visitas.

La preparación y entrega de reportes, considera las siguientes actividades:

- Anotación en una ficha personal de los principales acontecimientos ocurridos a cada paciente. Esta actividad la realizarán tanto la enfermera como las auxiliares de enfermería y las asistentes geriátricas.

- Preparar y entregar los reportes. Esta actividad la realizará el recepcionista del hogar de ancianos.

La atención integral a los familiares de los adultos mayores en el momento de las visitas, considera las siguientes actividades que estarán a cargo del recepcionista:

- Disposición de una habitación para posibles reuniones familiares.

- Recibimiento de los amigos y/o familiares en el hogar.

Requerimientos Alimenticios

Aquí las principales actividades son conocer los requerimientos alimenticios de los pacientes, la cantidad de personas en total que se alimentarán en el hogar y la forma en que se llevará a cabo la entrega de alimentos.

Los requerimientos alimenticios, consideran las siguientes actividades:

- Determinar los requerimientos por medio las consultas a un nutricionista. Esta actividad la desarrollará la enfermera del hogar.

- Comprar y elaborar los alimentos. Esta actividad la desarrollará la cocinera.

La entrega de los alimentos, considera las siguientes actividades:

- Entrega de los alimentos a los pacientes en el comedor o en su respectiva habitación. Esta actividad la realizará la ayudante geriátrica.

Aseo de las Instalaciones del Hogar

Aquí las principales actividades son asear y limpiar las instalaciones tanto interiores como exteriores del hogar. Entre las principales actividades se cuenta asear las distintas habitaciones de los pacientes, trapear y limpiar los pasillos, baños y espacios comunes. Esta actividad la llevará a cabo el auxiliar de servicios.

Administración del Hogar de Ancianos

Aquí las principales actividades asociadas son, administrar el hogar, gestionar a las personas y mantener las relaciones  con los familiares. Estas actividades serán realizadas por la enfermera, bajo la supervisión directa del dueño del hogar.

La  administración del hogar, considera las siguientes actividades:

- Representar en forma legal al hogar ante el Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

- Pagar de las remuneraciones del personal que labora en el Hogar.

- Administrar el presupuesto del Hogar.

- Mantener relaciones con los familiares

La gestión de las personas, considera las siguientes actividades:

- Mantener la disciplina dentro de los empleados.

- Generar planes de capacitación para los que trabajan en el hogar.

# PLAN DE RECURSOS HUMANOS

## Estructura Organizacional

La estructura organizacional del hogar de ancianos, es una estructura funcional y simple debido a que tiene poca departamentalización, es decir, sólo posee algunas tareas fundamentales: cuidado integral del adulto mayor y administración del hogar (mantención, pago de sueldos, marketing, etc.); Posee gran tramo de control, todos informan a sólo una persona, la administradora; y posee una mediana formalización. Las ventajas de esta forma de estructura están dadas por su simplicidad, por ser rápida de implementar, flexible, no es costosa de mantener y las responsabilidades están claras.

Para implementar la estructura organizacional, se debe considerar la estrategia diferenciadora a seguir, como también los aspectos mínimos exigidos en el reglamento  descrito en el punto de estudio legal. Dado lo anterior, el hogar de ancianos debe poseer una administradora (enfermera), un recepcionista, dos auxiliares de enfermería, una cocinera, cuatro ayudantes geriátricos, un auxiliar de servicio  y un equipo asesor, el cual consiste en un equipo médico multidisciplinario, contratado por horas.

Cabe mencionar que la cantidad de personal sugerida es adecuada sólo al número de adultos mayores que el inversionista desea tener en el hogar de ancianos, que corresponde como máximo a 15 personas.

Dado que en el primer y segundo año se espera que el hogar no atienda a los 15 adultos mayores, el número de asistentes geriátricos podrá ser menor, como también se podrá prescindir de la recepcionista. El número de personas necesario para una excelente atención será sugerido por la enfermera y decidido por el dueño del hogar.

El organigrama propuesto para el hogar de ancianos es el siguiente:

Fuente: Elaboración propia.

## Descripción y Análisis de Cargos

Dada la importancia del recurso humano que trabajará en el hogar, se entrega una descripción y análisis de cargo detallado para cada puesto dentro del hogar. Los cargos son administrador, auxiliar de enfermería, Ayudante Geriátrico, Recepcionista, Auxiliar de Servicios y Cocinero.

| Nombre del Cargo | Administrador |
| --- | --- |
| Dependencia | Dueño |
| Supervisa | Recepcionista, Auxiliares de Enfermería, Ayudantes Geriátricos, Auxiliares de Servicio, Cocinero. |
| Objetivo General | Administrar el funcionamiento del Hogar, tanto en atención como en servicio. |
| Descripción de deberes | - Administrar la gestión interna del Hogar - Atender a los familiares de los A.M. - Establecer disciplina entre el personal que labora a su cargo. - Actuar criteriosamente ante eventualidades propias del giro del negocio. - Responder de forma clara y oportuna ante consultas de los familiares. - Preparar los informes de estado a los familiares de los A.M. |
| Requisitos mentales | - Título de enfermera universitaria. - Experiencia de cinco años, en trabajo con adultos mayores. - Capacidad de liderar un equipo, orientada a los resultados |
| Requisitos físicos | Debe ser capaz de trasladarse todo el día al interior de las dependencias. |
| Responsabilidades | - Supervisión del personal - Equipos - Contactos internos o externos - Información confidencial |
| Condiciones de trabajo | Normales de Lunes a Sábado, considerando funcionamiento en una casa. Riesgos propios del funcionamiento de una casa. |
| Sueldo del Cargo | $500.000.- |

| Nombre del Cargo | Auxiliar de Enfermería |
| --- | --- |
| Dependencia | Administrador |
| Supervisa | - - - |
| Objetivo General | Auxiliar de forma rápida y oportuna las necesidades básicas a los A.M. |
| Descripción de deberes | - Auxiliar a los A.M. en sus necesidades de enfermería diarias. - Atender a los familiares de los A.M. |
| Requisitos mentales | - Titulo de auxiliar de enfermería, con las mejores calificaciones de su generación. - Experiencia de dos años en el trabajo con adultos mayores. - Capacidad de ser proactivo. |
| Requisitos físicos | Debe ser capaz de trasladarse todo el día al interior de las dependencias. |
| Responsabilidades | Velar por la estabilidad de los adultos mayores |
| Condiciones de trabajo | Ambiente de trabajo normal, considerando funcionamiento en una casa. Riesgos propios del funcionamiento de una casa. |
| Sueldo del Cargo | $160.000.- |

| Nombre del Cargo | Ayudante Geriátrico |
| --- | --- |
| Dependencia | Administrador |
| Supervisa | - - - |
| Objetivo General | Ayudar de forma integral en el cuidado de A.M. |
| Descripción de deberes | - Entregar confort a los residentes del Hogar. - Mantener limpio al A.M. - Dar entretenimiento al A.M. |
| Requisitos mentales | - Experiencia de dos años demostrable a través de referencias en el trabajo con adultos mayores. - Capacidad de ser proactivo. |
| Requisitos físicos | Debe ser capaz de trasladarse todo el día al interior de las dependencias. |
| Responsabilidades | Ver por la higiene, confort y entretenimiento del adulto mayor. |
| Condiciones de trabajo | Ambiente de trabajo normal, considerando funcionamiento en una casa. Riesgos propios del funcionamiento de una casa. |
| Sueldo del Cargo | $250.000.- |

| Nombre del Cargo | Recepcionista |
| --- | --- |
| Dependencia | Administrador |
| Supervisa | - - - |
| Objetivo General | Recepcionar en forma integral las inquietudes de los familiares del A.M. |
| Descripción de deberes | - Recibir peticiones de los familiares de los A.M., tanto telefónicas como en vivo. - Enviar Informes de estado a familiares. - Eventualmente realizar visitas dentro del Hogar a potenciales clientes. |
| Requisitos mentales | - Cuarto medio rendido. - Experiencia laboral de cinco años. - Capacidad de ser proactivo |
| Requisitos físicos | Debe ser capaz de trasladarse todo el día al interior de las dependencias. |
| Responsabilidades | De Atender de la mejor forma posible a los familiares de los A.M. |
| Condiciones de trabajo | Ambiente de trabajo normal, considerando funcionamiento en una casa. Riesgos propios del funcionamiento de una casa. |
| Sueldo del Cargo | $170.000.- |

| Nombre del Cargo | Auxiliar de Servicios |
| --- | --- |
| Dependencia | Administrador |
| Supervisa | - - - |
| Objetivo General | Mantener las dependencias del Hogar limpias y ordenadas. |
| Descripción de deberes | - Recoger la basura de las distintas habitaciones diariamente. - Asear en forma semanal las distintas dependencias del Hogar. - Limpiar la vereda de la calle del Hogar. |
| Requisitos mentales | - Experiencia laboral de cinco años. |
| Requisitos físicos | Debe ser capaz de trasladarse todo el día al interior de las dependencias. |
| Responsabilidades | Mantener aseado las dependencias |
| Condiciones de trabajo | Ambiente de trabajo normal, considerando funcionamiento en una casa. Riesgos propios del funcionamiento de una casa. |
| Sueldo del Cargo | $150.000.- |

| Nombre del Cargo | Cocinero |
| --- | --- |
| Dependencia | Administrador |
| Supervisa | - - - |
| Objetivo General | Manipular los alimentos que se preparan en el Hogar de Ancianos. |
| Descripción de deberes | - Preparar los alimentos para las distintas comidas. - Realizar las compras con los requerimientos diarios (semanales) de alimentos. |
| Requisitos mentales | - Experiencia demostrable en manipulador de alimentos. |
| Requisitos físicos | Debe ser capaz de estar de pie por grandes intervalos de tiempo. |
| Responsabilidades | Satisfacer las necesidades alimenticias tanto de los residentes como la gente que trabaja. |
| Condiciones de trabajo | Ambiente de trabajo normal, considerando funcionamiento en una casa. Riesgos propios del funcionamiento de una casa. |
| Sueldo del Cargo | $150.000.- |

## Mantenimiento y desarrollo de las personas

Uno de los aspectos mencionados por las personas que están en el proceso de búsqueda de un hogar de ancianos, es el mal trato entregado por parte del personal que trabaja en estos lugares, atribuido principalmente a las duras condiciones de trabajo (horarios muy amplios, muchas actividades por hacer, sueldo bajo). Considerando estos factores y el querer lograr un posicionamiento adecuado  en el mercado, se plantea tener las siguientes políticas de recursos humanos:

- Contratar a los mejores en sus respectivos cargos, tanto observando su experiencia previa, sus resultados académicos, como también su carácter psicológico. Esta misión en primer lugar estará a cargo del dueño del hogar, debido a que él deberá contratar a la enfermera. Luego, los otros cargos deberán ser ocupados por personas que aprueben tanto las exigencias del dueño como las de la enfermera a cargo.

- Mantener una estructura de remuneraciones considerando como objetivo mantener una equidad interna como también un nivel de sueldos altos con respecto al mercado. En un principio los trabajadores serán contratados por un sueldo algo superior a lo que el mercado ha fijado. Luego, éste se incrementará al momento que las personas prueben ser competentes en sus labores. También, serán premiados con bonos, como resultado de positivas evaluaciones realizadas por los adultos mayores, los familiares y la enfermera. En caso que las evaluaciones sea negativas, los trabajadores deberán ser despedidos, debido a que se estaría atentando en contra del posicionamiento deseado.

- Capacitar en forma constante al personal con nuevas técnicas de cuidado y relación con los adultos mayores como también capacitarlos en técnicas de autocuidado. La enfermera a cargo, deberá estar preocupada de estar al día de los diferentes cursos y talleres que se dicten en relación a los adultos mayores y los cuidados que se deben tener para con ellos, para capacitar en caso que sea necesario a los trabajadores que lo requieran y que demuestren interés en ello.

# Evaluación Económica

Para el caso de una inversión pequeña, en la que se atiende a un número reducido de adultos mayores, se requiere una inversión de $74 millones.

En el caso de un proyecto puro, se generan los siguientes indicadores económicos:

VPN = $54 millones, con una TIR = 33%.

Estos valores representan un proyecto rentable pero con bajo retorno.

La tasa de descuento utilizada fue de un 13% pues es la que representa las aspiraciones del inversionista, tanto por su nivel de aversión al riesgo como sus expectativas de ganancias futuras.

El flujo de caja para esta evaluación puede ser visto en el anexo 10.8.

En el mismo caso anterior, pero en un proyecto con financiamiento de un 50%, se generan los siguientes indicadores económicos:

VPN = $58 millones, con una TIR = 48%.

El flujo de caja para esta evaluación puede ser visto en el anexo 10.9.

# REFERENCIAS

- Hitt, Ireland y Hoskisson. “Administración Estratégica:Competitividad y conceptos de globalización”, International Thomson Editores, 3ª Edición, 1999.

- Nassir Sapag, Reinaldo Sapag. “Preparación y Evaluación de Proyecto”, Ed. Mc Graw Hill, 3ª Edición, 1995.

- Robbins Stephen P. “Fundamentos de Comportamiento Organizacional”, Prentice Hall, 5ª Edición, 1998

- Chiavenato, Idalberto. “Administración de Recursos Humanos”, Ed. Mc Graw Hill, Traducido de la 1ª Edición en portugués, 1988

- Máximo Bosch, Apuntes Gestión Comercial (IN58A), 2002.

- www.congreso.cl/biblioteca, página web del Congreso Nacional.

- www.portaladultomayor.com

- www.ine.cl, página web del Instituto Nacional de Estadísticas.

- www.ssmo.cl, página web del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

- www.ingerchile.cl, página web del Instituto Nacional de geriatría.

- www.minsal.cl, página web del Ministerio de Salud.

- INE, Enfoques estadísticos, Nº8

# ANEXOS

## Carta al Director, Diario El Mercurio, 17 de Mayo de 2003

Maltrato al anciano

Señor Director:

La semana pasada colaboré en el traslado de un pariente anciano desde una casa de reposo (“establecimiento para larga estada”)privada y relativamente cara, de tipo familiar, de Las Condes, hasta un verdadero centro asistencial. Lo que encontramos es demasiado inhumano para callarlo.

Nos entregaron un paciente con tres heridas: una grande, muy profunda, por donde se veía el hueso de la cadera, y una pequeña en el otro lado; claro que para verlas había que sacar o soltar los pañales, cosa que ninguna visita comúnmente hace. La tercera herida, en una muñeca, fue la resultante de amarras con que inmovilizaban al paciente, según nos contó una auxiliar; tampoco ésta era visible en las visitas, ya que el anciano usa manga larga.

En la cuenta mensual aparecían insumos múltiples para curaciones, situación que era explicada como “prevención de escaras”; sólo confesaron  la existencia de “una heridita” al momento de entregarlo, presionadas por el inminente descubrimiento del daño.

Además, el anciano estaba hambreado, hecho que quedó en evidencia apenas ingresado al centro de acogida, donde fue clasificado como “desnutrido”. La familia veía que el anciano estaba muy flaco y siempre tenía  hambre, pero esta situación había sido explicada como un problema de asimilación.

Todo esto quedó registrado en la ficha de ingreso del paciente en Capredena, institución que lo acogió.

El maltrato tiene muchas formas y aquí hay una callada, cobarde y oculta. Negocio desmedido, negligencia, descuido, atropello a un ser indefenso que no habla, y si habla, no se lo escucha. ¿Dónde está la vocación? ¿Dónde la humanidad? ¿Dónde el respeto al otro?

Este relato traduce búsqueda de lucro sin ética. Debo agregar que la casa de reposo pertenece a una enfermera universitaria, y la casa tiene existencia legal, lo que –evidentemente- no garantizas nada.

Dra. María Angélica Tagle

## Lista de establecimientos de larga  estadía considerados en la muestra

SECTOR A: Hogares ubicados en las comunas de Las Condes, La Reina, Lo Barnechea y Vitacura.

| NOMBRE | DIRECTOR TÉCNICO |
| --- | --- |
| La Ermita del Carmen | Dr. Ernesto Chacón Echeverría |
| C.L.E. | E.U. Lucy Ramos Cortéz |
| Diaz Ltda. | E.U.Julia Acuña Henriquez |
| Dr. Jaime García Huidobro | Dra. María Macarena Gumucio De la Noi |
| Villa Soleares | Dr. Manuel Neira Salgado |
| Senior Suites Damian | E.U. Chantal Duhalde Mancilla |

SECTOR B: Hogares ubicados en la comuna de Providencia.

| NOMBRE | DIRECTOR TÉCNICO |
| --- | --- |
| San Francisco de Asís | Dr. Eric Blake Pavez |
| Abertawe | Dra. Paula Ramirez Poblete |
| Casaviva | Dra. Paula Piamonte Lobos |
| El Redentor | Dr. Roberto Von Loebenstein Le Roger |
| Teresa Salas | Dr. Gonzalo Franco Ferrari |
| Paulina | Dr. Luis Corvalán Contreras |

SECTOR C: Hogares ubicados en las comuna de Ñuñoa.

| NOMBRE | DIRECTOR TÉCNICO |
| --- | --- |
| Burrows | Dr. Guillermo Riquelme Elizondo |
| C. de la Preciosa Sangre | Dr. Juan Ibañez Undurraga |
| Nuestra Señora de la Paz | Dr. Cristián Lucero Osorio |
| Bello Amanecer | Dr. Francisco Calvo Pizarro |
| Paulista | Dr. Carlos Beller Velasco |
| Lucia Labarca G. | Dr. Sebastian Ugarte Ubiergo |

## Caracterización de la muestra: Cuadro resumen

Tabla resumen que se obtiene de la caracterización de la oferta. En cada celda se presentan las características observadas de los distintos hogares de ancianos visitados, según los atributos más relevantes (infraestructura, habitaciones, salud, actividades, nutrición y otros) y el número de camas que ellos poseen.

| Atributos | 4 a 20 camas | 21 a 59 camas | 60 y más camas |
| --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura | Casas antiguas sin remodelación | Casas antiguas con remodelación | Construcciones especialmente diseñadas |
|  | No hay salas de recepción. | Son más de una casa | Hoteles transformados |
|  | No cumplen condiciones geriátricas | Cumplen condiciones geriátricas |  |
| Habitaciones | Compartidas e individuales, Sin baño, Pequeñas y poco acogedoras |  | Individuales, Con baño incluido, Espaciosas |
|  | Sin botón de emergencia, Amobladas |  | Botón de emergencia, Sin amoblar, con closet |
| Salud | Visitas una vez al mes |  | Visitas una vez a la semana |
|  | No hay centro de enfermería |  | Pequeño centro de enfermería |
| Actividades | TV – Música | TV - Música, Juegos de Salón | TV Cable, Música, Gimnasia |
|  |  |  | Juegos de Salón, Actividades culturales. |
| Nutrición | Cuatro comidas diarias |  |  |
| Otros | Ambiente poco acogedor | Ambiente acogedor | Ambiente muy acogedor |
|  | Ambiente impersonal | Ambiente impersonal | Ambiente no familiar |
|  | 95% de ocupación | 90% de ocupación | 80% de ocupación |
|  | A. Mayores frágiles | A. Mayores semivalentes y frágiles | A. Mayores que buscan independencia |
| Precio | $ 300.000 | $ 420.000 | $ 800.000 |

Fuente: Elaboración propia

## Trámite para obtener permiso de funcionamiento en el S.S.M.O

- Aprobación de planos de planta física del local o proyecto.

Se debe enviar la siguiente documentación:

- Solicitud o carta abierta dirigida al Director del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, la cual debe ser firmada exclusivamente por el propietario o representante (s) legal (es), conteniendo la siguiente información: Identificación del Establecimiento, denominación comercial si la tiene, dirección, teléfono, fono fax, correo electrónico, y RUT del representante legal y su dirección. Mencionar el número máximo de camas que se solicitan.

- Plano de planta física escala 1:50, visado por Municipalidad correspondiente, indicando distribución de las dependencias, áreas y disposición de camas dentro de los dormitorios.

- En caso de ser Sociedad, fotocopia Escritura Social.

- Cancelar arancel correspondiente a esta etapa ($ 32.075)

- Aprobación del local e instalaciones.

- Enviar fotocopia del contrato de arriendo o escritura de la propiedad.

- Relación de equipamiento y elementos de apoyo (sillas de rueda).

- Cancelar arancel correspondiente a esta etapa ($ 56.125)

3-  Autorización de funcionamiento

- Planta de personal con que funcionará el Establecimiento, con fotocopia de títulos y certificados de competencia, horario contratado y sistema de turnos.

- La sociedad o propietario del establecimiento debe enviar carta de presentación del Director Técnico responsable ante el Servicio de Salud.

- Carta aceptación de responsabilidad del Director Técnico con horario en que se encontrará en el establecimiento.

- Enviar fotocopia de convenios externos (Laboratorio Clínico, etc.). Cancelar arancel correspondiente a esta etapa ($65.475 + 0,5% del capital propio inicial declarado ante el Servicio de Salud, con un máximo de $668.555).

## Decreto N°594: Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales en lugares de trabajo: Prevención y Protección contra Incendios.

- El lugar de trabajo deberá contar con extintores de incendio, del tipo adecuado a los materiales combustibles o inflamables que existan o se manipulen. El número total de extintores dependerá de la densidad de carga combustible y en ningún caso será inferior a uno por cada 150 metros cuadrados o fracción de superficie a ser protegida.

- El potencial de extinción mínimo de cada tipo de extintor será el siguiente:

| Agente Extintor | Potencial de extinción |
| --- | --- |
| Agua | 2 A |
| Espuma | 4 A 10 B |
| Polvo químico | 10 A 10 BC |
| Dióxido de Carbono | 5BC |

- Los extintores se ubicarán en sitios de fácil acceso y clara identificación, libres de cualquier obstáculo, y estarán en condiciones de funcionamiento máximo.

- Todo el personal será instruido y entrenado sobre la manera de usar los extintores.

- Los extintores que estén a la intemperie deberán colocarse en un gabinete.

- De acuerdo al tipo de fuego podrán considerarse los siguientes agentes de extinción:

| TIPO DE FUEGO | AGENTES DE EXTINCION |
| --- | --- |
| CLASE A: Combustible sólidos comunes tales como madera, papel, género etc. | Agua presurizada, Espuma, Polvo químico seco ABC |
| CLASE B: Líquidos combustibles o inflamables, grasas y materiales similares. | Espuma, Dióxido de carbono (CO2), Polvo químico seco ABC – BC |
| CLASE C: Inflamación de equipos que se encuentran energizados eléctricamente. | Dióxido de carbono (CO2), Polvo químico seco ABC - BC |
| CLASE D: Metales combustibles tales como sodio, titanio, potasio, magnesio, etc. | Polvo químico especial |

- Los extintores deberán ser sometidos a revisión, control y mantención preventiva.

- Los lugares de trabajo en que exista  riesgo de incendio contarán, con dos puertas de salida que se abran hacia el exterior y cuyos accesos deberán  conservarse libres de obstrucciones.

## Decreto N°194:  Reglamento de Hoteles y Establecimientos similares.

Condiciones generales

| Artc 5 | Establecimientos ubicados a más de 500 mts. de focos de contaminación. |
| --- | --- |
| Artc 6 | Los establecimientos deberán cumplir con: Ser construcción asísmica y en lo posible de material incombustible; Tener vías de escape, con puertas amplias. |

Condiciones sanitarias generales

| Artc 7 | Cada habitación deberá tener iluminación natural. |
| --- | --- |
| Artc 8 | Los pasillos y otras dependencias deberán contar con iluminación natural o artificial y efectuar y mantener una adecuada limpieza y orden. |
| Artc 9 | Todas las dependencias deberán estar convenientemente ventiladas. |
| Artc 10 | Como prevención de riesgo de incendio, los establecimientos a que se refiere el Art. 1º, inciso 2º, del presente reglamento, deberán contar con un extinguidor por cada 100 m2. del establecimiento o fracción con un mínimo de dos (2) extinguidores. Las puertas de escape deberán abrir hacia fuera, estar libres de obstáculos que impidan su utilización en caso de catástrofe. |
| Artc 11 | Se deberá contar con botiquín de primeros auxilios. |

Disposición de basuras

| Artc 18 | La basura deberá disponerse en tarros con tapas y/o en bolsas plásticas de un tamaño tal que sean de fácil manejo para su traslado. |
| --- | --- |

Mantención, funcionamiento e higiene

| Artc 21 | Estos establecimientos deben mantenerse en óptimas condiciones de limpieza. Debe hacerse un aseo una vez al día, como mínimo. |
| --- | --- |
| Artc 22 | La presentación general y estado en buenas condiciones. |
| Artc 23 | Las redes interiores de agua potable y alcantarillado no deberán presentar filtraciones. |
| Artc 24 | Cuando el suministro de agua potable provenga de un abasto propio, éste deberá ser aprobado por el Servicio Nacional de Salud; igualmente, cuando exista un sistema particular de disposición final de aguas servidas. |
| Artc 25 | Los artefactos sanitarios deberán estar en perfecto estado de limpieza y funcionamiento. |
| Artc 26 | Las sábanas, fundas y toallas deben ser a lo menos dos veces por semana cuando sean utilizadas por un solo usuario. |
| Artc 27 | Cuando se detecte presencia de ratas u otro tipo de vectores sanitarios, se deberá eliminar el foco de crianza, atracción o vía de acceso al establecimiento. Mantener permanentemente desratizado y desinsectizado el establecimiento. |

## Requisitos para obtener la Patente Comercial

- Completar el formulario de solicitud que le entregarán en la oficina de Patentes Comerciales.

- Fotocopia del C.I., si es persona natural.

- Fotocopia del RUT de la sociedad y del C.I. del representante legal, en el caso de las sociedades.

- Fotocopia escritura constitución de sociedad, modificaciones, inscripción y extracto de publicación en el Diario Oficial.

- Fotocopia de Iniciación de Actividades.

- Contrato de arriendo (fotocopia simple) o autorización de uso. Si es propietario, fotocopia recibo de contribución.

## Evaluación económica: Proyecto puro

## Evaluación económica: Proyecto financiado

Carta publicada en el diario El Mercurio el 17 de mayo del 2003. Ver anexo 10.1

Para ver el listado en detalle visitar: www.saludoriente.cl/cent_acred/eleam.htm

Cálculos realizados por el profesor Pablo Serra.

Para mayor detalle refiérase al anexo 10.3

Porcentaje obtenido de las  visitas y llamadas telefónicas realizadas a hogares de ancianos.

Para más detalles ver “Administración Estratégica: Competitividad y Conceptos de Glogalización”, Hitt, Ireland y Hoskisson. International Thomsom Editores, 1999. 3era Edición.

Ver www.ine.cl

Establecimiento de larga estadía para adultos mayores.

UTM es la unidad tributaria mensual cuyo valor al mes de julio es de $29.711.

En Anexo 10.1 ver carta escrita en El Mercurio en el mes de Mayo recién pasado.