## Slide 1: Evaluación de Proyectos Bajo Incertidumbre
Fernando Cartes Mena

## Slide 2: ¿Incertidumbre o Riesgo?
La literatura tradicional hace una distinción entre riesgo e incertidumbre:
  Riesgo: Cuando es posible especificar los resultados de un acontecimiento aleatorio y se conoce la probabilidad de que ocurra cada resultado.
  Incertidumbre: Cuando sólo se conocen los resultados posibles, pero no las probabilidades.
Sin embargo, en la actualidad se ha suprimido esta distinción. La noción bayesiana de probabilidades subjetivas se puede emplear para convertir cualquier situación de incertidumbre en una de riesgo.
La probabilidad subjetiva es la mejor estimación para el que toma la decisión, de la probabilidad real de que ocurra el fenómeno
Fernando Cartes Mena – IN42A

## Slide 3: Fuentes de Incertidumbre en Inversiones
Poco conocimiento del mercado
  Precios
  Demandas
  Plazos de adopción (penetración)
  Costos de insumos
  Tecnologías
  Otros
Dinámica de los mercados
Además:
  Uso de fuentes de información poco confiables
  Errores de interpretación de datos
  Errores en la manipulación de información
Fernando Cartes Mena – IN42A

## Slide 4: Niveles de Riesgo
Riesgo País
  Variabilidad del PGB
Riesgo Sectorial
  Variabilidad del PGB sectorial (del mercado objetivo y de insumos)
Riesgo de una Inversión
  Apalancamiento Operativo  Asociado a costos operacionales fijos.
  A mayores costos operacionales fijos mayor es el volumen de venta necesario para cubrir esos costos (mayor riesgo).
  Apalancamiento Financiero  Asociado al nivel de endeudamiento
  Los pagos financieros mayores obligan a la empresa a mantener un nivel alto de utilidades para continuar con la actividad productiva y si la empresa no puede cubrir estos pagos, puede verse obligada a cerrar por aquellos acreedores pendientes de pago.
Fernando Cartes Mena – IN42A

## Slide 5: Preferencias frente al riesgo
La forma de la función de utilidad de una persona determina su preferencia frente al riesgo.
  “Juego justo”: el juego deja inalterado el nivel de utilidad esperado (sólo introduce riesgo)
    Por ejemplo, Cara gana $1.000 y Sello pierde $1.000 ¿qué hace un individuo averso, uno neutral y uno amante del riesgo?
Fernando Cartes Mena – IN42A
Averso
U
W
Neutral
U
W
Amante
U
W

## Slide 6: Prima por Riesgo
Individuo Averso al Riesgo.
Fernando Cartes Mena – IN42A
Averso
U
W
W1 EC E(W) W0
U(W0)
E(U(W))=U(EC)
U(W1)
E(W)=p*W0+(1-p)*W1
EC = Equivalente Cierto
Máx. DaP por reducir riesgo = W0-EC
“Prima justa” = W0-E(W)
Recargo de seguro = Prima efectiva – Prima justa (permite cubrir gastos adm. y venta de la empresa de seguro)
Un averso al riesgo está dispuesto a pagar por reducir el riesgo

## Slide 7: Prima por Riesgo
¿Qué pasa con los individuos neutros al riesgo?
..y con los amantes del riesgo?
  Toman un seguro? Desarrolle
Fernando Cartes Mena – IN42A

## Slide 8: ¿Cómo incorporar el riesgo en una inversión?
Análisis Individual de una inversión
  Análisis probabilístico
  Análisis de sensibilidad y escenarios
  Ajuste simple en la tasa de descuento
  Simulación
    Value at Risk (VaR)
Análisis de portfolio
  Modelo CAPM
Análisis de decisiones secuenciales y árboles de decisión
Fernando Cartes Mena – IN42A

## Slide 9: Análisis Probabilístico
Una forma de Interpretar el Riesgo
  La variabilidad de los flujos de caja, que implica la variabilidad del VAN
  Ahora los flujos de caja son variables Aleatorias
Fernando Cartes Mena – IN42A
F1
F3
F4
F2
Fn
F7
F6
F5
....
F8

## Slide 10: Análisis Probabilístico
Fernando Cartes Mena – IN42A
Desviación estándar del flujo de caja Fi
    VAR(Fi) = 
 =Valor esperado del flujo de caja Fi
    E( Fi) = 
Valor Esperado de la Inversión:
    E(VAN) = 
Sea :
(1+r)
(1+r)2
(1+r)3

## Slide 11: Análisis Probabilístico
Desviación estándar de una Inversión :
  Caso 1: Flujos de caja independientes
  Caso 2 : Flujos de caja perfectamente correlacionados
      Cov(Fi , Fj) = 1 = Coeficiente de correlación
  Caso 3: Flujos de caja imperfectamente correlacionados
Fernando Cartes Mena – IN42A


## Slide 12: Análisis Probabilístico
Desviación estándar de una Inversión :
  Caso 1: Flujos de caja independientes
Fernando Cartes Mena – IN42A

## Slide 13: Análisis Probabilístico
Desviación estándar de una Inversión :
  Caso 2: Flujos de caja perfectamente correlacionados
  Luego,
Fernando Cartes Mena – IN42A

## Slide 14: Análisis Probabilístico
Desviación estándar de una Inversión :
  Caso 3: Flujos de caja imperfectamente correlacionados
Fernando Cartes Mena – IN42A

## Slide 15: Análisis Probabilístico
Una buena noticia: Teorema del Límite Central
Si una variable aleatoria X puede ser expresada como la suma de n variables aleatorias independientes, entonces para un “n grande” la variable aleatoria X sigue aproximadamente una distribución normal.
Fernando Cartes Mena – IN42A
Para distribuciones simétricas: n > 4
Para distribuciones uniformes: n > 12
Para distribuciones irregulares: n > 100

## Slide 16: Análisis Probabilístico
Una buena noticia: Teorema del Límite Central
Si una variable aleatoria X puede ser expresada como la suma de n variables aleatorias independientes, entonces para un “n grande” la variable aleatoria X sigue aproximadamente una distribución normal.
Fernando Cartes Mena – IN42A
Para distribuciones simétricas: n > 4
Para distribuciones uniformes: n > 12
Para distribuciones irregulares: n > 100

## Slide 17: Análisis Probabilístico
  Podemos obtener el comportamiento probabilístico del rendimiento económico:
$
Probabilidad
Distribución de probabilidades
del VAN



## Slide 18: Análisis Probabilístico
¿ Que inversión elegir ?
$
Probabilidad
Distribución de probabilidades
del VAN




A
B

## Slide 19: Análisis Probabilístico
$
Probabilidad
Distribución de probabilidades
del VAN






<


<
Inversión B es más Riesgosa
Inversión B es más Rentable

## Slide 20: Análisis Probabilístico
La decisión depende del “comportamiento” del inversor frente al riesgo:
    Neutro
    Amante
    Adverso

## Slide 21: Ejemplo
Multifondos AFP

## Slide 22: Ejemplo
Multifondos AFP

## Slide 23: Cuestionario Identificación perfil cotizante (actitud frente al riesgo)

## Slide 24: Cuestionario Identificación perfil cotizante (actitud frente al riesgo)

## Slide 25: Cuestionario Identificación perfil cotizante (actitud frente al riesgo)

## Slide 26: Ejercicio

## Slide 27: Ejercicio

## Slide 29: Análisis de Sensibilidad
Análisis de Sensibilidad
  Inversión evaluada en una situación base
  Se determinan las variables mas significativas que afectan los indicadores de rentabilidad :
        precios de venta
        precios de insumos
        costos de producción
        costo de capital
        volúmenes de venta
        coeficientes tecnológicos
        inversión

## Slide 30: Análisis de Sensibilidad
Análisis de Sensibilidad
  Se busca evaluar la sensibilidad de los indicadores de rentabilidad ante variaciones de las variables significativas más inciertas:
Item
Situación Base
Precio Venta* (1 - x%)
Precio Insumos * (1 + y%)
Ventas *(1 - z%)
Costos Operación * (1 + W%)
. . . . .
VAN(t1) VAN(t2) TIR

## Slide 31: Análisis de Sensibilidad
Análisis de Sensibilidad
  Si el impacto de una variable riesgosa en el VAN es importante, entonces el proyecto es RIESGOSO.
  El nivel de riesgo se determina en la medida que el VAN se hace negativo para valores probables de la variable.
  En este caso, se debe hacer una evaluación costo-beneficio de la pertinencia de comprar certidumbre.

## Slide 32: Análisis de Sensibilidad
Análisis de Sensibilidad
  Ventajas
    Fácil Aplicación
    Fácil de Entender
  Desventajas
    Sólo permite analizar variaciones de un parámetro a la vez.
    No utiliza información como las distribuciones de probabilidad del parámetro a sensibilizar.
    No entrega distribución de probabilidades de los indicadores de rentabilidad VAN y TIR.

## Slide 33: Análisis de Escenarios
Análisis de Escenarios
  Esta técnica permite solventar el problema de unidimensionalidad del análisis de sensibilidad, definiendo escenarios para las distintas variables riesgosas que afectan la inversión.
  Cada escenario está determinado por los valores que supuestamente tomarían las variables riesgosas en estos.
  Habitualmente se definen tres escenarios: optimista, medio y pesimista.

## Slide 34: Análisis de Escenarios
Análisis de Escenarios
  Un ejemplo:
    Escenario optimista:
      Precio producto sube un 20 %
      Precio de los insumos se mantienen
      Las ventas crecen en un 10 %
      etc.

## Slide 35: Ajuste en la tasa de descuento
Comportamiento del Inversionista :
  A una inversión más riesgosa se le exige una mayor rentabilidad
  Por lo tanto se espera recibir un premio por asumir riesgo
  Una forma de incorporar el riego es castigar la tasa de descuento :




= Tasa de descuento que incorpora riesgo
= Tasa de descuento libre de riesgo
= Premio por asumir el riesgo

## Slide 36: Ajuste en la tasa de descuento

Nivel de Riesgo
Nulo
Bajo
Medio
Alto




4500
4500
10.000
4500






VAN




## Slide 37: Ajuste en la tasa de descuento
La relación más usada entre riesgo y rentabilidad es lineal (CAPM).
Esto significa que la rentabilidad de un activo se “explica” en función de la cantidad de riesgo que tiene.
En términos más formales:
rentabilidad
esperada
tasa libre
de riesgo
premio por
riesgo
riesgo
sistemático

## Slide 38: Simulación
Limitaciones del modelo probabilístico:
  Entendimiento de probabilidades
  Difícil formulación matemática
    Modelación de las relaciones entre flujos
    Modelación de la relaciones entre variables
    Imposibilidad de llegar a una solución analítica
Solución : Simulación Computacional
Fernando Cartes Mena – IN42A

## Slide 39: Simulación
Distribución de Probabilidades Más Usadas
  Uniforme
  Triangular
  Normal
  Binomial
  “ad hoc”
Fernando Cartes Mena – IN42A
Si
No

## Slide 40: Simulación
Procedimiento
Fernando Cartes Mena – IN42A
Datos de entrada :
- Tasa descuento
- Tasa Impositiva
- Definición Probabilística
de variables riesgosas
- Relación entre variables
Generador de
variables
aleatorias.
Criterios de Evaluación :
- VAN
- TIR
- Pay-Back
- ....
Distribución de
Probabilidades
del criterios
seleccionados.
Modelo de
Inversión.
Análisis estadístico
de la distribución
de los criterios de
Evaluación.