|  | UNIVERSIDAD DE CHILE FAC. DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS Departamento de Ingeniería Industrial | Curso: IN55A Semestre: Otoño 2005 Profesores: Antonio Holgado Marco Antonio Ponce |
| --- | --- | --- |

Pauta Control 2

Pregunta 1

Considere el modelo de ciclo de vida del desarrollo en cascada. Enf´qouelo como un sistema multiproceso a desarrollar. Establezca una descomposición funcional y obtenga las mallas de decisiones e información. Identifique los principales procesos de toma de decisiones.

Soln:

Ambos ciclos de vida en cascada fueron presentados por lo que ambos podrían estar. Si utilizaron el segundo esquema debiesen explicar la etapa de “Sistema”, diciendo que incluye control, mantención, etc. (especialmente en la parte de descomposición funcional)

Luego se debe establecer la descomposición funcional como sigue:

Ciclo de vida

Requerimientos

Diseño

Implantación

Testeo

Mantención

Diseño Conceptual

Diseño Lógico

Diseño Físico

Se presenta un ejemplo de la descomposición funcional, sin embargo, hay que tener en cuenta que puede tener varias formas de ordenamiento. Debe ser claramente identificable (no necesariamente explícito con palabras) que se cumple con los objetivos de máxima cohesión y mínimo acoplamiento.

Para las mallas de decisión e información, debe tenerse:

Requerimientos

Diseño

Implantación

Testeo

Mantención

Especificación de requerimientos

Envío de resultados

Cliente

implantación

Especificaciones de diseño

La idea de la malla de decisiones es que identifiquen el flujo de decisiones que se presenta. El ejemplo es el más básico basado sólo en las componentes del ciclo de vida. Si se identificaron más componentes o subcomponentes en la descomposición funcional debiesen considerarse.

La malla de información debiese incluir la información y los recursos utilizados para los requerimientos de ésta.

Puntaje:	1 pto. por el ciclo de vida en cascada.

2 ptos. por la descomposición funcional.

1 pto. por la malla de decisiones.

1 pto. por la malla de información.

1 pto. por identificar los principales procesos en la toma de decisiones.

Pregunta 2

Considere la matriz de Zachman para una arquitectura de los sistemas. Explique qué hay que hacer durante el diseño lógico de la distribución de un sistema y qué relación tiene este diseño con los otros niveles de abstracción y los otros roles con los que está directamente relacionado en a matriz. Explique cuál es el objetivo de la sincronización en cada caso.

Soln:

La idea del diseño lógico de distribución es contar con una distribución que satisfaga los requerimientos del sistema, además de integrar el concepto de la replicación de datos con tal de satisfacer requerimientos y distribución de los procesos que se deben llevar a cabo. Entonces, lo que se debe hacer tiene que ver con satisfacer las condiciones antes mencionadas.

Para explicar las relaciones con los demás niveles de abstracción es necesario plantear la matriz de Zachman:

Basta con identificar las relaciones de los otros dos niveles de abstracción de distribución y con los roles de datos y procesos (4 en total). Estas relaciones son:

- El diseño lógico de distribución debe satisfacer los requerimientos de locación de las BD,

el cual esta ligado con nuestro diseño lógico de datos.

- El diseño lógico de distribución debe integrar la distribución de los procesos.

- El diseño conceptual de distribución debe integrar este diseño como input en el sentido

de que es el diseño con el cual se parte.

- El diseño físico de distribución debe ser el input para este diseño, el cual basará su

construcción en la configuración del diseño lógico de distribución.

En el caso de los objetivos de la sincronización, hay que explicares los objetivos de los dos tipos de sincronización que involucran la distribución (datos-distribución y procesos-distribución). La idea de las sincronizaciones es validar que nuestro sistema esté bien constituido, esto es que no existan procesos, ni datos, ni locaciones que no tengan una fuente de procesamiento, o que no sean utilizadas. En cada caso se puede detallar mas.

Puntaje:	1.5 ptos. por identificar lo que se debe hacer durante el diseño lógico de la

distribución de un sistema.

1 pto. por identificar bien los componentes de la matriz de Zachman.

2 ptos. por identificar la relación que existe con los otros niveles de abstracción

(conceptual, físico) y con los otros roles.

1.5 ptos. por explicar cuales son los objetivos de la sincronización.

Pregunta 3

Para su proyecto, analice una actividad del proceso donde las decisiones que deben tomarse se apoyan en la información que puede obtenerse con transformaciones con distintas alternativas de realización.

Explique cuál es la actividad y en qué consisten las decisiones y acciones que deben realizarse en ella. Explique cómo se pueden analizar como PTD (proceso de toma de decisiones) apoyándose en herramientas de diagramación.

Soln:

Primero que nada deberán explicar el proceso que utilizarán de ejemplo. Debe elegirse una actividad del proceso que se está analizando en el proyecto grupal, donde haya que tomar decisiones (al menos 2) dependiendo de distintas variables (internas o externas). En este punto deben explicarse las decisiones que se toman, las variables a las que están sujetas las decisiones y las acciones que se deben tomar dependiendo de esas variables u otros factores.

Ejemplo: 	Actividad: Pedido de materia prima x a proveedor y.

Decisiones involucradas:  Cantidad de pedido de materia prima.

Tipo de materia prima necesaria para la producción.

Proveedor (es) a quienes se les comprará el producto.

Las variables que se consideran en las decisiones tienen que ver con la disponibilidad de materia prima en bodega y su duración en el tiempo, número y cantidad de producto planificado a fabricar en cierto periodo de tiempo, precio de las materias primas, disponibilidad del proveedor de las materias primas.

Las acciones concretas a tomar se relacionan con las variables presentadas:

Ejemplo:	Se pedirá z unidades del producto i si su disponibilidad en bodega es menor a j, si no es así se pedirán v unidades.

Para que exista un PTD deben existir distintos campos que influyen en la decisión. De esta manera, toda decisión presenta variables de entrada y variables de salida. Las variables de entrada permiten el análisis de la situación actual. Teniendo el análisis de los antecedentes se procederá a tomar la mejor decisión para el proceso y los objetivos esperados, lo que generará las variables de salida.

Los alumnos pueden diagramar usando el diagrama PTD o el de transformaciones alternativas:

Caso PTD

En cada cuadrante deben identificar lo que corresponde al proyecto, específicamente a la actividad escogida.

Decisiones exógenas: las que dependen del medio ambiente ( Ej: envío de materia prima de parte de un proveedor)

Información adicional: Información tanto interna como externa al proceso, util para la decisión Ej: ventas en el último mes del producto k.

Transformaciones alternativas: Cuales son las alternativas o opciones que se me presentan para tomar la decisión considerando las variables de entrada.

Decisión endógena: Decisión que se toma de acuerdo al análisis. Ej: cantidad de materia prima x a pedir.

Información resultante: información útil para el proceso, de acuerdo al análisis

Caso Matriz de Transformaciones alternativas

Deben colocar al menos dos decisiones que deben ser tomadas en la actividad, la descripción de la manera de llevarlas a cabo ( al menos 2 por cada una) , el grado de estructuración. Lo más importante es colocar la alternativa escogida y la justificación. Ojo con la justificación, debe ser consistente.

Puntaje:	2 ptos. por la explicación de la actividad, decisiones y acciones que deben realizarse.

2 ptos. por explicar cómo se puede analizar como PTD.

2 ptos. por explicación de PTD o matriz (todos los cuadrantes deben estar completos).

Pregunta 4

La empresa multinacional dee consultoría de proyectos XYZ tiene problemas en el control de los proyectos que desarrolla. Por ello está interesada en hacer control de gestión de la ejecución de sus proyectos. Para ello se le pide diseñar, a partir del modelo entidad.relación que se entrega, una base de datos multidimensionalque permita conocer las desviaciones en los costos, duracón y fechas de término de las actividades de los proyectos que realiza por distintas agregaciones.

Para ello defina los indicadores para el control de gestión (de acuerdo a las necesidades de la empresa), modifique el modelo entidad-relación entregadode acuerdo a los requerimientos de los indicadores definidos por usted, para luego diseñar la base de datos multidimensional.

Soln:

Se deben definir los indicadores de acuerdo al control de gestión que se desea realizar: los indicadores deben tener relación con las desviaciones en los costos, duración y fechas.

Ejemplo de ellos son:     Costos específicos (material, mano de obra, etc) del proyecto.

Duración de las actividades del proyecto y.

Porcentaje del proyecto realizado a la fecha x.

Empleados adicionales por proyecto.

Cumplimiento de objetivos por empleado.

Dedicación diaria por empleado, etc.

Deben presentar al menos tres indicadores consistentes con el control de gestión

Para construir la base de datos multidimensional se construye considerando una entidad central o estrella (en este caso la entidad de control de gestión) y varias puntas o dimensiones que  se controlan.

Puntaje:	3 ptos. por definir indicadores de gestión.

3 ptos. por construir la base de datos mutidimensional.

0,5 ptos. por normalizar el modelo original (bonus).

Pregunta 5

La misma empresa anterior e pide que diseñe el modelo lógico de datos para satisfacer los siguientes requerimientos críticos, en línea y en tiempo real:

- El total de proyectos en los que han trabajado empleados de la división k.

- El índice comparativo entre las horas totales trabajadas por empleados del país a y otro país b.

- El total de materiales ocupados en proyectos del cliente i.

Haga el mapa de uso de una de las transformaciones anteriores.

Soln:

4 ptos Dado que son requerimientos críticos, es necesario crear entidades redundantes que hagan que el acceso sea directo.

a.- Total de proyectos en que han trabajado empleados de la división k

b.- Indice comparativo entre horas totales trabajadas por Empleados del País a y otro País b

c.- Total de Materiales ocupados en Proyectos del Cliente i

Eventualmente los alumnos podrían realizar un solo modelo de diseño lógico que cumpla con estas tres condiciones. Esto es igualmente válido

Un segundo paso a realizar es hacer el mapa de Uso de alguna de las transacciones.

|  |  |  |  | Número de Accesos Lógicos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número | Trayectoria de Búsqueda Utilizada | Tipo de Acceso | Frecuencia Promedio | Por Transacción | Por Período | Comentarios |
| 1 | Division | Entrada | 1 | 1 | 100 |  |
| 2 | Division-TotalProyecto | Lectura | 100 | 100 | 10000 |  |
| Total |  |  |  |  | 10100 |  |

Supuesto: 100 consultas por periodo. También se puede hacer genérico.

Puntaje:	4 ptos. por crear las tres entidades redundantes. (Cuidado en el caso de que a un aumno se le ocurra una solución más eficiente aún).

2 ptos. por el mapa de uso de la transacción.

0,5 ptos. por normalizar el modelo original (bonus).