## Slide 1: Proceso de Producción de Software
Agosto 2004

## Slide 2: Proceso de Producción de Software
La producción de software incluye diferentes actividades:
  análisis y especificación de requerimientos,
  diseño estructural y de datos,
  pruebas,
  instalación,
  otros.
El orden de ejecución de estas y otras actividades determina el ciclo de vida del software.

## Slide 3: Procesos Productivos
El proceso de producción de bienes en general, debe también ser:
  confiable,
  predecible,
  eficiente.
La definición precisa de los procesos de producción hace posible (en algunos casos) la automatización.
La producción del software puede verse como un proceso productivo. Pero:
  la producción de software es una actividad intelectual,
  los requerimientos del software son inestables y por lo tanto el software evoluciona constantemente.

## Slide 4: Codificar y Corregir
En un principio...
  el desarrollo de software era una tarea unipersonal,
  el problema a resolver era claramente comprendido,
  el programador era el usuario de la aplicación,
    solución de ecuaciones, cálculos astronómicos, balística;
  la aplicación era simple según estándares actuales,
  el desarrollo implicaba solamente codificación en lenguaje de máquina.
Especificación
(a veces)
?
Producto de
software
(a veces)

## Slide 5: Codificar y Corregir
Modelo Codificar-y-Corregir :
  codificar parte del software,
  corregir errores, agregar funcionalidad o nuevos elementos.
El proceso de desarrollo no es ni planificado ni controlado.
Después de una serie de cambios:
  la estructura del código se hace más y más complicada,
  los cambios siguientes son más y más difíciles,
  los resultados son menos confiables.
Estas desventajas no son graves cuando el programa es chico y bien entendido.

## Slide 6: Más que Codificar y Corregir
El crecimiento de la capacidad del hardware llevó a querer usar la computación en áreas diversas:
  los usuarios ya no fueron los programadores,
  los dominios de aplicación no siempre eran conocidos por los programadores.
Ahora el software también debe ser:
  comercializado,
  instalado en distintos ambientes.
Y también se debe:
  entrenar a los usuarios,
  asistirlos con sus dificultades.

## Slide 7: Nuevas Necesidades
Nuevos aspectos a considerar:
  económicos,
  de organización,
  psicológicos.
La confiabilidad es esencial:
  sistemas bancarios,
  control de procesos industriales.
El desarrollo de software pasa a ser una actividad de equipo:
  estructuras de trabajo,
  prácticas estándar,
  planificación y control.

## Slide 8: Carencias de Codificar y Corregir
  Era necesaria una etapa de diseño antes de la codificación.
Gran complejidad del software debe controlarse.
Cambios estructurales del software son casi imposibles.
Prever la rotación de personal.
Carencias
Consecuencia

## Slide 9: Más y más Carencias
Se requería una etapa de análisis de requerimientos antes del diseño
El software no satisface las necesidades ni las expectativas del cliente.
La calidad no es adecuada.
Productos terminados fuera de plazo y presupuesto.
La maleabilidad del software no es sin fin.
Carencias
Consecuencia

## Slide 10: Cadena de Consecuencias
Codificar y Corregir
Desarrollo Descontrolado
Crisis del Software
Ingeniería de Software

## Slide 11: Objetivos de un Proceso Estructurado
“…determinar el orden de las etapas del desarrollo y la evolución del software, y establecer los criterios de transición de un estado al siguiente. Éstos incluyen los criterios de terminación del estado actual, más los criterios de selección de la etapa siguiente. Por lo tanto un modelo de proceso aborda las siguientes interrogantes:
  ¿Qué es lo próximo a hacer?
  ¿Por cuánto tiempo debemos hacerlo?”
Boehm [1988]

## Slide 12: Modelo de Cascada
Se popularizó en la década de los 70 y guía la mayor parte de la práctica actual.
El proceso es una “cascada” de fases, donde el producto de una fase es la entrada de la siguiente.
Cada fase se compone de una serie de actividades que deben realizarse en paralelo
Existen variantes del modelo básico de cascada, pero todas comparten la misma filosofía.

## Slide 13: El Modelo de Cascada
Estudio de
factibilidad
Especificación de
Requerimientos
Diseño
Codificación
Integración y
Prueba del Sistema
Instalación
Mantenimiento

## Slide 14: Variaciones al Modelo de Cascada
Sistemas de áreas conocidas pueden omitir el análisis de factibilidad
Sistemas complejos y/o grandes requieren dividir su desarrollo en porciones más pequeñas que puedan desarrollarse en forma más controlada y rigurosa.
Un sistema con usuarios no especialistas puede requerir una etapa de entrenamiento y preparación de material de apoyo.

## Slide 15: Tipos de Desarrollos
Una casa de software desarrolla un sistema a medida para un cliente externo.
El departamento de computación desarrolla sistemas de software para otros departamentos de la misma empresa.
Una casa de software desarrolla un producto para vender en un mercado horizontal.
El estudio de factibilidad es
diferente en cada caso.

## Slide 16: Aplicación del Modelo de Cascada
Se sigue una secuencia lineal de etapas.
Las empresas establecen los productos y documentos que deben producirse en cada etapa.
Estos productos/documentos permiten seguir el avance del proyecto.
También se establecen los métodos a aplicar en cada etapa.
Estos métodos se organizan en forma coherente en lo que es la “metodología de desarrollo de la empresa”.

## Slide 17: Estudio de Factibilidad
Tipo de
Aplicación
Experiencia de
los desarrolladores
Análisis de
Factibilidad
Costos y Beneficios
del Desarrollo
Recursos
Disponibles

## Slide 18: Contenido del Estudio
Se identifican posibles soluciones al problema planteado.
Se analizan costos y fechas de entrega.
Se concluye:
  si el desarrollo vale la pena,
  bajo qué condiciones (tiempo y dinero),
  qué modelo de proceso seguir.
A veces es demasiado prematuro tomar decisiones a esta altura, pero no hay alternativa.

## Slide 19: Contenido del Documento de Factibilidad
Definición del problema.
Soluciones alternativas.
Recursos necesarios, costos y plazos para cada alternativa.

## Slide 20: Análisis y Especificación de Requisitos
El propósito de esta etapa es identificar las cualidades del software a desarrollar:
  funcionalidad,
  rendimiento,
  facilidad de uso,
  portabilidad, etc.
Se debe especificar qué cualidades debe tener el software y no cómo lograrlo.
La especificación de requisitos no debe limitar innecesariamente al desarrollador.

## Slide 21: Utilidad de la Especificación
ANÁLISIS
Requisitos
del Software
Documento
de Especificación
de Requisitos
Contrato con
el Cliente
Guía para los
desarrolladores

## Slide 22: Otro Producto
ANÁLISIS
Requisitos
del Software
Documento
de Especificación
de Requisitos
Plan de Pruebas
funcionalidad que deberá presentar
el sistema una vez construido
casos que prueben la satisfacción
de cada funcionalidad especificada

## Slide 23: Cualidades y Principios
La especificación de requisitos debe tener las siguientes cualidades:
  comprensible,
  precisa, completa y consistente,
  no ambigua.
Los principales principios a aplicar:
  separación de intereses
    distintos puntos de vista,
  abstracción
    de lo general a los detalles,
  modularización
    datos, funciones y control.

## Slide 24: Metodología
La empresa de desarrollo puede (debería) tener un estándar de métodos y procedimientos para realizar el análisis y especificación de requisitos:
  modelo de datos
    diagramas ER, tarjetas CRC;
  funcionalidad
    diagramas de flujo de datos, casos de uso;
  control
    redes de Petri, máquinas de estados.

## Slide 25: Contenido de la Especificación de Requerimientos
Requerimientos funcionales.
  ¿Qué hace el producto?
  Forma en que transforma entradas en salidas.
Requerimientos no funcionales.
  Confiabilidad (disponibilidad, integridad, seguridad).
  Precisión de los resultados, rendimiento.
  Amigable, portable.
Requerimientos sobre el proceso de desarrollo y mantenimiento.
  Exigencias de procedimientos de control de calidad,
  Lenguaje de programación.

## Slide 26: Diseño
El diseño describe cómo hará el sistema para satisfacer sus requerimientos.
Es la descomposición del sistema en componentes.
Arquitectura del sistema:
  ¿qué hace cada componente?
  ¿cómo interactúan?
Las componentes más grandes son divididas iterativamente en sub-componentes:
  diseño de alto nivel,
  diseño detallado.

## Slide 27: Codificación y Prueba de Módulos
Consiste en escribir programas usando un lenguaje de programación.
El resultado de esta etapa es un conjunto de módulos programados y probados.
Existen estándares de la empresa desarrolladora:
  nombres de programas y variables,
  encabezamientos,
  número máximo de líneas.

## Slide 28: Prueba de Módulos
Las empresas pueden establecer estándares de pruebas:
  definición de un plan de pruebas,
  criterios de pruebas (caja negra, caja blanca),
  criterios de fin de las pruebas,
  administración de los casos de prueba.
La depuración (“debugging”) es parte de esta etapa.
Es el control de calidad llevado a cabo en esta etapa.
Inspecciones para comprobar adhesión a los estándares.

## Slide 29: Integración y Prueba del Sistema
Las componentes desarrolladas separadamente se unen para formar el sistema completo.
A veces esta etapa está muy íntimamente relacionada con la codificación (desarrollo incremental).
La integración puede hacerse:
  todo junto (big bang),
  incrementalmente.
Después de las pruebas del sistema completo, el software se pone en funcionamiento en la organización desarrolladora (test alfa).

## Slide 30: Instalación y Mantenimiento
La distribución del software se hace en dos etapas:
  se instala la aplicación a un grupo selecto de usuarios (test beta) como experimento controlado,
  se distribuye el software a todos sus usuarios.
El mantenimiento son todas las actividades que ocurren después que el software está instalado:
  corregir errores,
  agregar nueva funcionalidad.

## Slide 31: Mantenimiento del Software
El análisis de requerimientos es una fuente de problemas, especialmente para los usuarios finales:
  los requerimientos son difíciles de especificar,
  los requerimientos cambian con el tiempo.
Muchos errores no son resueltos hasta después de instalar el software en el cliente:
  es más caro corregir errores cuanto más tarde se detectan.
Los cambios son (casi) siempre posibles pero también (casi) siempre muy difíciles.

## Slide 32: Otras Actividades
Paralelamente a las actividades del modelo de Cascada, existen otras:
  documentación,
  verificación,
  administración.

## Slide 33: Críticas al Modelo de Cascada
El modelo de Cascada tiene dos grandes aportes:
  debe aplicarse disciplina, planificación y administración al proceso de desarrollo de software,
  la construcción del sistema en sí se pospone hasta que los objetivos del sistema sean suficientemente comprendidos.
Pero tiene también serias desventajas:
  lineal,
  rígido,
  monolítico.

## Slide 34: Un Modelo Lineal
Un modelo lineal supone que
  todos los requerimientos están disponible,
  el diseño elegido es el más apropiado,
  la programación ocurre sin contratiempos,
  lo errores encontrados son fácilmente corregidos.
La verdad es que estas cosas raramente suceden:
  el desarrollo comienza con requerimientos incompletos,
  los errores y contratiempos hacen (casi) volver a empezar.
Se requiere una forma
de retroalimentación

## Slide 35: Cascada con Retroalimentación
Estudio de
factibilidad
Especificación de
Requerimientos
Diseño
Codificación
Integración y
Prueba del Sistema
Instalación
Mantenimiento
La retroalimentación permite corregir errores pronto.
Debemos intentar ceñirnos al desarrollo lineal.

## Slide 36: Un Modelo Rígido
Cada etapa se termina completamente antes de comenzar la siguiente.
Así, los requerimientos están completos antes del diseño y el cliente no participa más hasta la instalación del sistema completo.
Si algunas personas terminan su tarea de una etapa antes que los demás, deberán esperar a que todos terminen para comenzar la siguiente etapa.

## Slide 37: Un Modelo Monolítico
Se planifica el ciclo de vida de desarrollo para entregar el sistema completo en una fecha dada.
El cliente no tiene adelantos del progreso del sistema.
Los desarrolladores construyen el sistema basados en los requerimientos originales.
Los errores sólo se detectan después de instalado el sistema.

## Slide 38: Crítica al Modelo de Cascada
Codificar y Corregir
Modelo de Cascada
Organización
(rigidez)
Estimación de tiempo y costo con muy poca información.
Especificación de requerimientos precisa, pero difícil evaluar si cumple las expectativas del cliente.
El cliente no siempre tiene claros sus requerimientos.
La anticipación del cambio no se considera esencial.
La cantidad de documentos puede volver burocrático el desarrollo.

## Slide 39: Consecuencias de la Cascada
Los altos costos de mantenimiento de los sistemas actuales se deben en parte a que los requerimientos desarrollados no son siempre las necesidades reales.
Problemas contractuales: ¿quién paga por el mantenimiento? ¿qué hay de las cosas que debieran haber estado en el sistema y no están?

## Slide 40: Modelo Evolucionario o Incremental
Los errores existen siempre y el software está destinado a cambiar.
“Do it twice” (Brooks, 1975).
  Primera versión: comprobar factibilidad y requerimientos (prototipo desechable).
  Versión definitiva: construida con el conocimiento ganado con la primera versión (modelo de cascada).
Este modelo no soluciona la calidad monolítica de la entrega.

## Slide 41: Modelo de Proceso Evolucionario
“Es el modelo cuyas etapas consisten en expandir incrementos de un producto de software operacional, donde la dirección de la evolución la dicta la experiencia con el sistema.”
Boehm, 1988
El cliente recibe pequeños incrementos del sistema a medida que van siendo desarrollados: distribución incremental.

## Slide 42: Incrementos
El modelo evolucionario no implica necesariamente entregas incrementales.
Entregas incrementales implican no sólo código, sino también manuales de uso.
Los incrementos deben ser unidades autocontenidas.

## Slide 43: Modelo Evolucionario
Etapas del modelo:
  entregar al cliente algo útil,
  medir el valor agregado del incremento,
  ajustar el diseño y los objetivos en base a las mediciones.
Sin rigor, el modelo evolucionario se convierte rápidamente en codificar y corregir.

## Slide 44: Variaciones
Implementación Incremental.
  Se sigue el modelo de cascada hasta la etapa de diseño y luego se implementan sucesivos incrementos.
Integración Incremental.
  Los módulos programados independientemente se van integrado y probando hasta tener el sistema completo.
Desarrollo Incremental.
  Se sigue una cascada completa para cada incremento. El usuario da sugerencias para los siguientes desarrollos.
    sucesión de pequeñas cascadas,
    más fácil estimar tiempo y costo de pequeños desarrollos, el mantenimiento es parte del desarrollo.
Prototipo Evolucionario.
  El prototipo se hace evolucionar y crecer hasta obtener el sistema final.

## Slide 45: Modelo de Transformaciones
El desarrollo de software es una secuencia de transformaciones que van de la especificación de requisitos a la implementación.
  Se analizan los requerimientos y se los especifica formalmente.
  Se toma la especificación y se la refina a un mayor nivel de detalle.
  Se realizan transformaciones para hacer ejecutable cada parte de la especificación.
  Se optimizan algunas implementaciones.

## Slide 46: Generador de Números (Input/Output Automata)
automaton GENERATOR (type Index, g : Index)
signature
  input answer (a : Bool, const g)
  output number (i : Int, const g)
  states
  newtry : Bool := true
  transitions
  input answer (a,g)
  eff: newtry := true
  output number (i,g)
  pre: 1 ≤ i ≤ 10  newtry = true
  eff: newtry := false
GENERATORg
GUESS
answerg (a)
numberg (i)

## Slide 47: Transformación del Generador
automaton GENERATOR (type Index, g : Index)
signature
  input answer (a : Bool, const g)
  output number (i : Int, const g)
  states
  value : Int,
  newtry : Bool := true
  transitions
  input answer (a,g)
  eff: newtry := true
  output number (i,g)
  pre: newtry = true;
  i:=choose i where 1≤i≤ 10
  eff: newtry := false
automaton GENERATOR (type Index, g : Index)
signature
  input answer (a : Bool, const g)
  output number (i : Int, const g)
  states
  value : Int := 1,
  newtry : Bool := true,
  last : Int
  transitions
  input answer (a,g)
  eff: newtry := true
  output number (i,g)
  pre: newtry = true;
  if last = 10 then i := 1
  else i := last + 1
  fi;
  eff: newtry := false;
  last := i

## Slide 48: Mecanismos de Transformación
El ingeniero de software decide qué transformación aplicar.
La derivación de la transformación debe ser formalmente correcta.
Es conveniente que exista una biblioteca de transformaciones posibles de dónde escoger.
En cada transformación el cliente corrobora que los requerimientos se cumplan.
El uso de software de apoyo es esencial.
El mantenimiento del software se realiza a partir de su historia de especificaciones.

## Slide 49: Modelo de Transformaciones Ideal
Análisis y
Especificación
de Requerimientos
Optimización
Componentes
Reutilizables
Especificación
de Bajo Nivel
Afinamiento
Especificación
Formal
Registro de Historia
de Desarrollo
Requerimientos
Decisiones y
su Justificación

## Slide 50: Mantenimiento en Transformación
Modelo de Cascada:
  los cambios no se anticipan;
  el mantenimiento es visto como cambios de emergencia;
  se realiza bajo presión de los clientes y la gerencia;
  los cambios suelen hacerse sólo en el código;
  la especificación y el código divergen con el tiempo.
Modelo de Transformaciones:
  la historia de transformaciones de los sistemas está registrada;
  los cambios se realizan en el punto de la historia apropiado;
  todas las transformaciones siguientes se aplican nuevamente;
  se obtiene un sistema formalmente correcto.

## Slide 51: Un Ideal?
El método de Transformaciones no se aplica en general en la práctica.
No existe software de apoyo más que en etapa de investigación académica.
La automatización nunca es total; requiere de la creatividad del ingeniero de software para elegir la transformación más apropiada.
Un sistema experto que sugiera la transformación posible sería de gran ayuda.

## Slide 52: Modelo de Espiral
El Modelo de Espiral brinda un marco para desarrollar software controlando los riesgos asociados.
Es un metamodelo: aloja los otros modelos como parte de sí.
Riesgo: circunstancias potencialmente adversas que pueden impedir el proceso de desarrollo y la obtención de un producto de calidad.
Administración del Riesgo: disciplina cuyo objetivos son identificar, atender y eliminar los riesgos del software antes de que amenacen el éxito del proyecto o los costos de rehacer el software.

## Slide 53: Etapas del Espiral

## Slide 54: Un Modelo Cíclico
El modelo consiste en una serie de ciclos.
Cada ciclo tiene cuatro etapas (cuadrantes):
  determinar objetivos,
  evaluar alternativas e identificar riesgos,
  desarrollar y verificar,
  planear la siguiente fase.
El radio del espiral representa el costo acumulado por el proceso hasta el momento.
El ángulo representa el progreso del proceso.

## Slide 55: Etapas del Espiral
Determinar Objetivos:
  determinar cualidades deseadas para la porción del software considerada;
  evaluar alternativas:
    desarrollar,
    comprar,
    reutilizar;