## Slide 1: Organización del Personal en Proyectos de Software

## Slide 2: Motivación (Maslow 1954)
Las personas tienen una serie de elementos motivadores.
Solamente pueden atenderse elementos más elevados, cuando los más básicos son satisfechos.
En general, los trabajadores del área de computación tienen los dos primeros niveles satisfechos.
El interés de la organización radica en que las personas son más productivas, en la medida en que están más motivadas.
Necesidades Fisiológicas
Seguridad
Status
Reconocimiento
Auto realización

## Slide 3: Personalidad en el Trabajo
Un estudio psicológico (Bass, Dunteman, 1963) encontró que existen tres tipos de personalidades con respecto al trabajo:
  Orientados a las tareas: los motiva su trabajo.
    En el desarrollo de software, éstos son técnicos motivados por el desafío que implica el software.
  Orientados a sí mismos: los motiva el éxito y el reconocimiento.
    El desarrollo de software es un medio para alcanzar su satisfacción personal.
  Orientados a la interacción: los motiva el trabajo de equipo.
    Estas personas son las más útiles en desarrollos grandes.

## Slide 4: El Ingeniero de Software
La imagen de los ingenieros de software es de gente que trabaja sola.
En general se los ve como adolescentes amantes de la tecnología.
No son buenos para administrar, pero sí para diseñar y/o construir.
Requieren trabajar en grupos, pero en general se resisten.
En realidad se requieren personas de todas las edades trabajando en grupos de variado tamaño:
  experiencia vs. nuevas ideas,
  individuos vs. grupos de varias decenas de personas.

## Slide 5: Grupos de Trabajo
Un grupo de desarrollo de software debe tener el balance apropiado de conocimientos técnicos, experiencia y personalidad.
Existen varios aspectos que influyen en el éxito de un grupo de trabajo:
  composición,
  cohesión,
  liderazgo,
  comunicaciones,
  organización.

## Slide 6: Composición del Grupo
La mayor parte de los ingenieros de software están motivados por su trabajo, y tienen sus propias ideas de cómo resolver los problemas… Esto hace que:
  No se respeten las interfaces establecidas;
  Haya (por ej.) rediseño de módulos durante la codificación;
  Se agreguen “adornos” innecesarios (antojos de alguien).
Un grupo bien balanceado de personalidades suele tener mayor éxito que uno seleccionado únicamente en base a los conocimientos técnicos:
  los motivados por el trabajo son buenos técnicos,
  los auto-orientados son buenos administradores de proyecto,
  los orientados a interacción comprenden los requisitos.

## Slide 7: Rol de Líder
En general es difícil lograr un equipo de trabajo balanceado de personalidades.
Es entonces importante que el líder (gerente, jefe de proyecto) sea capaz de organizar el grupo y someter los intereses personales a los de la organización.
Las personas que participan en todas las etapas del proyecto pueden comprender más fácilmente los objetivos generales.
Un programador recién contratado intentará hacer “mejoras” a un diseño que le dan para codificar.
Suele ser útil separar el líder técnico del jefe administrativo.
Si un nuevo líder se impone al grupo de desarrollo, puede que no sea aceptado como líder.

## Slide 8: Cohesión del Grupo
En un grupo de desarrollo cohesionado, los integrantes sienten que los objetivos del grupo están por encima de los suyos personales.
La lealtad es un valor importante y presente.
Algunas ventajas:
  pueden aplicarse estándares de calidad,
  los miembros del grupo trabajan y colaboran juntos,
  los miembros conocen el trabajo de los demás.
  el conocimiento técnico y la experiencia se comparte y todos pueden mejorar con ello.

## Slide 9: Grupos Cohesionados
Más ventajas:
  la propiedad del diseño, programación y pruebas es de todo el grupo, las personas comparten la responsabilidad;
  las personas son más propensas a admitir la inspección de sus documentos;
  la comunicación del grupo mejora y no existen decisiones que los miembros desconozcan;
  todos sienten derecho a opinar, independientemente de su rango y experiencia.
¿Cómo crear un grupo con alta cohesión?

## Slide 10: Grupos con Alta Cohesión
También algunas desventajas:
  resistencia irracional ante cambio de líder, si éste viene de fuera del grupo;
  poner la lealtad con el grupo por delante de la eficiencia personal;
  exceso de comunicación puede hacer el trabajo más ineficiente;
  si el grupo no cuenta con personas cuestionadoras (abogados del diablo), pueden quedarse con acuerdos poco brillantes.

## Slide 11: Comunicación
La comunicación eficaz entre los miembros del grupo es esencial para el éxito del proyecto.
Factores que afectan la comunicación:
  el tamaño del grupo,
  la estructura organizacional,
  el status y la personalidad de los miembros,
  el entorno físico de trabajo.

## Slide 12: Organización del Grupo
La organización es la función administrativa que determina el rol de cada individuo, asignándole responsabilidades para lograr un objetivo.
Un grupo de desarrollo no debiera tener más de 8 personas:
  la comunicación es más sencilla,
  la coordinación de actividades también.
Para grandes desarrollos debe haber varios grupos de desarrollo con diferentes responsabilidades;
  el diseño de la arquitectura con interfaces bien definidas en este caso es esencial.

## Slide 13: Elección de una Organización
En una buena organización cada persona conoce su rol y las formas de interacción.
El tipo de organización depende de varios factores:
  longitud del proyecto
    personas super-calificadas vs. personas con lealtad al proyecto;
  complejidad y necesidad de comunicación
    ineficiencia vs. coordinación y cooperación.
En proyectos grandes se ha comprobado que agregar nuevos ingenieros a un grupo de desarrollo cuyo proyecto está atrasado, sólo trae mayores atrasos.

## Slide 14: Tipos de Organización
Los tipos de organización dependen del lugar donde se concentre la toma de decisiones:
  control central
    el líder es el responsable de todas las decisiones estratégicas;
  control descentralizado
    el grupo acuerda las decisiones
  una combinación de las otras dos formas.

## Slide 15: Organización Centralizada
Este tipo de organización es adecuado para el desarrollo de sistemas en áreas conocidas.
Varios ingenieros reportan a un supervisor que coordina las tareas y controla la eficiencia del grupo.
La organización centralizada responde a una administración jerárquica con varios niveles de autoridad.
Esta estructura funciona bien cuando el líder de cada grupo tiene los conocimientos y la experiencia en el dominio de aplicación y la tecnología aplicada en el desarrollo.

## Slide 16: Programador Jefe
Existe un ingeniero del equipo reconocido como el desarrollador jefe.
Éste es responsable del diseño, la asignación de tareas de programación y la contratación de especialistas.
En general el desarrollador jefe es el que tiene mayor experiencia de desarrollo.
Tiene también algunos aspectos negativos:
  el desarrollador jefe es el cuello de botella:
    dependencia, elección del jefe, problemas personales.
desarrollador
jefe
programador
especialista en
comunicaciones
documentador

## Slide 17: Control Descentralizado
Las decisiones se toman por consenso y todo trabajo es grupal.
No existe una jerarquía de autoridad, todos los miembros se encuentran al mismo nivel y tienen la misma responsabilidad y participación en el desarrollo del proyecto.
Ventajas:
  mayor satisfacción a las personas,
  miembros tienden a no abandonar el proyecto,
  mayor calidad por mayor discusión en decisiones.

## Slide 18: Control Descentralizado
La organización de grupos de desarrollo con control descentralizado es más apropiada para proyectos largos:
  tiempos mayores de desarrollo debido a la comunicación intensa que el modelo promueve,
  probablemente mejores diseños con menor costo de mantenimiento.
También se sostiene que esta organización es apropiada para desarrollos en dominios de aplicación nuevos o poco explorados por el equipo de desarrollo.

## Slide 19: Desventajas de la Descentralización
Desventajas:
  en grandes grupos de desarrollo el control descentralizado lleva muy fácilmente al caos,
  la productividad personal queda opacada por la del grupo y puede ser desmotivante para ciertas personalidades,
  la búsqueda de la solución perfecta puede posponer el desarrollo de una solución adecuada.

## Slide 20: Organización Mixta
Esta organización pretende obtener los beneficios de las otras dos organizaciones y evitar sus desventajas.
No todas las personas del equipo son iguales, ni existe un único jefe dueño de todas las decisiones:
  existen miembros junior y miembros senior.
Cada miembro senior lidera un grupo de miembros junior.
Cada miembro senior reporta a un administrador de proyecto (control).
La comunicación permanece descentralizada en cada grupo.

## Slide 21: Enfoque de Supervisión
El grupo es administrado por 2 personas
  El team leader es responsable de las decisiones técnicas.
  El manager es responsable del presupuesto, planificación, y seguimiento del proyecto (decisiones políticas).

## Slide 22: Enfoque de Supervisión
Ventajas
  Tanto el team leader, como el manager pueden especializarse.
  Uno puede asumir responsabilidades del otro, en caso de ser necesario (por ejemplo, frente al retiro de uno de éstos).
  Funciona bien, si la gente involucrada tiene mucha experiencia, y profesionalismo.
  Este enfoque puede mezclarse con el jerárquico, generando un modelo más sólido.
Desventajas
  Hay decisiones que pertenecen tanto al área técnica, como a la gerencial.
  Requiere un muy buen entendimiento entre el team leader y el manager.
  …. además de un gran compromiso y profesionalismo.

## Slide 23: Sincronización y Estabilización de Equipos
Cada equipo debe estar formado por pequeños equipos (de 3-4 personas), con responsabilidades y atribuciones claras.
Los miembros trabajarán en forma individual, diseñando o implementando una parte de la especificación del sistema.
  Esto estimula la creatividad
  Evita la sincronización diaria
  Alienta la segmentación de los problemas
Hay un costo de sincronización de esfuerzos y de integración de productos que debe ser considerado en el presupuesto.
El esfuerzo de integración y estandarización es de todos, pero es el jefe de cada equipo el responsable de sincronizar los esfuerzos hacia adentro y hacia fuera del grupo.
Sólo se requiere trabajo en equipo del lado de la empresa desarrolladora?

## Slide 24: Temas Críticos ...
Existen 5 temas críticos, que deben ser considerados dentro de un equipo de trabajo:
  Clarificar la Visión Compartida del Proyecto.
  Construir la Cooperación y la Confianza.
  Establecer Responsabilidades y Atribuciones.
  Establecer la Organización y Utilización de los Recursos.
  Definir las Actividades de Supervisión.

## Slide 25: Temas Críticos ...
Clarificar la Visión Compartida del Proyecto
  Los participantes deben tener la oportunidad para desarrollar y clarificar su visión del proyecto, e identificar los riesgos del trabajo.
  Debe estar disponible, un bosquejo general de las metas del proyecto. El bosquejo debe presentar:
    Los problemas básicos que el grupo está intentando resolver.
    Las conductas aceptables y deseables.
    Los resultados concretos que se esperan dentro y fuera del grupo.
    Todo hito identificable debe ser mencionado.
  Los participantes deben sentirse libres para expresar sus sentimientos sin reservas, pero con respeto .
  Debe asegurarse la amplitud de criterios.

## Slide 26: Temas Críticos ...
Construir la Cooperación y la Confianza
  Todos conocemos principios morales básicos, y sabemos del costo asociado a la deshonestidad.
  Aunque a veces el trabajo se torna un tanto competitivo, siempre hay que tener en cuenta que al éxito lo construyen entre todos.
  Aquí no son válidos los esfuerzos heroicos.
  A medida que los problemas se amplían, también se amplía la probabilidad de fracaso de estos héroes.
  A menudo lo que nosotros esperamos o exigimos de alguien, se vuelve lo que recibimos de él.

## Slide 27: Temas Críticos ...
Construir la Cooperación y la Confianza
  Según Perkins (1998), las cinco actitudes críticas que deben ser tenidas en cuenta en el trabajo en equipo:
    No sea Negativo. Si su desconfianza parece profunda y aplastante, no confíe en su modelo de confianza. Trate de elevar su confianza y de no expandir su desconfianza en forma injustificada, a otras áreas del problema.
    No sea Idealista. Si su confianza en alguien parece idealista, no confíe en su modelo de confianza. Trate de evaluarlo en forma objetiva. ¿Sus expectativas son idealistas o razonables? Todos tenemos puntos fuertes, y puntos débiles. No extienda su confianza en forma injustificada a otras áreas relacionadas.
    No sea Egocéntrico. Confíe en sus ideas, pero considere también las ideas de los demás. Escúchelas y préstele atención, quizás la mejor idea no es ni la suya ni la de su contrincante, sino una combinación de ambas.

## Slide 28: Temas Críticos ...
Construir la Cooperación y la Confianza
  Según Perkins (1998), las cinco actitudes críticas que deben ser tenidas en cuenta en el trabajo en equipo:
    Sea Objetivo. Si usted se siente que los eventos siguen confirmando su profunda confianza o desconfianza, no confíe en su modelo de confianza. Tome distancia y trate de obtener un punto de vista objetivo. ¿Usted está procesando la evidencia en forma selectiva? ¿Usted está creando la situación que usted ve, debido a su egocentrismo (lo mío podría ser mejor...) o su falta de confianza en sus ideas (no soy capaz de generar algo bueno....)?
    Clarifique. Una persona comprometida con lograr la confianza del grupo, reflexiona y clarifica las expectativas. Si las expectativas son vagas, pueden generarse muchos problemas.

## Slide 29: Temas Críticos ...
Establecer Responsabilidades y Atribuciones
  Desarrolle un mapa de responsabilidad basado en lo que cada participante ve como su responsabilidad. Establezca:
    ¿Cuáles son los resultados concretos que se esperan de cada participante dentro y fuera de del equipo?
    ¿De qué tareas será responsable un participante? ¿Cuándo debería entregar su trabajo, para no afectar el desempeño del resto del equipo? ¿Con quién comparte la responsabilidad por la tarea?
    ¿Quién dentro o fuera del equipo necesita o desea información sobre la tarea? ¿Quién se puede beneficiar de ese trabajo? ¿Cómo se asegurará el responsable de la tarea que toda la información relevante está incluida en el informe de trabajo?

## Slide 30: Temas Críticos ...
Establecer la Organización y Utilización de los Recursos
  Identifique sus recursos, y quién tiene el acceso a ellos. Controle esto de vez en cuando.
Definir la Actividades de Supervisión
  Use las revisiones grupales, entrevistas, reuniones y controles para recibir la retroalimentación.
  Las reuniones deben dar la oportunidad a los participantes de ponerse al día con respecto al progreso del proyecto, y conocer los próximos pasos a seguir.
  Por último, los controles son maneras de evaluar el éxito del trabajo, en un determinado momento.

## Slide 31: Equipos vs. Grupos
Grupos
  Líder fuerte
  Responsabilidad individual
  Persigue metas organizacionales
  Se trabaja sobre productos individuales
  Se delega trabajo
  Alienta el individualismo
Equipos
  Liderazgo compartido
  Responsabilidad individual, y grupal
  Persigue metas del equipo
  Se trabaja sobre productos integrales
  Se trabaja en conjunto
  Estrecha vínculos entre los miembros
Equipos y buenos resultados, son conceptos inseparables.
  Un equipo es más que la suma de sus partes.

## Slide 32: Claves del Éxito de los Equipos
Compromiso Común
  Se requiere un propósito en el cual los miembros del equipo puedan creer
    “probar que todos los niños pueden aprender”, “mejorar las prestaciones del producto X, sin aumentar los costos”
Definición de objetivos específicos que se derivan del compromiso común.
  Ayudan a mantener el foco del proyecto
Mezcla de experiencias
  técnicas/funcionales
  En resolución de problemas, y en toma de decisiones
Se mide rendimiento grupal e individual
Existen acuerdos
  En la asignación de ítems de acción, cronogramas, responsabilidades, etc.
Identificación del Administrador del Proyecto, y de sus colaboradores directos.

## Slide 33: Conclusiones
Los equipos no se escalan linealmente
  Existen demoras debido a la comunic./coord. de equipos y personas
Tipos de Equipos
  Democráticos
    No sirven para grandes proyectos
  Jerárquico
    Es difícil encontrar personas que sirvan para manejar bien la administración, y la parte técnica del proyecto
  Supervisado
    Modelo usado hoy (respons. compartidas entre 2 líderes)
Equipos vs. grupos
  Liderazgo compartido, responsabilidad mutua, propósito del equipo, trabajo colectivo, rendim. grupal.
El administrador de Proyectos Juega un rol fundamental en el funcionamiento del equipo.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>