## Slide 1: Gestión estratégica de licitaciones (parte 1)
IN548
Gestión de Abastecimiento
Patricio Renner
patricio.renner@dyg.cl

## Slide 2: Modelo sistémico de gestión de licitaciones

## Slide 3: 1. Equipo de proyecto

## Slide 4: Constitución equipo de proyecto Criterios generales
La administración de una licitación compleja requiere de especialidades diversas
Hay que formar equipos multidisciplinarios
Hay que involucrar a todas las áreas de la organización que tengan alguna relevancia para el proceso
Hay que evaluar cuáles de los conocimientos requeridos no están disponibles y buscarlos externamente:
  Benchmark
  Contratación de asesores especialistas
La composición del equipo debe definirse en función del monto involucrado, de la complejidad del proceso y de la disponibilidad de competencias al interior de la organización

## Slide 5: Constitución equipo de proyecto Posibles miembros
Comprador a cargo del proceso (*)
Usuarios relevantes (*)
Asesor presupuestario (*)
Asesor jurídico (*)
Especialista técnico
Especialista en economía industrial
Especialista en gestión de operaciones
Especialista en métodos de negociación
Asesor de calidad
Asesor en gestión de riesgos

## Slide 6: 2. Estudios prelicitatorios

## Slide 7: El contacto con los proveedores
Una herramienta esencial para diseñar licitaciones efectivas y eficientes
Tipos de contactos
  Permanente
    Conocer innovaciones y tendencias del mercado
  Estudios pre-licitatorios
    Analizar estrategias de licitación
  Durante proceso de licitación
    Contactos formales y públicos (según bases)
  Durante la ejecución de un contrato
    Mejoramiento continuo

## Slide 8: Analizar qué restringe la competencia
Causa | Técnicas disponibles
Organización industrial de la oferta | Estudio de mercado Entrevistas con proveedores minoritarios Entrevistas con gente relacionada con la industria
Modelo de licitación | Análisis de las operaciones de la industria proveedora Entrevistas con proveedores Asesoría experta Benchmark

## Slide 9: Estudio de mercado: Fundamentos
Objetivo
  Convertirse en compradores informados
  Ayudar a definir la estrategia de licitación y los temas que deberán ser abordados
Beneficios
  Ayuda a determinar la disponibilidad del bien o servicio
  Ayuda a reconocer las alternativas que ofrece el mercado
  Entrega antecedentes para evaluar el monto del contrato.
  Ayuda a especificar mejor las necesidades
  Sirve para mantenerse al tanto de innovaciones y de las tendencias del mercado
  Ayuda a determinar la estrategia de licitación
  Genera interés en los proveedores por participar de la licitación

## Slide 10: Estudio de mercado: contenidos
Visión del mercado
  Estructura organizacional del mercado
    Nacional / Regional / Internacional
    Oferta / Demanda
    Unidades físicas / monetarias
    Precios
  Condiciones actuales del mercado
Análisis de la logística
  Tecnologías de producción alternativas
    Análisis de costo-efectividad
  Estructura de costos
    Desagregación de la cadena de servicios
    Barreras de entrada / salida
Fuentes alternativas de suministro
  Análisis de factibilidad
Perspectiva de los usuarios
Perspectiva de los proveedores

## Slide 11: Estudio de mercado: Cuándo hacerlo
Antes de la licitación
  Antes de comenzar, el estudio de mercado sirve para detectar las alternativas de solución disponibles
  Durante la preparación, sirve para revisar y mejorar la especificación del trabajo
Después de la adjudicación
  Asegura que los acuerdos alcanzados siguen siendo efectivos en términos de precio, oportunidad y calidad técnica

## Slide 12: Estudio de mercado: Elementos a considerar
Determine qué información necesita y las preguntas que debe hacer para averiguarla
Identifique las fuentes de información disponibles (Internet, asociaciones gremiales, publicaciones especializadas, ferias, etc.)
Genere otras fuentes de información a partir de brainstorming (puede necesitar más de una sesión)
Priorice las fuentes de información, dejando las más relevantes y analizando en qué medida satisfacen sus requerimientos.
Prepare el cuestionario a realizar. Analice en qué medida contribuye a los objetivos del estudio.
Use el cuestionario como referencia para conducir la entrevista. Complete un checklist para verificar la información.
Registre las preguntas de los proveedores contactados.

## Slide 13: Estudio de mercado: Recomendaciones
Revise estudios previos. Considere información de otras instituciones.
Involucre a todos los actores relevantes en el proceso de adquisición.
Contacte a los especialistas en la materia, tanto en el gobierno como en la industria. Analice estrategias y mejores prácticas.
Busque directorios de industria (páginas amarillas, Internet, asociaciones gremiales, directorios comerciales)
Publique RFI
Revise catálogos y publicaciones de los proveedores.
Sostenga entrevistas.
Manténgase al día en sus áreas de especialización, suscribiéndose a revistas, asistiendo a seminarios, etc.