ECLASS.CL: ¿Confianza o falta de apoyo?

Fecha edición: 20-08-2005

En septiembre de 2004, la empresa de alimentos Soprima, contrató como jefe de proyectos a Javier Carrasco, un joven profesional con excelentes recomendaciones, muy buenos antecedentes en su trabajo anterior y una estupenda entrevista donde demostró estar muy motivado. Su jefe directo, Arturo, estaba feliz con su integración, sabía que era un buen profesional y tenía muchas expectativas sobre su desempeño.

En vista de tan buenos antecedentes, Arturo inmediatamente le encomendó un gran proyecto a Javier, quien se sintió orgulloso de que confiaran en él, puesto que se trataba de clientes muy importantes para la empresa. Arturo siempre se había considerado un jefe muy abierto y considerado con sus colaboradores. Se sentía orgulloso de confiar en sus trabajadores y delegarles responsabilidad para que se desarrollaran como profesionales.

Al poco andar, Javier comenzó a tener dudas sobre cómo realizar el proyecto. No estaba seguro de a quién convocar para la comisión, dónde buscar la información necesaria y cuándo era apropiado informar de los avances a los clientes. Se acercó a Arturo con todas estas dudas quien, muy crédulo, le señaló que tomara él las decisiones más apropiadas, ya que confiaba mucho en sus habilidades y lo consideraba muy preparado.

Javier comenzó a sentirse muy inseguro. Tenía la convicción de que no podía fallar, era su primer proyecto en la empresa y sentía que su carrera dependía de su desempeño en éste. Pero no sabía bien cómo llevarlo a cabo, tenía mil dudas que lo asaltaban diariamente y que no estaba seguro de cómo resolver. Peor aún, ya no se atrevía a consultarlo con Arturo, quien en varias ocasiones le había recalcado que tomara solo las decisiones. Javier no quería importunarlo más, y por otra parte, sentía que no podía defraudarlo.

A principios de noviembre, los clientes para los cuales Javier elaboraba su proyecto, llamaron. Querían una reunión en una semana para supervisar la evolución del proyecto. Javier entró en pánico, no estaba seguro de si todo lo que había hecho estaba bien. Decidió volver a golpear la puerta de Arturo y le señaló que tendrían una entrevista con los clientes en una semana. Arturo se mostró muy feliz y confiado, le dijo que se iba a un viaje de negocios, pero que volvería para la reunión y que dejaba todo en sus manos.

Ahora Javier estaba desesperado. Comenzó a trabajar hasta muy tarde e incluso los fines de semana. Nada de lo que hacía le parecía correcto o suficiente. Estaba aterrado de fallar, lleno de inseguridades.

Crónica de una muerte anunciada

Y el día de la reunión llegó. Ahí estaban los clientes, Arturo y Javier. Este último comenzó a exponer sus ideas y aunque todo estaba bien en teoría, era claro que el proyecto no agradaba a los clientes y Arturo lo sentía. A medida que Javier seguía hablando, Arturo se angustiaba más y más. Podía ver en la cara de los clientes que el proyecto no era de su agrado. ¿Pero cómo podía ser que Javier se equivocara tanto cuando todos en la empresa conocían el perfil de estos clientes?

La reunión acabó y con eso también el contrato de Soprima con estos clientes, quienes se fueron muy desilusionados. Arturo estaba furioso. ¿Cómo era posible que un profesional tan preparado cometiera tantos errores? Pero peor aún, ¿por qué Javier no le había dicho que no sabía hacer un proyecto así? Muy frustrado le reclamó a Javier su pobre desempeño y le llamó la atención por no haberle señalado que no estaba tan preparado como se suponía.

Por su parte, Javier estaba devastado. Sentía que no servía para el trabajo, que no era lo suficientemente bueno o inteligente.

Arturo creía que había hecho una muy buena elección al contratar a Javier y esto era cierto: tenía muy buenas habilidades, era creativo e inteligente, pero obviamente esto no era suficiente. Nunca lo es. Arturo estaba siempre tan ocupado con su trabajo y viajes de negocios, que era más fácil asumir que Javier lo sabía todo y realmente no pudo darse cuenta que, como cualquier persona en una nueva situación, necesitaba que lo guiaran y lo entrenaran.

Cuando Javier decidió renunciar, Arturo todavía no podía entender qué había pasado. Javier era perfecto para el cargo y el cargo era perfecto para él. Entonces, de alguna forma comprendió que "no se le pueden pedir peras al olmo". Javier tenía mucho potencial, pero necesitaba ayuda para madurarlo. Con tristeza se preguntó si aún era tiempo de hacer algo para convencer a Javier para que no se fuera.