## Slide 1: CC51A – Ingeniería de Software
Estimación de Costos y Tiempos
Sergio Ochoa D.
Parte de este material ha sido cedido por el Prof. Jaime Navón (www.ing.puc.cl/~jnavón).
Clase 07 - Version 4

## Slide 2: Estructura de la Presentación
Medidas del Software
Predicciones
Métodos de Estimación
Conclusiones

## Slide 3: Medidas del Software
Medidas del Software:
Planeación => estimar tiempos y recursos => estimar
tamaño del software => medida del software
Medida:
Proceso por el cual se asignan números o símbolos a
entidades de un set determinado, para describir algún
atributo de ellas. Por ej.:
Altura: (Juan, 180) (Julia, 165) (Michael 205)
Peso: [Juan, 75] [Julia, 60) [Michael 95]
Lo importante es que si Michael es más alto que Juan, la medida de la altura debe ser también mayor

## Slide 4: Medidas del Software
Medida directa, indirecta o predicción
Medida directa: se observa la entidad y se aplica el instrumento de medida directamente (peso, estatura)
Medida indirecta:se mide en forma directa otra entidad (o más de una) y luego se usan relaciones conocidas entre ellas (velocidad= distancia/tiempo)
Predicción: queremos una estimación de tamaño de una entidad que puede no existir en ese momento

## Slide 5: Predicción
Similar a medición indirecta!
  • Establecer una conexión entre las entidades medidas directamente y las entidades cuya medida será predicha.
  • Refinar la conexión hasta llegar a una o más fórmulas que permitan traducir las medidas directas en medidas aproximadas.
La diferencia clave está en que en la predicción no es posible establecer una conexión completa => sólo se puede aproximar la medida correcta.

## Slide 6: Predicción
Similar a medición indirecta!
  Sólo es posible predecir si tenemos buenas medidas en qué basarnos!
  A pesar de lo obvio de esta afirmación muchas veces los administradores muestran gran interés en estimación, pero no en mediciones de software.
  El esfuerzo de desarrollar un software, siempre es una actividad de PREDICCION.
  Una predicción precisa requiere medición cuidadosa de atributos claves en proyectos ya completados.

## Slide 7: Mediciones de Software
Razones de baja aceptación en la industria:
  • Los administradores no saben qué hacer con las mediciones.
  • La falta de la validación necesaria => (produce) falta de confianza en las medidas.
Ejemplo de Estimación: El modelo COCOMO simple relaciona el esfuerzo E (meses-hombre) con el tamaño S (MLOCS) de acuerdo a:
    E = a*Sb
Donde a y b son parámetros determinados por el tipo de software a ser desarrollado.
Para usar este modelo para predecir el esfuerzo en la etapa de captura de requisitos, necesitamos primero determinar (predecir) los parámetros y luego el tamaño del eventual sistema.

## Slide 8: Mediciones de Software
• El modelo por si solo no es suficiente para efectuar una predicción.
• Un sistema de predicción consiste en un modelo matemático, más un conjunto de procedimientos orientados a obtener variables y parámetros.
• Estrictamente, COCOMO es más que un método de estimación de costos, es un sistema de predicción de costos.

## Slide 9: Qué medir y cómo medir? He aquí el dilema…
Medir sólo aquellos aspectos del proceso o del producto, que son relevantes para mi.
Relevantes para qué?:
  Mejorar mi proceso
  Mejorar mis productos
  Mejorar mis estimaciones
Guardar información para todo esto puede ser una tarea demasiado pesada, y podría entorpecer los desarrollos.
Medir y guardar la información, sólo si yo soy capaz de confiar en ella.
Las mediciones no deberían entorpecer el trabajo de la gente.

## Slide 10: Dominio de Mediciones
¿Medir para Mejorar o para Estimar Mejor?
Medir cada fase (Análisis, Diseño, ….) => Medir para mejorar.
Medir a paquete completo (el proyecto como un todo) => Medir para estimar mejor.

## Slide 11: Sistemas de Predicción
Sistemas de Predicción – Ejemplo -
Albrecht desarrolló la idea de Puntos de Función (FPs) para medir el atributo de funcionalidad percibida por el usuario en los documentos de especificación.
Validación => demostrar que S1 > S2 => FP(S1) > FP(S2)
En la práctica nadie ha validado esta medida en esta forma, y los FPs se usan no como medidas sino como parte de un sistema de predicción de costos (alternativo a COCOMO).

## Slide 12: Sistemas de Predicción
Validación de un Sistema de Predicción
  • Se debe establecer empíricamente la precisión de la predicción (comparando el modelo con puntos conocidos).
  • Involucra experimentación y testeo de las hipótesis.
Validación de una Medida
  • Se debe asegurar que la medida es una caracterización numérica adecuada del atributo en cuestión.
  • No es necesario que sirva para predecir algo o que tenga o no utilidad.

## Slide 13: Estimación Wideband-Delphi
El Método Wideband-Delphi: Originado en Rand Corporation, perfeccionado por B.Boehm.
La idea fundamental es usar varios expertos que hacen estimaciones independientes y luego hacerlos converger hacia una estimación única.
Cada experto recibe las especificaciones del programa y un formulario de estimación.
Se reúnen a conversar sobre suposiciones, dudas, etc.
Cada uno lista las tareas y produce una estimación.
Las estimaciones son recogidas por un moderador quien tabula los resultados y los devuelve a los expertos (estimaciones, promedio, mediana, etc).

## Slide 14: Estimación Wideband-Delphi
  5º. Los expertos se reúnen nuevamente y discuten las tareas.
  6º. Se vuelve a la tercera etapa (nueva estimación).
La discusión entre los expertos a menudo clarifican aspectos y producen cambios en las estimaciones para la etapa siguiente.
El método produce estimaciones bastante precisas.

## Slide 15: Estimación con Lógica Difusa
Método de Lógica Difusa (Fuzzy-Logic): Desarrollado por Putman, se basa en comparar (en líneas gruesas) con información histórica de productos anteriores
Se construye una tabla (escala de tipo logarítmica) con rangos y sub-rangos de tamaño de proyectos previos. Por ejemplo si el programa más pequeño es de 104 LOC y el más grande de 17.243 LOC ...
Tamaño/Complejdad bajo interm alto
  muy pequeño 104 173 288
  pequeño 288 481 802
  mediano 802 1338 2230
  grande 2230 3719 6202
  muy grande 6202 10341 17243

## Slide 16: Estimación con Lógica Difusa
Las filas indican el tamaños (en LOC), y las columnas la complejidad de los programas (o sistemas).
El estimador selecciona una de las categorías y subcategorías, comparando el nuevo proyecto con los proyectos anteriores dentro del rango considerado.
Luego toma como referencia (principalmente) aquellos proyectos previos que están en esa categoría.

## Slide 17: Estimación a través de Componentes Estándares
El método de Componentes Estándares: Se basa en mantener una base de datos histórica con información de componentes usados en proyectos previos, en varios niveles de abstracción: subsistemas completos, módulos, interfaces de usuario, etc.
  • Se estima cuántas de cada una de ellas habrá en el nuevo proyecto (estimado, máximo y mínimo).
  • Se combina esto, ponderando 4 veces el más probable y una vez los máximos y mínimos (4*est + máx + min)/6.

## Slide 18: Estimación a través de Componentes Estándares
Ejemplo:
Componente LOC min est max prob LOC
Módulo A 932 11 18 22 17.5 16310
Módulo B 543 35 40 44 39.8 21611
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
Total: 546359

## Slide 19: Estimación a través de Puntos de Función
Puntos de Función: Probablemente el más popular, inventado por Albrecht en IBM en 1979.
Se identifican 5 funciones básicas:
• Inputs (pantallas o formularios usados para captura)
• Outputs (pantallas o reportes que la aplicación produce)
• Consultas (usuario interroga o pide información)
• Archivos (tablas de una BD)
• Interfaz (archivos compartidos de entrada o salida, parámetros, etc).

## Slide 20: Estimación a través de Puntos de Función
Número Tipo Peso Total
8 Inputs x4 32
12 Outputs x5 60
4 Consultas x4 16
2 Archivos x10 20
1 Interfaz x7 7
Total Sin Ajustar: 135
Factor de Complejidad: 1.06
Puntos de Función: 143

## Slide 21: Estimación a través del Factor de Complejidad
Para calcular el factor de complejidad se consideran 14 aspectos, otorgándosele a cada uno, una influencia de 0 a 5, generándose así un puntaje que va de 0 a 70.
El factor de complejidad estará dado por:
FC = 0.65 + 0.01 * Puntaje
FC se mueve en el rango de 0.65 hasta 1.35.

## Slide 22: Estimación a través del Factor de Complejidad
Los factores son:
- comunicaciones - funciones distribuidas
- objetivos de desempeño - configuración sobrecargada
- tasa de transacciones - entrada de datos online
- eficiencia para usuario - actualización en línea
- proceso complejo - reuso
- facilidad de instalación - facilidad de operación
- varios sitios - facilidad de mantenimiento

## Slide 23: Estimación PROBE
El Método es aplicable en ambientes de OOP (por lo menos el diseño)
diseño conceptual
identificación de principales objetos (tipo, tamaño)
calcular proyección de LOC
estimar tamaño
calcular intervalo de predicción

## Slide 24: Estimación PROBE
Diseño Conceptual
- Objetos y funcionalidad. No necesariamente diseño definitivo, sólo para estimación.
- Se clasifican objetos (tipo y tamaño). Se busca en base de datos históricos, información sobre lo más parecido que hemos desarrollado.
Ejemplo:
Objeto: Matrix
Tipo: Data 8.84 LOC/Method
Métodos: 13 114.9 LOCs
Tamaño: mediano

## Slide 25: Conclusiones
Los modelos teóricos sirven, pero tienen muchas limitaciones.
A pesar que las técnicas de medición, estimación y predicción se conocen desde hace mucho tiempo, es muy común que se acepten deadlines imposibles para el proyecto, desde el principio.
Muchas veces el plazo de desarrollo es fijado por gente del área comercial o por ejecutivos sin realizar ningún tipo de cálculo serio.
Aunque muchas veces es difícil, el Ingeniero Jefe del Proyecto debe ser muy claro desde un principio y defender enérgicamente los tiempos reales obtenidos científicamente.

## Slide 26: Conclusiones
En muchas ocasiones el encargado del proyecto se pone la soga al cuello sólo sin que nadie realmente lo esté forzando a un cronograma tan ajustado.
“Cualquier comandante que acepta llevar a cabo un plan que el considera defectuoso es culpable; el debe exponer sus razones, insistir en los cambios necesarios y finalmente ofrecer su dimisión antes de ser el instrumento de la derrota de su ejército”
Napoleón
Es mejor desarrollar un modelo propio, que use la información histórica de la empresa.