## Slide 1: CC51A – Ingeniería de Software
Modelos de Desarrollo de Software
Sergio Ochoa D.
Clase 3 - Versión 5

## Slide 2: Estructura de la Presentación
Objetivo de la Presentación:
  Mostrar diferentes formas de organizar el desarrollo de software según el avance de la informática.
  Analizar los “ciclos de vida” más representativos.
Estructura de la Presentación:
  Definición y Objetivos de los Modelos de Desarrollo.
  Evolución de estos modelos.
  Conclusiones.

## Slide 3: Definición y Objetivos
Proceso de producción de software:
  Actividades que se realizan para la construcción, liberación y evolución de un producto de software, comenzando con el estudio de una idea y finalizando con el retiro final del sistema.
Ciclo de Vida:
  Los modelos estructurados de software muestran más claramente los ciclos de vida del software…
  El ciclo de vida describe los estados por los que pasa un producto de software, desde su concepción hasta su muerte.

## Slide 4: Definición y Objetivos (cont...)
“La meta de un modelo estructurado de proceso es determinar el orden de las etapas que componen el desarrollo y la evolución de un software, estableciendo los “criterios de transición” para progresar de una etapa a la siguiente.
Los modelos están hechos para contestar las siguientes preguntas en un proyecto de software:
    -¿Qué debemos hacer a continuación?
    -¿Cuánto tiempo debemos continuar haciéndolo? ” (B.Bohem 1988)

## Slide 5: Definición y Objetivos (cont...)
Beneficios de los modelos:
  Proveen de guías a los ingenieros de software, a cerca del orden en el cual deben ser llevadas a cabo las variadas actividades técnicas.
  Dan un marco o estructura para gerenciar, desarrollar y mantener un desarrollo, lo cual nos permite: estimar recursos, definir hitos intermedios y monitorear los progresos.
  Anticipan y controlan el proceso para alcanzar las cualidades deseadas del software.
  Sistematizan el proceso con el uso de estándares, metodologías y herramientas.
  Permiten la producción de productos confiables, predecibles y eficientes.

## Slide 6: Evolución de Modelos
Modelos o Estrategias de Desarrollo:
    Code & Fix Model (~1960)
    Waterfall Model (~1970)
    Incremental Model (~1985)
    Transformation Model (~1975)
    Spiral Model (~1988)
    Component Model (~1992)
    RUP (~1997)
    WebE (~1998)
    Extreme Programming (~1998)

## Slide 7: Modelos de Desarrollo de Soft.
No basta con seleccionar un modelo genérico de desarrollo de software y tratar de adaptarse a él. Se requiere una definición más precisa de cómo se llevan a cabo las distintas tareas.
Modelos de Desarrollo Genéricos
  – Aquí caen todos los modelos de desarrollo de software tradicionales: cascada, espiral, prototipos, etc.
  – Presentan una estrategia muy general para efectuar el proceso de desarrollo.
  – En la realidad casi nunca es posible efectuar el desarrollo adhiriendo completamente a uno de estos modelos.

## Slide 8: Modelos de Desarrollo de Soft. (cont...)
Modelos de Desarrollo Genéricos
  – Permiten un entendimiento de tipo general del proceso pero no es fácil llevarlos a un nivel de detalle más fino, lo cual es necesario para guiar el trabajo de los profesionales.
  – No representan en forma precisa lo que realmente se hace.
Modelos de Desarrollo Específicos
  – Aparecen las actividades mayores involucradas en el proceso.
  – Brindan una especificación precisa del orden entre ellas.
  – Establecen relaciones entre las diversas tareas, los artefactos producidos en ellas, las personas que las realizan y las herramientas utilizadas.
  – Usan formalismos gráficos (por ejemplo Redes de Petri).

## Slide 9: Code & Fix Model
  Usado en los comienzos de la computación, cuando ésta era una actividad personal y artesanal.
  Consta de 2 etapas: codificar, eliminar errores en el código.
  Fuente de dificultades y deficiencias.
    Luego de una secuencia de cambios, el código era tan enredado, que eliminar errores era una tarea pesada y muy difícil de realizar.
    Cuando el desarrollo de sistemas dejó de ser una actividad personal y artesanal, el modelo no podía manejar la complejidad de los sistemas .
    No acepta la rotación de personal en un proyecto.
  Es una práctica habitual en el desarrollo Web.

## Slide 10: Code & Fix Model
Code & Fix = Desarrollo guiado por el código (o por el programador)…
…. No se planifica ni se diseña formalmente.
¿Qué significaría en nuestro proyecto aplicar code and fix?
  En término de previsibilidad del proceso y del producto.
  Capacidad de sincronización del esfuerzo.
  Productividad.
  Calidad de producto.

## Slide 11: Waterfall Model
El modelo de cascada aunque algo desprestigiado continúa siendo usado para visualizar las etapas de desarrollo (¿cómo debería avanzarse?) y funciona bien si no hay grandes sorpresas.

## Slide 12: Waterfall Model (cont...)
• En el modelo de cascada puro no hay realimentación entre las distintas etapas.
• También se usa el modelo con feedback hacia atrás.
• Dependiendo de la versión, posee entre 5 y 10 actividades fundamentales.
• Útil en la identificación de las actividades fundamentales (que aparecen en cualquier proceso) y la definición de los documentos de entrega (deliverables).
Los problemas más importantes de este modelo son: (a) que no maneja los riesgos y (b) que obtiene un producto demasiado tarde.

## Slide 13: Waterfall Model (cont...)

## Slide 14: Incremental Model
La idea es combinar los elementos del tradicional modelo de cascada con la filosofía de prototipos (usada principalmente en la etapa de definición de requisitos)

## Slide 15: Incremental Model (cont...)
Características:
  • Conjunto de cascadas desarrolladas en forma escalonada.
  • Cada cascada genera un incremento del software.
    – Ejemplo: Word Processor
  • Primer incremento: edición y formateo básicos.
  • Segundo incremento: párrafos y documento.
  • Tercer incremento: spelling y gramática.
  • Cuarto incremento: layout avanzado, etc.

## Slide 16: Incremental Model (cont...)
Características:
  • Cada incremento representa una versión reducida del producto final.
  • Que puede ser validado de inmediato por el usuario.
  Es una buena preparación para la vida evolutiva del producto.
  Es difícil obtener una buena segmentación del producto.
  Es difícil incorporar cambios (respecto a lo que se pretende obtener), una vez que el proyecto está en marcha.

## Slide 17: Spiral Model
Objetivo: Proveer una estructura para el diseño de procesos de producción de software, guiado por los niveles de riesgo del proyecto a desarrollar.

## Slide 18: Spiral Model (cont...)
El modelo en espiral puede ser visto como un “metamodelo” pues cualquier modelo de proceso puede ser enmarcado en él.
Definiciones:
  Riesgo: Circunstancias potencialmente adversas que pueden perjudicar el proceso de desarrollo o la calidad del producto.
  Manejo del Riesgo: “Disciplina cuyos objetivos son identificar, manejar y eliminar los elementos de riesgo del software, antes que se conviertan en problemas” B.W. Boehm.

## Slide 19: Spiral Model (cont...)
El modelo en espiral se basa en la identificación y eliminación de problemas de alto riesgo a través de un proceso de diseño cuidadoso.
El modelo en espiral tiene como característica principal que es cíclico y no lineal.
El radio del espiral marca el costo acumulado en el proceso, mientras que la dimensión angular representa el progreso dentro del proceso.
Cuando no existe riesgo, el modelo en espiral puede reducirse a un modelo en cascada.

## Slide 20: Spiral Model (cont...)
Elementos de Técnicas de manejo
Riesgo Riesgo
1- Carencias del personal. - Staff calificado, equipos,
  entrenamiento, etc.
2- Cronogramas y presupuestos - Estimación de cronogramas
no realistas. y costos detallados, reuso de experiencia previas.
3- Desarrollo de funciones - Análisis organizado,
  Equivocadas. prototipación, etc.
4- Desarrollo de interfases - Prototipos, escenarios,
equivocadas. caracterización de usuario.
5- “Gold plating”... - Análisis costo-beneficio.
6- Continuos cambios de - Ocultamiento de información,
  Requisitos. desarrollo incremental.

## Slide 21: Spiral Model (cont...)
Elementos de Técnicas de manejo
Riesgo Riesgo
7- Carencias en componentes - Análisis de compatibilidad,
  externos (soft, hard, etc). benchmarks, inspecciones.
8- Carencias en tareas - Control de referencias,
  desarrolladas en forma contratos cuidadosos, externa. selección de subcontratados.
9- Carencias de performance - Simulación, prototipos,
  en tiempo real. benchmarks.
10- Forzar la computación. - Análisis técnico, prototipos y honestidad.

## Slide 22: Component Model

## Slide 23: Component Model
El desarrollo basado en componentes contempla la construcción de sistemas, a través del ensamble de módulos predefinidos (componentes).
Estos módulos son genéricos (sirven para más de un sistema), configurables, y pueden ser desarrollados por cualquiera.
Para que esto sea factible, los módulos deben adherir a una especificación de componentes de software como: JavaBeans, ActiveX, EJB, COM, DCOM, etc.
El desarrollo basado en componentes tiene un sin número de ventajas, en lo relacionado con el tiempo y costo de desarrollo, y también en lo que respecta a la calidad del producto final.

## Slide 24: RUP (Rational Unified Process)

## Slide 25: RUP (Rational Unified Process)
Es un modelo moderno, que incorpora las recomendaciones (buenas prácticas) de la ingeniería de software.
Tiene mucho respaldo, pero es un tanto complejo (se requiere entrenamiento par usarlo).
Está muy atado a UML (Unified Modeling Language).
Hasta el momento, sólo ha demostrado ser uno más.
A diferencia del resto, RUP considera la arquitectura como una pieza clave del desarrollo.
No es demasiado fuerte para apoyar el desarrollo de proyectos Web.

## Slide 26: WebE (Web Engineering)

## Slide 27: WebE (Web Engineering)
Es un modelo moderno, aplicable a proyectos Web.
Definido por R. Pressman en 1998.
Es el primer modelo diseñado específicamente para desarrollar proyectos Web.
Aunque hay otros como RMM, y OOHDM que proponen alternativas a WebE, pero que vienen del lado de los sistemas hipermediales.
WebE aún no ha sido probado lo suficiente, y por ahora es sólo una buena propuesta.

## Slide 28: Extreme Programming
Es una práctica ágil (no burocrática)
Es una filosofía de desarrollo, no una metodología.
Involucra ir descubriendo la solución, en la medida que se va avanzando en el desarrollo.

## Slide 29: Extreme Programming
Involucra:
Poca documentación.
Mucha interacción con el cliente/usuario.
Prácticas específicas, como por ejemplo: pair-programming, pair- designing, etc.

## Slide 30: Conclusiones
El desarrollo de software debe ser guiado por un modelo, como forma de disciplinar, organizar y gerenciar las actividades.
El modelo debe ser definido por la organización y adaptado a cada proyecto en particular.
Las actividades que deben cumplirse en el proceso de desarrollo son básicamente las que establece el modelo en cascada.

## Slide 31: Conclusiones (cont...)
El modelo debe ser lo suficientemente flexible como para incorporar el principio de ANTICIPACION AL CAMBIO.
En lo posible debe utilizarse un desarrollo incremental, con entregas parciales al usuario (modelo evolutivo, incremental o espiral).
Para los productos que así lo ameriten, realizar análisis de riesgo (modelo espiral).

## Slide 32: Consulta…
¿Cuál es el mejor modelo de desarrollo?

## Slide 33: Preguntas….
Si el problema está poco claro, qué uso?
Si el problema está muy claro y acotado, qué uso?
Si el problema es grande, qué uso?
Si el problema es chico, qué uso?
Si mi empresa ya tiene un modelo de desarrollo, qué uso?
Si el sistema tiene muchas interfaces de usuario, qué uso?
Si el no tengo gente con el expertice necesario, qué uso?