|  | Universidad de Chile Escuela de Ingeniería Departamento de Ciencias de la Computación CC51A: Ingeniería de Software. |
| --- | --- |

Documento de Revisión

| Sistema: | Sistema de Registro de Publicaciones Científicas del DCC |
| --- | --- |
| Producto Revisado: | Revision DD Version 1 versión 1.5 |
| Fecha de Revisión: | 07/10/2005 |
| Expositor: | Juan Carlos González |
| Lista de Revisores: | Mario Pérez Ximena Ríos Pedro Gutiérrez Sergio Ochoa Andrés Neyem |
| Tester: | Ismael Vergara C. |
| Estado del Producto: | Insatisfactorio: Stand-by hasta la próxima revisión. |

# 1. Introducción

A continuación se presenta la revisión del Documento de Diseño (DD) versión 1.5 entregado por el Diseñador el día 30/09/05. Los comentarios realizados se hacen por sección, y van principalmente orientados a velar por la completitud y consistencia del documento entregado, teniendo en cuenta que éste se utilizará como base para la etapa de implementación y que recibe como entrada el Documento de Requisitos Versión 1.3, entregado el día 18/09/05.

# 2. Detalle de la Revisión

A continuación se presentan los elementos a revisar por los autores, a fin de clarificar/corregir su significado o especificación. Estos elementos han sido especificados siguiendo el orden establecido por el documento inspeccionado.

1) Respecto a Sección “Historia del Documento”

- Se habla de ese documento como un quinto borrador ¿es efectivamente así?

2) Respecto a Sección 1: Descripción General

- En secciones 1.1 y 1.2

  - La letra que se utiliza es distinta a la que se utiliza en sección 1.3.

- En sección 1.3

  - El tamaño y la fuente en sección 1.3.2 no es consistente.

- En sección 1.4

  - No se incluyen las referencias del grupo anterior.

  - Se referencia a dos “Appendix B” distintos.

  - La referencia a la ESA no cuenta con una versión ni un año.

- En sección 1.6

  - “Manejo de Publicaciones”, se habla de rechazo y Eliminación; seguido, y en el punto siguiente se habla de nuevo de Eliminación.

  - Manejo de Publicaciones, se habla de rechazo y Eliminación seguido, y en el punto siguiente se habla de nuevo de Eliminación.

  - No se incluyen servicios tales como la Aprobación de una Publicación.

  - Manifestar de manera explícita la diferencia entre Eliminar y Rechazar una Publicación.

  - No se indica cambio de categoría de la Publicación.

3) Respecto a Sección 2: Diseño Arquitectónico

- En sección 2.1

  - No se especifica dónde corre el módulo PHP.

  - No se especifica si corre todo en la misma maquina.

  - La numeración de las capas es al revés de lo que se muestra.

  - El nexo P.C.-> Browser con S.O. no es correcto.

- En sección 2.2.1

  - Revisar si es una buena idea el hecho de que el modelo jerárquico de la comunicación entre subsistemas solo se produzca entre vecinos.

  - La figura no cuenta con numeración ni explicación alguna.

  - La lógica de la aplicación que se menciona en la figura ¿Corresponde a una capa?

  - Se debe definir de manera detallada las interfaces PHP (tener en cuenta esto también para la sección de Interfaz de Usuario)

- En sección 2.2.2

  - En el intento por definir los subsistemas y los módulos, se pierden de vista ciertas funcionalidades. Por ejemplo, en el módulo de publicaciones: ¿qué ocurre con Modificar? ¿qué ocurre con rechazar (que es distinto de eliminar)?

  - Se muestra un módulo “Revisar”, ¿es eso correcto o consistente con lo que se especifica en SRD? ¿no debería llamarse Editar o Modificar?

  - En el modulo FII: ¿por qué no aparece Modificar?

  - No se especifica quiénes son los personajes.

  - No existe un identificador de los subsistemas.

  - No existe un identificador de los módulos.

  - No existe un identificador de los reportes.

  - Las figuras no tienen numeración ni explicación alguna.

  - No se explica una interacción clara con la BD.

  - No se muestra interacción entre los subsistemas ni entre los módulos de éstos.

- En sección 2.3

  - Falta definir una relación entre las distintas entidades de manera de hacerlo mas entendible y fácil de leer.

  - No se explica la notación utilizada para definir cardinalidad ni las otras características del Modelo de Datos.

## 4) Respecto a Sección 3: Diseño Detallado

- En Sección 3.1

  - No existe detalle alguno.

  - Se menciona un módulo Miscelaneos, que inicialmente no se especifica inicialmente, pero inmediatamente a continuación se especifica utilizando funcionalidades (como login, ayuda) que estaban asociados en principio al módulo Administrativo.

  - No existe un identificador para cada micro-componente. (lo que adelanta la incompletitud del diccionario de datos) .

  - Faltan micro-componentes que estén de acuerdo a lo que se especifica en el Documento de Requisitos, como lo es el Rechazo de una publicación.

  - En el Modulo Publicación no se menciona Rechazar Publicación.

- En Sección 3.2.1

  - ROL no es una condición como se muestra en la figura.

  - No existe una especificación de la notación utilizada en el Diagrama.

  - Diagrama no tiene numeración ni explicación alguna.

  - Los cuatro grandes grupos que se muestran debieran explicarse en mayor detalle en un anexo. Esta imagen está muy cargada.

- En Sección 3.2.2

  - Debe existir un identificador de cada pagina Web existente.

  - Debe verificarse que calce de manera exacta con lo puesto en secciones 3.1 y 3.3.

  - Se anuncia la interacción de módulos pero no se especifica cuales, y en definitiva eso no es lo que se está mostrando en la figura.

  - La coordinadora, de acuerdo al SRD, puede acreditar, rechazar publicaciones y consultar estado. Las dos primeras no aparecen en esta sección.

  - Debe explicarse que es “pub”, “fii”, “man”, etc. Se debe hablar de Académico de Jornada Completa (por una cuestión de consistencia), no de profesor.

- En Sección 3.3

  - Las Interfaces de Usuario están incompletas, en el sentido de que se deben mostrar todas ellas, no sólo algunas. Por ejemplo, falta la interfaz de usuario  de Rechazo de una Publicación.

  - Las Interfaces deben contar con una numeración y con una explicación.

- En Sección 3.4

  - No hay diccionario de Datos.

  - Los subsistemas, una vez analizados en profundidad de manera de definir sub-subsistemas a cada uno de ellos hasta llegar al nivel de implementable, deben tener una pagina Web asociada con su respectivo identificador (IFXXXX o WPXXXX). Se recomienda hacer una tabla donde se muestre para cada sub-subsistema su Página Web asociada.

  - No hay un Modelo Relacional del tipo

ENTIDAD

CAMPO	TIPO	LLAVE	COMENTARIO