## Slide 1
Preparación y Evaluación
de Proyectos de Informática
2007 P.G.J.

## Slide 2
Objetivos
Generales a) Que los alumnos sean capaces de conceptualizar y realizar la evaluación económica de un proyecto de inversión. en el área de tecnologías de información y comunicaciones (TICs).
b) Que los alumnos sean capaces de presentar un proyecto de informática en un ambiente de negocios.
Específicos a) Adquirir habilidades en el análisis estratégico del mercado.
b) Identificar los beneficios y costos económicos en decisiones sobre uso de recursos en TICs.
c) Organizar secuencialmente el trabajo de evaluación, utilizar correctamente los criterios de evaluación y extraer las conclusiones relevantes
d) Diseñar estrategias de presentación con el propósito de obtener la aprobación del proyecto

## Slide 3
Tipos de Evaluación
Según para quien se evalué:
Un mismo proyecto se puede evaluar desde diferentes puntos de vista y arrojar diferentes resultados
Los proyectos afectan de diferente manera a los agentes involucrados, quienes tienen, por lo general, diferentes objetivos, costos y beneficios.
Proyecto de inversión
- Inversionista nacional
- Inversionista extranjero
- Bancos
- Estado / Gobierno

## Slide 4
Clasificación según agente que evalúa:
Privada: se realiza desde la perspectiva de un agente económico privado o individual (persona, empresa, grupo, etc.)
Ejemplo: Sistema de ventas por Internet
Comercio electrónico
Base de datos de producción
Etc.
Social: se realiza desde la perspectiva del conjunto del país (sociedad).
Ejemplo: Sistema para registro civil
Sistema para hospitales públic.
Etc.
No siempre un proyecto que es rentable para un privado lo será también para la comunidad, y viceversa.

## Slide 5
CONCEPTOS BÁSICOS DE VALORACIÓN
Valor Futuro y Valor Presente
El costo de oportunidad del dinero implica el concepto de valor futuro.
Una persona estará indiferente cuando se cumpla que:
VF = VP + costo de oportunidad
Si VF es mayor entonces se preferirá esperar y obtener VF en el futuro, sino es así, entonces se preferirá VP en el presente.

## Slide 6
Tasas de interés
Habitualmente el costo de oportunidad del dinero se expresa como una tasa de interés expresada para un cierto periodo. :
Se puede demostrar que
VF = VP ( 1 + ic ) n
ic: Tasa de interés (Compuesto)
n : Número de períodos

## Slide 7
Actualizar y capitalizar:
Supongamos un flujo de dinero en un periodo futuro t, llamémoslo Ft, este flujo puede ser expresado en forma equivalente, es decir que hay indiferencia entre recibirlo en t o en otro momento, si el flujo es capitalizado hacia el futuro o actualizado o descontado hacia el presente:

## Slide 8
Valor Presente Neto
También llamado Valor Actual Neto (VAN), Valor Neto Descontado (VND), Beneficio Neto Actual (BNA) o Net Present Value (NPV), se calcula como:
El VPN es el excedente que queda para el (los) inversionista(s) después de haber recuperado la inversión y el costo de oportunidad de los recursos destinados.

## Slide 9
Valor Presente Neto
Luego, el criterio de decisión es:
VPN > 0, conviene hacer el proyecto porque aporta riqueza.
VPN = 0, se está indiferente entre hacer o no el proyecto.
VPN < 0, no conviene realizarlo, es mejor destinar el capital a su uso alternativo (de rentabilidad “r”).

## Slide 10
Tasa Interna de Retorno (TIR)
La TIR es un indicador asociado al VPN y por lo tanto requiere la misma información necesaria para calcularla.
La TIR son todas aquellas tasas de descuento constantes que hacen que el VPN del proyecto en cuestión sea cero. O sea, es la tasa de descuento límite entre la aceptación y rechazo de un proyecto.
Representa la rentabilidad media intrínseca del proyecto que se está evaluando.
El criterio de decisión es que se deben aceptar los proyectos con TIR>r. O sea todos los proyectos cuya tasa de retorno sea mayor que el costo de oportunidad del capital.

## Slide 11
Período de Recuperación del Capital (PRC)
También llamado “Payback”, corresponde al primer período en el cual el flujo acumulado (sin descontar)se hace positivo:
Este indicador se interpreta como el tiempo necesario para que el proyecto recupere el capital invertido.
Enfatiza la liquidez por sobre las ganancias de un proyecto.
Este indicador no permite jerarquizar proyectos en forma eficiente. No nos indica nada respecto del aporte de riqueza de la inversión.
Es un proceso simple de aplicar e intuitivo.
Orientado principalmente a evaluar el riesgo.

## Slide 12
Ejemplo de Payback
Proyecto X Proyecto Y
t=0 (500.000) (500.000)
t=1 300.000 200.000
t=2 300.000 200.000
t=3 -- 100.000
t=4 -- 100.000
t=5 -- 100.000
..

## Slide 13
ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA
Introducción
Una vez identificados, medidos y valorados los beneficios y costos relevantes de un proyecto, la tarea siguiente es estimar los flujos de beneficios netos que otorgará la inversión a través del tiempo Se trata de encontrar los “Ft” de la fórmula del VPN.
Consideraciones Generales
a) Se debe tener siempre en cuenta que una misma inversión puede tener flujos diferentes según el agente para el cual se evalúa.

## Slide 14
b) Los ingresos y egresos relevantes para la elaboración del flujo de caja son “incrementales”. Es decir, deben reflejar las variaciones que se producirán en los ingresos y egresos de los propietarios respecto a los que obtendrían sin la inversión. Por lo tanto no se deben considerar ingresos o egresos que se recibirán o se pagarán de todas maneras con o sin proyecto (ej. empresa en marcha),
FC c/proyecto - FC s/proyecto = FC proyecto
c)La evaluación debe realizarse respecto a un caso base (sin proyecto), que es la situación actual optimizada. No siempre lo mejor es hacer una inversión, a veces basta mejorar lo que ya hay.

## Slide 15
d) El horizonte de evaluación para el flujo de caja determinado por las características del proyecto. Ej.: la vida útil de los activos, y los intereses o necesidades de los inversionistas participantes (como por ejemplo el financiamiento).
e) La unidad monetaria que se use para elaborar el flujo de caja puede ser cualquiera. Desde valores reales, es decir de igual poder adquisitivo, como las UF, UTM o pesos de diciembre de 2000. O nominales, como pesos de cada año. Lo importante es que cada flujo y sus componentes estén expresados en la misma unidad y que posteriormente exista consistencia entre la unidad de cuenta de los flujos y el costo de oportunidad del dinero.

## Slide 16
Estructura del Flujo de Caja Privado
Se distinguen dos conceptos: flujo operacional y flujo de capitales. El primero se refiere a los ingresos/egresos obtenidos con la explotación del negocio que pagarán/descontarán impuestos. En tanto que el de capitales se refiere a las inversiones necesarias para iniciar el negocio, su financiamiento y su recuperación al final del horizonte de evaluación del negocio, y éstas no pagan ni descuentan impuestos.

## Slide 17
Ingresos por Ventas: son el producto entre los volúmenes de ventas de los productos/servicios y sus precios.
Intereses por Depósito
Otros Ingresos: ajenos al giro. Ejemplo, reventa de insumos, arriendos recibidos, etc.
Ganancias/Pérdidas de Capital: ocurren cuando se liquida inversión fija que tiene un valor contable inicial y que se deprecia legalmente en el tiempo, existirá ganancia cuando el valor de reventa (valor económico) es superior a su valor libro, la ganancia será igual a la diferencia entre ambos valores. Si el valor de liquidación es inferior a su valor libro, existirá una pérdida de capital igual a la diferencia.

## Slide 18
Costos Fijos: costos independientes del volumen de producción. Por ejemplo, personal administrativo, pago de arriendos de propiedades, etc.
Costos Variables: dependen del volumen de producción, Ej.: la compra de insumos, mano de obra, distribución, etc.
Pago de Intereses por Créditos (también llamado Gastos Financieros): corresponde al servicio de las deudas comprometidas, es determinado por la tasa de interés de los créditos y del saldo impago de la deuda hasta ese momento.
Depreciaciones Legales: cuota que supone considerar el desgaste, agotamiento o envejecimiento de un activo de inversión. Es el resultado del cuociente entre el valor de adquisición y una estimación de la vida útil medida en tiempo.

## Slide 19
Pérdidas del Ejercicio Anterior:la legislación tributaria permite reconocer como gasto contable las pérdidas contables del año anterior, éstas se pueden acumular hasta por cinco años.
Utilidad Antes de Impuestos: La suma (con sus correspondientes signos) de las partidas anteriores nos permite calcular las utilidades contables que la inversión generará en un periodo determinado. Si es positiva se pagarán impuestos, si es negativa se podrá acumular como pérdida para el periodo anterior.
Impuesto de Primera Categoría: la actual legislación impositiva chilena exige que las empresas paguen un impuesto a las utilidades contables (llamado Impuesto de Primera Categoría), el porcentaje alcanza a un 15%

## Slide 20
Utilidad Después de Impuestos: corresponde a la diferencia entre las Utilidades Antes de Impuestos y el pago de Impuesto de Primera Categoría. Es decir, corresponde a las utilidades contables que se “llevarán” los dueños del proyecto.
A continuación aparecen Depreciaciones Legales, Pérdidas del Ejercicio Anterior y Ganancias/Pérdidas de Capital con signo contrario al que tenían cuando se consideraron para calcular las utilidades contables. La razón de esto es que estos flujos no son reales, es decir, no entran o salen del bolsillo de los dueños del proyecto, son sólo mecanismos que permiten descontar impuestos o pagar impuestos adicionales debido a ganancias de capital.

## Slide 21
Flujo de Caja Operacional al corregir la Utilidad Contable Después de Impuestos con los flujos con signo contrario señalados anteriormente, obtendremos este flujo económicol, que resume los resultados de la operación del proyecto.
Inversión Fija: corresponde a los recursos involucrados para adquirir los activos fijos necesarios para la explotación del proyecto. Ej.: terrenos, edificios, maquinaria, vehículos, etc.
Valor Residual de los Activos: es el valor al que se puede liquidar la inversión al final de la vida útil del proyecto. Y por lo tanto, está determinada por su valor de reventa.

## Slide 22
Capital de Trabajo: corresponde a la valoración de los recursos monetarios y físicos que requiere un proyecto para mantenerse en funcionamiento, la necesidad de estos recursos se origina en los desfases entre los pagos de costos y los flujos de ingresos.
Recuperación del Capital de Trabajo: en el flujo de caja se considera que la inversión en capital de trabajo se recupera íntegramente. Esto se explica porque en el flujo operacional se han considerado todos los ingresos y costos de operación de cada periodo, y si se está agregando un capital adicional para financiar los déficits transitorios, este capital debe quedar sobrante en el balance de ingresos y cosos del periodo final.

## Slide 23
Préstamo: corresponde al financiamiento proveniente de créditos obtenidos en instituciones financieras.
Amortizaciones: corresponde a la disminución del saldo impago de un préstamo. Por lo tanto la suma de las amortizaciones es igual al monto del crédito.
La suma desde la Inversión hasta las Amortizaciones se llama Flujo de Capitales, las componentes de este flujo no pagan ni descuentan impuestos. La razón de ello es que la ley grava las ganancias obtenidas de inversiones y no las inversiones en sí mismas.

## Slide 24
UNIDAD 2: Preparación y Evaluación de Proyectos de Tecnologías de información y comunicaciones

## Slide 25
Introducción
Clasificación
Ciclo de los proyectos de informática.
Problemas típicos que hacen desarrollar un proyecto de informática.
Problemas en el planteamiento del proyecto.
Definiciones sobre la preparación y evaluación.

## Slide 26: Clasificación
Conjunto de antecedentes que permiten juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas de la asignación de recursos a un Proyecto.

## Slide 27: Clasificación de los Proyectos
Desde un punto de vista técnico, un Proyecto de Informática puede ser clasificado en los siguientes tipos:
Equipamiento /
Creación
Mejoramiento /
Ampliación /
+
Reemplazo

## Slide 28
Clasificación Estratégica

## Slide 29
Clasifica Técnico - Estratégica
Definición del nombre, aspecto clave para la
presentación del proyecto.
Entrega una rápida, clara y corta definición acerca
de los alcances del proyecto propuesto.
Ej.
Un proyecto clasificado como estratégico y técnicamente de reemplazo será llamado como: “Proyecto de reemplazo estratégico”.
Un proyecto clasificado como de infraestructura que técnicamente es una creación (equipamiento) será llamado “Proyecto de creación de infraestructura”

## Slide 30: Una Inversión
Idealmente una inversión es parte de una estrategia más general.
También la idea de inversión puede modificar la estrategia.

## Slide 31: Planificación Estratégica
Es un proceso organizacional que apunta a la especificación de la estrategia de una firma y la asignación de las tareas y responsabilidades necesarias para llevarla a cabo.
El proceso de Planificación Estratégica consiste en:
Identificar Misión del negocio: identificación de segmentos de producto-mercado, ámbitos del negocio/actividad y forma de mantener un liderazgo competitivo.
Formulación de la estrategia de negocios y programas generales de acción.

## Slide 32
Misión del Negocio
-ámbitos: de producto, de mercado y geográfico
-identificación de las competencias distintivas
(modo de conseguir un liderazgo competitivo)
Análisis Interno
(Desempeño pasado y
proyecciones futuras)
Identificación de factores internos
críticos para lograr una ventaja
competitiva
Definición de Fortalezas y
Debilidades
Análisis Externo
(Desempeño pasado y
proyecciones futuras)
Identificación de factores externos
que contribuyen al atractivo de la
industria
Definición de Oportunidades
y Amenazas
Formulación de la Estrategia
de Negocios
Conjunto de programas generales
de acción a lo largo del año
Programación Estratégica
Definición y evaluación de
programas específicos de acción
Presupuesto y Control de Gestión

## Slide 33
Competidores
Actuales
Compradores
Proveedores
Sustitutos
Nuevos
Participantes
Poder de
Negociación
de Proveedores
Rivalidad de
competidores
actuales
Amenaza de
Sustitución
Poder de
Negociación
de Compradores
Amenaza de
Nuevos
Participantes

## Slide 34: Etapas en un proyecto de informática
Strategic Business Plan
Mission - Vision - Strategies
IT Plan
Mission - Vision - Strategies
IT Project proposal
Strategic Analysis
Strategic choice
Project presentation
Project appraisal
Not approved
Decision making
Approved

Assignment of resources.

Purchasing process

Execution

Operation
Figure: IT projects life cycle

## Slide 35: Problemas que motivan el desarrollo
      Adquirir equipos o sistemas : necesidad de equipos o sistemas que permitan acceder a sistemas automatizados.
      Aumentar capacidad de servicio: degradación de los equipos por crecimiento de las Bases de Datos.
En general, se desarrolla un proyecto de informática para:

## Slide 36: Problemas que motivan el desarrollo
      Reponer equipos o sistemas: obsolescencia de los equipos
  Aumentar calidad del servicio.
 OK

## Slide 37: Problemas que motivan el desarrollo
Renovación de Contratos
  Plazo de Contratos
    Mediano plazo
    Largo Plazo
    ¿Contratos de desarrollo de software?
    ¿Contratos de licencias de software?
    ¿Contratos de adquisición de hardware?
  Normalmente
    Mejoras.
    Crecimiento.
    Actualizaciones tecnológicas.

## Slide 38: Problemas en el Planteamiento del proyecto
Los proyectos que incluyen evaluación económica (costo/beneficio) presentan problemas comunes, relacionados con la medición y valoración de beneficios.
  Por ejemplo un beneficio directo es la liberación de horas-hombre (H-H) o aumento de la productividad. El problema se presenta al tratar de medirlo.

## Slide 39: Estrategia de Evaluación
Los proyectos de informática se evalúan según mediciones de: costo- beneficio, su valoración monetaria y la comparación de los flujos ajustados según tasas de descuento, obteniendo una diferencia neta actualizada (VAN).
Hay otros métodos de evaluación de interés:
- Payback period
- Average rate of return

## Slide 40: Estrategia de Evaluación
Mediciones costo - beneficios: Es necesaria al ser la evaluación económica un apoyo real para la toma de decisiones, por esta razón se plantea complementar o reemplazar este sistema por un análisis costo-efectividad, de esta forma se determina la ejecución de un proyecto por la observación conjunta de estos dos factores:
    El costo: es la implementación, adquisición y puesta en marcha del sistema hardware, software, redes y los costos de operación.
    La efectividad: es la capacidad del proyecto para solucionar el problema para el cual se ideó.

## Slide 41: Estrategia de Evaluación
Sistema jerárquico de inversión: Es necesario complementar la evaluación del proyecto mediante un sistema que permita jerarquizar las alternativas de inversión propuestas para problemas.
Optimización del proyecto: es la buena selección de alternativas, dado que la evaluación económica de proyectos de informática muestra rentabilidades altas.

## Slide 42: Estrategia de Evaluación
Complementar o reemplazar el sistema costo-beneficio, por un análisis costo-efectividad, poniendo mayor énfasis en lo tecnológico o efectividad de la solución.
Mediante este análisis, la ejecución de un proyecto se determina por la observación conjunta de dos factores:
  El Costo y la Efectividad

## Slide 43: Estrategia de Evaluación
Costo - beneficio: sistema tradicional para apoyar toma de decisiones, centrado en los resultados a obtener.
Costo - efectividad: nuevo sistema que da más énfasis a los aspectos tecnológicos de la solución, que permiten satisfacer la necesidad.

## Slide 44: Preparación del Proyecto
Antecedentes Generales
Diagnóstico
Proposición de alternativas
Preselección de alternativas

## Slide 45: Antecedentes Generales
Se presenta el sistema que será apoyado por datos de la empresa o institución y el medio donde se desarrollará el proyecto.
Se pretende : conocer el sistema, el entorno e identificar el problema que da origen a la necesidad.

## Slide 46: Antecedentes Generales
Para un buen desarrollo de las alternativas de solución, en los antecedentes se debe presentar:
  Identificación y descripción del problema, en forma clara: qué problema se intenta solucionar, objetivos que se pretende alcanzar.
  Análisis del entorno organizacional: objetivos de la organización, funciones, estructura organizacional (organigrama).
  Area en que se inserta el proyecto: áreas que se verán afectadas y cómo.
  Procedimientos y funciones: cuáles son los procedimientos y funciones involucrados en las áreas afectadas.
  Recursos utilizados: describirlos, por ejemplo: recursos humanos y de capital.

## Slide 47: Diagnóstico
Analizar las áreas problemas o de interés informático del sistema actual y diferenciar las de gestión administrativa o de información.
  fuente de información para el diagnóstico es la opinión de usuarios.
  resultado del diagnóstico es traducir el problema en requerimientos informáticos que justifiquen la inversión en tecnología.

## Slide 48: Diagnóstico
Requerimientos de Información: se detalla la información faltante, que se obtiene por sistemas informáticos, por ejemplo: desarrollo de base de datos, acceso a sistemas de telecomunicaciones, etc.
En este punto se debe especificar:
  origen de la información requerida
  volúmenes
  grado de estructuración
  frecuencia
  etc.

## Slide 49: Diagnóstico
Gestión de la información: concretar los requerimientos en el manejo de información, en términos de:
  comunicación: tipos de información, volúmenes, frecuencias, origen / destino, etc.
  almacenamiento: tipo, grado de estructuración, modelo conceptual de datos, volumen, etc.
  procesamiento: cantidad, velocidad requerida, tipo de procesamiento, mecanismo actual.
Estas especificaciones son imprescindibles en proyectos de equipamiento y necesarias en los de ampliación.

## Slide 50: Diagnóstico ¡Importante!
Technical aspects
Skills
Organisational culture

Human resources
Capacity
Number of people
Time availability
Hardware

Technical resources
Software
Communications

Economical resources
Existing
Future
Infrastructure

Administrative
Administrative procedures
Organisational commitment and support
Figure: A Typical Strengths and Weaknesses Analysis

## Slide 51: Diagnóstico
Requisitos Tecnológicos: se requiere analizar aspectos técnicos para los proyectos de reemplazo y ampliación, cuando existen sistemas operando antes del proyecto. Deben quedar justificados los problemas y requerimientos, diferenciando los asociados a información y los de gestión organizacional.
Analizar el Plan Informático
Tendencias Tecnológicas
Oportunidades
Temores

## Slide 52: Diagnóstico
Aspectos técnicos
Justificación de problemas y requerimientos
Diferenciación
Diagnóstico
    Antecedentes generales + estudio de mercado  definición de situación actual (situación sin proyecto).
  Ejemplos de resultados de diagnóstico
    Demanda insatisfecha
    Mala calidad de los servicios

## Slide 53: Alternativas de Solución
High
1
8
2
PERCEIVED
7
3
ADDED VALUE
6
4
Low
5
Low
PROJECT COST
High
1. High added value medium cost. Focus differentiation. Strategic.
2. High cost, hig
h added value. Focus differentiation. Strategic.
3. High cost, medium add value. Strategic.
4. High cost, low added value. Likely infrastructure projects.
5. Medium cost, low added value. Likely maintenance projects.
6. Low cost, low added value. Likel
y to specific maintenance projects .
7. Low cost, medium added value. Likely maintenance projects.
8. High added value, low cost. Likely infrastructure projects.
Figure:
The strategic options generation clock
Strategic
Maintenance
Infrastructure

## Slide 54: Alternativas de Solución
Cost
High
Low
Low
High
Benefit/effectiveness
Figure: Traditional cost benefit/effectiveness curve
¿Ejemplos?

## Slide 55: Alternativas de Solución
Optimización de la situación actual
  En base al diagnóstico anterior, se determinará mejorar la situación actual
  Puede convertirse importante fuente de ahorro de recursos.

## Slide 56: Alternativas de Solución
  Los beneficios de optimizar deben ser evaluados a mediano y largo plazo.
  Optimizar por medio de alguna medida.

## Slide 57: Alternativas de Solución
Nuevas alternativas de solución: (alternativas tecnológicas).
Las alternativas generadas deben:
  Permitir solucionar y/o aprovechar las oportunidades identificadas en el diagnóstico.
  Ser técnicamente factibles
  Ser económicamente factibles
  Ser fundamentalmente distintas entre sí
  Ser comparables en términos de resultados.

## Slide 58: Alternativas de Solución
  Conceptualización general de las posibles alternativas
  A nivel de Equipamiento: sistemas abiertos, sistemas cerrados.
  Caraterísticas de Procesamiento y Almacenamiento crean configuraciones computacionales: Configuración Multiusuario, Configuración de Redes

## Slide 59: Alternativas de Solución
Topologías Básicas de Conexión de Redes son:
    Tipo Estrella o Centralizado / punto a punto
    Tipo Anillo
    Tipo Bus

## Slide 60: Alternativas de Solución
Por ejemplo, Medios de transmisión de datos:
  Pares de Alambres Cable Coaxial
  Enlace Microondas/Satelitales Fibra Optica
  Ejemplos: redes a lo largo de Chile. Lugares con y sin.

## Slide 61: Alternativas de Solución Ejemplos:
Arreglos de discos (red de discos) vs Discos independientes por equipo
Software libre vs software comercial
Virtualización vs equipos independientes
Red inalámbrica vs alámbrica

## Slide 62: Alternativas de Solución Ejemplos:
Externalización vs In-house
  Hardware? Software? Comunicaciones? Servicios?
  Dónde está el “core” del negocio?
  Capacidades Internas? Diagnóstico !
  Quién administra el contrato?
  Nuevas funcionalidades?
  Conflictos de intereses?
  Propiedades intelectuales?
  Cómo se hará la migración de datos cuando termine el contrato?

## Slide 63: Alternativas de Solución
Definiciones específicas: considerará requerimientos tales como:
    Esquema general de la alternativa
    Descripción detallada de:
      Hardware,
      software,
      comunicaciones,
      servicios.
    Sustento respecto del diagnóstico
    Justificaciones

## Slide 64: Preselección de Alternativas
Cuando el cálculo de indicadores (VAN,TIR) para una alternativa no muestra existencia de mejores soluciones tecnológicas=> Optimizar el Proyecto.
  Pequeños: selección cualitativa
  Grandes: uso de ponderadores de atributos.
  Selección Final: en Proceso de Licitación

## Slide 65: Preselección de Alternativas
Ponderación de Atributos:
  a) Definir atributos más importantes de una solución:
      Nivel de solución de las necesidades
      Potencialidades
      Capacidad actual
      Capacidades de crecimiento
      Tiempos de respuesta estimadas
      Compatibilidades
      Etc.

## Slide 66: Preselección de Alternativas
  b) Se le asignan ponderaciones a cada uno de ellos y puntaje a cada atributo:
  P i =  PA ji * OA j
  Donde
      Pi = Puntaje Alternativa i
      PAji = Puntaje del atributo j de la alternativa i
      OAj = Ponderador del Atributo

## Slide 67: Preselección de Alternativas
c) Se obtiene una lista de puntajes de alternativas.
  Por ejemplo:
      Puntaje Efectividad de la alternativa
      < 50 Mala
      (50 - 70) Regular
      (70 - 80) Buena
      (80 - 100) Muy buena

## Slide 68: Preselección de Alternativas
Costos Estimados: se calculan analizando la inversión del proyecto en su vida útil.
    Ci=CIi+COi+CMi-(CIi*FR) donde:
  Cli = costo de proyecto en términos de inversión
  COi = costos de operación anuales de alternativa i por n años.
  CMi = costos de mantención anuales de la alternativa i por n años.
  FR = factor de recuperación de capital de los equipos computacionales.

## Slide 69: Preselección de Alternativas
    Para obtener FR:
    FR=r(1+r)n / (1+r)n-1
    donde:
    r = tasa de descuento (social o privada)
    n = vida útil de los equipos

## Slide 70: Preselección de Alternativas
Para escoger la o las alternativas finales se pueden usar varios métodos:
  Por Costo Estimado
  Por Atributos
  Por Atributo y Costo Estimado

## Slide 71: Evaluación del Proyecto
Estimación de Costos y Beneficios Privados
Estimación de Costos y Beneficios Sociales
Evaluación Económica

## Slide 72: Estimación de Costos y Beneficios
Estimación de beneficios y costos
  La estimación de beneficios y costos es un proceso de tres pasos sucesivos.
    - Identificación
    - Medición
    - Valoración

## Slide 73: Estimación de Costos y Beneficios Privados
Costos Privados
        Inversión: buena estimación, descomponiendo en la adquisición de Hardware y Software. Según ítemes.
        Costos de Operación

## Slide 74: Estimación de Costos y Beneficios Privados
Beneficios Privados: dependen de la naturaleza del proyecto:
  Ahorro de H-H: por no tener que contratar personal adicional con respecto a la situación optimizada.
    Este beneficio se calcula en base al número de personas a contratar y se considera sueldo.
    Aumento de Productividad del personal que labora actualmente en el sistema corresponde a un ahorro de H-H.

## Slide 75: Estimación de Costos y Beneficios Privados
    Cálculo del aumento de la productividad:
      Ahorro del tiempo de desplazamiento: en proyectos de mejora de las comunicaciones. Considerar una matriz de origen y destino de desplazamiento. Con la matriz propuesta en cada caso, se entrega en forma monetaria el resultado del cálculo que es el N° de H-H ahorradas con el nuevo sistema.
      Mejora del actual sistema: en proyectos de aumento de la capacidad de procesamiento y mejoramiento del sistema.

## Slide 76: Estimación de Costos y Beneficios Privados
    Automatización: en proyectos que formulan por primera vez el equipamiento de un sistema computacional en alguna área.
      Son importantes tres consideraciones :
        Existencia de un factor de sensibilidad
        Aumento del tiempo de ocio
        Costo de aprendizaje en el uso alternativo de las H-H.
  Al realizar estas tres correcciones, se obtiene el Beneficio corregido (Bc), que es ponderación del Beneficio (B) por cada uno de estos tres factores.
      Bc = B(1-p) (1-h) (1-e)

## Slide 77: Estimación de Costos y Beneficios Privados
    Venta de Información: al adquirir un equipo computacional deben cuantificarse los servicios que se pueden ofrecer al exterior.
    Beneficio Neto = Demanda x Precios - Costos

## Slide 78: Estimación de Costos y Beneficios Privados
    Ahorro en arriendo de oficinas:
      Se cuenta como ahorro el “monto del arriendo” de una oficina si ésta deja de ocuparse por la compra de un equipo computacional.
      También el “traspaso a medios magnéticos” de información de archivos y carpetas.
      Si la oficina es propiedad, el ahorro proviene del “uso alternativo” que se le puede dar.

## Slide 79: Estimación de Costos y Beneficios Privados
    Ahorro en costos de operación: con respecto a situación base (típico de proyectos de reemplazo).
      Por ejemplo:
        Personal
        Energía
        Ariendo

## Slide 80: Estimación de Costos y Beneficios Privados
    Valor residual de los equipos.
    Se considera como beneficio el valor de los equipos al final de la vida útil del proyecto.
    Por la rápida obsolescencia de los equipos, el valor residual luego de algunos años (4 ó 5), no debe superar el 20% del valor actual del equipo.
    Para calcularlo:

## Slide 81: Estimación de Costos y Beneficios Privados
    Mejoras en la gestión y en la toma de decisiones.
    Estos beneficios son de difícil cuantificación por lo que a veces se consideran como intangibles, o como el ahorro de H-H.
    Debe clasificarse muy bien el beneficio, para no contabilizarlo más de una vez.

## Slide 82: Estimación de Costos y Beneficios Privados
  Beneficios y Costos intangibles (no valorables). Hacer listado de costos y beneficios que no se pudieron valorar:
    Costos: resistencia al cambio, problemas organizacionales, cambios en las políticas de la organización, etc..
    Beneficios: mejora la calidad de la información por los conceptos: Integridad- Oportunidad- Confiabilidad. Tomar en cuenta otros beneficios.

## Slide 83: Estimación de Costos y Beneficios Sociales
Se usa para proyectos realizados por Instituciones Públicas.
Debe reflejar el aporte del proyecto al bienestar social. La estimación es similar al caso privado.

## Slide 84: Estimación de Costos y Beneficios Sociales
Deben hacerse ajustes a costos y beneficios privados que involucren:
    mano de obra no calificada y semicalificada
    pago de aranceles y
    consumo de bienes importados
Este debe ser calculado por factores del Mideplan.

## Slide 85: Estimación de Costos y Beneficios Sociales
Deben incorporarse costos y beneficios sociales que no se analizan en evaluación privada
    Ahorro de Tiempo de usuarios que realizan trámites en la institución:
    Encuesta para medir frecuencia media de
    público que llega.
    Deducción de costos y beneficios privados no pertinentes socialmente.

## Slide 86: Evaluación Económica
Se basa en el cálculo de dos indicadores:
Valor Actualizado Neto (VAN) y
Tasa Interna Retorno (TIR)
En proyectos de informática la vida útil es de cuatro años, si se justifica puede ser mayor en software y desarrollo de sistemas.

## Slide 87: Evaluación Financiera
Se evalúan las alternativas de financiamiento: un correcto análisis se logra calculando el VAN para cada una de ellas.
Se debe seleccionar la alternativa de financiamiento que genera el mayor VAN, si no existe otra consideración.

## Slide 88: Evaluación Financiera
En el análisis de alternativas de financiamiento es necesario tener en cuenta diversos aspectos. Tales como: obsolescencia de equipos, las propiedades intelectuales, etc..
En proyectos de Hardware pequeños o de desarrollo de software, la compra sería la alternativa adecuada

## Slide 89: Evaluación Financiera
En proyectos grandes, de instituciones con políticas rígidas de compra o renovación de equipos: mecanismos de financiamiento como el arriendo pueden ser una forma de modernización por períodos.
Así el costo de una solución computacional pasa a costo operacional constante.

## Slide 90: Evaluación Financiera
Payback period
  Objetivo
  Ventajas
  Desventajas

## Slide 91: Evaluación Financiera
Average rate of return
  Objetivo
  Ventajas
  Desventajas

## Slide 92: Financiamiento
  Análisis de las distintas alternativas, se deberá analizar:
    Porcentajes de capital propio vs. Deuda.
    Solicitud de préstamos
    Compra vs arriendo
    Compra vs leasing
    Leasing vs arriendo
    Emisión de bonos
    Emisión de acciones