# EJEMPLO!

# ÍNDICE

1.	Antecedentes Preliminares

### 1.1	Introducción

### 1.2	Plan o política informática

1.3	Información histórica

2.	Diagnóstico

### 2.1	Levantamiento de la situación actual

### 2.2	Estado del arte y tendencias tecnológicas

2.3	Análisis FODA

    - Análisis Interno

2.3.2	Análisis Externo

3.	Presentación del problema y objetivos

3.1	Presentación el Problema

3.2	Objetivos

4.	Alternativas de solución

### 4.1	Discusión sobre el  contexto

4.2	Mejoramiento de la Situación Actual

### 4.3	Presentación de alternativas de solución

  - Preselección de alternativas (Costo – Efectividad)

5.	Estimación de costos y beneficios

### 5.1	Costos

### Beneficios

6.	Evaluación económica

7.	Plan de Actividades

8.	Fuentes de Información

### Anexos

4.4	Preselección de alternativas

La definición de atributos estará dividida en dos partes. Atributos necesarios, que tienen que ver con aspectos imprescindibles para que el proyecto pueda optar a ser escogido, y atributos deseables que constituyen los aspectos que permitirán discriminar entre varias alternativas.

Si una alternativa no cumple con algún atributo imprescindible, entonces la alternativa es automáticamente eliminada. En el caso de la evaluación de atributos deseables, el puntaje final de cada alternativa es la suma del puntaje de cada atributo multiplicado por su peso. Como resultado de esta evaluación, se genera un ranking con la evaluación de efectividad de las alternativas planteadas.

Con el propósito de facilitar el análisis la suma de ponderaciones es de 100. Se le asigna un puntaje a cada atributo de cada solución (de 0 a 100) y luego se aplica la siguiente fórmula:

Pi = PAji * OAj

1

Donde:

Pi 	:	Puntaje Alternativa i

PAji	:	Puntaje del atributo j de la alternativa i

OAj	:	Ponderador del atributo j

De esta forma se obtendrá una lista de puntajes de alternativas que se podría interpretar como:

Puntaje		Una alternativa cuya efectividad sería

<50		Mala

[50-70[		Regular

[70-80[		Buena

[80-100]	Muy Buena

A continuación se presenta la tabla con el análisis de efectividad de las alternativas propuestas

| Atributos Imprescindibles |  | Alternativa 1 |  | Alternativa 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Factibilidad técnica |  | Si |  | Si |  |
| Coherencia con el Plan de Negocios |  | Si |  | Si |  |
| Uso de tecnologías de Internet |  | Si |  | Si |  |
| Coherencia con el Instructivo .... |  | Si |  | Si |  |
| Continúa Si / No |  | Si |  | Si |  |
| Atributos deseables | Peso | Puntaje | % | Puntaje | % |
| Nivel de solución al problema /logro de objetivos | 20% | 100 | 20 | 100 | 20 |
| Soporte local (proyecto sustentable), servicios | 15% | 50 | 7.5 | 80 | 12 |
| Riesgo del proyecto | 15% | 50 | 7.5 | 80 | 12 |
| Coherencia con ..... | 15% | 100 | 15 | 100 | 15 |
| Coherencia con la Política Informática | 15% | 50 | 7.5 | 100 | 15 |
| Flexibilidad | 10% | 50 | 5 | 100 | 10 |
| Capacidad de Crecimiento | 10% | 50 | 5 | 100 | 10 |
| TOTAL | 100% |  | 67.5 |  | 94.0 |

Aunque los costos estimados de cada alternativa pueden ser una importante fuente de información para decidir acerca de un proyecto, en este caso y de acuerdo con los sondeos de mercado realizados, los costos de la alternativa 1 versus la alternativa 2 son similares, privilegiándose la alternativa 2 producto de servicios específicos con los que no contaría el ....... y que sería necesario adquirir o contratar en forma adicional, tales como seguridad, mantención especializada, soporte 7x24, etc.

La alternativa escogida es la Alternativa 2. La justificación se fundamenta básicamente en la coherencia con la política informática de la institución, que privilegia la contratación de servicios externos. Otros factores que influyen en la decisión son: la mayor flexibilidad que puede ofrecer un servicio de outsourcing frente a la modernización y a expectativas de crecimiento. Asimismo, el soporte entregado por una empresa de outsourcing puede mejorar el factor de riesgo del proyecto. En ese contexto, el contrato entre la empresa ganadora de la licitación y el .... comienza a jugar un rol fundamental.