## Slide 1: CI 52A Métodos Constructivos
FASES DE UN PROYECTO

## Slide 2: DESARROLLO DEL PROYECTO
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD
ANTEPROY. (ING. CONCEP)
ING. BÁSICA
ING. DETALLE
EXPLOTACIÓN
CONSTRUCCIÓN
CIERRE
$
t

## Slide 3: ESTUDIO DE PROYECTOS
EVALUACIÓN
ESTUDIOS PRELIMINARES
PREPARACIÓN
ESTIMACIÓN DE COSTO
FLUJO DE CAJA

## Slide 4: Flujo de Caja
Costos de inversión, operación y cierre.
Otros costos: impuestos, intereses.
Ingresos por explotación.
Determinación del momento óptimo de inversión.
Determinación de la “vida útil” del proyecto

## Slide 5: Flujo de Caja
Determinación de BNA, TIR o VAN.

## Slide 6: Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR)
TIR := r t.q. VAN = 0

## Slide 7: ANTEPROYECTO
OPORTUNIDAD
MANO OBRA
PROVEEDORES
FINANCIA MIENTO
MEDIO AMBIENTE
MERCADO
ANTE PROYECTO

## Slide 8: ANTEPROYECTO
También llamada Ingeniería Conceptual
Fase de preparación
  Recopilación de información desde fuentes secundarias (experiencias anteriores) (mercado, alternativas técnicas de producción y capacidad financiera)
Fase de evaluación
  Determinación de la rentabilidad.
  Preparación del flujo de caja

## Slide 9: ANTEPROYECTO
El ingeniero debe buscar optimizaciones al diseño y/o funcionamiento del proyecto, evaluando alternativas de
  Ubicación
  Tecnologías
  Tamaño
Se analizan distintas fuentes de financiamiento y su impacto en los flujos

## Slide 10: ANTEPROYECTO
Las variables económicas deben ser de una seguridad tal que permitan demostrar la viabilidad del proyecto.
Se toma la decisión de proseguir con la realización del proyecto.
Se consigue el financiamiento

## Slide 11: ANTEPROYECTO
EJEMPLO: Costanera Norte
  Estimación de flujos vehiculares (demanda)
  Alternativas de construcción:
    En superficie
    Subterránea
    Elevada
    Combinaciones
  Determinación de la vida útil.
  Determinación del costo del peaje.

## Slide 12: INGENIERÍA BÁSICA
Estudios directos (fuentes de información primarias)
  Topografía, mecánica de suelos, geología, clima.
Captación de los deseos del cliente (calidad).
  Redacción de bases de diseño.

## Slide 13: INGENIERÍA BÁSICA
BASES DE DISEÑO
  Horizonte de diseño: vida útil
  Normas aplicables
  Determinación de solicitaciones
    Presión y temperatura de funcionamiento
    Viento, nieve, mareas, espectro sísmico
LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO
  P&ID, diagramas de flujo, unilineales.
  Layout.

## Slide 14: INGENIERÍA DE DETALLE
Detalle suficiente para la construcción, determinación de cantidades.
Documentos principales
  Bases Técnicas
    Planos
    Especificaciones técnicas
    Memorias
  Bases Administrativas Generales / Especiales

## Slide 15: INGENIERÍA DE DETALLE
Planos de Estructura o Cálculo
  Formas y refuerzos (hormigón armado)
  Fabricación y montaje (estructuras metálicas)
Planos de Arquitectura
  Plantas, elevaciones, escantillones
Planos de especialidades
  Electricidad, instrumentación, piping (isométricos), calefacción y aire acondicionado, alcantarillado y agua potable, gas, etc.

## Slide 16: INGENIERÍA DE DETALLE
Especificaciones técnicas
  Cualidades deseadas del producto final
  Procedimientos de ejecución
  Criterios de aceptación
  Normas específicas a cumplir
Las EETT se redactan para cálculo, arquitectura y especialidades.

## Slide 17: INGENIERÍA DE DETALLE
Bases Administrativas
  Plazo de construcción (obligatorio o propuesto)
  Forma de pago (anticipo, Estados de Pago periódicos, retenciones)
  Cantidad y experiencia de los profesionales a cargo.
  Garantías de seriedad de la oferta, correcta ejecución, anticipo

## Slide 18: INGENIERÍA DE DETALLE
Bases Administrativas
  Multas por atraso total o parcial, por no acatamiento de instrucciones, inasistencia, etc.
  Seguros de incendio, todo riesgo de construcción, responsabilidad civil
  Forma de presentar las ofertas
  Forma de evaluar las ofertas