## Slide 1: Ciclo de desarrollo de proyectos TIC
Ciclo de vida
  Equipos de proyecto
  Calidad en proyectos TIC
  Desarrollo continuo

## Slide 2: Ciclo de vida de proyectos
Conceptos
Modelos alternativos
Equipos de cada modelo
Comparaciones

## Slide 3: Concepto de Ciclo de Vida
Son las etapas por las que pasa un proyecto desde su concepción hasta su cierre
Está íntimamente ligado al concepto de Metodología, aunque no es lo mismo
No cambia de proyecto a proyecto, aunque puede adaptarse a las diferencias naturales de cada uno

## Slide 4: Ciclo de Vida v/s Metodología
El ciclo de vida es más general, describe la forma en que se enfrentan los problemas
La metodología es una guía para resolver los problemas, basado en las directrices del Ciclo
La metodología incluye ayudas directas al desarrollador:
  Planillas y otros formatos bases
  Material para realizar estimaciones
  Etc.
En muchas empresas estos conceptos se funden en uno sólo
  Esto porque manejan una sola metodología y no tiene sentido hacer grandes definiciones y diferencias

## Slide 5: Metodología v/s Plan de Proyecto
La Metodología es única, no depende del proyecto
El Plan de Proyecto es la forma en que la metodología se concreta en un proyecto específico
  Define tiempos y responsabilidades específicos por actividad (la metodología puede tenerlas en forma más general)
  Identifica las actividades que se realizarán
    Puede eliminar actividades de la metodología
    Puede agregar actividades a la metodología
  Hace explícito el equipo de trabajo
  Identifica los riesgos del proyecto, así como cualquier otra variable relevante

## Slide 6: Ciclo 1: Modelo en cascada Descripción
Identificación del problema
Análisis de requerimientos
Diseño lógico
Diseño físico
Construcción (codificación)
Pruebas
Implementación
Mantención

## Slide 7: Ciclo 1: Modelo en cascada Descripción
Identificación del problema
Análisis de requerimientos
Diseño lógico
Diseño físico
Construcción (codificación)
Pruebas
Implementación
Mantención
Se reconoce que existe un problema y que las TIC pueden ayudar
Se evalúa positivamente el desarrollar el proyecto

## Slide 8: Ciclo 1: Modelo en cascada Descripción
Identificación del problema
Análisis de requerimientos
Diseño lógico
Diseño físico
Construcción (codificación)
Pruebas
Implementación
Mantención
Se identifican detalladamente todos los requerimientos (necesidades) de los usuarios
Se priorizan y clasifican
Aún no se piensa en su solución
Esta etapa es clave, ya que describe claramente el problema a solucionar

## Slide 9: Ciclo 1: Modelo en cascada Descripción
Identificación del problema
Análisis de requerimientos
Diseño lógico
Diseño físico
Construcción (codificación)
Pruebas
Implementación
Mantención
Se analizan diferentes alternativas para solucionar el problema (satisfacer los requerimientos)
Se elige la solución definitiva
Es equivalente a la Ingeniería Básica

## Slide 10: Ciclo 1: Modelo en cascada Descripción
Identificación del problema
Análisis de requerimientos
Diseño lógico
Diseño físico
Construcción (codificación)
Pruebas
Implementación
Mantención
Se detalla completamente la solución
En caso necesario se realizan pruebas de los conceptos aplicados
En teoría es independiente de la herramienta, pero en la práctica se hace para el conjunto de herramientas a utilizar
Es equivalente a Ingeniería de Detalles

## Slide 11: Ciclo 1: Modelo en cascada Descripción
Identificación del problema
Análisis de requerimientos
Diseño lógico
Diseño físico
Construcción (codificación)
Pruebas
Implementación
Mantención
Se codifica toda la solución
Se implementa el SW y HW de la solución

## Slide 12: Ciclo 1: Modelo en cascada Descripción
Identificación del problema
Análisis de requerimientos
Diseño lógico
Diseño físico
Construcción (codificación)
Pruebas
Implementación
Mantención
Se realizan todas las pruebas pertinentes (unitarias, sistema, integración, performance, errores, etc.)
Se pretende encontrar defectos, no que el sistema esté bueno
Compara el diseño (lógico) con lo construido

## Slide 13: Ciclo 1: Modelo en cascada Descripción
Identificación del problema
Análisis de requerimientos
Diseño lógico
Diseño físico
Construcción (codificación)
Pruebas
Implementación
Se realiza la prueba de aceptación (por el usuario)
Se capacita a todos los usuarios
Carga inicial del sistema
Marcha blanca (ambiente controlado)
Puesta en régimen
Mantención

## Slide 14: Ciclo 1: Modelo en cascada Descripción
Identificación del problema
Análisis de requerimientos
Diseño lógico
Diseño físico
Construcción (codificación)
Pruebas
Implementación
Se mantiene el sistema a fin de resolver los nuevos requerimientos de los usuarios
Mantención

## Slide 15: Ciclo 1: Modelo en cascada Características
Es un modelo monolítico, lineal
Genera una relación favorable al desarrollador, al congelar las decisiones “rápidamente”
  No se pasa a la actividad siguiente sin haber aprobado la anterior
Requiere un esfuerzo de abstracción muy alto al principio
Dada la naturaleza cambiante de los requisitos y el costo de cambios a medida que se avanza en el desarrollo, este modelo está dejando de ser usado en su forma pura
Aún es válido para implementación de sistemas empaquetados, pero en su mayoría se adaptan mejor al modelo de prototipos que veremos a continuación
Académicamente es el mejor, ya que permite estudiar cada fase en forma aislada
  Es el que usaremos en el curso

## Slide 16: Ciclo 1: Modelo en cascada Equipo de proyecto - Estructura
Normalmente es un equipo de trabajo jerárquico
  Un Jefe de Proyecto
  Varios Encargados de Áreas
  En cada área un grupo de personas
Puede llegar a tener varios niveles, dependiendo de la complejidad del proyecto
Los niveles superiores de la jerarquía no tienen responsabilidad técnica, si no administrativa

## Slide 17: Ciclo 1: Modelo en cascada Equipo de proyecto - Roles
Áreas típicas en este tipo de modelos
  Funcionales  Interactúan con el usuario
  Técnicos  Diseño detallado y codificación
  Control de calidad
  Pruebas
  Capacitación
  Administración
Si el proyecto no es muy grande, se mezclan roles
Los ingenieros con más experiencia (capacidad) participan en las primeras fases principalmente
  Después se van incorporando ingenieros y técnicos de menos experiencia

## Slide 18: Ciclo 2: Modelo de prototipos Descripción
Identificación del problema
Análisis de requerimientos
Diseño lógico
Diseño físico
Construcción (codificación)
Pruebas
Implementación
Mantención

## Slide 19: Ciclo 2: Modelo de prototipos Descripción
Identificación del problema
Análisis de requerimientos
Diseño lógico
Diseño físico
Construcción (codificación)
Pruebas
Implementación
Mantención
El análisis de requerimientos y el diseño se realiza mediante una técnica especial: La construcción de prototipo.
Un Prototipo es una simulación del sistema final

## Slide 20: Ciclo 2: Modelo de prototipos Características
Requiere de la participación activa del usuario, al revisar cada prototipo
Requiere de una herramienta de desarrollo que permita construir prototipos rápidamente
La gran ventaja es que el usuario está estrechamente ligado al desarrollo, construyéndose un sistema que realmente le es útil
Existe la “tentación” de usar el prototipo como la solución final
  Debe tenerse cuidado en este caso, puede ser útil
  En el prototipo normalmente se pasan por alto muchas consideraciones que deben ser agregadas posteriormente
  El prototipo, al ser iterativo, puede ir incorporando situaciones para su rápido desarrollo, no para ser solución final

## Slide 21: Ciclo 2: Modelo de prototipos Equipo de proyecto
Muy similar al de cascada
  Pero incorpora desde el principio personas con capacidad para desarrollar el prototipo
Incorporación directa de los usuarios en el desarrollo

## Slide 22: Ciclo 3: Modelo espiral Descripción
Analizamos el modelo de Microsoft
Incluye no sólo la definición de las etapas, sino todas las funciones del desarrollo:
  Ciclo de vida
  Definición de variables críticas
  Equipos de desarrollo

## Slide 23: Ciclo 3: Modelo espiral Pilares
Fechas provisionales (por etapas)
Propiedad definida y responsabilidad
Programación basada en riesgos
Entrega por versiones

## Slide 24: Ciclo 3: Modelo espiral Fechas provisionales
Lanzamiento
Plan de Acción
Especificación funcional
Código completo
Necesidad de ideas
Diseño
Construcción
Control de calidad

## Slide 25: Ciclo 3: Modelo espiral Fechas provisionales
Lanzamiento
Plan de Acción
Especificación funcional
Código completo
Necesidad de ideas
Diseño
Construcción
Control de calidad
Definición del objetivo y alcance del sistema

## Slide 26: Ciclo 3: Modelo espiral Fechas provisionales
Lanzamiento
Plan de Acción
Especificación funcional
Código completo
Necesidad de ideas
Diseño
Construcción
Control de calidad
Detalle suficiente para la construcción
Se revisan los compromisos, recursos y tiempos

## Slide 27: Ciclo 3: Modelo espiral Fechas provisionales
Lanzamiento
Plan de Acción
Especificación funcional
Código completo
Necesidad de ideas
Diseño
Construcción
Control de calidad
Todo el código está completo
Lo que no está hecho es para una siguiente versión
Se hace un análisis del sistema y de las fases de entrega

## Slide 28: Ciclo 3: Modelo espiral Fechas provisionales
Lanzamiento
Plan de Acción
Especificación funcional
Código completo
Necesidad de ideas
Diseño
Construcción
Control de calidad
Se finaliza el código junto a las pruebas
En este momento se pasa el control del sistema al grupo de operaciones y soporte

## Slide 29: Ciclo 3: Modelo espiral Programación basada en riesgos
Uso de prototipos para explorar y reducir riesgos
Prioridades basadas en riesgos técnicos
  Esto incluye un acuerdo con los clientes
Las fechas parciales anteriores no “congelan” el desarrollo
  Después de ellas, los cambios son controlados
El equipo de desarrollo busca proactivamente y desde el principio los puntos de riesgos
Lanzamientos escalonados del código

## Slide 30: Ciclo 3: Modelo espiral Lanzamiento por versiones
Las versiones existen no sólo para productos comerciales
  También para desarrollos internos
El SW es visto como un proceso de mejora continua y no como un sistema estático
Permite que las funcionalidades no incluidas en una versión se dejen para la(s) siguiente(s)

## Slide 31: Ciclo 3: Modelo en cascada Equipo de proyecto
Desarrollo
Administración del programa
Diseño logístico
Formación de usuarios
Control de Calidad
Administración del producto

## Slide 32: Ciclo 3: Modelo en cascada Equipo de proyecto
Desarrollo
Administración del programa
Diseño logístico
Formación de usuarios
Control de Calidad
Administración del producto
Objetivo del proyecto
Prioridades
Estado de visión (expectativas y presunciones)
Recursos y costos
Negociación con otros equipos

## Slide 33: Ciclo 3: Modelo en cascada Equipo de proyecto
Desarrollo
Administración del programa
Diseño logístico
Formación de usuarios
Control de Calidad
Administración del producto
Funcionalidad
Coordinación interna
Comunicación con otras áreas de la empresa

## Slide 34: Ciclo 3: Modelo en cascada Equipo de proyecto
Desarrollo
Administración del programa
Diseño logístico
Formación de usuarios
Control de Calidad
Administración del producto
Prototipos
Codificación
Control de versiones

## Slide 35: Ciclo 3: Modelo en cascada Equipo de proyecto
Desarrollo
Administración del programa
Diseño logístico
Formación de usuarios
Control de Calidad
Administración del producto
Planes de prueba
Proceso de depuración del código

## Slide 36: Ciclo 3: Modelo en cascada Equipo de proyecto
Desarrollo
Administración del programa
Diseño logístico
Formación de usuarios
Control de Calidad
Administración del producto
Documentación y material didáctico
Defensor del usuario en el diseño

## Slide 37: Ciclo 3: Modelo en cascada Equipo de proyecto
Desarrollo
Administración del programa
Diseño logístico
Formación de usuarios
Control de Calidad
Administración del producto
Traspaso del sistema a operaciones
Instalación del sistema

## Slide 38: Ciclo 3: Modelo en cascada El equipo mínimo
Desarrollo
Administración del programa
Control de calidad
Administración del producto
Logística
Formación

## Slide 39: Ciclo 3: Modelo en cascada Fechas parciales y equipo
Plan de acción
  Administración del producto
Especificación funcional
  Administración del programa
Código completo
  Desarrollo
  Formación de usuarios
Lanzamiento del producto
  Control de calidad
  Diseño logístico

## Slide 40: Comparación de modelos
Cascada
  Muy sólido en su ciclo
  Útil para soluciones ya maduras, como Administrativas
  No útil para soluciones con mucha posibilidad de variación (aplicaciones nuevas)
Prototipo
  Útil cuando los requerimientos no son claros o no pueden articularse claramente
  Tiene el peligro de quedarse siempre en prototipos iterativos, sin converger a una solución
Espiral
  Permite ver el desarrollo como fases o entregas sucesivas, lo que hace que no se tenga un desarrollo muy grande al principio
  Debe tenerse claro el problema global para que las primeras fases ya consideren las complejidades que se agregan al incorporar nuevas funcionalidades

## Slide 41: Calidad en proyectos TIC
Conceptos de calidad
ISO 9000 y CMM
Técnicas para asegurar calidad
Trazabilidad

## Slide 42: Conceptos de calidad Productos masivos
Un producto es de calidad cuando cumple sistemáticamente los estándares definidos
  Por ejemplo tolerancia de dimensiones, ingredientes, ambiente de operación
Sin embargo, la calidad así definida no garantiza que satisface las necesidades del comprador
  Aparecen definiciones tales como “deleitar al usuario” o “sorprender al usuario”
  Calidad se define entonces como la capacidad de satisfacer una necesidad en forma consistente y completa

## Slide 43: Calidad en proyectos
Lo anterior es válido para productos que se producen en forma masiva y se pueden analizar cada uno
Pero, ¿qué pasa con los proyectos, que se desarrollan una vez y nunca más?

## Slide 44: Costo de los errores
Costo
Tiempo

## Slide 45: Calidad en proyectos
La calidad en los proyectos (de cualquier índole, no sólo TIC) se logra “haciéndolo bien”
Por esto es importante
  Tener ciclo de vida y metodología
  Estándares de desarrollo
  Documentación
En general, la calidad de proyectos se explícita en
  Planificar el trabajo
  Documentar las estimaciones
  Hacer lo que se dijo
  Documentar lo que hizo
  Buscar proactivamente los errores
  Analizar los aciertos y errores
  Corregir los errores

## Slide 46: ISO 9000 y CMM
ISO 9000 es un estándar general, no sólo para TIC (de hecho está diseñado primeramente para manufactura)
CMM es solamente para el desarrollo de SW (no para otras TIC)

## Slide 47: ISO 9000
Es un estándar “todo o nada”; es decir, se cumple o no se cumple
Es ampliamente reconocido y aceptado
Tiene una versión específica para SW
Estable en su definición
No es extremadamente exigente

## Slide 48: CMM
Es un modelo de madurez, no de calidad
  Es decir, mide cuán bien lo hace la empresa en diversas dimensiones
Impulsado por el DoD
Tiene 5 niveles
  El nivel 2 es comparable a ISO 9000
Los niveles superiores son muy exigentes
Se ha revisado y está vigente la versión 2 del modelo

## Slide 49: Otros modelos de calidad
Prince2
ITIL
CobiT

## Slide 50: Prince2
Es un estándar para desarrollo de proyectos
  Nació en Inglaterra para SW
  Hoy se utilizar en general para proyectos
Componentes:
  Business Case
  Organización
  Planificación
  Control
  Gestión del riesgo (MoR)
  Calidad en el desarrollo
  Administración de la configuración
  Control de cambios
Genera un gran control sobre el desarrollo del proyecto, gestionando tiempo, costo y calidad

## Slide 51: ITIL
Orientado a todo la Gerencia de Tecnología, no sólo al desarrollo de sistemas
  No tiene un foco en desarrollo
  Pero si ve al área como un servicio hacia el resto de la organización que evoluciona constantemente
Agrupa las “mejores prácticas” en librerías
  Service Strategy
  Service Design
  Service Transition
  Service Operations
  Continual Service Improvement
Bastante experiencia a nivel mundial

## Slide 52: CobiT 4.1
Busca la “gobernabilidad” del área de Tecnologías
  Poder predecir y controlar los recursos requeridos para generar los resultados esperados
  Alineación con el negocio
Es un Framework orientado a:
  IT Alineado con el negocio
  IT facilita (permite) el negocio y maximiza sus resultados
  Los recursos de IT son usados responsablemente
  Los riesgos de IT son administrados
Cinco áreas principales:
  Alineamiento estratégico
  Entregando / generando valor
  Administración de los recursos
  Gestión del riesgo
  Mediciones de productividad
Incluye modelos de madurez para comparaciones y para definir los puntos que deben ser mejorados

## Slide 53: Algunas técnicas de calidad
Revisión constante del trabajo
  Informal
  Formal
Participación del usuario
Análisis de los errores y sus causas
Análisis de todos los aspectos del proyecto
Uso de metodologías y guías

## Slide 54: Trazabilidad
Se refiere a que en cada etapa del desarrollo, las decisiones o definiciones se pueden asociar a un requerimiento específico
Es decir, es posible “trazar” cómo un requerimiento se va resolviendo en cada etapa
  Todos los requerimientos deben estar en cada etapa
Pero además, “cada palabra escrita” está asociada a un requerimiento (o más)
  Si algo no está asociado a un requerimiento es dudoso

## Slide 55: Trazabilidad
Cada requerimiento debe tener un identificador (número único)
Posteriormente, en cada punto del diseño, construcción, plan de pruebas, etc. se hace referencia a estos identificadores
Esta traza se superpone a otra que normalmente se coloca para asociar una etapa con la siguiente

## Slide 56: Desarrollo continuo

## Slide 57: Necesidad de desarrollo continuo
Los requerimientos están constantemente cambiando
  Los usuarios siempre quieren algo nuevo
  Cambios legales
  Mejoras en procesos
  Mejoras en tecnología

## Slide 58: Mantención y nuevas versiones
A los sistemas se le debe hacer mantención continua
  Constantemente mejorar alguna cosita
  Requiere controlar las versiones
  Requiere una política de distribución de sistemas
  Ojo con la documentación
Pero muchas veces los cambios son mayores
  Representan una nueva versión
  Puede reemplazar o complementar el sistema actual
  Es conveniente analizar las mejoras a los procesos de la empresa que pueden implementarse (al igual que en cualquier desarrollo)

## Slide 59: ¿Quién mantiene?
Un equipo especializado
  Está especializado
  Requiere una transferencia de conocimientos completa
El propio equipo de desarrollo
  Lo conoce bien
  Se distrae de su nuevo desarrollo de otra aplicación
  Esto es lo que sucede en la práctica

## Slide 60: Ciclo de desarrollo de proyectos TIC
Ciclo de vida
  Equipos de proyecto
  Calidad en proyectos TIC
  Desarrollo continuo