## Slide 1: IN42A Evaluación de Proyectos
Prof. Andrés Kettlun
Jorge Montecinos
Aux. Iván Espinoza
Coord. Karla Carrasco

## Slide 2: Actividades
Docentes:
  2 clases de cátedra semanales (asistencia y participación)
  No se realizarán clases auxiliares;
  En horario de clase auxiliar se realizarán los controles.
Trabajo Personal y Grupal
  Lecturas y estudio clase a clase.
  Tareas.

## Slide 3: Evaluación
Nota Control (40%): 2 controles y un examen.
Nota Tareas (30%): 3 tareas durante el semestre.
Nota Controles de Lectura (30%): se realizarán 7 controles de lectura cortos y se elimina una nota. No se puede eliminar el último.
IMPORTANTE: CADA NOTA DEBE SER MAYOR O AL MENOS IGUAL A 4.0 PARA APROBAR.

## Slide 4: Eximición
Nota Control ≥ 5,5.
Nota Tareas ≥ 5,0.
Nota Controles de Lectura ≥ 5,0.

## Slide 5: Objetivo General del Curso
Al finalizar el curso los alumnos serán capaces de:
Estimar beneficios y costos relevantes en un proyecto.
Formular, preparar y evaluar proyectos de inversión y nuevos negocios en el marco de una economía de mercado.
Elaborar recomendaciones fundadas sobre los proyectos que evalúen, apoyando la toma de decisiones de inversión.

## Slide 6: Contenidos
Formulación de Proyectos
Matemáticas Financieras
Elaboración del Flujo de Caja Privado
Indicadores de Evaluación de Proyectos
Optimización de Proyectos
Evaluación de Proyectos bajo Incertidumbre
Evaluación Social de Proyectos

## Slide 7: I. Formulación de Proyectos

## Slide 8: Objetivo
Aprender a identificar y definir proyectos, organizando secuencialmente el proceso de evaluación de un proyecto de inversión.

## Slide 9: Contenidos
Concepto de Proyecto, contexto de mercado.
La formulación y evaluación de proyectos: ciclo de vida de un proyecto, niveles de evaluación.
Tipos de evaluación.
Tipos de proyectos.
Presentación de proyectos.

## Slide 10: Bibliografía
Proyectos de Inversión: Formulación y Evaluación. 1a. ed., Nassir Sapag. Capítulo 1.

## Slide 11: Proyecto
“Un proyecto no es más ni menos que la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema que tiende a resolver, entre tantas, una necesidad humana”
(Preparación y Evaluación de Proyectos, Sapag y Sapag)

## Slide 12: Proyecto
Es una idea de asignación de recursos que sigue un objetivo y que genera beneficios y costos, cualitativos y cuantitativos, tanto al realizador del proyecto como a terceros.
Ejemplos:
  Reemplazo de una tecnología obsoleta
  Plantación y tala de un bosque de pinos
  Lanzar un nuevo producto
  Mejoramiento de una carretera.

## Slide 13
Factores Productivos
Bienes y Servicios
CAPITAL
RECURSOS HUMANOS
TECNOLOGIA
$
P*Q
P*Q
P*Q
P*Q
RECURSOS MATERIALES

## Slide 14: El proyecto como un proceso
Operación
Se pone en marcha el proyecto y se concretan los beneficios netos que fueron estimados previamente.
Preinversión
Se prepara y evalúa el proyecto de manera de obtener de él, el máximo excedente económico a lo largo de su vida útil, realizando para esto estudios de mercado, técnicos, económicos, financieros y otros.
Inversión
Se diseña y se materializa físicamente la inversión requerida por el proyecto de acuerdo a lo especificado en la etapa anterior.
Idea
Identificar problemas que puedan resolverse y oportunidades de negocio que puedan aprovecharse.

## Slide 15: Ciclo de Vida de un Proyecto
Idea
Perfil
Prefactibilidad
Factibilidad
Diseño y
ejecución
PLANO DE LAS IDEAS
PLANO DE LAS ACCIONES
Operación
Preinversión
Inversión
Operación
Idea

## Slide 16: Ciclo de Vida de un Proyecto
Cada una de ellas busca reproducir el ciclo de vida del proyecto, de manera que a medida que se avanza en las etapas, los estudios van tomando mayor profundidad y se va reduciendo la incertidumbre, respecto a los beneficios netos esperados del mismo.
La secuencia iterativa tiene por justificación evitar los elevados costos de los estudios y poder desechar en las primeras etapas los proyectos que no son adecuados.
Cada etapa se presenta en la forma de un informe, cuyo objetivo fundamental es presentar los elementos que intervienen orientados claramente a la toma de decisiones de abandonar o proseguir la idea.

## Slide 17
Costos/ tiempo
Tiempo
Grado de Incertidumbre
Idea
Perfil
Prefactibilidad
Factibilidad
100%
50%
0%
Umbral de lo previsible
Tiempo

## Slide 18: Evaluación de Proyectos
Aborda en forma explícita el problema de la asignación de recursos escasos en forma óptima.
Recomienda al tomador de decisiones, a través de distintas metodologías, para determinar la conveniencia relativa de una acción o un proyecto, pero no es la única alternativa a considerar.
Identifica, mide y valoriza, cuantitativa y cualitativamente, los beneficios y costos para la(s) persona(s) o instituciones relevantes.

## Slide 19: Etapas de la Ev. de Proyectos
Proceso iterativo, etapas de idea y preinversión
Generación y Análisis de la idea del proyecto
Estudio en el Nivel de Perfil
Estudio de Factibilidad
Estudio de Prefactibilidad

## Slide 20: Generación y Análisis de la Idea del Proyecto
Es fundamental contar con un buen diagnóstico.
La idea debe surgir de necesidades insatisfechas, de objetivos y/o políticas generales de la organización, de un plan de desarrollo, etc.
Se debe establecer su magnitud, a quienes afecta y la confiabilidad de la información utilizada. Así como también las alternativas disponibles.
Del análisis surgirá la especificación precisa del bien que se desea construir o el servicio que se pretende dar.
Adoptar la decisión de abandonar, postergar o profundizar la idea de proyecto.

## Slide 21: Estudio a nivel de Perfil
  Se buscan los antecedentes que permiten establecer un juicio respecto de la conveniencia y factibilidad técnico-económica de la idea de proyecto.
  Se debe identificar los beneficios y costos pertinentes respecto de la situación base (situación actual optimizada), sin incurrir en mayores costos para medirlos y valorarlos.
  Debe incluir un análisis preliminar de los aspectos técnicos, estudios de mercado y los de evaluación.
  Se utilizan estimaciones gruesas de los beneficios y costos, generalmente basadas en información existente, juicio común y experiencia.
  Se decide abandonar, postergar o profundizar el proyecto

## Slide 22: Estudio a nivel de Prefactibilidad
Se examinan con mayor detalle las alternativas viables desde el punto de vista técnico y económico que fueron determinadas en la etapa anterior, y se descartan las menos atractivas.
El énfasis de esta etapa es medir los beneficios y costos identificados en la etapa de perfil.
Se basa en información de fuentes secundarias.
Por lo anterior, conviene sensibilizar los resultados de la evaluación a cambios en las variables más importantes.
Se decide abandonar el proyecto, postergar o profundizar la evaluación.

## Slide 23: Estudio a nivel de Prefactibilidad
Se analizan en detalle los siguientes aspectos:
  El estudio de mercado es la base para estimar los ingresos, e incluirá un estudio de la oferta y demanda, así como de los precios de comercialización.
  El análisis tecnológico incluye equipos, materias primas y procesos, que permiten determinar los costos del proyecto.
  El tamaño y localización del proyecto debe considerar el tamaño de planta, la identificación y localización de los centros de abastecimiento de insumos, canales de distribución y consumo, etc.
  El análisis de los aspectos administrativos permite determinar algunas componentes de costo fijo y la organización de los recursos humanos, físicos y financieros.
  El análisis de los aspectos legales permite conocer las restricciones de ese tipo que limitan al proyecto (tributación, permisos, contaminación ambiental, etc.)

## Slide 24: Estudio de Factibilidad
Se enfoca a un análisis detallado y preciso de la alternativa que se ha considerado más viable en la etapa anterior.
El énfasis está en medir y valorar en la forma más precisa posible sus beneficios y costos.
Dada la cantidad de recursos destinados a esta etapa, sólo llegarán a ella los proyectos para los que no hay duda de su rentabilidad positiva, es decir, que se van a llevar a cabo.
Por ello, toma más importancia los flujos financieros y la programación de obras.
Una vez definido y caracterizado el proyecto, debe ser optimizado en tamaño, localización, momento óptimo de la inversión, etc.

## Slide 25: Estudio de Factibilidad
Se debe coordinar la organización, puesta en marcha y operación del proyecto. Determinar el calendario de desembolsos para la inversión, disponibilidad de equipos y sus plazos, anteproyecto de ingeniería, selección y entrenamiento del personal de administración, operación y mantenimiento.
Fuentes, condiciones y plazos de financiamiento.
Esta etapa es la conclusión del proceso de aproximaciones sucesivas en la formulación y preparación de un proyecto y constituye la base de la decisión respecto a su ejecución.
La evaluación no sólo es útil para la persona(s)/organización que es dueña del proyecto, sino que también a quienes la financian o a las autoridades pertinentes.

## Slide 26: Tipos de Evaluación
1. Según para quien se evalúe:
Los proyectos afectan de diferente manera a los agentes involucrados, quienes tienen, por lo general, diferentes objetivos e intereses.
Por ejemplo: Proyecto de vertedero para las comunas del centro-sur de Santiago:
  Inversionista
  Municipalidades
  Vecinos de municipalidades
  Vecinos del sector
  País

## Slide 27: Tipos de Evaluación
Evaluación Privada: se realiza desde la perspectiva de un agente económico privado o individual (persona, empresa, grupo, etc.).
  Medir la rentabilidad del proyecto, con independencia de quien provee los fondos.
  Medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos (dueño del proyecto)
  Medir la capacidad del proyecto para enfrentar compromisos de pago de las deudas (bancos, acreedores)
Evaluación Social: se realiza desde la perspectiva del conjunto del país (sociedad).

## Slide 28: Tipos de Evaluación
2. Según el momento en que se realice:
Ex Ante: se realiza en el período de preinversión, entrega una recomendación sobre la conveniencia de realizar el proyecto.
Ex Post: se realiza una vez ejecutado el proyecto, sirve para estimar los verdaderos beneficios del proyecto, encontrar las fuentes de error y generar aprendizaje.

## Slide 29: Tipos de Evaluación
3. Según la finalidad de la inversión:
Proyectos que buscan crear nuevos negocios o empresas.
Proyectos que buscan evaluar un cambio, mejora o modernización en una empresa existente.

## Slide 30: Tipos de Evaluación
4. Según la forma de evaluar:
Tradicional o monocriterio: un solo objetivo, generalmente riqueza. Requiere que cada beneficio y costo sea identificado, medido y valorado.
Multicriterio: tiene más de un objetivo, riqueza, distribución del ingreso, salud de los habitantes…..
EJM: ¿cuánto vale el beneficio por menor pérdida de vidas humanas asociado a poner un semáforo en un cruce peligroso?
- Valor de la Vida Humana?, infinito?, algunos valen más que otros?...
- semáforo: 5 millones
Multicriterio: accidentes disminuyen de 15 por año a 2 por año: 5 millones/13 vidas humanas
No sirve para ver conveniencia, sino para comparar alternativas.

## Slide 31: Dos etapas en la evaluación
Cualquiera sea la profundidad con que se evalúe un proyecto, se distinguen dos etapas:
Formulación y preparación: Identificar los beneficios y costos del proyecto y calcular su magnitud.
  Recopilar (crear) y estimar información (estudios de mercado, técnico, legal, organizacional)
  Construcción del flujo de caja
Evaluación: a partir del flujo de caja, medir la rentabilidad de la inversión en el proyecto.

## Slide 32: Ejemplo: presentación de un proyecto
Resumen Ejecutivo
Antecedentes Generales
Análisis del Mercado
Diagnóstico y Optimización Situación Actual
Soluciones Propuestas
Análisis de prefactibilidad
Evaluación económica
Resumen y conclusiones
Anexos

## Slide 33: Ejemplo: presentación de un proyecto
a) Antecedentes generales
  Ámbito o sector productivo del proyecto
  Ubicación de la zona geográfica del estudio y sus características (culturales, económicas, políticas, etc.).
  Identificación de segmentos producto - mercado
  Características generales de los gestores del proyecto (aspectos organizacionales, marco legal, cultura organizativa, etc.).
  Otras informaciones relevantes :
    Entrevistas con expertos en el tema
    Recopilación bibliográfica

## Slide 34: Ejemplo: presentación de un proyecto
b) Análisis del Mercado:
Oferta
  Especificación de los productos ofertados.
  Oferta histórica y sus factores de incidencia
  Políticas y métodos de tarificación y precios
  Oferta actual y proyecciones
  Localización y concentración de la oferta.
  Cobertura geográfica
  Restricciones de disponibilidad de recursos

## Slide 35: Ejemplo: presentación de un proyecto
Demanda
  Demanda histórica y factores de incidencia
  Demanda actual y proyecciones
  Segmentación de la demanda
  Localización de la demanda
  Concentración de la demanda (por áreas geográficas, por segmentos, por ingreso, etc.).
  Tipo de consumo (residencial, comercial, industrial)
Este punto debe ser desarrollado con una visión más global y sistemática utilizando un enfoque de planificación estratégica. Este permite abordar el proyecto desde una perspectiva estratégica en lugar de una perspectiva táctica - operativa.

## Slide 36: Ejemplo: presentación de un proyecto
c) Diagnóstico
Antecedentes generales + análisis delmercado  definición de situación sin proyecto.
Ejemplos diagnóstico: (1) Demanda insatisfecha; (2) Mala calidad de los servicios
d) Optimización de la situación actual
Los beneficios netos de se obtienen comparando la situación con proyecto con la sin proyecto optimizada (situación base), evitando que se asignen al proyecto beneficios que no corresponden.
Ejemplo de optimizaciones: (1) Rediseño de procesos y reingeniería; (2) Mejoras en la gestión; (3) Modificaciones que impliquen inversiones marginales

## Slide 37: Ejemplo: presentación de un proyecto
Se debe considerar como parte de la situación base aquellos proyectos sustitutos y/o complementarios sobre los que se haya decidido su ejecución, y que se estime razonablemente que serán implementados (también se les debe considerar en la situación con proyecto).
e) Generación de alternativas
Las alternativas generadas deben :
  Permitir solucionar y/o aprovechar las oportunidades identificadas en el diagnóstico.
  Ser técnicamente factibles
  Ser económicamente factibles
  Ser fundamentalmente distintas entre sí
  Ser comparables en términos de resultados.

## Slide 38: Ejemplo: presentación de un proyecto
f) Selección (preselección) de alternativas.
Se deberá analizar la conveniencia de las distintas alternativas comparándolas entre sí de acuerdo a criterios técnicos y económicos.
Para la alternativa seleccionada se debe analizar:
  Tamaño óptimo del proyecto
  Localización óptima
  Momento óptimo para realizar el proyecto
  Prediseño (obras civiles, equipamiento, insumos)

## Slide 39: Ejemplo: presentación de un proyecto
a) Estimación de beneficios y costos
La estimación de beneficios y costos es un proceso de tres pasos sucesivos: Identificación / Medición / Valoración
Dependen del agente que hace la estimación:
  Privados
    Directos, indirectos
    Cuantificables (valorables), no cuantificables
  Sociales
    Directos, indirectos
    Cuantificables, no cuantificables.
    Externalidades

## Slide 40: Ejemplo: presentación de un proyecto
Los beneficios y costos cuantificables deben ser estimados según algún numerario común (normalmente $ de hoy), los no cuantificables deben ser identificados y medidos en las unidades que resulte pertinente.
  Ejemplo : beneficio no (o menos) cuantificable de un proyecto de semaforización : disminución de accidentes.
b) Cálculo de indicadores
Valor presente neto (VPN o VAN)
Tasa interna de retorno (TIR)
Período de recuperación del capital (PRC)
Otros.

## Slide 41: Ejemplo: presentación de un proyecto
c) Financiamiento
Análisis de las distintas alternativas, se deberá analizar:
  Porcentajes de capital propio vs. Deuda.
  Solicitud de préstamos
  Emisión de bonos
  Emisión de acciones