## Slide 1: Elaboración del Flujo de Caja
Sección 01 Profesor: Andrés Kettlun

## Slide 2: Introducción
La elaboración de los flujos de caja de un proyecto provee la metodología básica para ordenar la información y obtener los indicadores económicos de un proyecto.
El flujo de Caja de cualquier proyecto se compone de tres elementos básicos:
Los flujos de inversiones
Los ingresos de operación (o beneficios).
Los costos de operación.
En este capítulo estudiaremos la forma de obtener estos elementos y construir correctamente los flujos de caja.

## Slide 3: Estimación de Costos y Beneficios

## Slide 4: Objetivo
Que los alumnos obtengan nociones y sean capaces de aplicar diferentes métodos para la estimación de los costos y beneficios asociados a la evaluación de un proyecto.

## Slide 5: Bibliografía
Ingeniería Económica de DeGarmo, Duodécima Edición, W. Sullivan, E. Wicks y J. Luxhoj. Cap. 2 y 7.

## Slide 6: Estimación de Costos y Beneficios
Hasta el momento, los flujos de costos y beneficios se han supuesto conocidos.
En la realidad, deben estimarse.
Generalmente, la parte más difícil, costosa y prolongada de una evaluación económica es la estimación de costos, ingresos, vidas útiles, valores residuales, y otros datos del proyecto.
La estimación de costos y beneficios implica efectuar proyecciones de flujos de caja que se producirán en el futuro, en base a información fragmentaria y variables inciertas.

## Slide 7: Estimación de Costos y Beneficios
Nunca las estimaciones van a ser exactas. El nivel de precisión exigido dependerá de la etapa del proyecto.
El nivel de precisión va aumentando en la medida que el proyecto progresa desde la etapa de perfil hasta la de factibilidad.
En la etapa de perfil se busca determinar el potencial económico de un proyecto, por lo que sólo se requiere un nivel de precisión medio-bajo
En la etapa de factibilidad se debe decidir si se invierte, por lo que se requiere un nivel de precisión alto (5%-15%).

## Slide 8
Costos/ tiempo
Tiempo
Grado de Incertidumbre
Idea
Perfil
Prefactibilidad
Factibilidad
100%
50%
0%
Umbral de lo previsible
Tiempo

## Slide 9: Costos
Se entiende como “costos” en general, el valor de cualquier recurso económico utilizado en un proyecto. Ejemplos:
  Inversión
  Capital de trabajo
  Mano de obra
  Materiales
  Combustibles
  Etc.
En una evaluación económica, todo recurso utilizado debe ser valorizado, a valor de mercado o mejor uso alternativo (“costo de oportunidad”).

## Slide 10: Costos
Ejemplo de Costo de oportunidad:
Un empresario que heredó un terreno, está pensando en usarlo para desarrollar un proyecto inmobiliario (un edificio de oficinas). Aún cuando no va a pagar por el terreno, para efectos de la evaluación debe valorizarlo en su costo de oportunidad, que sería el valor que obtendría por la venta del terreno.

## Slide 11: Beneficios
Se entiende como “beneficio”, cualquier efecto del proyecto que genere ingresos o ahorro de costos. Ejemplos:
  Ingresos por venta de productos.
  Ingresos por venta de servicios.
  Comisiones por ventas.
  Recuperación de valores residuales.
  Ahorro en los costos actuales de:
    Mano de obra (Ej. Proyecto Automatización)
    Energía (Ej. tecnologías eficientes)
    Administración/ Supervisión (Ej. Control Automático)
    Etc.

## Slide 12: Flujo de Caja
Flujo de caja neto (o flujo de tesorería o flujo de efectivo) es la diferencia entre los ingresos y egresos de caja que genera el proyecto.
  Sólo el flujo de caja es relevante. No confundir con la utilidad financiera.
  Un mismo proyecto puede tener flujos diferentes dependiendo del agente para quien se evalúa (empresa o accionista; inversionista nacional o extranjero)

## Slide 13: Flujo de Caja
Flujo de caja del proyecto puro: Aquel que considera que el proyecto es financiado en un 100% con capital propio (aportes del dueño, de los socios o accionistas).
Flujo de caja del proyecto con deuda: Aquel que considera que una fracción de la inversión se financia con deuda.
Flujos incrementales: Sólo interesan los ingresos y egresos marginales o incrementales
F.C. del proyecto = F.C. con proyecto - F.C. sin proyecto
(olvidarse de los costos irrecuperables).

## Slide 14: Consideraciones generales
Horizonte de evaluación: Queda determinado por las características del proyecto (p.ej. vida útil de los activos) y por las necesidades o intereses de los inversionistas. Si el horizonte es menor que la vida útil de los activos de inversión se debe considerar el valor residual de la inversión.
Momento en que ocurren los flujos: Los ingresos y egresos de caja pueden ocurrir mensualmente, diariamente o en forma continua. Por simplicidad se adopta la convención de considerar que ocurren en un instante: al final de cada año.
  Año 0: momento en que ocurre la inversión y el financiamiento

## Slide 15: Consideraciones generales
Tratamiento de la inflación: Los flujos pueden expresarse en moneda nominal ($) o moneda real (UF, UTM o pesos de una misma fecha). Lo importante es la consistencia:
  Flujos nominales y tasa de descuento nominal
  Flujos reales y tasa de descuento real

## Slide 16: La información contable
Principio del devengado: contablemente, los ingresos se reconocen a medida que estos son ganados y los gastos mientras se incurra en ellos, independiente del momento en que se produzcan los flujos de dinero.
Consecuencias:
1) La inversión en activo fijo se transforma paulatinamente en gasto, a medida que presta sus servicios. Este gasto se llama depreciación.
2) Los ingresos por venta, costos de venta y gastos del período no necesariamente coinciden con los ingresos y egresos de efectivo. En un flujo anual estas diferencias son menores, por lo que no se consideran.

## Slide 17: Depreciación
La depreciación no es un flujo de caja, pero influye en el flujo de caja de impuestos, ya que es considerado tributariamente como un gasto.
Ejemplo: un camión que vale $80, con vida contable de 8 años, que se usa por solo cinco años y se liquida (vende) en el mercado al 50% de su valor de compra:
t=0
1
2
3
4
5
t=0
1
2
3
4
5
Flujo de Caja
Flujo de Contable
Inversión=-80
Valor Residual=40
Depreciación anual=-10
En t=5:
Depreciación Acum=-50
Valor Libro =80-50=30
Ganancia Capital=40-30=10

## Slide 18: La información contable
Ganancia (o pérdida) de capital: es la diferencia entre el valor de venta del activo (o valor residual de la inversión) y su valor libro.
Valor libro: Valor inicial del activo menos la depreciación acumulada.
En base a las consideraciones anteriores, podemos definir el flujo de caja a partir de la utilidad:
F.C. = F.C. Operativo + F.C. de Capitales
F.C. = (Utilidad Contable+ gastos que no son flujo de efectivo) + (- Inversión + Valor residual)

## Slide 19: La información contable
Financiamiento de un proyecto (deuda): desde el punto de vista contable-tributario, solo los intereses son considerados un gasto deducible de impuestos. El flujo del préstamo y las posteriores amortizaciones (devoluciones del capital) no son deducibles de impuestos.

## Slide 20: Estructura General del FC
+ Ingresos afectos a impuestos
- Egresos afectos a impuestos
- Gastos no desembolsables
= Utilidad Antes de Impuestos
- Impuestos
= Utilidad después de impuestos
+ Ajustes por gastos no desembolsables
- Egresos no afectos a impuestos
+ Beneficios no afectos a impuestos
= FLUJO DE CAJA

## Slide 21: Estructura del Flujo de Caja Privado
(Continúa->)

## Slide 22: Estructura del Flujo de Caja Privado

## Slide 23: Estructura del Flujo de Caja Privado
Ingresos por venta: P*Q, ingresos por la venta de bienes o prestación de servicios (sin IVA)
Intereses por depósitos: ganancias obtenidas en depósitos bancarios
Otros ingresos: por ejemplo, rentas por inversiones financieras, arriendos, etc.
Costos fijos: los que no dependen del nivel de producción
Costos variables: los que dependen del nivel de producción
Gastos financieros: intereses de la deuda

## Slide 24: Enfoques de Estimación de Costos
Enfoque ascendente (bottom-up): considera el precio como una variable de salida, y los cálculos de costos como variable de entrada.
Enfoque descendente o diseño-costo (top-down): considera el precio competitivo como variable de entrada y las estimaciones de costo como variables de salida.

## Slide 25: Enfoques de Estimación de Costos

## Slide 26: Enfoques de Estimación de Costos
Enfoque ascendente (bottom-up): se identifican los componentes de costo, se valorizan y se suman para obtener el costo directo. Luego se agregan los costos indirectos y el margen de utilidad deseado para obtener el precio de venta.
Es el método tradicional de costeo y se aplica en industrias donde las condiciones competitivas de mercado no son el factor dominante para determinar el precio del producto o servicio. Ejemplo: mercados con alta diferenciación de productos.

## Slide 27: Enfoques de Estimación de Costos
Enfoque Descendente (top-down): se aplica mejor en las primeras etapas de un proyecto. Los detalles de diseño del proyecto aún se desconocen; sin embargo, el precio competitivo ayuda a poner objetivos de costo para los diferentes componentes.
Este enfoque fomenta la innovación, los nuevos diseños, el mejoramiento de los procesos de manufactura, su eficiencia.

## Slide 28: Clasificación y Conceptos de Costos
Existen varias formas de clasificar los costos.
Según
  Área que lo consume
  Su identificación con la producción
  Momento de cálculo
  Grado de control
  Periodicidad
  Tipo y momento de desembolso
  Comportamiento

## Slide 29: Según Área que lo Consume:
Producción: Son los costos que se generan en el proceso de transformar la materia prima en productos terminados.
Distribución: Son los que se generan por llevar el producto o servicio hasta el consumidor final
Administración: Son los generados en las áreas administrativas de la empresa. Se denominan también Gastos.
Financiamiento: Son los que se generan por el uso de recursos de capital.

## Slide 30: Según su Identificación con la Producción:
Directos: Son los costos que pueden identificarse fácilmente con la generación del producto o servicio.
Por ejemplo, la mano de obra asociada a la maquinaria productiva.
Indirectos (o Generales): Su monto global se conoce para toda la empresa o para un conjunto de productos. Es difícil asociarlos con un producto o servicio especifico. Para su asignación se requieren base de distribución (metros cuadrados, número de personas, etc).
Ejemplos: supervisión; seguros, etc.

## Slide 31: Según el Momento en que se Calcula:
Históricos: Son costos pasados, que se generaron en un periodo anterior.
Proyectados: Son costos que se calculan con base en métodos estadísticos y que se utilizan para elaborar presupuestos.

## Slide 32: Según el Grado de Control:
Costos Controlables (discrecionales): Son aquellos costos sobre los cuales la dirección de la organización tiene autoridad para que se generen o no.
Ejemplo: nivel de gastos en publicidad.
Costos no Controlables: Son aquellos costos sobre los cuales se tiene un bajo o nulo nivel de control. No se refiere al control del precio, sino del gasto.
Ejemplo: costo del arriendo de una propiedad.

## Slide 33: Según su Periodicidad:
Costos Recurrentes: Son aquellos costos que son repetitivos y se presentan cuando una organización produce bienes o servicios similares con continuidad.
Ejemplos: costos directos; arriendo.
Costos no Recurrentes: Son aquellos costos no repetitivos.
Ejemplos: compra de los terrenos para una fábrica; costo de cierre.

## Slide 34: Según Tipo y Momento de Desembolso:
Costo Efectivo: son aquellos que generan una salida real de efectivo. Dan origen a un flujo de caja.
Ejemplos: gasto en energía eléctrica; materiales.
Costos Contable (o libro): son aquellos costos que se reflejan en la contabilidad de una empresa, pero no generan pagos en efectivo.
Ejemplos: depreciación; provisiones.

## Slide 35: Según Tipo y Momento de Desembolso:
Costo de Oportunidad: se incurre en un costo de oportunidad debido al uso de recursos limitados, de manera que se pierde la oportunidad de obtener ventajas económicas en otra alternativa; es decir, es el costo de la mejor oportunidad rechazada (pérdida). Ejemplo: el tiempo que invierte una persona en desarrollar un proyecto, tiene un costo de oportunidad que es lo que deja de ganar en el mejor uso alternativo, como por ejemplo, un sueldo como profesional.

## Slide 36: Según Tipo y Momento de Desembolso:
Costo Hundido. Ejemplo: una empresa petrolera ha gastado US$10 millones en exploración, y ha descubierto un nuevo yacimiento.
El yacimiento es pequeño, y la evaluación económica del proyecto de explotación del petróleo arroja un VAN de sólo US$3 millones. ¿Conviene hacerlo?
La respuesta es sí, conviene hacer el proyecto. Al momento de tomar la decisión, los US$10 millones ya están gastados, son costo hundido, no influyen en la decisión.

## Slide 37: Según Tipo y Momento de Desembolso:
Costo Hundido: es aquel que se incurrió en el pasado, y que no tiene relevancia para estimar los costos o ingresos futuros, por lo que no se debe considerar para la decisión de inversión.
Ejemplo: una persona reserva un automóvil nuevo en un concesionario, pagando $100.000 que se descontarán del precio de 5 millones, pero que se pierden si no compra el vehículo. Ese fin de semana, encuentra el mismo auto en $4,8 millones en otra parte. Los $100.000 son costo hundido para efectos de donde comprar.

## Slide 38: Según Comportamiento:
Costos Fijos: son aquellos que no resultan afectados por cambios en el nivel de producción, dentro de un rango de la capacidad de producción y de un determinado plazo.

## Slide 39: Según Comportamiento:
Ejemplos: seguros; contribuciones de bienes raíces; gastos de administración general; tarifas de licencias; intereses, etc.
Si se genera un cambio importante en el uso de los recursos, como por ejemplo una expansión significativa en la capacidad de producción, los costos fijos se pueden alterar. Ejemplo: el incorporar un mayor número de maquinas de producción puede generar un aumento en los gastos de administración, seguros y supervisión.

## Slide 40: Según Comportamiento:
Costos Variables: son aquellos que están asociados al nivel de operación y que varían en relación a la cantidad total de producción u otras medidas del nivel de actividad, como las ventas.

## Slide 41: Según Comportamiento:
Ejemplo: el gasto en materia prima se relaciona con la producción, mientras que las comisiones se relacionan con las ventas.
Características:
  Generalmente son proporcionales a una actividad.
  Su unidad de medida depende la actividad relacionada: $/ton, $/unidad, $/venta, etc…
  Son controlados a corto plazo.

## Slide 42: Según Comportamiento:
Costos Semi-Variables: Son aquellos costos que se componen de una parte fija y una parte variable que se modifica de acuerdo con el volumen de producción. Hay dos tipos de costos semi-variables:
Mixtos: son los costos que tienen un componente fijo básico y a partir de éste comienzan a incrementar

## Slide 43: Según Comportamiento:
Escalonados: son aquellos costos que permanecen constantes hasta cierto punto, luego crecen hasta un nivel determinado y así sucesivamente

## Slide 44: Otros Costos:
Costo Marginal: es el costo de producir una unidad adicional de producto.
Costo Estándar: costo de referencia para un proceso o producto.
Ejemplo: benchmark de costos.

## Slide 45: Ejemplos
Un costo se puede calificar en varias categorías simultáneamente:
Ej. el costo de la energía eléctrica de la maquinaria de producción es:
  Directo
  Variable
  Recurrente
  Efectivo
  Controlable

## Slide 46: Costo de Ciclo de Vida
Se refiere al conjunto de todos los costos, tanto recurrentes como no recurrentes, relacionados con un proyecto, producto, estructura, sistema o servicio, durante su tiempo de vida.
Comienza con la detección de la necesidad u oportunidad y termina con las actividades finales y el cierre del proyecto.
El final del ciclo de vida se proyecta sobre una base funcional o económica. Por ejemplo una caldera, puede producir vapor por muchos años, pero en algún momento resulta muy cara de operar y mantener, por lo que su vida útil económica es menor que la física.

## Slide 47: Costo de Ciclo de Vida
El ciclo de vida de un proyecto se puede dividir a grosso modo en dos etapas: la fase de adquisición/ construcción y la fase de operación.
El propósito del concepto de costo de ciclo de vida es hacer explícitos los efectos interrelacionados de costos durante el período total de la vida de un proyecto. Un objetivo del proceso de diseño es minimizar el costo total de ciclo de vida (satisfaciendo los requerimientos restantes), haciendo el trade-off entre los costos de la fase de adquisición y los costos de operación.
Ejemplo: a veces el equipo más barato tiene costos de mantención más altos, lo que lo hace inconveniente.

## Slide 48: Costo de Ciclo de Vida
Existen varias categorías de costos asociadas al ciclo de vida:
Costo de Inversión: es el capital que se requiere para la mayor parte de las actividades en la fase de adquisición. También denominado Costo de Capital (Capital Expenditure, CAPEX).
Capital de Trabajo: se refiere a los fondos que se requieren como activo circulante para comenzar y dar apoyo a las actividades de operación. Por lo general, se recupera al final de la vida de un proyecto.
Costo de Operación: costos necesarios para efectuar la operación del proyecto.
Costos de Mantención y Reparación: son aquellos que se efectúan con el fin de mantener la capacidad de producción. Junto con los costos de operación conforman los OPEX (Operational Expenditure)
Costo de Liquidación: incluye los costos no recurrentes de suspender la operación, el retiro y la disposición de los activos al concluir el ciclo de vida.

## Slide 49: Costo de Ciclo de Vida
Costos
$
Tiempo
Costos de
Investigación,
Diseño
e Ingeniería
Inversión
de Capital
Costos de
Operación
Costos de
Mantención
Costos de
Liquidación

## Slide 50: Fuentes de Datos para la Estimación de Costos
La Contabilidad
Otras Fuentes Internas de la Empresa
Fuentes Externas a la Empresa
Investigación y Desarrollo

## Slide 51: Fuentes de Datos para la Estimación de Costos e Ingresos
La Contabilidad: es el registro oficial de la información de transacciones monetarias de la empresa, que se rige por la legislación tributaria y principios contables generalmente aceptados.

## Slide 52: Fuentes de Datos para la Estimación de Costos e Ingresos
Los registros contables tienen limitaciones que hacen que no sean adecuados para utilizarlos directamente en los análisis económicos:
Son datos históricos
Divide la información en categorías rígidas, que requiere transformaciones para utilizarse en el análisis económico
A veces representan precisión ficticia. Ejemplo: valor libro de un activo.
Incorporan partidas que no son flujos de caja. Ejemplo: depreciación.
Considera criterios no coincidentes con la evaluación de proyectos. Ejemplo: los ingresos se contabilizan cuando se devengan, lo que no necesariamente coincide con el pago efectivo.

## Slide 53: Fuentes de Datos para la Estimación de Costos e Ingresos
Otras fuentes dentro de la empresa. Incluye sistemas de información extra-contables, como por ejemplo sistemas de mantención, ventas, control de calidad, tableros de control, etc.
También considera el conocimiento y experiencia acumulados en expertos y profesionales, tales como compradores, vendedores, gerentes de proyectos, analistas, etc.

## Slide 54: Fuentes de Datos para la Estimación de Costos e Ingresos
Fuentes externas a la Empresa: existen múltiples fuentes posibles:
Contactos personales
Cotizaciones
Universidades, memorias de títulos, investigaciones publicadas, etc.
Organismos públicos, asociaciones gremiales, reguladores, instituciones internacionales, etc.
Banco Central, INE, Ministerios, Banco Mundial, Cepal, etc.
Empresas consultoras especializadas.
Empresas de ingeniería.

## Slide 55: Fuentes de Datos para la Estimación de Costos e Ingresos
Investigación y Desarrollo (I&D, R&D): Si no existe información publicada, si el producto en el mercado es nuevo, si el proyecto o su tecnología es muy específica, la única alternativa es efectuar I&D para generar la información.
Ejemplo: planta piloto
Ejemplo: prueba de mercado

## Slide 56: Técnicas de Estimación
Existen varias técnicas que permiten estimar costos e ingresos. La mayoría de las que se muestran a continuación permiten obtener ordenes de magnitud o valores aproximados.
Por lo tanto, son útiles para estudios de perfil y para el análisis de alternativas dentro del diseño conceptual de un proyecto.
Para etapas más avanzadas del desarrollo de un proyecto, se requieren estimaciones basadas en estudios avanzados de ingeniería, estudios de mercado, cotizaciones a firme, etc.

## Slide 57: Técnicas de Estimación
Método Unitario
Índices
Ajuste de Potencias
Método de Factor
Curva de Aprendizaje
Métodos Estadísticos
  Regresión Lineal
  Series de Tiempo

## Slide 58: Método Unitario
Es un método muy popular, pero de carácter preliminar.
El costo total se obtiene multiplicando el número de unidades por un factor de costo unitario.
Ejemplos de costos unitario:
  Costo de operación de un bus por kilómetro
  Costo de construcción por metro cuadrado
  Costo de tendido eléctrico por kilómetro
  Costo de capital de una planta concentradora por tonelada producida.

## Slide 59: Método Unitario
Ejemplo: Si el costo de construcción de una casa se estima en 25 UF por metro cuadrado, el costo estimado de una casa de 140 m2 se puede calcular como 140x25= 3.500 UF.

## Slide 60: Índices
Los precios y costos varían en el tiempo por varias razones, por ejemplo avance tecnológico, disponibilidad de materiales, inflación, etc.
Un índice es un número adimensional que indica como ha cambiado un costo o precio con respecto a un año base.
t: año para el que se va a estimar el costo
o precio
Ct: costo o precio estimado en el año t
C0: costo o precio en el año de referencia
Ik: Indice en el año k

## Slide 61: Índices
Ejemplo: Su empresa instaló un caldera el año 1996 por $525.000. Existe un índice del costo de compra e instalación de de estos equipos, que ese año tenía un valor de 468. Este año debe instalar una caldera similar, y el índice está en 542. ¿cuánto es el costo aproximado de la nueva caldera?
Respuesta:
C2006 = 525.000 (542/468) = $608.013

## Slide 62: Índices
Precauciones:
Los índices pueden variar con la región del país, el tipo de producto o servicio, y muchos otros factores más.
Los índices son sensibles a los cambios técnológicos.

## Slide 63: Índices
Para un producto en que se pueden identificar varias componentes relevantes, se puede crear un índice compuesto, promediando las razones de costos de sus componentes.
M: número de artículos o componentes en el índice
Cij: costo unitario del artículo
j-ésimo en el año i.
It: valor del índice en el año t.

## Slide 64: Índices

## Slide 65: Índices
Índices en Chile:
Indice de Precio al Consumidor (IPC)
Índice de Precios al Productor (IPP)
Índice de Precios al por Mayor (IPM)
Índice de Remuneraciones
Índice de Tipo de Cambio
Varios otros

## Slide 66: IPP
Índice de precios productor
  Separa por sector y en bienes de consumo, intermedios y de capital.
  Sectores: agricultura, pesca, minería, servicios, construcción en industria.
  Disponible en pesos y series históricas en www.ine.cl

## Slide 67: IPM
Similar al IPC, pero mide variación de precios de productos al por mayor.
Separa en productos nacionales e internacionales, así como en sectores: agropecuarios, pesca, minería e industrial.
También es calculado por destino: general, intermedio, consumo y capital.

## Slide 68: Índice de Remuneraciones
Estima el cambio en los salarios de los trabajadores, por actividad económica, calculando un índice general y mostrando los crecimientos sectoriales.
Disponible en www.ine.cl

## Slide 69: Estimaciones Paramétricas
Es el uso de datos históricos y técnicas estadísticas para predecir costos o precios, relacionando el costo (o precio) con una o más variables independientes.
Se conocen también como Relaciones de Estimación de Costos (REC).
Se usan para estimar el impacto de las decisiones de diseño en el costo total.
Entregan valores aproximados.
Frecuentemente se estiman a través de modelos de regresión lineal simple o múltiple.
Dentro de está categoría se encuentran los métodos de Ajuste de Potencias, Método de Factor y Curva de Aprendizaje

## Slide 70: Ajuste de Potencias
La técnica de ajuste de potencias, o modelo exponencial, se utiliza con frecuencia para desarrollar estimaciones de inversiones de capital para plantas y equipos industriales.
Esta REC supone que el costo varía en función del cambio de capacidad o tamaño, elevado a una potencia.
Ci: costo de la planta i
Si: tamaño de la planta i
X: factor de capacidad
de costo

## Slide 71: Ajuste de Potencias
X depende del tipo de planta o equipo.
Si X<1, existen economías de escala.
Si X>1, existen deseconomías de escala.
Si X=1, existe una relación lineal entre costo y capacidad.
Si no se conoce X, se asume comúnmente 0,6.

## Slide 72: Ajuste de Potencias

## Slide 73: Método de Factor
Se desarrolló para obtener estimaciones preliminares de costos totales de inversión para plantas completas.
Se basa en el supuesto de que el costo de una planta completa es proporcional al costo de sus equipos principales.
CT: Costo de la planta completa
h: factor de Lang
CE: costo total del equipo más
importante

## Slide 74: Método de Factor
h se denomina factor de Lang en honor a Hans J. Lang quien desarrolló el método en 1947, y puede ser un factor de costo total o la suma de factores de componentes de costo individuales
Por ejemplo:
  para plantas procesadoras de sólidos: h=3,10
  para plantas procesadoras de fluidos y sólidos: h=3,63.
  para plantas procesadoras de fluidos: h=4,74

## Slide 75: Curva de Aprendizaje
Es un modelo matemático que explica el fenómeno de aumento de eficiencia de un trabajador y de la mejora del rendimiento de una organización a partir de la producción repetida de un producto o servicio.
El concepto básico es que un insumo (ej. horas de trabajo, costos de material, etc.) disminuye por unidad de salida, conforme se incrementa el número de unidades producidas.

## Slide 76: Curva de Aprendizaje
El supuesto más común es que el insumo (por ejemplo horas de trabajo por unidad) disminuye una proporción porcentual constante cuando el número de unidades producidas se duplica.
Bajo este supuesto:
u: número de unidades de salida
Zu: número de unidades de insumo
necesarias para producir la unidad de
salida número u
K: número de unidades de insumo que se
requieren para producir la primera
unidad de salida
s: parámetro de pendiente de la curva
de aprendizaje (expresado como decimal)

## Slide 77: Curva de Aprendizaje
Ejemplo: Un equipo de producción de motos de carrera demoró 1.000 horas en ensamblar la primera unidad, y se estima una tasa de aprendizaje de 0,85. ¿Cuánto se demorará en producir la tercera unidad?
Solución:

## Slide 78: Proceso de Desarrollo de una REC
Para desarrollar una REC se siguen cuatro etapas:
Definición del problema: un problema bien definido es más fácil de resolver.
Obtención y normalización de datos: normalizar por inflación, localización geográfica, tipo de cambio, etc.
Desarrollo de la ecuación REC: determinar que factores influyen en el costo, y graficar (en escala lineal, semi-logaritmica y logarítica) para determinar la forma básica de la relación. Luego, calcular los coeficientes de la REC, normalmente a través de la técnica de los mínimos cuadrados.
Validar el modelo: a través del error estándar y el coeficiente de correlación.

## Slide 79: Regresión Lineal
Este método modela la relación entre dos variables mediante una ecuación lineal del tipo:
donde:
  y: variable dependiente (proyección de costo o precio)
  x: variable independiente (guía de costo, causa de y)
  a: intercepción con el eje y
  b: pendiente
Es este modelo supone que se han observado n pares de valores (xi, yi).
Si la relación entre las variables no es lineal, en muchos casos se puede “linealizar”, aplicando logaritmos a las variables.

## Slide 80: Regresión Lineal
Este método calcula la recta que minimiza la distancia al cuadrado entre los puntos observados y la recta de la ecuación.
Cuando existe más de una variable independiente, se habla se una regresión lineal múltiple.
Existen muchos sofwares que permiten efectuar regresiones lineales, entre ellos, el Excel.
El coeficiente de determinación (R2) indica cuan bueno es el ajuste de la ecuación estimada a los datos reales. Así por ejemplo, R2=0,9 indica que la variable independiente explica un 90% del comportamiento de la variable dependiente.

## Slide 81: Regresión Lineal
Ejemplo: Un empresario tiene un proyecto de minería de cobre, y está analizando diferentes alternativas de capacidad para su planta. Para estimar la inversión, ha conseguido datos de otros proyectos efectuados en el país:
Determine un modelo lineal para explicar la inversión necesaria en función de la capacidad.

## Slide 82
Solución: utilizando las herramientas de Excel:

## Slide 83: Regresión Lineal
Luego, la relación entre inversión y tamaño de planta es:
Inversión = 4.187*Capacidad+160.483.384+Error
El coeficiente de determinación R2 es de 0,91, indicando que el modelo se ajusta bien los datos reales.

## Slide 84: Regresión Lineal
Ejemplo: Análisis costo operacional cargadores frontales en una empresa minera. Se tiene los siguientes datos:

## Slide 85
Solución:

## Slide 86: Series de Tiempo
Se usan para hacer un análisis detallado de los patrones históricos de una variable y para proyectarlos hacia el futuro.
Uno de los supuestos básicos de todo análisis de series de tiempo es que la variable en análisis puede dividirse en componentes, tales como nivel promedio, tendencia, estacionalidad, ciclos y error.
La estrategia es identificar cada componente usando datos históricos, para luego efectuar los pronósticos.

## Slide 87: Series de Tiempo: Promedios Móviles
El modelo más simple de series de tiempo es el método de los promedios móviles, que asume que la serie de tiempo tiene sólo un componente promedio o de nivel más un componente aleatorio.
Sea:
  Dt: Demanda observada en t
  Ft+1: pronóstico de demanda en t+1
  At: Promedio calculado hasta el período t
  et: = Dt-Ft : error del pronostico en t

## Slide 88: Series de Tiempo: Promedios Móviles
Luego:
y: