## Slide 1: EI1101 Introducción a la Ingeniería I
Proyectos de Ingeniería
Escuela de Ingeniería - fcfm - Universidad de Chile EI1101- Introducción a la Ingeniería I

## Slide 2: Etapas de un proyecto de Ingeniería
Estudio(s) de
(pre)factibilidad
Idea
Necesidad
Rechazo
Licitación
Propuesta 1
Propuesta 2
:
Propuesta n
Adjudicación
Ingeniería
Conceptual
Ingeniería
Básica
Ingeniería
de Enlace
Ingeniería
de Detalle
Construcción
Puesta
en Marcha
Ingeniería de Terreno
Término (Entrega)
Escuela de Ingeniería - fcfm - Universidad de Chile EI1101- Introducción a la Ingeniería I

## Slide 3: Tipos de Proyecto Según Ejecutor
1.- Ingeniería Propia 2.- Ingeniería llave en mano 3.- Ingeniería por Administración Delegada(*) 4.- Ingeniería por Administración Controlada
Escuela de Ingeniería - fcfm - Universidad de Chile EI1101- Introducción a la Ingeniería I

## Slide 4
Escuela de Ingeniería - fcfm - Universidad de Chile EI1101- Introducción a la Ingeniería I

## Slide 5: Tipos de Contrato de Servicios de Ingeniería
1.- Suma alzada 2.- Precio unitario por hora efectiva 3.- Precio unitario por hora efectiva (máximo garantizado) 4.- Costos directos y suma alzada de gastos generales
Escuela de Ingeniería - fcfm - Universidad de Chile EI1101- Introducción a la Ingeniería I

## Slide 6: Terminología Técnica
Cliente-Mandante
Contratista – Empresa de Ingeniería
Kick off Meeting (Reunión de Partida)
Formación del Equipo
Límites de Batería
Gerente del proyecto
Gerente de Ingeniería
Líder de Disciplina
Consultor
Manual de Procedimientos
Reuniones de Coordinación
Archivo del Proyecto
Escuela de Ingeniería - fcfm - Universidad de Chile EI1101- Introducción a la Ingeniería I

## Slide 7: Terminología Técnica
Cliente-Mandante
Contratista – Empresa de Ingeniería
Kick off Meeting (Reunión de Partida)
Formación del Equipo
Límites de Batería
Gerente del proyecto
Gerente de Ingeniería
Líder de Disciplina
Consultor
Manual de Procedimientos
Reuniones de Coordinación
Archivo del Proyecto
Escuela de Ingeniería - fcfm - Universidad de Chile EI1101- Introducción a la Ingeniería I

## Slide 8: Terminología Contractual - Legal
Bases de la propuesta de Ingeniería
Contrato del Proyecto
Proceso de contratación abierta del Proyecto
Proceso de contratación directa del Proyecto
Multas
Garantías
Retenciones
Estados de Pago
Horas de Ingeniería
Iniciación de Actividades
Ordenes de Trabajo
Escuela de Ingeniería - fcfm - Universidad de Chile EI1101- Introducción a la Ingeniería I