# CC72R: Tópicos Avanzados en Ingeniería de Software

# Semestre: Primavera 2008

# Profesores: Cecilia Bastarrica y Sergio Ochoa

# Tema Objetivo: Estimación del Esfuerzo de Desarrollo de Software

# Objetivos del Curso: Que el alumno comprenda los conceptos que están detrás de la estimación del esfuerzo, las herramientas con las que cuenta para estimar, las ventajas y desventajas de cada una, el costo de estimar, los riesgos que están involucrados en el proceso, la información histórica que se debe guardar y reutilizar, y la forma de implementar esto en un escenario organizacional.

Final del formulario

Contenidos:

- Factores que inciden en la estimación del esfuerzo: Realizar un relevamiento de los factores que inciden positiva y negativamente en el proceso de estimación del esfuerzo de desarrollo.

- Métodos de estimación: Realizar un relevamiento de los principales métodos de estimación, indicar ventajas y desventajas de cada uno. Clasificar los métodos según sean estos paramétricos o heurísticos. Describir al menos 4 de cada uno.

- Clasificación de los métodos de estimación: Clasificar los métodos de estimación según los siguientes criterios: población destinataria (a quiénes están orientados), costo de aplicación, nivel de precisión de la estimación que arroja, y tiempo requerido para liberar una estimación.

- Unidades de medida del software: Indicar cuáles son las unidades de medida existentes para estimar software (LOC, PF, etc.), cómo y cuándo usarlas? Indicar ventajas y desventajas de utilizar cada una de ellas.

- Riesgos (o factores peligrosos) que están presentes en las estimaciones: Listar, describir y jerarquizar los riesgos/factores peligrosos que usualmente están presentes en los procesos de estimación (por ej. la urgencia del cliente por obtener un producto). Realizar esto por separado: (1) para la estimación de costos y (2) para la estimación de tiempos.

- Factores de ajuste de las estimaciones. : Realizar un relevamiento de los factores de ajuste existentes para darle más representatividad a las estimaciones. Indicar cuáles de ellos son genéricos, y cuáles están vinculados a un método específico. .

- Calidad de software vs costo/tiempo de desarrollo: Cuánto pesa la calidad del software, en relación con el costo/tiempo de desarrollo. Categorice los escenarios donde se prioriza la calidad por sobre el costo/tiempo de desarrollo, aquellos donde se está en equilibrio, y aquellos donde es al revés. Indicar los riesgos a los que se está expuesto por sacrificar la calidad.

- Implicancias de una buena/mala estimación: Indicar el impacto que una buena o mala estimación tendría para el desarrollador y para el cliente, tanto en el corto como en el mediano plazo. Cuál es la percepción del cliente con respecto a las estimaciones del esfuerzo de desarrollo?

- Nivel de madurez del proceso de estimación: Qué se requiere para hacer estimaciones “repetibles”? Qué se requiere para mejorar la “previsibilidad” y/o la “precisión” del método de estimación? Indique alternativas a seguir para alcanzar estas metas.

- Influencia del tamaño/tipo de proyecto en el método de estimación a utilizar: Indicar cómo el tipo y el tamaño del proyecto afecta el proceso de estimación. Indicar qué métodos son más recomendables para estimar distintos tipos (y tamaños) de proyectos. Cómo se ve afectada la precisión y el costo de estimar en función del proyecto? Según el tipo/tamaño del proyecto, cuánto tiempo tengo disponible para entregar una estimación?

- Influencia del modelo de desarrollo sobre el método de estimación a utilizar: Indicar cómo el modelo de desarrollo escogido afecta la selección del método de estimación a utilizar. Indicar qué métodos son más recomendables para estimar distintos de modelo de desarrollo (Incremental, iterativo, RUP, cascada, etc.).

Bibliografía:

- Bibliotecas Digitales del ACM, IEEE, Lecture Notes in Computer Science.

- http://ieeexplore.ieee.org/iel5/10923/34372/01640709.pdf?tp=&isnumber=&arnumber=1640709

- http://www.cosmicon.com/

- http://www.lrgl.uqam.ca/

- http://sunset.usc.edu/research/

- Internet

Metodología: Los alumnos deben investigar sobre diversos temas asociados al “tema central” escogido para el semestre, en este caso será la Estimación del Proceso de Desarrollo de Software. Estos temas son entregados a los alumnos a través de un cronograma que se define (en conjunto entre alumnos y profesores) al iniciar el curso. Los alumnos tendrán que investigar y presentar un documento de entre 5-8 páginas para cada tema, reflejando el trabajo realizado y su opinión personal al respecto. Para cada uno de estos temas, un alumno será escogido para hacer una presentación de alrededor de 30-45 minutos. El cronograma de presentaciones de los alumnos también será fijado al iniciarse el curso. Se estima que cada alumno tiene que dar 1 o 2  presentaciones durante el semestre, más un trabajo final de investigación.

Sistema de Evaluación: El sistema de evaluación del curso es el siguiente:

NF (Nota Final) = 0.2 PNP + 0.4 PNI + 0.4 NIF

donde:

PNP: Promedio de Notas de Presentaciones del Alumno

PNI: Promedio de Notas de Informes

NIF: Nota Informe Final