## Slide 1: La Implantación y Entrega
<number>
Sergio Ochoa
sochoa@dcc.uchile.cl
Blanco Encalada 2120, 4º. Piso, Of. 406, Santiago
Teléfonos: (56 2) 9784879, 9784965
Fax: (56 2) 6895531
Notes: <number>

## Slide 2: AdP - Implantación y Entrega
<number>
En esta fase hay varias actividades que deben ser planificadas, coordinadas, controladas, y evaluadas:
  Migración de Datos.
  Capacitación de Usuarios.
  Puesta en marcha del nuevo software.
  Pruebas de Usuario.
  Recolección y Reparación de Errores.
Alternativas de Implantación:
  Certificación (marcha blanca, paralelos, etc.).
  Cierre de la situación anterior (apagar equipo, botar sistema anterior, ...).
Hay que determinar la necesidad (y posibilidad) de vuelta atrás….
Notes: <number>

## Slide 3: AdPI – Implantación y Entrega
<number>
Es la hora de la verdad.
Es también la ocasión más clara para identificar el fracaso del proyecto.
Es necesario manejar los miedos.
  Difusión.
  Capacitación.
  Asistencia a usuarios.
Es necesario manejar la transición.
  Mecanismos de “vuelta atrás”.
  Consistencia de los datos.
  Traspasos entre sistemas.
  Duplicidad en el trabajo.
Notes: <number>

## Slide 4: AdPI - Implantación y Entrega
<number>
Podría cambiar la historia dentro de una organización (típicamente asociada a sistemas antiguos).
Podría haber mucha resistencia por parte de los usuarios, si no se maneja bien la implantación y la difusión.
Hay que establecer un punto de quiebre, en el cual la nueva solución se transforma en definitiva.
Notes: <number>

## Slide 5: Chance de Repetir la Operación
¿Cuántas posibilidades tenemos de repetir esta acción, si la desperdiciamos?
…. Con mucha suerte, una más.
<number>

## Slide 6: AdPI – Implantación y Entrega
<number>
La Fase de Transferencia (Implantación) puede verse desde el punto de vista del cliente o de la empresa desarrolladora.
Desde el punto de vista del cliente:
  Es la fase más importante de todo el proyecto, ya que el cliente “espera” cosechar todo lo que ha sembrado (tiempo, dinero, compromiso, etc.)
  El trato (soporte) que reciba el cliente durante esta fase, influye directamente sobre su nivel de satisfacción.
  Si hubo problemas antes, pero esta fase se hace bien, el cliente olvidará los problemas previos...
  Si no hubo problemas antes, pero esta fase se hace mal, el cliente olvidará los éxitos previos...
Notes: <number>

## Slide 7: AdPI – Implantación y Entrega
<number>
Desde el punto de vista de la empresa desarrolladora:
  Representa resultados del proceso de desarrollo, los cuales deben medirse y guardarse “por escrito”.
  Los miembros de cada rol deben presentar un documento que indique fortalezas y debilidades detectadas con respecto a su trabajo, y al funcionamiento colectivo.
  Aunque al finalizar el proyecto todos evitan este trabajo, la autocrítica objetiva es fundamental para la supervivencia de mi empresa.
  Si no la documento, el único perjudicado soy yo.
Notes: <number>

## Slide 8: Evaluación del Proceso
Desde el punto de vista del cliente….
Evalúe la posibilidad de hacer una encuesta a los clientes y usuarios que interactuaron con el equipo de desarrollo.
Podría obtener mucha información útil para mejorar… información que ni me imagino!!!
<number>

## Slide 9: Evaluación / Medición de Resultados
<number>
Notes: <number>

## Slide 10: AdPI - Evaluación de Resultados
<number>
¿Para qué?
Para determinar si el proyecto fue exitoso.
Para establecer la rentabilidad final del proyecto.
Para afinar nuestros índices (métricas) de productividad.
Para saber en qué debo mejorar.
Notes: <number>

## Slide 11: AdPI - Evaluación de Resultados
<number>
Comparar lo obtenido, contra la definición inicial.
… y con lo que se necesita en este momento.
Identificar errores, en término de:
  Causas.
  Impacto.
  Costo y forma de reparación.
Notes: <number>

## Slide 12: AdPI - Evaluación de Resultados
<number>
Evaluar el nuevo estado del usuario
  Productividad.
  Seguridad / confiabilidad.
  Costo por transacción / proceso.
  Nuevas capacidades.
  Satisfacción de los usuarios.
Evaluar el nuevo estado de la organización
  Nivel de comunicación.
  Disponibilidad de la información.
  Robustez de la operación.
  Independencia de las personas.
  Estructura orgánica.
Notes: <number>

## Slide 13: AdPI - Evaluación de Resultados
<number>
Evaluar el nuevo estado del negocio
  Crecimiento.
  Reordenamiento de mercado.
  Velocidad de reacción.
  Posibilidad de nuevos negocios.
  Integración entre áreas de negocios.
Evaluar el nuevo estado de la realidad informática de la organización
  Complejidad de administración.
  Evolución posible (crecimiento y reemplazo).
  Costos fijos y costos variables.
Notes: <number>

## Slide 14: El Aprendizaje Post-Proyecto
<number>
Algunos ítems para la reflexión...
  ¿Cómo estuvieron los costos?
  ¿y los tiempos?
  ¿cómo estuvo la calidad del producto?
  ¿cómo estuvo la satisfacción del cliente?
  ¿qué tipo de información guardé a cerca de mi proceso?
  ¿me sirve esa información para futuros desarrollos?
  ¿qué tanto depende mi empresa, del equipo de trabajo?
  ¿cuáles fueron los errores más dañinos para el proyecto?
Notes: <number>

## Slide 15: El Aprendizaje Post-Proyecto
<number>
  ¿cuál fue su origen?
  ¿cuáles fueron los problemas externos que más nos afectaron?
  ¿cómo voy a manejar estos problemas o debilidades durante el próximo proyecto?
  ¿cómo funcionaron los miembros del equipo de desarrollo?... Específicamente el administrador del proyecto.
  ¿cómo estuvo la comunicación al interior del grupo?
  ¿se puede mejorar?
  ¿cómo se comportó la tecnología empleada?
  ¿necesito nuevas herramientas?
Notes: <number>

## Slide 16: El Aprendizaje Post-Proyecto
<number>
  ¿cómo estuvo la fase de transferencia?
  ¿en qué se puede mejorar?
  ¿cómo sacarle más provecho al desarrollo realizado?
  ¿se puede empaquetar el producto?
  ¿qué necesito para hacerlo?
  .... ¿qué tanto puede mejorar mi empresa a partir de lo aprendido en este proyecto?
Notes: <number>

## Slide 17: Cierre del Proyecto
<number>
Notes: <number>

## Slide 18: Cierre del proyecto
<number>
Acto formal y operativo de cierre del proyecto.
Se asume un nuevo estado de las personas, recursos, organización, negocio, ...
Deben estar claras las condiciones de cierre (aceptación).
Tipos de cierre (normal, formal, negociado, político, ...).
Identificación y evaluación de la situación de término y de los resultados del proyecto.
Notes: <number>

## Slide 19: Cierre del proyecto
<number>
Difusión del cierre y del futuro (¿cuál será nuestro rol en el proyecto implantado?).
Se requiere la formalización correspondiente (actas, contratos, pagos).
Identificación de aspectos pendientes: importancia y priorización.
Suele haber negociación y realización de ajustes.
Escenarios futuros del proyecto (mantención y/o evolución)
Nuevos proyectos surgidos a partir de éste?.
Notes: <number>

## Slide 20: Formulación de la Evolución del Proyecto
<number>
Notes: <number>

## Slide 21: PI - Evolución
<number>
Al término del proyecto todo ha cambiado.
En particular hay nuevas expectativas.
El proyecto se evalúa injustamente:
  ya no estamos en el “estado del arte”.
  han cambiado las prioridades.
Hay nuevas alternativas para el proyecto:
  de reemplazo.
  de crecimiento.
  de fortalecimiento.
Notes: <number>

## Slide 22: PI - Evolución
<number>
Hay nuevos proyectos:
  de reemplazo.
  complementarios.
  independientes.
Hay nuevas formas de evaluar, formular y administrar proyectos en la organización.
… Si el desarrollo es interno a la organización, todos estos cambios deben ayudar a fortalecer el proceso de desarrollo.
Si el desarrollo es externo, se requiere que el desarrollador sea un tanto visionario.
Notes: <number>

## Slide 23: PI - Evolución
<number>
Notes: <number>

## Slide 24: PI - Evolución
<number>
Hay que tener todo esto en cuenta, desde la planificación del proyecto…
Así nos va a doler menos cuando esto ocurra.
…. la parte buena es que si lo hemos hecho bien, las probabilidades de quedarnos con el cliente, son altas (debido principalmente a estos cambios).
Notes: <number>

## Slide 25: PI - Evolución
<number>
Cuál cree usted que sería la evolución natural de su proyecto??
Notes: <number>