## Slide 1: CC51A – Ingeniería de Software
Introducción a la Ingeniería de Software
Sergio Ochoa D.
Clase 2 - Versión 8
Notes: <number>

## Slide 2: Estructura de la Presentación
1- Generalidades de la Ingeniería de Software.
2- Problemas con la Ejecución de Proyectos Grandes.
3- ¿Qué se Requiere?.
4- Características de la Ingeniería de Software.
5- Conclusiones.
Notes: <number>

## Slide 3: Ingeniería de Software
Si usted quiere contratar la construcción de su casa:
  ¿Qué le exigiría al Producto (casa)?
  ¿Qué le exigiría al Proyecto?
Notes: <number>

## Slide 4: Ingeniería de Software
¿Eso es válido para cualquier casa?
¿Ingeniería Civil es sinónimo de Construcción de Casas?
Ingeniería de Software tampoco es sinónimo de Desarrollo de Software....
Notes: <number>

## Slide 5: Ingeniería de Software
¿Qué es la Ingeniería de Software?
“La Ingeniería de Software es el área de las ciencias de la computación que trata con la construcción de sistemas de software, los cuales son tan grandes y complejos que se construyen con equipos de ingenieros” [Ghezzi 91].
“Construcción multi-persona de software multi-versiones” [Parnas 87].
Implica el uso de técnicas y prácticas ingenieriles para alcanzar un resultado previsible, en términos de proyecto y de producto...
Notes: <number>

## Slide 6: Proceso de Software
“ Es un proceso definido paso a paso, que facilita la especificación, el diseño, la implementación y las pruebas de una solución de software, para un conjunto de requisitos explícitos, de modo eficiente y eficaz”
Esto requiere que al empezar el proceso se tenga:
  Objetivos claros.
  Planes para lograr los objetivos.
  Procedimientos que implementan los planes.
  Procedimientos de monitoreo y control de los planes.
  Un ambiente conducente al logro de los objetivos.
Notes: <number>

## Slide 7: Proyecto de Software
Solucionar un problema de manera eficaz,…. y ojalá eficiente (en términos de costo y tiempo) y con bajo riesgo.
Notes: <number>

## Slide 8: Proyecto de Software
<number>
TODOS los proyectos de software involucran:
CONTEXTO
PROBLEMA
SOLUCION
Ambiente
Operacional
Sistema de
Software
Notes: <number>

## Slide 9: Nuestro principal enemigo…
<number>
Notes: <number>

## Slide 10
<number>
Notes: <number>

## Slide 11: Ejerc.1: Competencia de Diseño
Diseñando una propuesta....:
Júntense de a 2 o 3 personas.
Diseñen algo económico y fácil de usar, que sirva para dar vueltas a la manzana (a la cuadra).
Comparte con nosotros tu diseño.
Notes: 5

## Slide 12: Proyecto de Software
Debemos analizar y ENTENDER el contexto y el problema antes de plantear una solución.
No se debe plantear una solución en busca de un problema…. Escenario común.
Debemos separar los problemas complejos en sub-problemas más simples.
  Asegurarse que las relaciones entre los sub-problemas están acotadas.
No evitemos el cambio, administrémoslo.
Notes: <number>

## Slide 13: Proyecto de Software
Especifiquemos y controlemos la calidad del producto que se está desarrollando.
Hay que desarrollar una visión compartida del proyecto… entre todos los involucrados.
No perdamos de vista a los usuarios y a los clientes. Identifiquémoslos y modelémoslos (casos de uso) y validemos en forma permanente con ellos…. eso nos dará una comprensión completa y válida del problema.
Guiémos el Proceso…. No vayamos a la deriva.
Notes: <number>

## Slide 14: Proyecto de Software
Tengamos en cuenta:
Los objetivos y necesidades de los usuarios y de los clientes.
La dedicación de los usuarios/clientes al proyecto (contraparte).
El feedback periódico que el usuario/cliente espera tener, de parte del equipo desarrollador.
Que distintos usuarios y/o clientes pueden tener requisitos contradictorios, que requieren ser alineados.
Los temores/desconfianza del usuario….
El esfuerzo* de probar… Se requiere tiempo de los usuarios… y a veces se requieren “pruebas masivas”.
El esfuerzo de aprender y de usar (incluir las actividades sin computador).
El agrado/desagrado de uso del software.
Esfuerzo*: Costo y tiempo (asociado al desarrollador y/o cliente) vinculado a la realización de una tarea.
Notes: <number>

## Slide 15: Proyecto de Software
Especifiquemos una solución factible….Diseñemos algo implementable y de bajo riesgo:
  Con tecnología accesible/disponible.
  Con costos aceptables.
  Con plazos adecuados.
  Con una buena relación “costo/beneficio”.
El diseño casi siempre requiere de una contraparte válida (cliente y/o usuario) que opine sobre:
  Modelo de negocio que se propone con la solución de software.
  Factibilidad (técnica/social/económica/operativa) de ponerlo en producción en las instalaciones del cliente.
Notes: <number>

## Slide 16: Estructura de la Presentación
1- Generalidades de la Ingeniería de Software.
2- Problemas con la Ejecución de Proyectos Grandes.
3- ¿Qué se Requiere?.
4- Características de la Ingeniería de Software.
5- Conclusiones.
Notes: <number>

## Slide 17: Proyectos Grandes
La Ingeniería de Software tiene que ver principalmente con el desarrollo y evolución de sistemas grandes o complejos, donde:
  Software debe ser terminado a tiempo y dentro del presupuesto.
  Software debe tener niveles de desempeño, uptime y usabilidad aceptables.
  Software debe ser correcto, confiable, mantenible, escalable, flexible y robusto.
La parte difícil es lograr todo esto en proyectos grandes o complejos, usualmente donde hay:
  Rotación de personal (en ambos bandos).
  Requisitos cambiantes.
  Cambios de tecnologías.
  Soluciones que se vuelven obsoletas durante el desarrollo, etc.
Notes: <number>

## Slide 18: Proyectos Grandes
¿Qué es un Proyecto Grande?
  • Kernell de Linux tiene más de 10 millones de líneas de código.
  • Windows Vista alrededor de 50 millones de LOC.
  • El Software del bombardero B2 tiene 3.5 millones.
  • Un switch telefónico típico tiene 3-4 millones.
Para tener una idea de lo que es 1 millón de líneas de código (1MLOC):
  • 13.000 páginas (75 líneas por página).
  • 26 tomos de 500 páginas c/u.
NOTA: Para contratar a sus programadores, empresas como Microsoft piden que hayan escrito código (que esté en producción) de al menos 20.000 líneas.
Comprender y administrar soluciones de esa magnitud requiere de ayuda extra, requiere de Ing. de Software.
Notes: <number>

## Slide 19: Proyectos Grandes
¿Qué es un Proyecto Grande?
  • Windows Vista:
    1.200 desarrolladores aprox.
    2.400 testers aprox.
  Coordinar a un equipo de desarrollo de esa magnitud es un esfuerzo y un desafío enorme.
Notes: <number>

## Slide 20: ¿Cuál es el Problema ?
A pesar de que la industria del software es hoy en día uno de los motores de la economía mundial, numerosos problemas aún persisten...
  • El desarrollo del hardware siempre aventaja al software asociado a él.
  • La demanda por nuevos productos no puede ser satisfecha (diversidad de escenarios donde deben proveer servicio).
  • El software no es confiable por naturaleza (y somos cada vez más dependientes de él).
  • Los proyectos raramente terminan en las fechas previstas.
  • Los proyectos raramente terminan costando lo previsto.
  • Proyectos terminados que jamás se usan.
  • Proyectos que se usan pero usuarios altamente insatisfechos.
  • Costo exorbitante de mantenimiento.
Notes: <number>

## Slide 21: ¿Cuál es el Problema ? (cont...)
Desarrollar Software NO ES FACIL.
En casos extremos (... pero no tan extremos)….
  • Quiebra del productor del software.
  • Quiebra de los clientes que dependen del producto.
  • Pérdida de vidas humanas.
Historias de Horror....
• El Bank of America proyectó US$23 M para un proyecto a 5 años. Se terminó gastando mas de US$60 M para finalmente abandonar el proyecto. Pérdidas totales estimadas en más de US$1000 M.
• El bombardero B1 requirió US$ 1000 M más de lo proyectado para mejorar sus sistemas de defensa.
Notes: <number>

## Slide 22: Historias de horror ...
• AllState (seguros) comenzó en 1982 un proyecto de automatización integral de sus operaciones de 5 años de duración y US$8 M de presupuesto. Fue abandonado en 1993 después de gastar US$100 M.
• Blue Cross (isapre norteamericana) perdió más de US$60 M en pagos incorrectos debido a un error en el software por el que habían pagado mas de US$200 M.
• El 4 de Julio de 1996 un cohete Ariadne se desvió de su curso y explotó a 3700 m de altura. Causa: error de software. Parte de las conclusiones de la comisión investigadora afirma ...
“... In the failure scenario, the primary technical causes are the Operand Error when converting the horizontal bias variable BH, and the lack of protection of this conversion which caused the SRI computer to stop”.
Notes: <number>

## Slide 23: Historias de horror ... (cont...)
• Entre 1987 y 1995 a lo menos 6 pacientes fueron severamente heridos o muertos por un error en los sistemas del Therac-25 (acelerador lineal usado para administración de radioterapia).
• Hay casos similares en Chile… Lamentablemente, los nombres de los implicados no pueden hacerse públicos.
Notes: <number>

## Slide 24: Estadísticas Globales
<number>
Berntsson-Svensson (2006).
* From “CHAOS Summary Report 2009”.

## Slide 25: Particularidades de Sist. Grandes
Escala: Una sola persona no puede entenderlo todo.
Complejidad:
  Requiere trabajo de equipo.
  Problemas de manejo de gente, coordinación, egos, motivación, recambios de personal (en ambos lados), cambios de expectativas (en ambos lados), etc.
Cambios: Durante y después del desarrollo de la versión 1.
Vida: Años y décadas.
Especificaciones Imprecisas: Ambigüedad, contradicciones, requisitos cambiantes.
Notes: <number>

## Slide 26: Estructura de la Presentación
1- Generalidades de la Ingeniería de Software.
2- Problemas con la Ejecución de Proyectos Grandes.
3- ¿Qué se Requiere?
4- Características de la Ingeniería de Software.
5- Conclusiones.
Notes: <number>

## Slide 27: ¿ Qué se requiere ?
• Burocracia (útil y efectiva, tediosa pero vital)
  – Manejo formal del proceso de desarrollo.
  – Documentación formal detallada tanto interna como externa:
    Puede pensarse en términos de contratos cliente/productor, etc.
  – Trazabilidad.
    • ¿de quién es este código?
    • ¿cuándo se agregó esta parte?
  – Manejo de la configuración y control de versiones.
Notes: <number>

## Slide 28: ¿ Qué se requiere ? (cont...)
• Análisis cuidadoso del problema.
  – interactuando con el usuario
• Diseño cuidadoso usando principios que han demostrado ser útiles.
  – abstracción, ocultamiento, modularización, etc.
• Implementación cuidadosa.
• Pruebas rigurosas.
  – procedimientos bien definidos de antemano
• Planificación de largo plazo (mantenimiento)
Notes: <number>

## Slide 29: ¿Qué se Requiere ? (cont...)
Más que código: En un proyecto de software se genera, además del código, muchos otros documentos ...
    • Requisitos formales
    • Diseño de alto nivel
    • Diseño detallado
    • Plan y baterías de pruebas (tests)
    • Documentación de usuario
    • Documentación de desarrolladores
    • Estudios de factibilidad
    • Informes de marketing
    • Planes de mantenimiento
    • Informes de errores y correcciones
    • etc.
Notes: <number>

## Slide 30: ¿Qué se Requiere? (cont...)
Ingeniero de Procesos
Ingeniero de Calidad
Analista
Diseñador de Software
Programador
Verificador-Téster
Gerente de Proyecto
Gestor de Configuración del Software
Notes: <number>

## Slide 31: Estructura de la Presentación
1- Generalidades de la Ingeniería de Software.
2- Problemas con la Ejecución de Proyectos Grandes.
3- ¿Qué se Requiere?.
4- Características de la Ingeniería de Software.
5- Conclusiones.
Notes: <number>

## Slide 32: Características de la Ingeniería
• Ataca problemas prácticos reales
  – La gente realmente quiere o necesita resolver estos problemas.
• Genera soluciones razonables
  – En términos de eficacia, eficiencia, tiempos de desarrollo, costos, etc.
• Tiene su base en la ciencia
  – Sus resultados son “o deberían ser” repetibles.
  – Usa modelos matemáticos.
  – Es área técnica bien entendida.
Notes: <number>

## Slide 33: Característ. de la Ingeniería
• Codifica el conocimiento
  – La experiencia de generaciones suele escribirse en enormes manuales (ej. Perry’s Handbook).
  - Las metodologías, los lenguajes de diseño y los patrones son también ejemplos de esto.
• Establece responsabilidad profesional
  – Código de conducta.
  – Ética profesional.
  – Acreditación y monitoreo por parte de una sociedad profesional.
Notes: <number>

## Slide 34: Caract. de la Ing. de Software
No es posible aplicar directamente metodologías usadas en la ingeniería de otros productos, porque hay varias diferencias importantes ...
• El software no se manufactura, sino que se desarrolla o crea, y se reutiliza n veces.
  – Control de calidad de distinta naturaleza.
  – Recursos humanos de distinta naturaleza.
  – Estructura de costos radicalmente distinta.
• El software no se desgasta (idealmente)...
... pero sufre de envejecimiento.
Notes: <number>

## Slide 35: Caract. de la Ing. de Software
• La mayoría de los proyectos implican partir casi de cero (no hay catálogos de componentes a disposición de los ingenieros).
• Falencias más importantes (detectadas):
  – Procesos no son repetibles.
  – Modelos no aportan descripciones precisas.
  – Existe poca confiabilidad, tanto en el proceso como en el producto.
  – No se comparte la experiencia (codificación y reuso).
  – Hay una falta de entrenamiento continuo de los profesionales.
Notes: <number>

## Slide 36: Conclusiones ....
• Proceso de desarrollo de software
  – Para mejorar la situación es necesario mejorar el proceso.
  – Para mejorar el proceso es necesario hacerlo visible, definirlo y medirlo.
  - …. La IS tiene mucho que decir acá.
• Administración y control de proyectos de software involucra:
  – Uso de métricas, recursos y tiempos.
  – Manejo del riesgo.
  – Manejo de los cambios (Software Configuration Management).
  – Control de la calidad.
Notes: <number>

## Slide 37: Conclusiones .... (cont...)
• Análisis y especificación de requisitos
  – No queremos software que no se use.
  – No queremos usuarios descontentos.
• Diseño de software
  - Queremos diseños que respeten los requisitos.
  - Queremos diseños realistas.
• Verificación y validación
  – Queremos productos confiables.
  – Queremos productos que satisfagan las especificaciones.
• Apoyo del computador
  – Queremos hacer todo esto de la manera más eficaz y eficiente posible.
Notes: <number>

## Slide 38: Hints para el Proyecto
La administración de requisitos de va a llevar con ReqAdmin: http://anakena.dcc.uchile.cl/~reqadmin/
Todos los grupos tienen que tener cuenta allí.
Usen el CVS que tienen en sus cuentas.
Entiendan el contexto y el problema asociado a su proyecto.
Clarifiquen y delimiten el proyecto.

## Slide 39: Hints para el Proyecto
Identifiquen los tipos de usuarios que van a tener.
Identifiquen los servicios a los que va a acceder cada uno.
Cosas a clarificar:
  Servicios a prestar por el sistema.
  Dominio de datos sobre el cual se va a trabajar.
  Revisen los procesos que se van a apoyar.
  Hagan una lista jerarquizada de requisitos.
  Establezca el primer corte (iteración 1) en base a esto.