## Slide 1
23 Marzo 2011
Taller de Ingeniería Industrial l
Proyectos

## Slide 2
EXPECTATIVAS

## Slide 3
VISIÓN

## Slide 4
ESCUCHAR

## Slide 5
MODELO DE NEGOCIO

## Slide 6
MODELO DE APRENDIZAJE

## Slide 7
PARADIGMAS

## Slide 8
-2-
Agenda
¿Qué es un Proyecto?
¿Cómo ejecutar impecablemente?
Conversaciones claves en la gestión de Proyectos

## Slide 9
«Proyectos que resultan», E-Class Diario la Tercera, 6 de septiembre de 2008
Entre el 30% y el 45% de los Proyectos fracasan*

## Slide 10
¿Qué es un Proyecto?

## Slide 11
¿Qué es un Proyecto?
«Gestión de recursos para llevar a cabo una serie
de actividades debidamente planeadas y organizadas con el fin de conseguir un objetivo»
«Es una red de compromisos hecha por seres humanos trabajando juntos, los cumplimientos de estos compromisos, sus quiebres y la recurrente reconstitución de compromisos que estos quiebres y cumplimientos generan a su vez»

## Slide 12
¿Qué es un Proyecto?
Promesa central del Proyecto
  Cliente
  Condiciones de satisfacción
  Recursos
Conversaciones claves del equipo del Proyecto
  Sintonización con el cliente
  «Espina dorsal»: red de compromisos sobre la cual descansa la promesa central del Proyecto
  Estado de ánimo del equipo

## Slide 13
Foco en:
  Actividades y Tareas
      vs
  Los compromisos que las personas hacen y cumplen

## Slide 14
Flores, Fernando, «Creando organizaciones para el futuro», Dolmen, 1994
Ciclo del Trabajo
Cliente
Realizador
I. Preparación
II. Negociación
IV. Aceptación
III. Ejecución
Pedido u Oferta
Acuerdo (2 promesas mutuas)
Declaración de Cumplimiento
Declaración de Satisfacción
T1
T2
T3
T4
CONDICIONES DE SATISFACCIÓN
¿Qué y cuando?

## Slide 15
Flores, Fernando, «Creando organizaciones para el futuro», Dolmen, 1994
Ejemplo Ciclo del Trabajo
Líder
del Equipo
Sub Líder
I. Preparación
II. Negociación
IV. Evaluación
III. Ejecución
Pedido u Oferta
Acuerdo (2 promesas mutuas)
Declaración de Cumplimiento
Declaración de Satisfacción
T1
T2
18 de Junio
T4
RECAUDAR 2 MILLONES DE PESOS ANTES DEL 18 DE JUNIO

## Slide 16
Puntos claves:
  Cliente: hacer pedidos efectivos
  Realizadores: hacer ofertas
  Cliente y Realizador : acordar promesas entre con estándar específico y tiempo claro
  Realizador: cumplir promesas y anticipar se si no va a cumplir
  Cliente y Realizador : evaluar cumplimiento
  Cliente: declarar satisfacción / insatisfacción

## Slide 17
¿Cómo ejecutar impecablemente?

## Slide 18
“90% de las organizaciones experimentan fracasos totales o parciales en la ejecución de sus estrategias”
R. Kaplan y P. Norton, Harvard Business School
“Las empresas realizan solo el 63% del valor potencial de sus estrategias debido a fallas serias en la implementación”
The Economist Intelligence Unit, Estudio en base a una muestra de 197 empresas multinacionales
“80% de las empresas piensan que tienen las estrategias correctas pero solo 14% creen que las están implementando bien”
“97% de los CEOs piensan que tienen visión estratégica pero solo 33% evalúan que consiguen éxito en lo estratégico”
Financial Times, Estudio de 200 empresas del FT1000

## Slide 19
¿Qué hace un ejecutivo durante el día?
«Managing», Henry Mintzberg, Norma, 2010
Conversaciones
(60-90%*)

## Slide 20
Bibliografía:
Flores, Fernando, «Creando organizaciones para el futuro», Dolmen, 1994
Mintzberg, Henry, «Managing», Norma, 2010
Sota, Luis, «Proyectos que resultan», E-Class Diario la Tercera, 6 de septiembre de 2008