## Slide 1: CI 52A Métodos Constructivos
PRESUPUESTOS

## Slide 2: PREPARACIÓN
Información disponible para presupuestar y hacer la planificación inicial:
  Planos de detalle
  Especificaciones técnicas
  Bases Administrativas
  Consultas y aclaraciones
  Visita a terreno
  Experiencia (Documentada)

## Slide 3: PREPARACIÓN
Con dicha información se debe determinar:
  Volúmenes de trabajo: cantidades de materiales, necesidades de mano de obra y maquinarias.
  Precios de los insumos: cotizar
  Costos indirectos: administración, seguros, notaría, financiamiento, etc.
  Plazo de construcción
  Seleccionar metodología

## Slide 4: PREPARACIÓN
Presupuesto
  Costos Directos
  Costos Indirectos
  Utilidad
Estructura del presupuesto
Paradigma del WBS
EJEMPLOS:
Presto (www.soft.es)
Notrasnoches
Opus Olé

## Slide 5: PREPARACIÓN
Presentación de la propuesta (según Bases Administrativas)
  Oferta económica: Presupuesto y análisis de precios unitarios
  Oferta Técnica: programa de trabajo, medidas de calidad, seguridad medioambiente, planes de contingencia, personal profesional, equipos y maquinarias …
  Otros: garantía de seriedad, balance, certificados de inscripción, vigencia …