## Slide 1: Introducción a la Gestión de Calidad de Software Clase 6: Del Desarrollo Evolutivo a las Metodologías Ágiles
Desarrollo Evolutivo
Principios Ágiles
Metodologías Ágiles: XP, FDD y Crystal Clear

## Slide 2
Métodos ágiles
¿La nueva moda de gestión de proyectos?
Desarrollo en cascada
¿Seguirá siendo usado?

## Slide 3: Condiciones de aplicación de los métodos rigurosos
Es posible determinar al comienzo las necesidades del futuro
Mercados y necesidades relativamente estables
Cliente ayuda poco al desarrollo (tiene poco tiempo)
Equipo de desarrollo puede incluir algunos miembros con muy poca experiencia
  El proceso definido y los controles de calidad son la red de seguridad
No hay un gran beneficio de tener un sistema limitado funcionando desde antes del sistema completo (todo o nada)

## Slide 4: Un enfoque diferente para trabajar
La inversión en tecnología de la información usualmente se hace con un estilo big bang
  Adelanta los costos
  Posterga beneficios
  Aumenta el riesgo
  Disminuye la flexibilidad
Pero lo podemos hacer mucho mejor
  Invertir en forma incremental
  Obtener beneficios tempranamente
  Disminuir riesgo tecnológico y de negocios
  Postergar decisiones de gerencia
Esto se llama desarrollo evolutivo (abreviado a evo) y fue introducido por Tom Gilb en 1989

## Slide 5: Costos y beneficios: El desarrollo en cascada
Requisitos
Diseño
Código
Pruebas
Instalación
Explotación
  Adelanta los costos
  Posterga beneficios
  Los cambios son cada vez más costosos
  Aumenta el riesgo
  Disminuye la flexibilidad
  $

## Slide 6: Desarrollo Evolutivo
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Nueva
componente A
Componente general A
Nueva
componente B
Nueva
componente C
Componente general B

## Slide 7: Costos y Beneficios: El desarrollo evolutivo
Iteración 0
Iteración 1
Iteración 2
Iteración 3
Iteración 4
  Adelanta los beneficios
  Los cambios son poco costosos
  disminuye el riesgo por realimentación de usuarios
  Aumenta la flexibilidad por posibilidad de cancelar un proyecto sin perder lo invertido
  $
Fin

## Slide 8: Contratos, aprobaciones: Impedimentos para el desarrollo evolutivo
Hipótesis
  La forma en que las organizaciones aprueban proyectos dificulta el desarrollo evolutivo, causando costos mayores, flexibilidad menor, y calidad menor
Reflexión
  ¿Qué podemos hacer al respecto?
  ¿Podemos aprovechar algunas de las ventajas del desarrollo evolutivo aún cuando el mercado nos empuja a la cascada?

## Slide 9: Métodos Ágiles

## Slide 10: Programación ágil según Dilbert
VAMOS A INTENTAR ALGO NUEVO LLAMADO PROGRAMACIÓN ÁGIL
ESO SIGNIFICA QUE NO HAY MÁS PLANIFICACIÓN NI DOCUMENTACIÓN. SÓLO EMPEZAR A ESCRIBIR CÓDIGO Y RECLAMAR
ME ALEGRA QUE TENGA UN NOMBRE
ESE FUE SU ENTRENA-MIENTO

## Slide 11: Manifesto for Agile Software Development
We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value:
Individuals and interactions over processes and tools Working software over comprehensive documentation Customer collaboration over contract negotiation Responding to change over following a plan
That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.
http://agilemanifesto.org

## Slide 12: Manifiesto por un Desarrollo de Software Ágil
Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar
software, desarrollando y ayudando a otros a desarrollar.
A través de este trabajo hemos empezado a valorar:
Individuos e interacciones por sobre procesos y herramientas
Software funcionando por sobre documentación completa
Cooperación con el cliente por sobre negociación de contratos Reacción frente al cambio por sobre el seguimiento de un plan
Es decir, si bien hay valor en los elementos de la derecha, valoramos más los elementos de la izquierda.
http://agilemanifesto.org

## Slide 13: Principios tras el Manifiesto Ágil
Nuestra principal prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua de software valioso
Dele la bienvenida a los cambios de requisitos, incluso al final del desarrollo
  Los procesos ágiles usan el cambio para darle una ventaja competitiva al cliente
Entregue software funcionando frecuentemente, desde cada dos semanas a cada dos meses, con preferencia al ritmo más rápido

## Slide 14: Principios tras el Manifiesto Ágil
Los responsables del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos durante todo el proyecto
Construya proyectos con personas motivadas
  Deles el ambiente y el apoyo que necesitan, y confíe en que harán su trabajo
La forma más eficiente y efectiva de traspasar información hacia y desde un equipo de desarrollo es la conversación cara-a-cara

## Slide 15: Principios tras el Manifiesto Ágil
El software que funciona es la principal medida de avance
Los procesos ágiles promueven desarrollo sustentable
  Los auspiciadores, desarrolladores y usuarios deben ser capaces de mantener un paso constante indefinidamente
La atención constante por la excelencia técnica y el buen diseño aumenta la agilidad

## Slide 16: Principios tras el Manifiesto Ágil
La simplicidad –el arte de maximizar la cantidad de trabajo no hecho– es esencial
Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de los equipos auto-organizados
A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo hacerse más efectivo, luego afina y ajusta su comportamiento según eso

## Slide 17: De qué depende la calidad
Cliente
Procesos
Tecnologías
Personas
Conviene enfocarse prioritariamente en las personas
  Los procesos y las tecnologías ayudan a las personas
  Mejoras en equipos de personas sí son apropiables
El foco

## Slide 18: Lean Development
Notes: Lean se puede traducir como liviano, magro, flaco

## Slide 19: Principios Livianos
Valor
  Entienda qué agrega valor para el cliente
Flujo de Valor
  Entienda cómo la organización genera el valor del cliente
Flujo
  Maximice la velocidad y minimice el costo mediante un flujo continuo
Jalar
  Entregue valor en forma justo-a-tiempo basado en la demanda real de los clientes
Perfección
  Mejore continuamente el rendimiento de sus flujos de valor
Notes: Lean se puede traducir como liviano, magro, flaco

## Slide 20: Principios del Desarrollo Liviano
Iniciar pronto
Aprender constantemente
Postergar las decisiones
Entregar rápidamente
Eliminar pérdidas
Empoderar al equipo
Diseñar con integridad
Evitar suboptimizaciones
Fuente: Mary Poppendieck. Lean Development & the Predictability Paradox © 2003 Poppendieck LCC

## Slide 21: Principios ágiles: Mi visión personal
Agregación de valor explícita
  Sólo se implementan prestaciones o features con valor conocido para los clientes
  Esto impacta mucho al diseño de arquitectura
Aprender con el cliente qué agrega valor
  Ciclos cortos de desarrollo evolutivo
  Énfasis en la excelencia, la simplicidad y el aprendizaje
Gestión ágil
  Énfasis en comunicación intergrupal e intragrupal
  Ingenieros y equipos con poder de toma de decisiones
  Gerente como facilitador

## Slide 22: Técnicas que permiten los métodos ágiles
Refactorización (refactoring) – Cambios en el diseño sobre el sistema implementado
Pruebas automáticas – Pruebas exhaustivas del sistema cuyos resultados se comparan con resultados esperados
Integración continua – Automatización de la integración de sistemas de modo de permitir que las pruebas automáticas se ejecuten muy frecuentemente
Estas técnicas y otras sirven de malla de seguridad para permitir los métodos ágiles

## Slide 23: Cambios en la Arquitectura de Software
El enfoque tradicional de arquitectura de software no funciona con Desarrollo Evolutivo ni mucho menos con Métodos Ágiles
Se necesitan arquitecturas flexibles o mejor aún la posibilidad de cambiar la arquitectura de sistemas en producción

## Slide 24: Arquitectura de software: Cascada
Dado que están todos los requisitos se diseña una arquitectura apropiada para todos los requisitos
Respuesta a cambios futuros
  Cambios consistentes con la arquitectura serán simples
  Cambios que contradicen la arquitectura serán difíciles y caros
  El cliente no entenderá por qué algunos cambios “simples” son tan complejos para los informáticos cuando hay otros cambios mucho más “grandes” que los completaron rápido
  Esto genera desconfianza
Requisitos
Diseño
Código
Pruebas
Instalación

## Slide 25: Arquitectura de software: Desarrollo evo
Aquí reconocemos que habrá muchos cambios
La solución planteada por evo son las arquitecturas flexibles
  Sistemas basados en mensajes
  Desacoplar interfaces de núcleo funcional
  Desacoplar servidores de los servicios que implementan
  Muchas otras técnicas
Esto es mejor que el método de cascada, pero tiene problemas:
  La arquitectura suele ser más compleja de lo necesario
  Es difícil predecir los tipos de cambios que se necesitarán
  Algunos cambios no se adaptan a la arquitectura
Iteración 0
Iteración 1
Iteración 2
Iteración 3
Iteración 4

## Slide 26: Arquitectura de software: Desarrollo ágil
Se parte con una arquitectura muy simple orientada a los requisitos implementados en la iteración
Se hace evolucionar la arquitectura, cambiando la arquitectura sobre un sistema ya implantado
  La arquitectura nunca es más compleja de lo estrictamente necesario
  Si un cambio no se adapta a la arquitectura, la arquitectura se cambia
Iteración 0
Iteración 1
Iteración 2
Iteración 3
Iteración 4
Advertencia
Esto lo hacen profesionales. No intente hacer esto en su casa.

## Slide 27: Riesgo en los métodos ágiles
Cambios de arquitectura significativos de sistemas en operación son como ejercicios de trapecio elevado
¿Queremos hacer esto sin malla de seguridad?
Advertencia
Esto lo hacen profesionales. No intente hacerlo en su casa.

## Slide 28: Algunos Métodos Ágiles
  Programación Extrema - XP
  Feature Driven Development -FDD

## Slide 29: eXtreme Programming - XP Programación eXtrema
Iniciado en 1996, primer libro publicado en 1999
Se llama extremo, porque elimina técnicas/procesos de poco valor y sobre-enfatiza procesos de mucho valor
  “Poner todas las perillas en 10”
Iteraciones de 1 a 4 semanas
Historias de usuarios
Cliente en las instalaciones
Mucho énfasis en pruebas automáticas
Hágalo lo más simple posible
  No lo vas a necesitar (NLVAN)
  You aren't gonna need it (YAGNI)

## Slide 30: XP - Programación eXtrema
Se basa en implementar cuentos del usuario (user stories) en forma iterativa
  Planificación: elegir cuáles cuentos implementar y aclararlos
  Codificación: implementar el cuento
  Pruebas automáticas: a lo menos una por cada clase/método
  Prueba de aceptación: si pasa, la funcionalidad nueva se acepta; si no, el cuento correspondiente se rehace en la próxima iteración
Los requisitos son poco detallados
  El cliente debe estar entre los desarrolladores (customer on-site)
  Si hay problemas se corrige a muy bajo costo
  Una user story es una oración escrita en una tarjeta

## Slide 31: El costo de un cambio
“El error es usualmente 100 veces más caro de corregir en la fase de mantenimiento que en la fase de requisitos.”
      Barry Boehm, Software Engineering Economics, 1981, p. 40.
Costo del Cambio
Duración del proyecto
Proceso Tradicional
XP

## Slide 32: XP - Ciclo de creación de valor
FEATURES
Cliente
Cliente
Programador
Programador
Define Valor
Construye
Selecciona
Estima Costo

## Slide 33: eXtreme Programming - Las prácticas
El juego del plan
Pequeñas entregas (releases)
Metáfora
Diseño Simple
Probar antes de codificar (Test then code)
Refactorizar (Refactoring)
Programación en pares
Responsabilidad compartida del código
Integración continua
Ritmo sostenible (40 horas a la semana)
Cliente disponible on-site
Estándares de codificación

## Slide 34: Elija XP si...
... tiene requisitos vagamente definidos o volátiles
... tiene o puede desarrollar habilidades y prácticas de ingeniería potentes
... los clientes se pueden involucrar todos los días (horas)
Fuente: Michael Cohn. Selecting an Agile Process, 21 Septiembre 2004.

## Slide 35: Feature Driven Development FDD Desarrollo dirigido por prestaciones
Iniciado a mediados de los 90
Java Modeling in Color with UML, Coad, Lefebvre y DeLuca, 1999
A practical Guide to Feature-Driven Development, Palmer y Felsing, 2002

## Slide 36: Feature Driven Development FDD Desarrollo dirigido por prestaciones
Se basa en implementar sistemas en forma iterativa
  Descubrimiento de la lista de prestaciones (features)
    Desarrollo de un modelo global
    Lista priorizada de prestaciones
    Plan de desarrollo
  Implementación de las prestaciones
    Diseño y revisión del diseño
    Construcción y revisión de código
    Reunión de liberación
Los requisitos tienden a ser buenos porque incluyen el modelo que fue desarrollado en conjunto con los clientes
Incluye un método de seguimiento cuantitativo del plan

## Slide 37: Proceso de FDD

## Slide 38: Las ocho “mejores prácticas”
Modelación
de Objetos
del Dominio
Desarrollo
por Prestaciones
Equipos de
Prestaciones
Inspecciones
Avance
Visible
Propiedad
Individual
de Clases
Construcción
Periódica
Gestión de
Configura-ción

## Slide 39: Elija FDD si...
... está dispuesto a entregar cierta agilidad a cambio de un proceso claramente escalable
... su organización tiene sólidas habilidades en UML
... la mayoría de los requisitos son conocidos desde el comienzo o son más o menos estables
... usted no considera que los equipos auto-organizados son un factor crítico de éxito
Fuente: Michael Cohn. Selecting an Agile Process, 21 Septiembre 2004.

## Slide 40: Comparación de XP y FDD
Ambos métodos están basados en desarrollo evolutivo
Los dos métodos son “livianos”, pero XP es más: sin documentación del código y con revisiones informales
XP es mejor si hay requisitos cambiantes o mal definidos
FDD tiene mejor escalabilidad a proyectos grandes
FDD incluye seguimiento y reporte del estado del proyecto: mantiene calmados a los gerentes
FDD permite variabilidad en la experiencia de los miembros, pero puede dejar a los menos expertos esperando al programador líder
Ambas requieren mucha disciplina y un buen gerente