## Slide 1: Introducción a la Gestión de Calidad de Software Clase 7: Práctica de los Métodos Ágiles
Metodologías Ágiles: Scrum, Kanban
Metodología Híbrida: Fast V-Model

## Slide 2
Antes que partan con ágil, necesito esto … state charts, diagramas de secuencia, modelos de clases y de bases de datos – sólo UML – casos de uso, flujos de actividad, requisitos no funcionales, un manual de operaciones, un plan de entregas fijo, y toallitas húmedas. Por compatibilidad, lo necesitamos en Wordperfect 6.0 para DOS.
Obvio que todo eso es para partir decentemente. Tenemos montones de verificaciones, regulaciones, procesos detallados …
Personalmente, ¡prefiero individuos e interacciones por sobre herramientas y procesos!
¡¡ Especialmente individuos que interactúan con mis
puños !!

## Slide 3: Scrum
Método de Gestión de Proyectos
  Ken Schwaber & Jeff Sutherland
Bastante usado
  Certified Scrum Master
    2004: 1.200
    2007: 23.600
    2010: 108.000
    2013: 262.000
  Cientos de cursos de certificación
Es un proceso empírico en lugar de definido, así que enfatiza más el control que la predicción
  Flexibilidad
  Adaptabilidad
  Productividad

## Slide 4: Scrum
Sprint: Iteración de 30 días que produce código potencialmente entregable
No hay prácticas de ingeniería específicas
  Muchos usan Scrum @ XP
Equipos auto-organizados
LOS QUE SABEN DE RUGBY
LOS QUE NO SABEN
EN EL MUNDO T.I.
¿
QUE
ES
SCRUM
?

## Slide 5: Dos tipos de roles: chanchos y gallinas
NO SÉ.
¿CÓMO SE LLAMARÍA?
OYE CHANCHO,ESTABA PENSANDO QUE DEBERÍAMOS ABRIR UN RESTAURANTE
¿QUE
TAL
JAMÓN
CON
HUEVO?
NO, GRACIAS. YO ESTARÍA COMPROMETIDO Y TÚ SÓLO INVOLUCRADO

## Slide 6: Roles en Scrum: Los chanchos
Propietario del producto (product owner)
  Cliente o usuario del proyecto
  Toma decisiones de priorización: decide qué se implementa
Equipo de Scrum (Scrum team)
  5 a 10 personas a dedicación completa
  Auto-organizados
  Cambios de miembros sólo al final del sprint
  Decide cómo se implementa
Scrum Master
  No es exactamente el jefe de proyecto
  Remueve obstáculos
  Asegura que se usen los valores del Scrum

## Slide 7: Scrum Meeting y backlogs
Scrum meeting: reuniones cortas donde cada miembro del equipo expone:
  Qué ha hecho desde la última reunión
  Qué problemas ha tenido
  Qué va a hacer hasta la próxima reunión
Backlog: Lista priorizada de tareas
  Reemplaza a la carta Gantt
  Backlog de producto (product backlog) es la lista de largo plazo
  Backlog de iteración (sprint backlog) es el subconjunto que haremos ahora
Backlog An accumulation of uncompleted work or matters needing to be dealt with
Acumulación de trabajo incompleto o temas que deben ser tratados

## Slide 8: Proceso de Scrum
Scrum meeting = reunión rápida diaria
Sprint = iteración

## Slide 9: Proceso de Scrum (más detalle)
Notes: PBI = product backlog ítem, usualmente es una historia de usuario

## Slide 10: Valores de Scrum
Compromiso de cumplir los objetivos del equipo en los sprints
Valentía para sobrepasar conflictos y desafíos como equipo, de modo de hacer lo correcto
Foco exclusivo en los objetivos del equipo y el backlog del sprint; no debiera haber ningún otro trabajo que no esté en el backlog
Transparencia acerca del trabajo y los desafíos que encaran
Respeto mutuo en competencia técnica y buenas intenciones
Notes: Estos valores son compartidos por todos los miembros del equipo y generan comportamientos en esto

## Slide 11: Ideas adicionales
Diagrama de Quemado
Burn-down chart
Definición de listo
Definition of done
Descripción acordada por el equipo de condiciones a cumplir por cada historia de usuario o PBI
Épicas
Epics
Colecciones de historias de usuarios relacionadas
Diagrama que muestra el avance en comparación al avance ideal
Velocidad
Speed
Capacidad del equipo de avanzar en puntos por iteración
Notes: PBI = product backlog item = ítem del backlog de producto

## Slide 12: Diagrama de horas quemadas

## Slide 13: Ejemplo de diagrama de quemado

## Slide 14: Horas quemadas
¡ESTO NO ES LO QUE QUISE DECIR
POR CORRECCIÓN DE QUEMADO!

## Slide 15: Escalamiento de Scrum
Scrum de Scrums
Se ponen varios equipos y los Scrum master se reúnen en una Scrum meeting de ellos
LeSS
Large Scale Scrum
Proceso para simplificar las interacciones organizacionales y hacer funcionar varios equipos de Scrum en paralelo
SAFe
Scaled Agile Framework
Mecanismo para escalar métodos ágiles, especialmente Scrum y Kanban
Necesita un Scrum Master Master
Se ha hecho a tres niveles con equipos muy grandes
Ha sido criticado por su complejidad

## Slide 16: Elija Scrum si...
... los requisitos son cambiantes o emergentes
... usted está dispuesto a dejar que los equipos se organicen solos
... usted necesita un modelo de gestión más que un conjunto de prácticas ingenieriles
... usted necesita un proceso ágil probado y escalable
Fuente: Michael Cohn. Selecting an Agile Process, 21 Septiembre 2004.

## Slide 17: La nueva moda: Kanban
Es un método de gestión para manufactura justo a tiempo (just-in-time) y producción esbelta/liviana (lean)
  Kanban significa letrero o diario mural
  Sirve para determinar qué producir y cuándo producir
  Fue desarrollado por Toyota
  Variantes se usan en muchas industrias de producción, servicios y desarrollo
La producción se controla mediante tarjetas que representan unidades de pedido
  Montón de puertas a ensamblar
  Tarjetas en el Palacio Imperial

## Slide 18: Kanban en manufactura

## Slide 19: Las seis reglas de Toyota
No envíe productos defectuosos al proceso siguiente
El proceso siguiente viene a retirar sólo lo necesario
Produzca exactamente la cantidad que fue retirada
Nivele la producción mediante lotes pequeños
Kanban es un medio para afinar el proceso
Estabilice y racionalice el proceso
Reglas 2 y 3 implementan jalar (pull)
Reglas 1, 3 y 4 reducen desperdicio (waste)
Reglas 5 y 6 son mejoramiento continuo

## Slide 20: Tableros Kanban

## Slide 21: Conceptos esenciales
Jalar, no empujar
Lo importante es sacar ítems de la cadena, no ingresar ítems
Limitar trabajo en curso
Hay que establecer un límite al trabajo en curso en cada etapa
Especificar las etapas del proceso
Usar las etapas del proceso real actual, no uno idealizado
Mejora continua
Cantidad y tipo de etapas
Límites de trabajo en curso
Trabajo en curso = work in progress = WIP
Cada etapa debe tener un límite de trabajos pendientes (WIP limit)

## Slide 22: Kanban usado en Scrum

## Slide 23: Kanban detallado con historias de usuarios, épicas, y límites WIP

## Slide 24: Elija Kanban si…
Tiene muchos proyectos pequeñitos
  Correcciones
  Mejoras menores
  Servicios TI tipo “tickets”
Quiere mejorar su proceso continuamente a partir de su propio proceso actual
Quiere acelerar el flujo (throughput) de su proceso
Quiere medir y acelerar su tiempo promedio de entrega

## Slide 25: Una Metodología Híbrida: Fast V-Model

## Slide 26: Un Método Híbrido: Modelo en V Rápido Fast V-Model
Desarrollado por Motorola en Chile
Probado sólo en dos proyectos con varias iteraciones
Mezcla un ciclo de vida riguroso con un esquema tipo time-box
Toma ideas de XP: integración continua, pruebas automáticas
Relaja restricción de sólo usar productos estables (baselined) introduciendo concepto de actividades prospectivas (look-ahead)

## Slide 27: Modelo en V Rápido: 12 semanas
Hito 1
Levantamiento de Req. y Planificación
Hito 2
Diseño
Hito 3
Codificación y Pruebas Unitarias
Hito 4
Desarrollo de Pruebas
Hito 5
Ejecución de Pruebas y Entrega
3s
5s
1s
2s
4s
3s
3s
3s
Actividades Prospectivas
Actividades Prospectivas

## Slide 28: Atributos del Modelo en V Rápido
Representa un proceso de software maduro compatible con CMM nivel 3 con activos de procesos apropiados
Se puede completar en ciclos de 12 semanas
Fomenta el desarrollo iterativo con la consecuente disminución de riesgos tecnológicos y comerciales
Está basado tanto en documentos como en comunicaciones interpersonales
Es un híbrido entre los métodos llamados ágiles y métodos rigurosos, usualmente usados por organizaciones maduras
No es tan sensible a la rotación de personal como Scrum o XP

## Slide 29: Modelo en V Rápido: 9 semanas
MIL_01
Levantamiento de Req. y Planificación
MIL_02
Diseño
MIL_03
Codificación & Pruebas Unitarias
MIL_04
Desarrollo de Pruebas
MIL_05
Ejecución de Pruebas y Entrega
2s
3s
1s
2s
3s
2s
2s
2s
Actividades Prospectivas
Actividades Prospectivas

## Slide 30: Cuándo usar y cuándo no
Cuando usar Fast V-Model
  Organización exige métodos rigurosos
  El cliente valora una rápida salida al mercado
  El cliente puede utilizar versiones incompletas del producto
  Se trabaja con requisitos inmaduros
  Se prevén cambios tecnológicos y en el mercado
Cuando no usar Fast V-Model
  La organización usa métodos ágiles
  Se tiene requisitos maduros cuya implementación no se puede abordar en dos o tres meses
  No hay valor en tener una entrega parcial antes de la entrega final
  Se requiere una cobertura de pruebas muy alta

## Slide 31: Recursos
XP www.extremeprogramming.org
FDD www.featuredrivendevelopment.com
Scrum www.controlchaos.com www.scrumalliance.org www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum
Crystal http://alistair.cockburn.us
Evo www.result-planning.com
Agile www.agilealliance.org
http://www.infoq.com/minibooks/kanban-scrum-minibook
Serguei Khramtchenko, Comparing eXtreme Programming and Feature Driven Development in academic and regulated environments, Harvard University, May 17, 2004.