## Slide 1: Clase auxiliar 1
-RECAP CLASES 1-2
-PROYECTO
EVALUACIONES

## Slide 2
Un proyecto de inversión es “un emprendimiento temporal, con un principio y un fin definido, y concebido para crear un determinado producto, servicio o resultado y que para su materialización requiere del diseño, construcción y operación de instalaciones físicas y equipos de diversa naturaleza”.
Que es un proyecto?
Pre-inversional
Inversional
Gestión
PEP

## Slide 3
Contratos
Suma alzada (casa)
Precios unitarios (Memorias)
Mixto (Falta de alcance)
Máximo garantizado (EPC)
Alcances de servicios
E
EP
EPC
EPCM

## Slide 4
ESTUDIO DE OPORTUNIDAD
INGENIERÍA
BASICA
PEM
PEP
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
INGENIERÍA
DE DETALLE
PROYECTO BROWNFIELD
PROYECTO GREENFIELD

## Slide 5
P&ID
AS BUILT
DISEÑO Y DETALLE
MEMORIAS DE CALCULO
ICG

## Slide 6
WBS

## Slide 10
Costo
Tiempo
Calidad

## Slide 13
EQUIPOS
CLIENTE
EMPRESA DE SERVICIOS
VENDORS
CASO ÉTICA