## Slide 1: Introducción a la Gestión de Calidad de Software Clase 6: Práctica de los Métodos Ágiles
Metodologías Ágiles: Scrum, Kanban
Agilidad más allá del desarrollo
El corazón de la agilidad

## Slide 2
Antes que partan con ágil, necesito esto … state charts, diagramas de secuencia, modelos de clases y de bases de datos – sólo UML – casos de uso, flujos de actividad, requisitos no funcionales, un manual de operaciones, un plan de entregas fijo, y toallitas húmedas. Por compatibilidad, lo necesitamos en Wordperfect 6.0 para DOS.
Obvio que todo eso es para partir decentemente. Tenemos montones de verificaciones, regulaciones, procesos detallados …
Personalmente, ¡prefiero individuos e interacciones por sobre herramientas y procesos!
¡¡ Especialmente individuos que interactúan con mis
puños !!

## Slide 3: Scrum
Método de Gestión de Proyectos
  Ken Schwaber & Jeff Sutherland
Bastante usado
  Certified Scrum Master
    2004: 1.200
    2007: 23.600
    2010: 108.000
    2013: 262.000
    Hoy: más de 1 millón
  Cientos de cursos de certificación
Es un proceso empírico en lugar de definido, así que enfatiza más el control que la predicción
  Flexibilidad
  Adaptabilidad
  Productividad

## Slide 4: Scrum
Sprint: Iteración de 30 días que produce código potencialmente entregable
No hay prácticas de ingeniería específicas
  Muchos usan Scrum @ XP
Equipos auto-organizados
LOS QUE SABEN DE RUGBY
LOS QUE NO SABEN
EN EL MUNDO T.I.
¿
QUE
ES
SCRUM
?

## Slide 5: Dos tipos de roles: chanchos y gallinas
NO SÉ.
¿CÓMO SE LLAMARÍA?
OYE CHANCHO,ESTABA PENSANDO QUE DEBERÍAMOS ABRIR UN RESTAURANTE
¿QUE
TAL
JAMÓN
CON
HUEVO?
NO, GRACIAS. YO ESTARÍA COMPROMETIDO Y TÚ SÓLO INVOLUCRADO

## Slide 6: Roles en Scrum: Los chanchos
Propietario del producto (product owner)
  Cliente o usuario del proyecto
  Toma decisiones de priorización: decide qué se implementa
Equipo de Scrum (Scrum team)
  5 a 10 personas a dedicación completa
  Auto-organizados
  Cambios de miembros sólo al final del sprint
  Decide cómo se implementa
Scrum Master
  No es exactamente el jefe de proyecto
  Remueve obstáculos
  Asegura que se usen los valores del Scrum

## Slide 7: Scrum Meeting y backlogs
Scrum meeting: reuniones cortas donde cada miembro del equipo expone:
  Qué ha hecho desde la última reunión
  Qué problemas ha tenido
  Qué va a hacer hasta la próxima reunión
Backlog: Lista priorizada de tareas
  Reemplaza a la carta Gantt
  Backlog de producto (product backlog) es la lista de largo plazo
  Backlog de iteración (sprint backlog) es el subconjunto que haremos ahora
Backlog An accumulation of uncompleted work or matters needing to be dealt with
Acumulación de trabajo incompleto o temas que deben ser tratados

## Slide 8: Proceso de Scrum
Scrum meeting = reunión rápida diaria
Sprint = iteración

## Slide 9: Proceso de Scrum (más detalle)
Notes: PBI = product backlog ítem, usualmente es una historia de usuario

## Slide 10: Valores de Scrum
Compromiso de cumplir los objetivos del equipo en los sprints
Valentía para sobrepasar conflictos y desafíos como equipo, de modo de hacer lo correcto
Foco exclusivo en los objetivos del equipo y el backlog del sprint; no debiera haber ningún otro trabajo que no esté en el backlog
Transparencia acerca del trabajo y los desafíos que encaran
Respeto mutuo en competencia técnica y buenas intenciones
Notes: Estos valores son compartidos por todos los miembros del equipo y generan comportamientos en esto.
Crédito de Imagen: Publicada agosto de 2019 en LinkedIn por Karen Loayza Arias, Software Engineer, Agile Coach, Scrum Master & Trainer, Perú

## Slide 11: Ideas adicionales
Diagrama de Quemado
Burn-down chart
Definición de listo
Definition of done
Descripción acordada por el equipo de condiciones a cumplir por cada historia de usuario o PBI
Épicas
Epics
Colecciones de historias de usuarios relacionadas
Diagrama que muestra el avance en comparación al avance ideal
Velocidad
Speed
Capacidad del equipo de avanzar en puntos por iteración
Notes: PBI = product backlog item = ítem del backlog de producto

## Slide 12: Diagrama de horas quemadas

## Slide 13: Ejemplo de diagrama de quemado

## Slide 14: Horas quemadas
¡ESTO NO ES LO QUE QUISE DECIR
POR CORRECCIÓN DE QUEMADO!

## Slide 15: Escalamiento de Scrum
Scrum de Scrums
Se ponen varios equipos y los Scrum master se reúnen en una Scrum meeting de ellos
LeSS
Large Scale Scrum
Proceso para simplificar las interacciones organizacionales y hacer funcionar varios equipos de Scrum en paralelo
SAFe
Scaled Agile Framework
Mecanismo para escalar métodos ágiles, especialmente Scrum y Kanban
Necesita un Scrum Master Master
Se ha hecho a tres niveles con equipos muy grandes
Ha sido criticado por su complejidad

## Slide 16: Elija Scrum si...
... los requisitos son cambiantes o emergentes
... usted está dispuesto a dejar que los equipos se organicen solos
... usted necesita un modelo de gestión más que un conjunto de prácticas ingenieriles
... usted necesita un proceso ágil probado y escalable
Fuente: Michael Cohn. Selecting an Agile Process, 21 Septiembre 2004.

## Slide 17: Kanban
Es un método de gestión para manufactura justo a tiempo (just-in-time) y producción esbelta/liviana (lean)
  Kanban significa letrero o diario mural
  Sirve para determinar qué producir y cuándo producir
  Fue desarrollado como parte de Toyota Manufacturing System
  Se usa en muchas industrias de producción, servicios y desarrollo
La producción se controla mediante tarjetas que representan unidades de pedido
  Montón de puertas a ensamblar
  Tarjetas en el Palacio Imperial

## Slide 18: Kanban en manufactura

## Slide 19: Las seis reglas de Toyota
No envíe productos defectuosos al proceso siguiente
El proceso siguiente viene a retirar sólo lo necesario
Produzca exactamente la cantidad que fue retirada
Nivele la producción mediante lotes pequeños
Kanban es un medio para afinar el proceso
Estabilice y racionalice el proceso
Reglas 1, 3 y 4 reducen desperdicio (waste)
Reglas 2 y 3 implementan jalar (pull)
Reglas 5 y 6 son mejoramiento continuo

## Slide 20: Tableros Kanban

## Slide 21: Conceptos esenciales
Jalar, no empujar
Lo importante es sacar ítems de la cadena, no ingresar ítems
Limitar trabajo en curso
Hay que establecer un límite al trabajo en curso en cada etapa
Especificar las etapas del proceso
Usar las etapas del proceso real actual, no uno idealizado
Mejora continua
Cantidad y tipo de etapas
Límites de trabajo en curso
Trabajo en curso = work in progress = WIP
Cada etapa debe tener un límite de trabajos pendientes (WIP limit)

## Slide 22: Kanban con Scrum

## Slide 23: Kanban detallado con historias de usuarios, épicas, y límites WIP

## Slide 24: Elija Kanban si…
Tiene muchos proyectos pequeñitos
  Correcciones
  Mejoras menores
  Servicios TI tipo “tickets”
Quiere mejorar su proceso continuamente a partir de su propio proceso actual
Quiere acelerar el flujo (throughput) de su proceso
Quiere medir y acelerar su tiempo promedio de entrega

## Slide 25: Entrega continua y DevOps
Producir software potencialmente entregable no agrega valor
  El valor se agrega cuando el software está en producción
En los esquemas rigurosos hay una clara segregación de labores entre desarrollo y operaciones
  Los desarrolladores no tienen acceso a los ambientes de producción
  Más seguridad, menos errores, freno a ingenieros corruptos
  Pero esto dificulta agregar valor
DevOps (development and operations) integra ambos procesos por la vía de automatizar la entrega
  Entrega continua (continuous delivery)

## Slide 26: Agilidad y Transformación Digital
Originalmente la agilidad era sólo para los desarrolladores de software
Pero la agilidad también tomó ideas de la industria (ejemplo, Toyota Manufacturing System)
Es muy difícil tener agilidad en un ambiente rígido: sólo las organizaciones ágiles sacan máximo provecho del desarrollo ágil
La agilidad se transformó en un componente esencial de la transformación digital
  Pero muchos hablaron de agilidad e intentaron usar prácticas de Scrum sin entender o sin aceptar los principios de la agilidad
  Los resultados no fueron alentadores

## Slide 27: Scaled Agile Framework – SAFe Incorporar agilidad más allá del equipo

## Slide 28: El modelo de agilidad fluida The Agile Fluency™ Model
Modelo para introducir agilidad a las organizaciones
  Positivo
  Inclusivo
  Promueve la mejora
Notes: Fluidez se usa en el sentido de la fluidez que se puede lograr al hablar una lengua extranjera: cuando hay fluidez, el hablar es fácil y natural.
El modelo tiene cuatro zonas, que corresponden a posibles objetivos de una compañía. No es un modelo de madurez en donde hay que pasar secuencialmente por todas las zonas

## Slide 29: El modelo de agilidad fluida The Agile Fluency™ Model
Zona | Beneficio | Inversión | Aprenda de | Tiempo para la fluidez
Foco Focusing | Mejor visibilidad en el trabajo del equipo; capacidad de redirigir | Desarrollo que equipo y diseño del proceso | Scrum, Kanban | 2-6 meses
Entrega Delivering | Pocos defectos y alta productividad | Baja productividad inicial al aprender, entrenamiento técnico, mentorías | eXtreme Programming, movimiento DevOps | 3-24 meses
Optimización Optimizing | Entregas más valiosas y mejores decisiones de producto | Esfuerzo de mover decisiones de negocios y conocimiento al equipo | Lean Software Development, Lean Startup, Design Thinking | 1-5 años
Fortalecimiento Strengthening | Aprendizaje entre equipos y mejores decisiones organizacionales | Tiempo y riesgo al desarrollar nuevas formas de gestionar la organización | Teorías de diseño organizacional y complejidad | Desconocido
Notes: Fuente: https://martinfowler.com/articles/agileFluency.html

## Slide 30
Notes: Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=qvvMl1F_Tow

## Slide 31: Estilo bimodal de
Bimodal se refiere a la gestión de dos estilos separados pero coherentes de trabajo, uno focalizado en la predictibilidad y el otro en la exploración
Modo 1 es predecible, mejora y renueva áreas consolidadas
Modo 2 es exploratorio, experimentación para resolver problemas nuevos
Advertencia: Es posible malinterpretar esto como que el Modo 1 es en serio y el Modo 2 es de juguete.
Notes: Fuentes:
https://www.gartner.com/it-glossary/bimodal
https://www.solinea.com/blog/gartners-mode-1-mode-2-dangerous-thinking

## Slide 32
Notes: Pareciera que el nivel de complejidad no tiene límites.

## Slide 33: Scaled Agile Framework – SAFe
Notes: SAFe fue evolucionando para incorporar cada vez más elementos. El beneficio es una supuesta aplicación a corporaciones con proyectos más complejos. El costo es un aumento significativo de complejidad. Pero el verdadero problema es un alejamiento de los valores ágiles originales.

## Slide 34: Heart of Agile El Corazón de la Agilidad
La Agilidad se ha vuelto excesivamente decorada. Rasguemos las decoraciones por un minuto, y retornemos al centro de la agilidad.
Dr. Alistair Cockburn Agile Manifesto co-author, and Heart of Agile founder
La idea es volver al origen de lo ágil, rechazar la complejidad y formar una comunidad de ideas
De los ocho consultores que hay en el mundo, uno es del DCC, Agustín Villena

## Slide 35: Heart of Agile El Corazón de la Agilidad
Cualquiera sea tu iniciativa, involucra cambiar el mundo aunque sea un poco
El mundo, sin embargo, es altamente resistente a intervenciones
Hasta las mejores ideas fallan por malentendidos acerca de cómo el mundo reacciona, o por errores en su implementación
El Corazón de la Agilidad simplifica dos décadas de prácticas en cuatro verbos imperativos que amplifican tu efectividad
Notes: Fuente: https://heartofagile.com/empecemos/?lang=es

## Slide 36: Heart of Agile El Corazón de la Agilidad
Colabora de cerca con otros para generar y desarrollar mejores primeras versiones de las ideas.
Entrega pequeñas pruebas iniciales para aprender cómo funciona realmente el mundo. Aumenta tus entregas al tiempo que corriges la dirección hacia tu objetivo.
Reflexiona periodicamente, a lo largo del camino. Piensa en lo que has aprendido en tu colaboración y a partir de tus entregas.
Mejora la dirección de tus ideas, su implementación técnica, y tu proceso interno.
Notes: Fuente: https://heartofagile.com/empecemos/?lang=es

## Slide 37: Heart of Agile El Corazón de la Agilidad
Colabora
  Colaboración
  Confianza
Entrega
  Entrega para Aprender
  Entrega para los Ingresos
Reflexiona
  Reflexiona para una vision interna
  Reflexiona para mejorar
Mejora
  Experimenta (recuerda, es sólo un experimento)
  Cambia (realmente cambia)
Notes: Fuente: https://heartofagile.com/el-corazon-de-la-agilidad-expandido/

## Slide 38: Recursos
XP www.extremeprogramming.org
FDD www.featuredrivendevelopment.com
Scrum www.controlchaos.com www.scrumalliance.org www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum
Crystal http://alistair.cockburn.us
Evo www.result-planning.com
Agile www.agilealliance.org
http://www.infoq.com/minibooks/kanban-scrum-minibook
Serguei Khramtchenko, Comparing eXtreme Programming and Feature Driven Development in academic and regulated environments, Harvard University, May 17, 2004.