## Slide 1: Breve Explicación de la Tarea 4 (ajustar el plan en función de la realidad)

## Slide 2: Plan de Proyecto vs la Realidad
Realidad:
(Costo y Tiempo)
35
%
Incremento
1
35
%
?
Incremento
3
Margen de Gan.
35
%
?
Incremento
2
Actualizar del Alcance y Considerar
los Incidentes y Extras
Miembro del Equipo Enfermo.
Requisitos Functionales Extra:
2 procesos autónomos
3 consultas
3 reportes
Requisitos Functionales Extra:
Alta disponibilidad (10%)
Estamos acá
¿Cómo vamos a abordar el resto del proyecto?
¿Cuál es nuestra estrategia y el nuevo plan?
Incremento 1
Incremento 2
Incremento 3
Margen de Segur.
Plan Original:
Margen de Ganancia