## Slide 1: Generalidades sobre Proyectos de TI (Si hablamos sólo de proy. de software nos quedamos cortos)
Sergio F. Ochoa
sochoa@dcc.uchile.cl
Beauchef 851, 3º Piso, Of. 322. Santiago
Teléfonos: (56 22) 9784879

## Slide 2: Agenda
Ciclo de vida de proyectos y productos
Generalidades sobre proyectos de TI
El problema/oportunidad a abordar
El contexto en el que está el problema/oportunidad
El proyecto a desarrollar (tipo de producto/solución)
Definición del alcance del producto

## Slide 3: Tendencia del Desarrollo de Proyectos a la Medida

## Slide 4: Ciclo de Vida de los Productos y de los Proyectos a la Medida

## Slide 5: Ciclo de Vida de los Productos a la Medida

## Slide 6: Ciclo de Vida de los Productos a la Medida

## Slide 7: Generalidades de Proyectos de TI (a la medida)

## Slide 8: Tipos de Proyectos a la Medida
Nobody like brownfield projects

## Slide 9: Ciclo de Vida de los Productos a la Medida
Greenfield
Brownfield
Greyfield??
Greenfield

## Slide 10: ¿Qué involucra un Proyecto de TI?

## Slide 11: Ciclo de Vida de un Proyecto

## Slide 12: Generalidades sobre Proyectos
Casi todo se resume a un tema de manejo de la incertidumbre sobre:
¿Cuál es el problema a resolver? y ¿en qué contexto hay que resolverlo?
¿Cuál es la solución a ese problema?
¿Qué contiene esa solución?
¿La podemos construir? ¿la podemos hacer en este momento? ¿cómo hacemos para construirla?

## Slide 13: Tipos de Productos
Casi todo se resume a un tema de manejo de la incertidumbre…
… aunque se trate del mismo producto en términos conceptuales.

## Slide 14: REVISAR... ¿En qué escenario me encuentro al momento de entregar una propuesta de proyecto (o comprometer un alcance de producto)?

## Slide 15: Escenarios Típicos de Proyectos
Escenarios típicos en los cuales hay que concebir la solución (y entregar una propuesta):
Entrega de la propuesta con alta incertidumbre respecto a si me ganaré el proyecto.
Entrega de la propuesta con alta probabilidad de ganarme el proyecto.
Entrega de la propuesta para conseguir fondos para implementar el proyecto (proyecto interno).

## Slide 16: Escenarios de Proyectos
Escenarios típicos en los cuales hay que concebir la solución (y entregar una propuesta):
Entrega de propuesta en nichos donde cacho del negocio y la parte técnica (alta certeza).
Entrega de propuesta en nichos que no cacho de uno o de los dos aspectos (alta incertidumbre).
Negocio -> Realidad de datos, procesos y gente que participan en el escenario a intervenir.
Tecnología -> Las mías (como desarrollador) y las del cliente.

## Slide 17: Antes de embarcarse…
Realizar tres macro-actividades:
Identificar el problema (u oportunidad) a abordar.
Identificar el contexto del proyecto (procesos, gente, tecnología y datos del cliente).
Definir el objetivo y alcance del producto a desarrollar (solución al problema en ese contexto).

## Slide 18: Identificación del Problema, Contexto y Solución en Proyectos de TI (a la medida)

## Slide 19: Identificación del Problema
Identificar el problema/oportunidad usualmente “es bastante pega!!!”… no es ir a levantar pedidos.
Se requiere mucho análisis, y considerar diversos puntos de vista.

## Slide 20: Identificación del Problema
El problema/oportunidad involucra una situación a modificar…
Antes de abordarlo intentemos eliminarlo, es decir, hacer que deje de ser un problema.
Tenemos que estar seguros que vale la pena resolverlo (dolores que genera).
Solicitemos ayuda externa si creemos que la necesitamos (no dormirse).

## Slide 21: Identificación del Problema
El impacto del problema se determina por los perjuicios/amenazas que éste genera (o bien por las oportunidades que se pierden).
Los perjuicios son tangibles, las amenazas son problemas potenciales.
Una amenaza conlleva riesgos, que se caracterizan por su impacto y probabilidad de ocurrencia.

## Slide 22: Identificación del Problema
Mostrar que vale la pena abordarlo (hay que convencer a los involucrados):
Descripción neutra de la situación actual.
Ojalá que esté dimensionada en términos de costos, clientes, operaciones, etc...
Involucra aspectos técnicos y de negocio… y no siempre estos están alineados.

## Slide 23: Comenzamos a Pensar el Proyecto
El proyecto tiene:
  Un objetivo por el cual se quiere modificar la situación.
  Efectos posibles (o esperables) de la modificación de la situación.
  Participantes, interesados e involucrados (directa o indirectamente).

## Slide 24: Comenzamos a Pensar el Proyecto
Revisar los efectos de la intervención:
Los positivos y negativos.
Los esperados y potenciales (incertidumbre).
En distintos ámbitos de negocio de la organización.
Los nuevos riesgos que se generan.
Ojalá identifiquemos los efectos medibles (verificables)!!!

## Slide 25: Comenzamos a Pensar el Proyecto
Actores e involucrados (hay que saber a quién preguntar):
  Dueños.
  Beneficiarios.
  Perjudicados.
  Participantes que se incorporan o excluyen.
  Otros afectados (organismos reguladores, sindicatos, ...).
  … Involucrados (stakeholders…).

## Slide 26: Antes de embarcarse…
Realizar tres macro-actividades:
Identificar el problema (u oportunidad).
Identificar el contexto del proyecto.
Definir el objetivo y alcance del producto a desarrollar (solución al problema en ese contexto).

## Slide 27: Contexto del proyecto
Un mismo problema puede generar proyectos (y soluciones) diferentes según el contexto.
Usen la cabeza para reducir incertidumbre, riesgo y esfuerzo en estos proyectos.

## Slide 28: Contexto del proyecto
Revisar la realidad del cliente:
El escenario (y situación) de negocio a abordar.
Nivel de claridad del problema/oportunidad y objetivo a alcanzar.
Condiciones del mercado y/o regulatorias.
Realidad de su infraestructura tecnológica, procesos, datos y personas.
Capacidades del cliente para asimilar las nuevas soluciones.
Nivel de necesidad de contar con la solución.
Nivel de compromiso y participación del cliente en el proyecto.

## Slide 29: Contexto del proyecto
  Revisar la nuestra realidad (proveedor):
  Recursos necesarios y recursos disponibles (gente, tiempo, tecnología, espacio, etc.).
  Nivel de expertise en el negocio, tecnología a utilizar.
  Nivel de conocimiento que tenemos sobre la realidad del cliente (nuestro punto de partida).
  Otras restricciones ...

## Slide 30: ... Continuamos Pensando el Proyecto
  En general no podemos cambiar el contexto de un proyecto…
  Pero sí podemos entenderlo y considerarlo (por ej. en el diseño de la solución, en la planificación del proyecto, y en la gestión de riesgos).

## Slide 31: Antes de embarcarse…
Realizar tres macro-actividades:
Identificación del problema (u oportunidad).
Identificación del contexto del proyecto.
Definir el objetivo y alcance del producto a desarrollar (solución al problema, en el contexto abordado).

## Slide 32
Los objetivos (norte) y el alcance del proyecto deberían estar:
    Claramente definidos (usar prototipos es una buena idea).
    Definidos de manera minimal.
    Acordados con los stakeholders (clientes, usuarios, etc.).
    Sujetos a ajustes, en función del avance del proyecto.
Enfocarse en lo importante, y hacer que eso sea poco, esto hace una gran diferencia!!!
Claridad del objetivo y alcance del Proyecto (scoping)

## Slide 33: Claridad del objetivo y alcance del producto a desarrollar (Scoping)
(Vera et al., 2019)

## Slide 34: Definir la Solución al Problema Planteado
Enfocarse en lograr “impacto” en la organización y en el negocio.
Definir claramente el objetivo y el alcance del producto.

## Slide 35: Definir la Solución al Problema Planteado
Desambiguar (identificar y caracterizar) lo que no vemos a simple vista, acerca del alcance de la solución.

## Slide 36: Definir la Solución al Problema Planteado
Iterar hasta encontrar una solución
Que esa solución sea de consenso:
Proceso de Scoping

## Slide 37: Solución al Problema…
Requisitos deseables
(si nos sobra tiempo)
Requisitos no mandatorios, pero comprometidos
en el proyecto
Requisitos de Usuario que son el CORE del Proyecto

## Slide 38: La clave del éxito está en abordar apropiadamente las primeras etapas del proyecto…

## Slide 39: Generalidades sobre Proyectos de TI (Si hablamos sólo de proy. de software nos quedamos cortos)
Sergio F. Ochoa
sochoa@dcc.uchile.cl
Beauchef 851, 3º Piso, Of. 322. Santiago
Teléfonos: (56 22) 9784879