## Slide 1: CC5401 - Dinámica de Actividades del Curso
Sergio F. Ochoa

## Slide 2: Agenda
Dinámica de actividades del curso
Reuniones con los clientes
Reuniones internas
Reuniones con los monitores
Equipos y proyectos de este semestre

## Slide 3: Actividades del Curso
  Clases de cátedra híbridas.
  Clases auxiliares por zoom.
  Los equipos de desarrollo se juntan semanalmente con:
    el/los clientes/stakeholders (para obtener insumos y validar lo realizado).
    sus miembros (para planificar, asignar y coordinar tareas).
    el monitor (para validar lo realizado y los planes).
  Estas reuniones no necesitan ser burocráticas.
  En reuniones internas y c/monitor deben participar todos.

## Slide 4: Reuniones con el Cliente:
Lo más corta posible, máximo 1 hora.
Sean efectivos!!!
Al inicio del proyecto se debe clarificar:
  ¿Cuál es el problema a resolver?, según ustedes (pueden coincidir o no con el cliente).
  ¿Qué complicaciones genera ese problema? (efectos a mitigar)
  ¿Cuál es el contexto donde aparece el problema?
  ¿Cuál es el producto que hay que desarrollar según el cliente?
  ¿Quiénes son los principales interesados (stakeholders) en el producto?

## Slide 5: Reuniones con el Cliente:
Reuniones periódicas:
  Levantar requisitos de usuario.
  Identificar los principales desafíos y riesgos del proyecto.
  Resolver dudas y corroborar información (si se requiere).
  Validar avances o las ideas a desarrollar.
  (re)Priorizar requisitos.
  (re)Definir los acuerdos (si es necesario).
  (re)Definir los objetivos (si es necesario).

## Slide 6: Reuniones Internas (del equipo de trabajo)
Usualmente son de 10-30 minutos... alguien debe prepararlas y liderarlas.
Sus objetivos son:
  Dar visibilidad a sus pares respecto al trabajo realizado y los problemas encontrados.
  (re)Definir las actividades a realizar, y las asignaciones de éstas (plan de trabajo).
  Sincronizar, coordinar y priorizar los esfuerzos.
  Se espera lo siguiente:
Notes: - Se subraya ”alguien debe prepararlas y liderarlas”

## Slide 7: Reuniones Internas (del equipo de trabajo)
Para que esto sea factible el equipo debe tener (al menos):
  Un canal de mensajería instantánea entre sus miembros.
  Un repositorio de información compartida (dropbox, drive, etc.).
  Un repositorio de código compartido (github, gitlab, etc.).
  Usen un Kanban (tipo Trello) para gestionar las actividades.
Notes: - Se agrega gitlab en las opciones de código compartido.

## Slide 8: Reuniones Internas (del equipo de trabajo)
Preguntas típicas a realizar:
Para alcanzar el próximo hito:
  ¿Qué tenemos hecho?
  ¿Qué nos falta?
  ¿Con qué prioridad vamos a abordar el trabajo pendiente?
  ¿Quién(es) van a hacer qué para la semana próxima?
  ¿Cómo/cuándo van a integrar las partes que hace cada uno?
  ¿Cuáles son los riesgos/amenazas/problemas identificadas/os y sus respectiva medidas de contingencia?
Notes: - Se agrega texto: ¿Cuáles son los riesgos/amenazas/problemas identificadas/os y sus respectivos planes de contingencia?

## Slide 9: Reuniones con los Monitores
Se llevan a cabo en las clases auxiliares, salvo que acuerden otro día/hora con ellos.
La duración depende del nivel de avance del proyecto (usualmente menos de 30 min).
Puede ser por videoconferencia.
Los objetivos de estas reuniones son los siguientes:
Validar lo realizado y lo pendiente.
Revisar los planes/prioridades del desarrollo.
Revisar tempranamente las entregas que se van a hacer del producto.
Revisar el funcionamiento del equipo.
Revisar los riesgos/amenazas/problemas identificados por el equipo.
Notes: - Se agrega texto: Revisar los riesgos/amenazas/problemas identificados por el equipo.

## Slide 10: Reuniones con Monitores: Preguntas Típicas
Para alcanzar el próximo hito del proyecto:
  ¿Qué está hecho? y ¿qué les falta?
  ¿Con qué prioridad se va a abordar el trabajo pendiente?
  ¿Quién(es) se van a hacer cargo de las tareas para la semana próxima?
  ¿Qué riesgos/amenazas/problemas han identificado? y ¿cómo los abordarán?
Preguntas generales:
  ¿Cómo está funcionando la comunicación/coordinación/compromiso del equipo?
  ¿Cómo va la interacción con clientes y usuarios?
  ¿Qué tan comprometido se ve el cliente?
  ¿Existen elementos/situaciones/problemas que impidan el avance del proyecto?
Notes: - Se agrega texto: ¿Cuáles son los riesgos/amenazas/problemas que han identificado y cómo los abordarán?
- Se agrega texto: ¿Existen elementos/situaciones/problemas que impidan el avance del proyecto?

## Slide 11: CC5401 - Dinámica de Actividades del Curso
Sergio F. Ochoa