## Slide 1: Estrategias de Desarrollo de Producto, y de Equipos de Trabajo
Sergio F. Ochoa
sochoa@dcc.uchile.cl
Beauchef 851, 3º. Piso, Ofic. 322, Santiago
Teléfono: (56 22) 9784879

## Slide 2: Definiciones Iniciales de Proyecto
Proceso de Software
Estructura del Equipo de Desarrollo
Template del Plan de Proyecto
Obj. y Alcance del Producto a Desarrollar
Plan de Proyecto (Inicial)
Instanciac. del plan
Definiciones Iniciales
Lineal
Por incrementos/hitos
Time-boxing (sprints)
Etc.
Equipo de Trabajo a Utilizar
Instanciac. del plan

## Slide 3: El Proceso de Software: Alternativas
¿Cascada?
¿Evolutivo?
¿Incremental?
¿Ágil?
¿Cuáles son los productos intermedios?
¿Cómo se integran los productos de los subproyectos?

## Slide 4: IMPORTANTE de Considerar
La Distancia al Cliente/Usuario:
Clientes / Usuarios
Equipo Desarrollador
Esquema Tradicional
Clientes / Usuarios
Equipo Desarrollador
Esquema Tradicional
Mejorado (Incremental)
Clientes / Usuarios
Equipo Desarrollador
Esquema Ágil (Scrum)
- Cliente dentro del Equipo
- Equipo en el Instalaciones del Cliente
Doc / prototipos

## Slide 5: Estrategias de Desarrollo:
    Code & Fix Model (~1960)
    Waterfall Model (~1970)
    Incremental Model (~1985)
    Spiral Model (~1988)
    Component Model (~1992)
    RUP (~1997)
    WebE (~1998)
    Ágil (XP/Scrum: ~199x)
    Ad hoc (post-agile: 201x)

## Slide 6: Modelo de Cascada

## Slide 7: Waterfall Model: Cascada
Aunque algo desprestigiado, Cascada continúa siendo usado para visualizar las etapas de desarrollo (indica cómo debería avanzarse?).
Funciona bien si hay baja incertidumbre en el proyecto.

## Slide 8: Cascada (cont...)
Los problemas más importantes de este modelo son:
Tiene “casi nula” capacidad de adaptar el plan de proyecto sobre la marcha (abordar imprevistos o incertezas).
Obtiene un producto demasiado tarde.
No maneja los riesgos.
Exige poco compromiso de los stakeholders (cliente, usuario, etc).
Su planificación requiere de una Work Breakdown Structure (WBS) y una carta Gantt bastante fina.

## Slide 9: Cascada: Equipos Jerárquicos
Usualmente se utilizan Equipos Jerárquicos:
Prog. Chief
Design Chief
SQA Chief
Elicitator
Analyst 2
Analyst 1
Hay un responsable por nivel, y por rol.
La comunicación se lleva a cabo a través de canales bien definidos.
Hay procedimientos claros para casi todo.
Project Mgr.
Analyst Chief

## Slide 10: Cascada: Equipos Jerárquicos
Todas las comunicaciones se realizan a través del jefe/líder:
  Éste actúa como administrador (manager) y responsable técnico (technical leader).
  Hay otros miembros del equipo que actúan como especialistas.
Ventajas:
  Existen pocos canales de comunicación.
  Se facilita la toma de decisiones.
  Estamos acostumbrados a trabajar así (en Latinoamérica).
  Hay canales claros de interacción con el cliente/usuario.

## Slide 11: Cascada: Equipos Jerárquicos
Desventajas:
  Los jefes se transforman en cuellos de botella, especialmente el project manager.
  Aparecen los vicios propios de los escenarios jerárquicos: sumisión, inhibición, obsecuencia, etc.
  Frecuentemente, el líder de proyecto tiene que estar en tantas cosas, que al final no hace nada bien….
  Es poco aplicable en proyectos grandes (o con alta incertidumbre).
  Demasiada dependencia de unas pocas personas….
  Cuando alguien alto en la jerarquía se enferma, se va de vacaciones, o se retira de la empresa, aparece el caos....

## Slide 12: Modelo de Incremental

## Slide 13: Estrategia-Incremental Model
La idea es combinar los elementos del tradicional modelo de cascada, con la filosofía de prototipos (usada generalmente en la etapa de definición de requisitos).

## Slide 14: Incremental Model (cont...)
Características:
  Conjunto de cascadas desarrolladas en forma escalonada.
  Cada cascada genera un incremento del software…
  Ejemplo - Desarrollo de un Editor de Texto:
  Primer incremento: edición y formateo básicos (genera un MVP).
  Segundo incremento: párrafos y documento.
  Tercer incremento: spelling y gramática.
  Cuarto incremento: layout avanzado, etc.

## Slide 15: Incremental Model (cont...)
Características:
  Cada incremento representa una versión reducida del producto final (MVP).
  El MVP puede ser validado de inmediato por el usuario.
  Es una buena preparación para la vida evolutiva del producto.
  Permite incorporar cambios (respecto a lo que se pretende obtener), una vez que el proyecto está en marcha.
  No es trivial obtener una buena segmentación del producto.

## Slide 16: Incremental Model (cont...)
Se planifica en función de un MVP, y su evolución a través de incrementos.
Cada incremento tiene:
Prioridad
Funcionalidad asociada
Fecha de entrega

## Slide 17: Incremental – Equipos Jerárquicos o Ad hoc
Se puede usar casi cualquier estructura de equipo... En realidad, depende del tamaño del equipo.

## Slide 18: Modelo de Evolutivo (Espiral)

## Slide 19: Modelo Espiral
Se utilizan en proyectos de innovación o de descubrimiento de producto.

## Slide 20: Modelo Espiral (cont...)
El modelo en espiral se sirve para identificar y abordar problemas de alto riesgo, o con alta incertidumbre (por ej., escenarios nuevos o futuristas).
Este modelo es no lineal, por lo tanto, es casi imposible de planificar/estimar los proyectos que lo usan.
El radio del espiral marca el costo acumulado en el proceso, mientras que la dimensión angular representa el progreso dentro del ciclo.
Con este modelo no se puede garantizar un resultado.

## Slide 21: Espiral – Equipos Democrático
Ventajas:
  Se ven actitudes positivas frente a la identificación de errores  se encuentran las fallas en forma temprana.
  Funcionan bien para atacar problemas difíciles.
  El éxito no depende de una sola persona.
  …. todos somos parte de la solución.
El equipo toma las decisiones a través del acuerdo de la mayoría de sus miembros.
  No existe un líder (formal) del equipo.
  Generalmente deciden por votación.
  Se promueve la identific. de errores, problemas, riesgos, etc.
  No se presentan los vicios típicos, producto de las jerarquías: sumisión, inhibición, etc.

## Slide 22: Espiral – Equipos Democrático
Desventajas:
  Difícil de implantar.
  Funciona (casi únicamente) para grupos chicos (3-5 personas).
  Igual requiere liderazgo, aunque sea para coordinar.
  A menudo cuesta más llegar a una decisión.
  Las reuniones tienden a ser más extensas y menos productivas.
  No es muy bueno cuando el proyecto no está muy claro o es grande.
  La interacción con el cliente suele ser problemática, pues no hay una cabeza visible (por rol) que decida rápidamente sobre temas simples.
  No todo se puede llevar a votación.
  Siempre hay alguien que saca la vuelta…

## Slide 23: Modelos de Ágiles

## Slide 24: Desarrollo Ágil (sabor Scrum)

## Slide 25: Desarrollo Ágil
(poco) burocrático.
Es una filosofía de desarrollo, no una metodología.
Usualmente involucra ir descubriendo la solución, en la medida que se va avanzando en el desarrollo.
Si no contamos con buenas definiciones iniciales, haremos mucho refactoring.
Se requiere un cliente muy involucrado, y con una visión clara de lo que debe ser el producto (Product Owner).

## Slide 26: Desarrollo Ágil: Equipos de Trabajo
Involucra:
Mucha interacción con el cliente/usuario/stakeholders.
Se usan prácticas colaborativas, por ej.: pair-programming, pair- design, pair-review, etc.
Los equipos de trabajo son usualmente: democráticos o supervisados.

## Slide 27: Agile: Equipos Supervisados
El equipo es liderado por 2 personas:
  El team leader es responsable de las labores/decisiones técnicas.
  El team manager es responsable del presupuesto, planificación, y seguimiento del proyecto (decisiones políticas).

## Slide 28: Agile: Equipos Supervisados
Ventajas:
  Tanto el team leader, como el team manager pueden especializarse.
  Uno puede asumir responsabilidades del otro, en caso de ser necesario (por ejemplo, frente al retiro de uno de ellos).
  Funciona bien, si la gente involucrada tiene mucha experiencia, y profesionalismo.
  Este enfoque puede mezclarse con el jerárquico, generando un modelo más sólido.

## Slide 29: Agile: Equipos Supervisados
Desventajas:
  Hay decisiones compartidas, que pertenecen tanto al área técnica, como a la gerencial.
  Requiere un buen entendimiento entre el team leader y el team manager.
  …. además de un gran compromiso y profesionalismo de ambos.

## Slide 30: Preguntas interesantes….
Si el problema está poco claro, ¿qué proceso uso?
Si el problema está muy claro y acotado, ¿qué uso?
Si el problema es grande, ¿qué uso?
Si el problema es chico, ¿qué uso?
Si mi empresa ya tiene un modelo de desarrollo, ¿qué uso?
Si el sistema tiene muchas interfaces de usuario, ¿qué uso?
Si mi gente tiene poca capacidad para adaptarse a nuevos métodos de desarrollo, ¿qué uso?

## Slide 31: ¿Cuál modelo de desarrollo debo escoger?…

## Slide 32: Conclusiones
El desarrollo de software debe ser guiado por un proceso, como forma de disciplinar, organizar y gerenciar las actividades.
El modelo debe ser definido para la organización, y adaptado a cada proyecto en particular.
Las actividades que deben cumplirse en el proceso de desarrollo son básicamente las que establece el modelo en cascada.
El modelo debe ser lo suficientemente flexible como para incorporar el principio de ANTICIPACION AL CAMBIO.

## Slide 33: Conclusiones (cont...)
Un modelo incremental, con entregas parciales al usuario se ajusta a la mayoría de los proyectos.
Para los productos que así lo ameriten, se debe realizar un análisis de riesgos (como en el modelo espiral).

## Slide 34: Estrategias de Desarrollo de Producto